Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

«География және су қауіпсіздігі институты» АҚ

(«ГСҚИ» АҚ)

| «БЕКІТІЛДІ» Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті ҚР ЭТРМ ____________________________ Бұйрық №____________________ «_____»________________2025 ж. | «КЕЛІСІЛДІ» «Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» РММ ____________________________ «___» ________________ 2025 ж. |
| --- | --- |

ШАРЫН МЕМЛЕКЕТТІК ҰЛТТЫҚ ТАБИҒИ ПАРКІНІҢ

ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ДАМЫТУДЫҢ

БАС ЖОСПАРЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ

| «География және су қауіпсіздігі институты» АҚ Басқарма Төрағасы, г.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі | _______________________________ | А. Р. Медеу |
| --- | --- | --- |

Алматы, 2025

ОРЫНДАУШЫЛАР ТІЗІМІ

| Аға ғылыми қызметкер, геогр. ғылым. канд. | _____________ қолы, күні | А.Д. Абитбаева |
| --- | --- | --- |
| Ғылыми қызметкер | _____________ қолы, күні | А.А. Бектурсынова |
| Ғылыми қызметкер | _____________ қолы, күні | Ж.М. Шарапханова |
| Кіші ғылыми қызметкер | _____________ қолы, күні | Н.А. Ажиров |
| Кіші ғылыми қызметкер | _____________ қолы, күні | Т.О. Блисбеков |

МАЗМҰНЫ

|  | КІРІСПЕ | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1. | БАСҚАРУДЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУЫ | 8 |
| 1.1. | Географиялық орналасуы, шекаралары және аумақтың құрылымы | 8 |
| 1.2. | Табиғи кешендер мен биоалуантүрліліктің жағдайы | 9 |
| 1.3. | Инфрақұрылым және даму перспективалары | 14 |
| 1.4. | Басқару құрылымы және кадрлық әлеует | 18 |
| 1.5. | Қаржыландыру көздері және материалдық-техникалық база | 20 |
| 1.5.1. | Қаржыландыру көздері | 20 |
| 1.5.2. | Материалдық-техникалық база | 22 |
| 2. | ### ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ-ЛАНДШАФТТЫҚ АЙМАҚТАРҒА БӨЛУ | 24 |
| 2.1. | Аумақты қолданыстағы функционалдық аймақтарға бөлу | 24 |
| 2.2. | Экологиялық-ландшафттық аймақтарға бөлу және табиғи кешендерді бағалау | 34 |
| 2.3. | Функционалдық аймақтарды түзету бойынша ұсыныстар | 42 |
| 3. | ### ТУРИСТІК ЖӘНЕ РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ | 48 |
| 3.1. | Туристік-рекреациялық инфрақұрылым: қазіргі жағдайы | 48 |
| 3.2. | Туризмді дамытудың әлеуметтік-экономикалық факторларын талдау | 53 |
| 3.3. | Келуге ұсынылатын мәдени және табиғи нысандар | 64 |
| 3.4. | Туристік ағынның болжамы және туризмнен түсетін кірістер | 67 |
| 3.5. | Рекреациялық сыйымдылық және жүктемелер | 70 |
| 3.6. | Даму болашағы және туроператорлармен, инвесторлармен және серіктестермен өзара әрекеттесу жоспары | 77 |
| 3.7. | Аймақтастыру мен экологиялық талаптарды ескере отырып, туристік және рекреациялық нысандарын орналастыру бойынша ұсыныстар | 84 |
| 4. | АУМАҚТЫҢ ИНЖЕНЕРЛІК-КӨЛІКТІК ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ | 87 |
| 4.1. | Инженерлік инфрақұрылым | 87 |
| 4.1.1. | Электрмен жабдықтау | 88 |
| 4.1.2. | Сумен жабдықтау және кәріз жүйесі | 88 |
| 4.2. | Көлік коммуникациялары | 89 |
| 4.3. | Қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдеу жүйесі | 90 |
| 4.4. | Табиғатты қорғау шаралары | 90 |
| 5. | ШАРЫН МҰТП ДАМУЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ, АҒАРТУШЫЛЫҚ ЖӘНЕ РЕСУРСТЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ | 93 |
| 5.1. | Ғылыми-зерттеу және мониторинг қызметі | 93 |
| 5.2. | Экологиялық-ағартушылық және ақпараттық қызмет | 108 |
| 5.3. | Жоспарланған материалдық ресурстар және кадрлық қамтамасыз ету | 111 |
| 5.4. | МҰТП-ны экономикалық қамтамасыз ету және дамыту болжамы | 117 |
|  | ҚОРЫТЫНДЫ | 118 |
|  | А ҚОСЫМШАСЫ | 120 |
|  | Б ҚОСЫМШАСЫ | 125 |
|  | В ҚОСЫМШАСЫ | 130 |

КЕСТЕЛЕР ТІЗІМІ

| 1-кесте | – | Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар (ЕҚТА) аумағында және оның қорғау аймағында орналасқан жер учаскелерінің иелері мен жер пайдаланушылардың тізімі |
| --- | --- | --- |
| 2-кесте | – | Шарын МҰТП қолданыстағы өндірістік және тұрғын инфрақұрылым нысандары |
| 3-кесте | – | Жоспарланып отырған өндірістік және тұрғын инфрақұрылым нысандары |
| 4-кесте | – | Шарын МҰТП қазіргі ұйымдастырушылық құрылымы және штаттағы персоналы |
| 5-кесте | – | Шарын МҰТП техникалық персоналы |
| 6-кесте | – | Материалдық-техникалық активтер және қажеттілік |
| 7-кесте | – | Шарын МҰТП функционалдық аймақтары мен қорғау режимдері |
| 8-кесте | – | Орман орамдары бойынша функционалдық аймақтарды өзгерту |
| 9-кесте | – | Функционалдық аймақтар және қорғау режимдері |
| 10-кесте | – | Түзету кезінде функционалдық аймақтардың аудандарын өзгерту |
| 11-кесте | – | 2021-2025 жж. жануарлар санының динамикасы |
| 12-кесте | – | Метеорологиялық өзгерістер туралы ақпарат |
| 13-кесте | – | Шарын өзенінің орташа су ағыны |
| 14-кесте | – | Шарын өзенінің орташа су деңгейі |
| 15-кесте | – | Шарын МҰТП туристік инфрақұрылымының қолданыстағы объектілері |
| 16-кесте | – | Ұйғыр ауданы жылдық дамуының әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері |
| 17-кесте | – | Аймақ экономикасы (2025 жылдың 1-ші жартыжылдығы) |
| 18-кесте | – | Кеген ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуы |
| 19-кесте | – | Шарын МҰТПде туризмді дамытуға әсер ететін факторлар |
| 20-кесте | – | Туристік және рекреациялық қызметтен түскен түсім көлемі, мың теңге |
| 21-кесте | – | МҰТП келушілер саны |
| 22-кесте | – | Маршруттар бойынша Шарын МҰТП келушілер саны (2020-2025 жж.) |
| 23-кесте | – | Ай бойынша келушілер саны |
| 24-кесте | – | 2019-2025 жылдары Шарын МҰТП-мен келісім-шарт жасасқан туроператорлардың тізімі |
| 25-кесте | – | Шарын МҰТП аумағында бекітілген туристік маршруттардың тібесі және оларға рұқсат етілген рекреациялық жүктеменің шамасы |
| 26-кесте | – | Шарын МҰТП үшін туризмнің перспективалық бағыттары |
| 27-кесте | – | «Жетісу Вольфрамы» ЖШС нысандары |
| 28-кесте | – | «Жетісу Вольфрамы» ЖШС туристік-рекреациялық нысандары |
| 29-кесте | – | «Qyzylsai» ЖШС туристік-рекреациялық нысандары |
| 30-кесте 31-кесте | – – | Шарын МҰТП-нің туристік-рекреациялық мақсаттағы күрделі нысандарды салу және қайта жаңғырту үшін қысқа мерзімді пайдалануға беруге перспективалы учаскелері Шарын МҰТП-нің туристік-рекреациялық мақсаттағы күрделі нысандарды салу және қайта жаңғырту үшін ұзақ мерзімді пайдалануға беруге перспективалы учаскелері |
| 32-кесте | – | Бірлескен қызмет туралы шартқа сәйкес туристік-рекреациялық мақсаттағы уақытша объектілерді орналастыру үшін пайдалануға беруге перспективалы Шарын МҰТП-нің учаскелері |
| 33-кесте | – | Мемлекеттік бюджет, инвестициялар және өз қаражат есебінен жоспарланып отырған маусымдық және күрделі туристік-рекреациялық нысандар |
| 34-кесте | – | Демалыс нысандарын дамытуға арналған іс-шаралар және болжамды шығындар |
| 35-кесте | – | Жоспарланып отырған туристік-рекреациялық инфрақұрылым нысандары |
| 36-кесте | – | Жоспарланған инженерлік коммуникациялар |
| 37-кесте | – | Ерен тоғайында орналасқан «Төменгі Шонжы» МК жоспарланған жұмыстары |
| 38-кесте | – | 2021-2025 жылдары орындалған биотехникалық іс-шаралар көлемі, мың теңге |
| 39-кесте | – | Шарын МҰТП ғылыми-зерттеу жұмыстарының 2018-2022 жылдарға арналған жоспары |
| 40-кесте | – | Шарын МҰТП ғылыми-зерттеу жұмыстарының 2023-2027 жылдарға арналған жоспары |
| 41-кесте | – | COFECHA бағдарламасына сараптама |
| 42-кесте | – | Экологиялық-ағарту іс-шаралары (2015-2024) |
| 43-кесте | – | Экологиялық ағартушылық саласындағы қызметтің тиімділігін арттыру бағдарламасы |
| 44-кесте | – | Негізгі құралдарға қажеттілік (автомототракторлық, өрт сөндіру, ауыл шаруашылығы техникасы) |
| 45-кесте | – | Орман күзет қызметі үшін техника мен жабдыққа қажеттілік |
| 46-кесте | – | Қаруға деген қажеттілік |
| 47-кесте | – | Жабдық пен жараққа қажеттілік |
| 48-кесте | – | 2026-2030 жылдары ғылым, ақпарат және мониторинг, экологиялық ағартушылық және туризм бөлімдерінің далалық іс-сапарлары үшін жанар-жағармай материалдарына қажеттілік |
| 49-кесте | – | Шарын МҰТП ұсынылатын ұйымдастырушылық құрылым және штаттық персонал |
| 50-кесте | – | Шарын МҰТП-нің ұсынылатын техникалық персоналы |

ШАРЫН МҰТП ТАҚЫРЫПТЫҚ КАРТАЛАРЫ

| А ҚОСЫМШАСЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-сурет | – | Жер бедері |
| 2-сурет | – | Өсімдіктер |
| 3-сурет | – | Қызыл кітапқа енген сүтқоректілердің негізгі түрлерінің таралуы |
| 4-сурет | – | Қызыл кітапқа енген құстардың негізгі түрлерінің ұя салатын орындары |
| 5-сурет | – | Қызыл кітапқа енген бауырымен жорғалаушылар мен қосмекенділердің негізгі түрлерінің мекендейтін жерлері |
| Б ҚОСЫМШАСЫ |  |  |
| 6-сурет | – | Функционалдық аймақтарға бөлу, 2019 ж. |
| 7-сурет | – | Функционалдық аймақтарға бөлу, 2025 ж. |
| 8-сурет | – | «Функционалдық аймақтарға бөлу» картасының фрагменті (Шарын МҰТП орамдары шегінде функционалдық аймақтары өзгертілген айналымдар) |
| 9-сурет | – | Экологиялық-ландшафттық аймақтарға бөлу |
| В ҚОСЫМШАСЫ |  |  |
| 10-сурет | – | Инфрақұрылым нысандары және туристік маршруттар |

КІРІСПЕ

Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің инфрақұрылымын дамытуға арналған бас жоспарды әзірлеу және түзету «География және су қауіпсіздігі институты» АҚ тарапынан, Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар Министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетіне қарасты «Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» РММ тапсырысы бойынша, жұмыстарды мемлекеттік сатып алу жұмыстары туралы 2025 жылғы 14 қазандағы №104 келісімге сәйкес жүзеге асырылды.

Бас жоспарды әзірлеу және түзету Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің (бұдан әрі – Шарын МҰТП) 2018-2025 жылдарға арналған қызметін талдау, сондай-ақ экожүйелерді сақтауды және парктің табиғат қорғау, ғылыми, шектеулі шаруашылық, экологиялық ағартушылық және туристік-рекреациялық қызметін оңтайландыру мақсатында инфрақұрылым нысандарын жоспарлауды ретке келтіру қажеттілігіне байланысты.

Бас жоспарды түзету ҚР ЭТРМ орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 19.11.2025 ж. № 27-02-17/9764-ҚЛХЖМ хаты негізінде, сондай-ақ «Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі аумағындағы бірлескен қызметтің жол картасына» сәйкес «Жетісу Вольфрамы» ЖШС-мен 2024-2043 жж. кезеңіне жүргізіледі.

Бұл жобаны іске асыру келесі негізгі құжаттарға негізделген:

- «Қазақстан-2050» Стратегиясы.

- Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары (Қазақстан Республикасы Президентінің 15.02.2018 ж. № 636 Жарлығы).

- Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың 2030 жылға дейінгі болжамды схемасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 09.10.2019 ж. № 185 Жарлығы).

- Өңірлерді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 27.12.2019 ж. № 990 Қаулысы).

- Инфрақұрылымды дамытудың 2020 - 2025 жылдарға арналған «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы.

- Қазақстан Республикасының Жер кодексі (20.06.2003 ж. № 442-II).

- Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі (02.01.2021 ж. № 400-VI).

- Қазақстан Республикасының Орман кодексі (08.07.2003 ж. № 477-II).

- Қазақстан Республикасының Су кодексі (09.04.2025 ж. № 178-VIII).

- Қазақстан Республикасының «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Заңы 07.07.2006 ж. (26.06.2025 жылғы өзгерістер мен толықтырулармен № 198-VIII).

- Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру немесе кеңейту жөніндегі жаратылыстану-ғылыми және техникалық-экономикалық негіздемелердің жобаларын әзірлеу, сондай-ақ техникалық-экономикалық негіздемені түзету қағидалары (Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің м.а. 2010 жылғы 1 қыркүйектегі № 558 Бұйрығы, 2025 жылғы 16 қарашадағы өзгерістер мен толықтырулармен).

- Экологиялық, ғылыми және мәдени жағынан ерекше маңызы бар қоршаған ортаны қорғау объектiлерiнiң тiзбесi  (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 22 қарашадағы № 997 қаулысы);

- Өсімдіктер мен жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген түрлерiнiң тiзбесi (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 қазандағы № 1034 қаулысы және 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 706 толықтыруларымен);

- Республикалық маңызы бар мемлекеттiк табиғи-қорық қоры объектiлерiнiң тiзбесi  (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 28 қыркүйектегі № 932 қаулысы және 22.11.2024 жылғы толықтыруларымен);

- Өңірлерді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 990 қаулысы).

Жобаны дайындау барысында келесі құжаттар пайдаланылды:

1. Шарын МҰТП табиғи ортасының рекреациялық әлеуетінің қазіргі жағдайы, 2019 ж. (ұжымдық монография).

2. Инфрақұрылымды дамытудың бас жоспарын функционалдық аймақтарға бөлу бөлігінде Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің техникалық-экономикалық негіздемесін түзету («ҚЗО және «Терра ГАЖ» ЖШС, 2020 ж.).

3. Алматы облысының 7 пилоттық ауданында негізгі биоалуантүрліліктің негізгі аймақтарын тұрақты басқару үшін аймақтарға бөлу және ландшафттық жоспарлау схемаларын әзірлеу, 2020-2021 жж. (Қазақстандағы БҰҰДБ, «География және су қауіпсіздігі институты» АҚ ҚР ҒЖБМ).

4. Шарын МҰТП туристік инфрақұрылымды дамыту үшін жоспарланған қызметтің қоршаған ортаға әсерін алдын ала бағалау (Қоршаған ортаға әсерді алдын ала бағалау), Алматы 2021 ж. («Қазақстан биоалуантүрлілікті сақтау қауымдастығы» РҚБ, «География және су қауіпсіздігі институты» АҚ ҚР ҒЖБМ).

5. Шарын МҰТП туристік инфрақұрылымды дамыту жобасы, ықтимал әсерлер туралы есеп, Алматы 2022 ж. (АСБК).

6. «Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» РММ-нің 2025-2029 жылдарға арналған басқару жоспары (Шонжы, 2024 ж.).

7. Шарын МҰТП аумағында «Жетісу Вольфрамы» ЖШС компаниясымен бірлескен қызметтің жол картасы, 2024-2043 жж.

Жобаның әдіснамалық негізі абиотикалық орта мен биота компоненттері арасындағы байланысты орнатуда, сондай-ақ ландшафттық және биологиялық алуантүрлілікті сақтау критерийлері мен механизмдерін әзірлеуде бір-бірін толықтыратын ландшафттық-экологиялық және экожүйелік тәсілдер болып табылады.

Жұмысты орындау кезінде географиялық, экологиялық және биологиялық зерттеулердің дәстүрлі және заманауи әдістері, аумақтардың дамуын жобалау және жоспарлау бойынша ұсыныстар, оның ішінде табиғи-аумақтық кешендердің жай-күйін кешенді бағалау, ландшафттық жоспарлау, дамудың бас жоспарын әзірлеу және т.б. пайдаланылды.

Бұдан басқа, ҚР табиғат қорғау және экологиялық заңнамасының талаптары, БҰҰ-ның Қазақстан ратификациялаған табиғат қорғау конвенциялары жөніндегі ұлттық іс-қимыл жоспарлары мен стратегияларында баяндалған ережелер мен міндеттер ескерілді.

Осы жобаның картографиялық материалдары географиялық ақпараттық жүйелер (ГАЖ) және қашықтықтан зондтау технологияларын пайдалана отырып, электрондық форматта ArcGIS 10.8 бағдарламасы негізінде жасалған.н. ҚР ЭТРМ орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің бағдарламалық қамтамасыз етуімен толық үйлесімді.

- БАСҚАРУДЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУЫ

  - Географиялық орналасуы, шекаралары және аумақтың құрылымы

Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі (МҰТП) «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» мемлекеттік мекемесін құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 23 ақпандағы №213 қаулысына сәйкес Алматы облысының ерекше экологиялық табиғи кешендерін сақтау және қалпына келтіру мақсатында, тарихи, ғылыми, рекреациялық және эстетикалық маңызы бар 93 150 га аумақта құрылды.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 6 ақпандағы №121 қаулысымен парк аумағы кеңейтілді, мемлекеттік қордағы 33 900 га және қорғаныс мақсатындағы жерлер қосылды, парктың жалпы ауданы 127 050 га құрайды.

Әкімшілік-шаруашылық жағынан ұлттық табиғи парк Алматы облысының Ұйғыр (103 900 га), Еңбекшіқазақ (12 730 га) және Кеген (10 420 га) аудандарының аумағында, Шонжы ауылынан батысқа қарай 7 км және Алматы қаласынан шығысқа қарай 200 км жерде орналасқан.

Шарын МҰТП аумағына оңтүстігінде Құртоғай ауылындағы көпірден бастап, солтүстігінде өзен атырауының басталатын жеріне дейінгі Шарын өзені аңғары және өзеннің екі жағындағы тау бөктеріндегі жазықтар мен тау аралық ойпаттар – Сөгеті және Жалаңаш аңғарлары кіреді.

Шарын МҰТП-нің нақты белгіленген шекаралары бар, олар мемлекеттік актілермен бекітілген, сондай-ақ Алматы облысы әкімінің 2012 жылғы 9 ақпандағы №23 қаулысымен орнатылған қорғау аймағы бар. ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 6 ақпандағы №121 Қаулысы бойынша аумақ кеңейтілгеннен кейін парктың жалпы ауданы 127 050 га құрайды.

Парк аумағы әртүрлі қорғау режимдері бар функционалдық аймақтарға бөлінген. Қорық режиміндегі аймақ (9 428 га, 7,4%) табиғи кешендерді қатаң қорғау үшін белгіленген, оған Сарытоғай сирек кездесетін ерен орманы мен Үлкен Бұғыты тауының бөктері кіреді; бұл аймақта шаруашылық және рекреациялық қызметтерге тыйым салынады, тек ғылыми зерттеулер, биотехникалық шаралар және жоғалып кеткен түрлерді қайта енгізу рұқсат етіледі.

Экологиялық тұрақтандыру аймағы (13 147 га, 10,3%) рұқсат етілген реттелетін экологиялық туризм және қалпына келтіру жұмыстары кезінде орман кешендері мен жануарлар дүниесін қорғауды қамтамасыз етеді. Туристік және рекреациялық қызмет аймағы (49 248,9 га, 38,8%) табиғи кешендердің сақталуын қамтамасыз ете отырып, рекреациялық жүктеме нормаларын сақтай отырып, туристік маршруттарды, қарау алаңдарын және бивак тұрақтарын ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы (55 226,1 га, 43,5%) әкімшілік және рекреациялық объектілерді орналастыруға, шектеулі шаруашылық қызметті, ауыл шаруашылығы жұмыстарын, әуесқойлық балық аулауды, отырғызу материалдарын өсіруді, сондай-ақ экологиялық талаптарды сақтай отырып, жануарлар мен өсімдіктердің сирек кездесетін түрлерін реинтродукциялауға арналған.

Қорғау аймағында дәстүрлі жерді пайдалануға, рекреацияға, ғылыми зерттеулерге, өсімдіктер мен жануарлар қауымдастығын қалпына келтіруге және табиғи ресурстарды экожүйеге зиян келтірместен пайдалануға рұқсат етіледі. Гидрологиялық режимді бұзу, ластану тудыру, бөгде түрлерді енгізу немесе парктің экологиялық жүйелерін өзгертуге қабілетті қызметке тыйым салынады. Барлық шаралар биологиялық алуантүрлілікті сақтауға және Шарын МҰТП табиғи кешендерінің тұрақты жұмыс істеуін қолдауға бағытталған.

Шарын МҰТП жерлері толығымен мемлекеттік орман қорының санатына – мемлекеттік ұлттық парктердің орман алқаптарына жатады. Жалпы 127 050 га аумақтың ішінде орман алқаптары 2 935 га құрайды, ал ормансыз алқаптар – 124 115 га,оларға егістік жерлер, су, жайылымдар, шабындықтар және басқа да санаттар кіреді. Орман алқаптарының үлесі Шарын МҰТП жалпы аумағының 2,3%-ын құрайды.

Шарын МҰТП шекаралары ішінде пайдалануындағы 5 бөгде жер учаскесі бар, олар жалпы 680,05 га аумақты алып жатыр. Қорғау аймағында жер пайдаланушыларға тиесілі 16 151,96 га аумақ орналасқан  (1-кесте).

1-кесте – Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар (ЕҚТА) аумағында және оның қорғау аймағында орналасқан жер учаскелерінің иелері мен жер пайдаланушылардың тізімі

| ЕҚТА шегінде: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Нұрғожаев Руслан» шаруа қожалығы | 500,0 га |
| 2 | «Чарынирригация» ЕМК | 32,9 га |
| 3 | Балқаш – Алакөл | 132,0 га |
| 4 | ҚазАвтоЖол | 15,0 га |
| 5 | Жеке меншік | 0,15 га |
|  | Барлығы | 680,05 га |
| Парк шекарасына іргелес (қорғау) аймақта |  |  |
| 1 | «Гүлбаг» шаруа қожалығы | 46,0 га |
| 2 | «Азат» шаруа қожалығы | 50,0 га |
| 3 | «Шамиль» шаруа қожалығы | 23,0 га |
| 4 | «Арал» шаруа қожалығы-36 га | 36,0 га |
| 5 | «Гидрогеология» бекеті | 2,45 га |
| 6 | «Анек» ЖШС шаруа қожалығы | 5,0 га |
| 7 | Тұрсыновтың шаруа қожалығы | 0,4 га |
| 8 | Тлевлесовтың шаруа қожалығы | 600,0 га |
| 9 | Мансуровтың шаруа қожалығы | 100,0 га |
| 10 | Ахметов Тұрсынның шаруа қожалығы | 0,15 га |
| 11 | Ерменбаевтың «Боғұты» шаруа қожалығы | 82,0 га |
| 12 | Ерменбаева Райханның «Боғұты» шаруа қожалығы | 4,0 га |
| 13 | «Қаракүлдек» аңшылық шаруашылығы | 15 202,96 га |
|  | Барлығы | 16 151,96 |
|  | Қорытынды: | 16 832,01 га |

1.2. Табиғи кешендер мен биоалуантүрліліктің жағдайы

Геологиялық құрылысы мен жер бедері. Шарын МҰТП аумағы күрделі геологиялық құрылымы және ұзақ уақыт бойы жүріп отырған тектоникалық, эрозиялық және денудациялық үдерістер нәтижесінде қалыптасқан жер бедерінің алмасуымен ерекшеленеді. Геологиялық құрылымында палеозой дәуірінің шөгінді және жанартаутекті жыныстары, сондай-ақ құрамы әртүрлі интрузивті жыныстар – граниттер, диориттер, гранодиориттер кеңінен таралған. Төрттік кезеңнің жамылғы шөгінділері бұл жерде жұқа қабатпен ғана қалыптасқан, бұл тау жыныстардың жер бетіне кең шығуына ықпал етеді.

Ең ерекшеленетін аумақ – «Үлкен Бұғыты» учаскесі. Ол Іле Алатауының солтүстік-шығыс бөлігінде, Іле, Шілік, Шарын өзендері мен Сөгеті ойпатының арасында орналасқан. Геологиялық тұрғыдан бұл массив көміртегі дәуірінің эффузивтерімен, туфтарымен, тақтатастарымен, құмтастарымен, кремнийлі және әктас жыныстарымен, сондай-ақ қышқылды және негізді құрамдағы интрузивтермен сипатталады. Солтүстік бөлігінде базальтты және андезит-базальтты лавалар, порфирлер мен туфтар кең таралған. Тектоникалық жарылымдар тау массивін тау алды жазығынан және ішкі таулы ойыстардан айқын бөліп тұрады.

Қазіргі физикалық-геологиялық үдерістер эрозиямен, дефляциямен, аккумуляциямен және жаңа тектоникалық қозғалыстармен сипатталады. Жер бедерінің қалыптасуында су ағындары – арналық, беткейлік және жыралық ағындар маңызды рөл атқарады. Гравитациялық үдерістер жер бедерінің айқын биіктік белдеулілігін анықтайды, әсіресе Шарын өзенінің салаларының бассейндерінде.

Тектоникалық құрылымына қарай бірнеше ірі құрылымдар бөлінеді: Торайғыр-Бұғыты антиклинорийі, Көкпан-Күнгей Алатау антиклинорийі, Жалаңаш-Тоғызбұлақ және Кеген-Шалкөдесу синклиналдары. Осы құрылымдар жоғары таулы мұздықтық типтен бастап төмен таулы аккумуляциялық типке дейінгі тоғыз геоморфологиялық ауданның қалыптасуын айқындаған.

Үлкен Бұғыты таулары қырқалы-жалды жер бедерінің пішіндері бар монолитті массивті құрайды. Орташа биіктігі 1300-1700 м аралығында, ең жоғары биіктігі – 1818 м (Серіктас тауы). Беткейлері тік, тау жыныстарының жиі шығуы және тасты шөгінділері бар. Оңтүстік және шығыс беткейлері терең (1000 м-ге дейін) шатқалдармен бөлінген, олар ысырынды конустарға ұласады, ал солтүстік беткейлері тегістеліп биік жазыққа ауысады. Төмен таулық жер бедері орта таулық аймақты жиектеп, жатықталған жалды және жонды пішіндермен сипатталады; олардың солтүстігі Іле аңғарының еңісті жазықтарына ұласады.

Жер бедерінің қазіргі келбеті неоген-төрттік кезеңде белсенді тектоникалық қозғалыстар мен денудациялық үдерістердің әсерінен қалыптасқан. Шарын аймағының морфоструктуралары мен морфоскульптуралары жоғары ғылыми және эстетикалық құндылыққа ие, эндогендік және экзогендік күштердің өзара әрекеттесуін көрсететін, бірегей табиғи ескерткіштер болып табылады (А ҚОСЫМШАСЫ, 1-сурет).

Шарын МҰТП аумағының климаты күрт континенталды, ол ішкі материктік жағдайдың, мұхиттардан едәуір қашықтықтың және аймақтың күрделі орографиялық құрылымының әсерінен қалыптасады. Парк қоңыржай климаттық белдеуде орналасқан (суббореалдық типті), мұнда температура мен ылғалданудың маусымдық айырмашылықтары айқын білінеді. Қыс мезгілінде аумаққа Сібір антициклонының сілемдері әсер етіп, суық әрі құрғақ ауа массаларын әкеледі, ал жазда температураның жоғарылауына және жауын-шашынның азаюына ықпал ететін Орта Азия термиялық депрессиясының ықпалы күшейеді.

Тосқауыл әсерін және температураның инверсиясын тудыратын тау жоталары мен тау аралық ойпаттар климатқа үлкен әсер етеді. Таулы аймақ жергілікті циркуляциялық құбылыстармен сипатталады – тау-аңғары және фен желдері қыста қысқа мерзімді ерітуге әкеледі. Көктем мезгілі тұрақсыз ауа райымен ерекшеленеді: қайта қайталанатын суықтар, үсік жүруі және жауын-шашын байқалады, ал күзде жауын-шашынмен бірге циклондық белсенділік күшейеді.

Парк аумағы мен оған іргелес аймақтардағы жылдық жауын-шашын мөлшері жер бедерінің биіктігі мен экспозициясына байланысты 125-325 мм аралығында өзгереді. Ең көп жауын-шашын Сөгеті-Бұғыты массивінің батыс, таулы бөлігінде түседі (жылына 325 мм-ге дейін), мұнда ылғалдың көктемгі максимумы байқалады. Ал шығыс, төменгі бөліктерде – Іле тау аралық ойпатында – климат әлдеқайда құрғақ, жылдық жауын-шашын мөлшері 125-150 мм-ден аспайды. Жалпы, жауын-шашынның табиғи төмендеуі және таулы аймақтардан төменге қарай температураның жоғарылауы байқалады.

Орташа айлық температуралар қыста -4,7°C, жазда +21,5°C шамасында өзгереді. Тәуліктік орташа температурасы +6,5°C-тан жоғары болатын тұрақты жылы кезең наурыз айының соңынан қарашаның басына дейін созылады. Ең жылы ай – маусым (шамамен +19°C), ең суық – ақпан (орташа -4,7°C, абсолюттік минимум -11,9°C). Сарытоғай ауданында алғашқы қар қазанның ортасында түседі, тұрақты қар жамылғысы қаңтарда қалыптасады, ал толық еруі наурыз айының басында аяқталады.

Осылайша, Шарын МҰТП климаты әртүрлілігімен және құрғақтығымен ерекшеленеді, қалыпты-континенттік және шөлді-дала типтерінің белгілерін ұштастырады. Көпжылдық температуралық және ылғалдану режимдерінің тұрақтылығы орографиялық ерекшеліктер мен тау массивтерінің тосқауылдық әсеріне байланысты, бұл аумақ климатына тұрақтылық пен алуан түрлілік береді.

Шарын МҰТП аумағындағы жер үсті сулары. Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі аумағындағы негізгі су артериясы – Іле өзенінің ірі сол жақ саласы болып табылатын Шарын өзені. Ол аймақтың микроклиматын қалыптастыруда және су ресурстарымен қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Өзен Кетмен жотасының оңтүстік беткейлерінен Шалкөдесу атауымен бастау алып, Кеген ойпатынан өтіп, Шет Мерке және Орта Мерке салаларымен қосылғаннан кейін қазіргі атауын алады. Орта ағысында өзен жыраны терең кесіп өтіп, тік жарқабақты көрікті шатқал – «Қамалдар аңғарымен» ерекшеленеді.

Шарын – таулы типтегі өзендер қатарына жатады және қоректенуі аралас, оның ішінде қар суымен толығуы басым. Көктемгі тасқын наурыздың екінші онкүндігінде басталып, тамыз айының соңына дейін жалғасады, максимал шегі сәуір-мамыр айларында байқалады. Тасқынның ұзақтығы 114-121 күнді құрайды. Орташа жылдық су шығыны 5% қамтамасыздық кезінде 49,4 м³/с шамасында. Саба кезеңінде су мөлдір, лайлылығы төмен (30-100 г/м³), ал тасқын кезінде лайлылық 550-630 г/м³ дейін артады. Минералдылығы 250-500 мг/л, кермектігі 3,5–4,9 мг-экв/л. «Қазгидромет» РМК (2019 ж.) деректеріне сәйкес, Шарын өзенінің Сарытоғай тұстамасындағы су сапасы бойынша 1-классқа жатады (pH 7,9-8,2; еріген оттегі 10,5-12,1 мг/дм³; БПК – 1,3 мг/дм³-тен төмен).

Өзеннің ең ірі саласы – Кетмен жотасының батыс беткейлерінен бастау алатын Темірлік өзені. Жоғарғы бөлігінде оның арнасы V-тәрізді болып, қойтас пен қиыршық тастан құралған; төменгі ағысында арна ирек, құмды-сазды болып келеді және бірнеше шағын салалармен (Кеңбұлак, Қарасай және т.б.) толығады.

«Үлкен Бұғыты» учаскесінде жер үсті сулары Сарымсақты және Қайрақтыбұлақ сияқты шағын бұлақтармен сипатталады, олардың дебиті төмен. Аумақты сумен қамтамасыз етуде жерасты сулары негізгі рөл атқарады. Ілеаралық таулы ойпаты көпқабатты артезиандық бассейн болып табылады және ол Кетмен мен Жетісу Алатау жоталарынан келген қар және жаңбыр суларының инфильтрациясы есебінен толады. Шарын өзені мен оның салаларының төменгі ағысында жерасты суларының ағызу аймақтары байқалады, бұл кейбір учаскелердің батпақтануына, қайталама тұздануына, сортаңдар мен тақырлардың пайда болуына әкеледі.

Іле ойпатының шығыс бөлігіндегі жерасты суларының жалпы қоры 50 м³/с көлемінде бағаланады. Бұл сулардың шаруашылық және бальнеологиялық маңызы жоғары. Көктемгі-жазғы тасқын жылдық ағынның негізгі бөлігін қамтамасыз етіп, Шарын МҰТП бүкіл аумағындағы су режимін сақтауға ықпал етеді.

Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағындағы топырақ жамылғысы климаттық, орографиялық және геологиялық факторлардың үйлесуіне байланысты айтарлықтай алуан түрлілігімен ерекшеленеді. Тік белдеулік, сондай-ақ тауаралық ойыстардағы инверсиялық жағдайлар топырақ жамылғысының күрделі құрылымын айқындайды. Территорияның қазіргі келбеті неотектоникалық қозғалыстар мен неоген-төрттік дәуіріндегі климаттық ауытқулардың әсерінен қалыптасқан, бұл әртүрлі ландшафттар мен топырақ типтерінің дамуына ықпал етті.

Зоналық топырақтардың ауысуы далалық учаскелердегі таулық қара-қоңыр топырақтардан бастап, тау бөктері мен ойпатты аймақтардағы шөлдік сұр-қоңыр топырақтарға дейін байқалады. Аумақтың көп бөлігінде қуаттылығы төмен, әлсіз жетілген, қиыршықтасты топырақтар басым, олардың қалыптасуы эрозиялық үдерістердің қарқындылығымен және қаңқалық материалдың жоғары мөлшерімен байланысты. Интразоналық топырақтар (тақырлар, сортаңдар, шалғындық және батпақты топырақтар) негізінен Шарын мен Іле өзендерінің жайылмаларына, бұлақтардың шығуына және уақытша су ағыстары өтетін өңірлерге тән.

Ең кең таралған топтарға қара және ашық күрең, қоңыр және сұр-қоңыр топырақтар жатады, олар қуаттылығы, түйіршіктік құрамы, тұздану және гипс мөлшері бойынша ерекшеленеді. Өте құрғақ климат жағдайында қиыршық тасты қабығы бар, биогендігі төмен, өте құрғақ ерекше топырақтар қалыптасады. Уақытша су ағындарының аңғарларында және аллювиийлік жазықтарда жас және шамадан тыс ылғалданған топырақтар – шалғынды-қоңыр, тақыр тәрізді және сортаң топырақтар қалыптасқан, олардың бір бөлігі суару нәтижесінде өзгеріске ұшыраған.

Ерекше табиғи жағдайлар алуан түрлі әрі бірегей өсімдік жамылғысының қалыптасуына ықпал етеді. Аумақтың флорасында жоғары өсімдіктердің 1000-ға жуық түрі бар, олардың 77-сі қорғауды қажет етеді, оның ішінде 39 сирек және эндемик түр, Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген (ауған терегі, Іле бөріқарақаты, Семёнов үйеңкісі және т.б.).

Шарын МҰТП флорасы жоғары деңгейдегі алуан түрлілігімен ерекшеленеді және төменгі әрі жоғары сатыдағы өсімдіктерді – аборигенді, интродукцияланған және бөтен түрлерді қамтиды. Аумағында жоғары сатыдағы шамамен 1000 түрге жуық өсімдік тіркелген, олар 436 туысқа және 92 тұқымдасқа жатады. Бұл өңірдің өсімдіктер дүниесінің айтарлықтай мол екенін дәлелдейді. Ең кең таралған тұқымдастар – Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, Brassicaceae и Rosaceae, олар флораның 70%-дан астамын құрайды.

Әсіресе Үлкен және Бала Бұғыты тау жоталарының флорасы бай, мұнда 800-ден астам өсімдік түрі өседі. Бұл жерде Қазақстанның Қызыл кітабына енген көптеген сирек және эндемик түрлер кездеседі, соның ішінде Gagea setifolia, Lotus sergievskiae, Dendrostellera ammodendron, Tulipa behmaniana және Astragalus tscharynensis. Сонымен бірге Іле Алатауы, Кетмен және Күнгей Алатау жоталары түйіскен аймақтарда реликт және эндемик өсімдіктер де ұшырасады.

Үлкен және Бала Бұғытының тау бөктеріжәне шөлейт далалар Іле округінің Солтүстік-Тұран провинциясына жатады. Бұл жерде тасбұйырғынды, жапақты және жартылай бұталы шөлдер, сондай-ақ аумақтың ерекше ботаникалық-географиялық орналасуын көрсететін типтік көп дәнді және селеулі далалар қалыптасады.

Ұлттық парктің аумағындағы өсімдік жамылғысы айқын зоналылығына және өсімдіктер түрлерінің алуан түрлілігіне ие. Шарын өзені дала және шөл аймақтарынан өтеді, күрделі климаттық және топырақтық құрылымды қалыптастырады. Парктің аумағында тау бөктеріндегі және жазықтағы шөлдер, далалар, бұталы тоғайлар және шалғындық өсімдіктер қауымдастықтары кездеседі.

Тау бөктеріндегі аймақтарда өсімдік белдеулерінің ауысуы байқалады: қара және күрең топырақтағы далалардан бастап, қоңыр топырақтағы жартылай шөлдерге дейін. Негізгі аумақты сұр-қоңыр топырақтағы шөлдер алады, мұнда жусанды және сораңды қауымдастықтар басым. Аса аридті аймақтарда сирек кездесетін түрлер, мысалы Регель ақсырқыны кездеседі.

Өзендер бойында тоғай және шалғындық қауымдастықтары, ал тауларда – көпшөпті-бетегелі далалар және бұталы тоғайлар (қараған, итмұрын, тобылғы) дамиды. Шөлдік өсімдіктер қауымдастықтары тасты, гипсті, сазды және сортаңды типтерге бөлінеді, олардың ішінде тасбұйырғынды және жапақты шөлдер жиі кездеседі. Мұндай алуан түрлілік өңірдің климаттық, топырақтық және геоморфологиялық жағдайларының күрделі үйлесуін көрсетеді.

Сирек кездесетін түрлер. Шарын МҰТП флорасы жоғары деңгейдегі бірегейлік пен эндемизмге ие. Аумағында Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген 39 өсімдік түрі анықталған. Олардың ішінде – Виталий шөмішгүлі (Aquilegia vitalii), іле жапағы (Arthrophytum iliense), іле бөріқарақаты (Berberis iliensis), жоңғар аспарасы (Chesneya dshungarica), алатау бәйшешегі (Crocus alatavicus), іле және сөгеті сасыры (Ferula iliensis, F. sjugatensis), соғды ерені (Fraxinus sogdiana), іле үшқаты (Lonicera iliensis), күлгін терек (тораңғы) (Populus pruinosa), Альберт қызғалдағы (Tulipa alberti) және басқалары. Ареал шекараларында Регель ақсырқыны (Iljinia regelii) және Регель түкжапырағы (Simpegma regelii) сияқты түрлер де кездеседі.

2016 жылы жүргізілген далалық ботаникалық зерттеулері парктің өсімдік жамылғысын инвентаризациялау және картаға түсіруді қамтыды. Жұмыстар аумақтың барлық ландшафтық әртүрлілігін қамтыды, ал флора сипаттамасы 93 геоботаникалық нүкте бойынша GPS-координаттарын пайдалана отырып жасалды.

Нәтижесінде Шарын МҰТП флорасының таксономиялық әртүрлілігі нақты анықталды: 406 тұқымдасқа және 84 туысқа жататын тамырлы өсімдіктердің 915 түрі бар. Парктың фитоценоздық құрылымы жеті негізгі өсімдік түрлерінен тұрады – батпақтық, су өсімдіктері, шалғындық, орманды, бұталы, дала және шөлдік.

Өсімдік жамылғысының кеңістік ұйымдастырылуы Шарын МҰТП «Өсімдік» картасында көрсетілген және 39 бөлуді қамтиды, оның ішінде төмен таулар, ұсақ шоқылар, тау бөктеріндегі жазықтар, аридті-денудациялық үстірттер, ежелгі аллювийлік және пролювийлік жазықтар, Шарын және Темірлік өзендерінің шатқалдары мен аңғарлары, сондай-ақ антропогендік бұзылған ауыл шаруашылығы жерлерін қамтиды. Мұндай әртүрлілік аумақтың жоғары экологиялық және ботаникалық маңыздылығын айқын көрсетеді (А ҚОСЫМШАСЫ, 2-сурет).

Жануарлар әлемі.

Жануарлар әлемінің биологиялық әртүрлілігі түрлер құрамының жоғары деңгейімен сипатталады. Су қоймаларының ихтиофаунасы 15 түрді қамтиды. Ең көп түрлердің әртүрлілігі сағалық аймақпен сипатталды (14), ең кішісі – таулы аймақ (3 түрі), тау етегінде 5 түрі табылды. Қосмекенділер 2 түрмен (екеуі де Қызыл кітапқа енгізілген), бауырымен жорғалаушылар 18 түрмен сипатталады, бұл Қазақстандағы бүкіл герпетофаунаның 1/3 бөлігін құрайды. Әсіресе құстар фаунасы өте бай, әрі алуан түрлі – тұрақты мекендейтін 111 түр бар. Маусымдық құстарды (ұшып өтетін құстарды) қоса есептегенде, мұнда 207 түр кездеседі, бұл Қазақстан орнитофаунасының 42%-ын құрайды (22 құс түрі Қызыл кітапқа енгізілген).

Сүтқоректілер 34 түрді құрайды (оның ішінде 4 түр Қызыл кітапқа енгізілген).

Парк аумағында сүтқоректілердің 34 түрі мекендейді. Ең көп таралғаны – кеміргіштер (19 түр: кіші қосаяқ, тікқұлақ қосаяқ, сары және қызылұрт сарышұнақ, сұр атжалман, эмуранчик және т.б.). Жыртқыш аңдар 7 түрмен (қасқыр, түлкі, қарсақ, сасық күзен, аққалақ, шұбар күзен және борсық), тұяқтылар – 4 түрмен (доңыз, сібір елігі, сібір таутекесі), жәндікқоректілер – 3 түрмен, жарқанаттар – 4 түрмен, қоянтәрізділер – 1 түрден тұрады.

Жыртқыштар ішінде ең көп таралғандары – сасық күзен, түлкі, қарсақ және борсық. Тұяқтылардың маңызды отряды 4 түрден тұрады: доңыз, сібір елігі, сібір таутекесі, қарақұйрық. Ең көп таралған отряд – кеміргіштер (19 түр: кіші қосаяқ, тікқұлақ қосаяқ, сары және қызылұрт сарышұнақ, сұр атжалман, эмуранчик және т.б.).

Су маңындағы мекендерде ондатр мен ортаазиялық құндыз тіркелген. Жарқанаттардың 5 түрі бар, құлақты кірпі мен кішкентай ақ тісті тышқан, толай қояны  мекендейді.

Шарын МҰТП аумағында Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген сирек және жойылып бара жатқан сүтқоректілер мекендейді: сабаншы, ортаазиялық құндыз, қарақұйрық, сілеусін. (А ҚОСЫМШАСЫ, 3-сурет).

Орнитофауна (Құстар). Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің және оған жақын орналасқан аумақтардың жазғы маусымдағы авифаунасы кемінде 130 құс түрінен тұрады, бұл Қазақстанда ұялайтын барлық құстардың 30%-дан астамын құрайды.

Негізгі мекендеу ортасының типтеріне байланысты үш ірі топты бөліп көрсетуге болады: су құстары және су маңы құстары (32 түр): үлкен суқұзғын, үлкен және кіші оқпақ, сұр қаз, сарыала қаз, ысылдақ шүрегей мен даурықпа шүрегей, сұр үйрек, қызылтұмсық сүңгуір және басқалары, ашық кеңістік құстары (шамамен 20 түр): құладындар (далалық, егістік, қамыстық), көксары, айқанат тілеміш, ақсары, ақиық, ақбас құмай, лашын, тұрымтай, сарыалқым және жасыл аражегіштер, жар қарлығаштары және т.б., ағашты-бұталы жерлердің құстары – нағыз дендрофилдерді де, сондай-ақ бұталарда өмір сүретін құстарды да қамтитын ең үлкен топ. Бұл топ маусымдық құстардың кем дегенде жартысын құрайды: тұйғын және қырғи; жылқышы, дүпілдек, орман жадырағы, бізтұмсық шөже, боз және қаратамақ содырғы, қаршығареңді сандуғаш; төрт түрлі сарықас түрлері (саяшыл сарықас, жасыл, үнді және арай сарықасы); сары үрпек шымшық және басқалар.

Мигранттардың ішінде Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген 3 құс түрі бар: балықшы тұйғын, ақиық, лашын. Жалпы алғанда, жыл бойы парк аумағында Қазақстан құстарының авифаунасының 48,1% құрайтын 236 түр кездеседі. Оның ішінде Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген 22 құс түрі бар, бұл Қызыл кітаптағы барлық құстар тізімінің 39,2% құрайды. (А ҚОСЫМШАСЫ, 4-сурет).

Бауырымен жорғалаушылар. МҰТП аумағында кесірткелердің 10 түрі және жыландардың 8 түрі кездеседі, бұл Қазақстан герпетофаунасының 36,7%-ын құрайды. Кесірткелердің ішінде ең сирек әрі қызықты түр – шұбар батбат, ол Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген. Жыландардың 8 түрінің ішінде тек дала сұр жыланы мен қалқантұмсық жыланы улы болып табылады.

Қосмекенділер. Парк аумағында құйрықсыз амфибиялардың 4 түрі кездеседі (Қазақстан батрахофаунасының 33%). Бір кездері сібір бақасы бұл өңірде кең таралған болатын, бірақ уақыт өте келе оның мекендеу аймақтарын көл бақасы түгелдей басып алып, сібір бақасын ығыстырды. Соның салдарынан сібір бақасы Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілді, және бүгінгі таңда оның әрбір табылуы ғылыми және табиғат қорғау тұрғысынан ерекше құндылыққа ие. Даната құрбақасы салыстырмалы түрде жақында сипатталған және Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген, бұл, ең алдымен, түр туралы ғылыми деректердің жеткіліксіздігімен байланысты. Алайда соңғы герпетологиялық зерттеулер бұл құрбақаның аймақта кең таралғанын көрсетеді (А ҚОСЫМШАСЫ, 5-сурет).

Ихтиофауна. Шарын МҰТП ихтиофаунасы 2 тұқымдасқа жататын 10 түрмен ұсынылған: тұқы тұқымдастары – амур шабағы, іле шармайы, арал сазаны, мөңке, қабыршақты және қабыршақсыз көкбас; шырма балықтар  тұқымдастары – тибет және сұр талма балығы, теңбіл және біртүстісалпыерін.

1.3. Инфрақұрылым және даму перспективалары

Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің өндірістік және тұрғын үй қоры 2004 жылы парктің құрамына бұрын Ұйғыр мемлекеттік орман шаруашылығы мекемесінің балансында болған ғимараттар мен құрылыстар енгізілген кезде қалыптасты. Нысандардың қазіргі жағдайы туралы ақпарат, сондай-ақ олардың тиімді жұмыс істеуін арттыру үшін қажетті шаралар 2-кестеде келтірілген.

Қазіргі уақытта ұлттық парк аумағында мемлекеттік инспекторлар мен уақытша қызметкерлердің тұруына арналған 7 кордон жұмыс істейді. Туристік маршруттарда 3 қөру алаңы, 11 бивак алаңы мен шатырлы лагерьлерге арналған орындар, 3 көлік тұрағы жабдықталған, сондай-ақ жалпы сыйымдылығы 54 орын болатын 4 қонақ үй қызмет көрсетеді.

Парк аумағы арқылы А-2 және А-6 республикалық маңызы бар транзиттік автокөлік жолдары өтеді. Барлық елді мекендер жол желісіне қосылған, алайда оның жай-күйі жөндеуді қажет етеді. Кордондар бір-бірімен ұзындығы 52 км болатын қара жолдармен байланыстырылған. Парктің тиімді жұмыс істеуі мен қорғау шараларын қамтамасыз ету үшін барлық жолдарды тиісті жағдайда ұстап тұру қажет.

Аумақта ұзындығы 108 км болатын екі қатар минералданған өртке қарсы жолақтар салынған, олар жыл сайынғы күтімді талап етеді. Алты кордонның әрқайсысында тікұшақ алаңы бар. Радиобайланыс және телефон байланысы жолға қойылған: төрт телефон нүктесі парк кеңсесінде, біреуі – Шарын ерен тоғайындағы саяжайда орналасқан. Байланыс «Қазақтелеком» АҚ арқылы Шонжы ауылында орнатылған автоматтандырылған телефон станциясы арқылы, сондай-ақ орнатылған сервитут негізінде талшықты-оптикалық байланыс желісін жүргізетін және пайдаланатын «Freedom Telecom Operations» ЖШС арқылы қамтамасыз етіледі.

Парктің инженерлік инфрақұрылымы толық дамымаған, әсіресе кордондардың электрмен жабдықталуы жетіспейді. Кордондардың негізгі бөлігі электр генераторлары мен күн панельдері арқылы қамтамасыз етіледі. №1, 2, 3, 6 кордондарда электр жарығы жоқ, қалғандары орталықтандырылған электрмен жабдықталған. Қосымша күн панельдері Үлкен Бұғыты тау массивінде және Сарытоғай шатқалының төменгі бөлігінде орнатылған. Кордондарда жылыту үшін қатты отын пайдаланылады. Су бұлақтардан, өзендерден, ұңғымалардан алынады немесе су жеткізу жолымен қамтамасыз етіледі.

Жалпы, өндірістік және тұрғын объектілердің жағдайы қанағаттанарлық деп бағаланады. 2-кестеде Шарын МҰТП-ның қолданыстағы өндірістік және тұрғын инфрақұрылым нысандарының тізбесі берілген.

2-кесте – Шарын МҰТП қолданыстағы өндірістік және тұрғын инфрақұрылым нысандары

| № | Атауы | Айналым № | Орналасқан жері | Қазіргі жағдайы және талап етілетін шаралар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Әкімшілік ғимараты |  | Шонжы а., Қыдырбаев к. № 4 | 1968 жыл. Электрмен жабдықталуы – орталықтандырылған, су – тасымалданады, дәретхана – шұңқырлы, жылу беру – қатты отынмен, 4 телефон нөмірі бар, стационарлық рация орнатылған. 2006-2007 жылдары күрделі жөндеу және қайта құру жүргізілді. Ағымдағы жөндеу қажет. |
| 2 | Өндірістік база (қойма, бокс, қазандық, дәретхана, орман өрт сөндіру станциясы, бастырма, 3 қойма, цехтар) |  | Шонжы а., Қыдырбаев к. № 4 | 1968 жыл. Күрделі жөндеу жүргізілген. Жобалық-сметалық құжаттама бар. |
| 3 | Орман шаруашылығы кеңсесі (өрт сөндірушілерді оқыту кабинеті) | 34 | Сарытоғай кенті, 34 айналым | 1977 жылы салынған. Қазіргі уақытта апатты жағдайда. |
| 4 | Уақытша ғимарат (қойма) – өртке қарсы құрал-жабдықтарды сақтау үшін | 34 | Сарытоғай кенті, 34 айналым | 1977 жыл, электрмен жабдықталуы – орталықтандырылған, су – өзеннен, жылу беру – пешпен, дәретхана – шұңқырлы. Күрделі жөндеуді қажет етеді. |
| 5 | Кордон №1 | 5 | Сарытоғай шатқалы, Шарын өзенінің жайылмасы | 1972 жыл, электрмен жабдықталуы – күн батареялары арқылы, су – өзеннен, дәретхана – шұңқырлы, жылу беру – пешпен, стационарлық рация бар. Күрделі жөндеуді қажет етеді. |
| 6 | Кордон №2 | 8 | Сарытоғай шатқалы, Шарын өзенінің жайылмасы | 1972 жыл, электрмен жабдықталуы – күн батареялары арқылы, су – өзеннен, дәретхана – шұңқырлы, жылу беру – пешпен, қолжетімді рация бар. Күрделі жөндеуді қажет етеді. |
| 7 | Кордон №3 | 29 | Сарытоғай шатқалы, Шарын өзенінің жайылмасы | 1965 жыл, электрмен жабдықталуы – күн батареялары арқылы, су – ұңғымадан, дәретхана – шұңқырлы, жылу беру – пешпен, рация бар. Күрделі жөндеуді қажет етеді. |
| 8 | Кордон №4 | 36 | Сарытоғай шатқалы, Шарын өзенінің жайылмасы | 1964 жыл, электрмен жабдықталуы – орталықтандырылған, су – ұңғымадан, дәретхана – шұңқырлы, жылу беру – пешпен, рация бар. Күрделі жөндеуді қажет етеді. |
| 9 | Кордон-саяжай (жұмысшылар үйі) | 40 | Сарытоғай шатқалы, Шарын өзенінің жайылмасы (саяжай) | 1974 жыл, электрмен жабдықталуы – орталықтандырылған, су құбыры бар, дәретхана – шұңқырлы, жылу беру – пешпен, телефон бар. Күрделі жөндеуді қажет етеді. |
| 10 | Заманауи типтегі кордон | 47 | Сарытоғай шатқалы, Шарын өзенінің жайылмасы | 2025 жыл, электрмен жабдықталуы – орталықтандырылған, су – тасымалданады, жылу беру – пешпен, қолжетімді рация бар. |
| 11 | Кордон (жұмысшылар үйі) | 47 | Сарытоғай шатқалы, Шарын өзенінің жайылмасы | 1972 жыл, электрмен жабдықталуы – орталықтандырылған, су – өзеннен, дәретхана – шұңқырлы, жылу беру – пешпен. Қазіргі уақытта апатты жағдайда. |
| 12 | Кордон (жұмысшылар үйі) | 34 | Сарытоғай шатқалы, Шарын өзенінің жайылмасы | 1972 жылы салынған. Қазіргі уақытта апатты жағдайда. |
| 13 | Кордон (жұмысшылар үйі) | 34 | Сарытоғай шатқалы, Шарын өзенінің жайылмасы | 1972 жылы салынған. Қазіргі уақытта апатты жағдайда. |
| 14 | Кордон №5 | 47 | Сарытоғай шатқалы, Шарын өзенінің жайылмасы | 1973 жыл, электрмен жабдықталуы – орталықтандырылған, су – өзеннен, дәретхана – шұңқырлы, жылу беру – пешпен, қолжетімді рация бар. Күрделі жөндеуді қажет етеді. |
| 15 | Кордон №6 | 89 | Үлкен Бұғыты учаскесі | Су – бұлақтан, электрмен жабдықталуы – күн батареялары арқылы, дәретхана – шұңқырлы, жылу беру – пешпен, стационарлық рация бар. |

Әкімшілік ғимарат, қонақ үй және өндірістік база Шонжы ауылында орналасқан, қалған нысандар тікелей парктің аумағында орналасқан (6 сурет).

| Парк кеңсесі, Шонжы ауылы | Шарын шатқалындағы БӨП |
| --- | --- |
| Орман өрт сөндіру станциясы | Заманауи типтегі кордон |

6-сурет – Өндірістік инфрақұрылымның кейбір нысандары

Ерен тоғайы саяжайындағы кордондарда мемлекеттік инспекторлар отбасыларымен тұрақты тұрады – барлығы 15 адам.

Шарын МҰТП-ның аумақты қорғау және оны тиімді пайдалану міндеттерін орындауды қамтамасыз ету үшін өндірістік және тұрғын үй инфрақұрылымын жақсартуға бағытталған құрылыс және кешенді жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет (3-кесте).

3-кесте – Жоспарланып отырған өндірістік және тұрғын үй инфрақұрылым нысандары

| № | Нысанның атауы | Саны | Орналасқан жері | Жоспарланып отырған іс-шаралар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кордон | 2 | 1. Кіші шатқал, 140 айналым 2. Шарын шатқалы – Қамалдар аңғары, 119 айналым | Құрылыс жүргізу. Автономды электрмен жабдықтау. Сумен жабдықтау. Септик. Аумақты абаттандыру |
| 2 | Бақылау мұнарасы | 1 | Жоспарланған кордонның жанында Темірлік өзені 124 айналым | Орнату |
| 3 | Шлагбаум | 9 | Бұғыты тауында: Шатқалдар бойынша: - Алмасай - Темірлікте - Кіші шатқалда - 47 айналым 29 айналым 5 айналым 8 айналым 28 айналым 36 айналым | Орнату |
| 4 | БӨП | 1 | Шарын шатқалы | Құрылыс жүргізу, электрмен жабдықтау, сумен қамтамасыз ету, септик. Аумақты абаттандыру. |
| 5 | БӨП және шлагбаум | 1 | - Кіші шатқал | Құрылыс жүргізу, электрмен жабдықтау, сумен қамтамасыз ету, септик. Аумақты абаттандыру. |
| 6 | 17 км электр желісін жүргізу | 1 | Кіші шатқал | Құрылыс жүргізу, электрмен жабдықтау |
| 7 | 10 км ауыз су құбырын жүргізу | 1 | Кіші шатқал | Құрылыс жүргізу, сумен қамтамасыз ету |

Жоспарланған іс-шараларға кордондардың маңына келесі қосалқы нысандарды орнату кіреді:

• гелиоқондырғы;

• аумақты бақылауға арналған мұнара (Шарын өзенінің атырауы мен «Үлкен Бұғыты» учаскелеріндегі кордондар үшін);

• жел қондырғысы (Шарын өзенінің атырауы мен «Үлкен Бұғыты» учаскелеріндегі кордондар үшін);

• электр қозғалтқышы;
• монша және душ;
• су қоры сақталатын сыйымдылықтар;
• көлік тұрағы.

Бұған қоса, кордондардың жанында орналасқан барлық 7 (жеті) тікұшақ алаңын тұрақты түрде жұмыс жағдайында ұстау қажет.

1.4. Басқару құрылымы және кадрлық әлеует

Шарын МҰТП басқару құрылымы оның негізгі міндеттерін, аумақтың табиғи ерекшеліктерін, игерілу деңгейін, рекреациялық инфрақұрылымның болуын, тұрақты және маусымдық халық санын, сондай-ақ экожүйелерге мониторинг жүргізу және табиғатты қорғау шаралар кешенін іске асыру қажеттілігін ескере отырып қалыптастырылады.

2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Шарын МҰТП-де келесі ұйымдық құрылым жұмыс істейді (4-кесте). Бұдан бөлек, ұлттық паркте техникалық персонал да қызмет атқарады (5-кесте).

4-кесте – Шарын МҰТП қазіргі ұйымдастырушылық құрылымы және штаттағы персоналы

| № | Лауазым атауы | Саны |
| --- | --- | --- |
| Әкімшілік-басқару аппараты – 4 |  |  |
| 1 | Директор | 1 |
| 2 | Директордың орынбасары | 2 |
| 3 | Референт | 1 |
| Өсімдіктер дүниесін қорғау және қалпына келтіру бөлімі – 8 |  |  |
| 4 | Өсімдіктер дүниесін қорғау және қалпына келтіру бөлімінің жетекшісі | 1 |
| 5 | ӨДҚҚК бөлімінің маманы | 1 |
| 6 | Мемлекеттік инспектор | 6 |
| Жануарлар дүниесін қорғау және ӨДҚҚК бөлімі – 17 |  |  |
| 7 | Жануарлар дүниесін қорғау және қалпына келтіру бөлімінің жетекшісі | 1 |
| 8 | Аңшылықтану-биолог | 1 |
| 9 | Мемлекеттік инспектор | 15 |
| Ғылым бөлімі – 5 |  |  |
| 10 | Ғылым бөлімінің жетекшісі | 1 |
| 11 | Аға ғылыми қызметкер | 2 |
| 12 | Кіші ғылыми қызметкер | 2 |
| Туризм және экологиялық-ағартушылық бөлім – 4 |  |  |
| 13 | Туризм бөлімінің басшысы – аға мемлекеттік инспектор | 1 |
| 14 | Экскурсия жетекшісі | 2 |
| 15 | Экологиялық ағартушылық бойынша маман | 1 |
| Қаржы және ұйымдастыру жұмыстар бөлімі – 5 |  |  |
| 16 | Бас бухгалтер | 1 |
| 17 | Бас бухгалтердің орынбасары | 1 |
| 18 | Бухгалтер | 1 |
| 19 | Экономист | 1 |
| 20 | Кадр инспекторы | 1 |
| 21 | Өндіріс меңгерушісі | 1 |
| 22 | Қойма меңгерушісі | 1 |
| 23 | Инженер-механик | 1 |
| Барлығы |  | 46 |

5-кесте – Шарын МҰТП техникалық персоналы

| № | Лауазым атауы | Бірлік саны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Қауіпсіздік инженері | 1 |
| 2 | Радиобайланысшы | 1 |
| 3 | Күзетші | 5 |
| 4 | Жүргізуші | 5 |
| 5 | Тракторшы | 2 |
| 6 | Дәнекерлеуші | 1 |
| 7 | Жұмысшы | 5 |
| 8 | Мұражай меңгерушісі | 1 |
| 9 | Радист | 1 |
| 10 | Бөлме тазалаушы | 6 |
| 11 | Электрик | 1 |
| 12 | Маусымдық жұмысшы | 10 |
| 13 | Газ операторы | 1 |
| 14 | Өрт сөндіру машинасының жүргізушісі | 3 |
| 15 | Өрт сөндіру күзетшісі | 8 |
| 16 | Архивші | 0,5 |
| 17 | Мемлекеттік сатып алулар жөніндегі маман | 1 |
| 18 | Заң кеңесшісі | 1 |
| 19 | Слесарь | 1 |
| 20 | Санитарлық техник | 1 |
| 21 | Цех жұмысшысы | 2 |
| 22 | Қауіпсіздік инженері | 1 |
| ЖАЛПЫ |  | 58,5 |

Шарын МҰТП штаттық кестесіне сәйкес жалпы қызметкерлер саны 46 адамды құрайды. Оның ішінде 35 қызметкердің жоғары білімі, 11 қызметкердің арнайы орта білімі бар. Көптеген мамандардың бейіні – орман шаруашылығы және инженерлік қызмет.

Әкімшілік-басқару аппаратына 4 қызметкер кіреді: директор, директордың екі орынбасары және референт. Ғылым бөлімінде бөлім бастығы және төрт ғылыми қызметкер жұмыс істейді. Өсімдіктер дүниесін қорғау және қалпына келтіру бөлімінде: бөлім бастығы, ӨДҚҚК инспекторы және алты мемлекеттік инспектор жұмыс істейді. Жануарлар дүниесін қорғау және қалпына келтіру бөлімінде бөлім бастығы, аңшылықтану-биолог және он бес мемлекеттік инспектор жұмыс істейді. Туризм және экологиялық-ағартушылық бөлімінде – бөлім бастығы, экологиялық ағартушылық бойынша маман және екі экскурсия жетекшісі жұмыс істейді. Қаржы және ұйымдастыру жұмысы бөліміне бас бухгалтер, оның орынбасары, есепші бухгалтер, экономист және кадр инспекторы кіреді.

1.5. Қаржыландыру көздері және материалдық-техникалық база

1.5.1. Қаржыландыру көздері

Мемлекеттік ұлттық табиғи парктер, ЕҚТА-ға жауапты мемлекеттік орган,Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің қарамағында. Бұл парктер мемлекеттік мекемелер түріндегі заңды тұлғалар болып табылады. Мұндай парктерді қаржыландыру мемлекеттік бюджет есебінен, сондай-ақ табиғат қорғау ұйымдарының қаражаты, гранттар, ЕҚТА даму қорлары, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалардың ерікті жарналары мен жанашырлық жәрдем етуі арқылы жүзеге асырылады.

Шарын МҰТП сонымен қатар мемлекеттік мекеме болып табылады, ҚР ЭБЖМ орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетіне бағынады және оны қаржыландыру республикалық бюджеттен алынады.

«Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес МҰТП табысының ықтимал көздерінің бірі жеке және заңды тұлғаларға ақылы қызметтер көрсету арқылы өз қаражатын құру болып табылады, мысалы:

- парктің табиғи ресурстарын туристік және рекреациялық мақсатта пайдалану;

- шектеулі шаруашылық қызметтен түсетін кірістер;

- парктің бейнелемесін пайдаланғаны үшін төлем;

- баспа өнімдерін, кәдесыйлар мен басқа да тираждалған өнімдерді шығарудан түсетін кірістер;

- ерікті жарналар мен қайырымдылықтар.

Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрінің 2025 жылғы 27 маусымдағы №175 бұйрығына сәйкес орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар салаларында мемлекеттік мекемелер алған ақылы қызмет түрлерін жүзеге асыру және қаражатты пайдалану қағидаларын бекітетін, парк аумағын пайдаланғаны және ол көрсететін қызметтер үшін алынатын қаражаттың түсуі мен жұмсалу тәртібі белгіленген. Бұйрықпен парк аумағын сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету мақсатында көрсетілген қаражатты жіберуге рұқсат етілетін іс-шаралардың тізбесі айқындалған.

Табиғатты қорғау саласындағы ақылы қызметтерді олар қарауындағы орталық және жергілікті атқарушы органдар айқындайтын тарифтерге сәйкес мемлекеттік мекемелер көрсетеді. Төлем қолма-қол ақшамен де, қолма-қол жасалмауы да мүмкін.

Қосымша қаржыландыру көздері

1. Ғылыми-зерттеу қызметін дамыту. Қосымша қаражат алу тәсілдерінің бірі парк аумағын ғылыми мақсатта пайдаланатын ғылыми-зерттеу ұйымдарымен шарттар бойынша ғылыми жұмыстарды орындау болып табылады. Сондай-ақ, парк мамандарының ғылыми-техникалық өнім жасауға келісімдер жасасуы ықтимал мүдделі ұйымдар үшін табиғи кешендердің жай-күйі туралы деректерді, гидрометеорологиялық ақпаратты және басқа да мәліметтерді ұсыну. Бұл парк жұмысының маңызды бағыты болып табылады, ғылыми бөлімнің тиімділігін арттырады, оның ғылыми әлеуетін неғұрлым толық пайдалануға ықпал етеді және МҰТП-нің ғылыми мекеме ретіндегі мәртебесін нығайтады. Бұл тәжірибе қосымша қаржылық ресурстарды тартуға мүмкіндік береді. Алайда, мұндай шарттарды қажетті материалдық-техникалық база болған жағдайда ғана жасауға болады. Бұл қызметтегі серіктестер болуы мүмкін:

- ҚР Ғылым және жоғары білім Министрлігінің және ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің ғылыми-зерттеу институттары;

- табиғат қорғау жобаларын орындауға лицензиясы бар мемлекеттік емес ұйымдар;

- жергілікті басқару органдары (мысалы, судың, топырақтың, өсімдіктердің және т.б. жағдайы туралы деректерді жинау кезінде).

- Экологиялық туризмді дамыту. Экологиялық туризм парктің қосымша табыс табуының маңызды бағыты болып табылады. МҰТП туристік ағынының ұлғаюы жағдайында туристік қызметтің барлық мүмкін түрлерін дамыту, сондай-ақ келушілерге қызметтердің толық спектрін көрсетуге қабілетті қызметтердің жұмысын қамтамасыз ету қажет. Алматы облысында жергілікті турфирмалар мен жеке тұлғаларға туристерге қызмет көрсету жүйесі жұмыс істейді. Шарын МҰТП табиғат қорғау талаптарын қатаң сақтай отырып, аумақтың рекреациялық әлеуетін ұтымды пайдалану үшін осы құрылымдармен ынтымақтастық орнату маңызды.

Сервистік қызметтерге: жолсеріктер мен гидтермен сүйемелдеу, аудармашылардың қызметтері, автотұрақтарды, кемпингтерді, шатырлы лагерьлерді, қонақүйлер мен туристік базаларды пайдалану, туристік жабдықтарды жалға алу, инженерлік коммуникацияларды орналастыру (жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдардан басқа), фото және бейнетүсірілім үшін ақы төлеу, тамақтану объектілері үшін өнім өндіру, көлік қызметтері жатады. Паркте Шонжы ауылындағы табиғат мұражайы жұмыс істейді. Жыл бойы келуге болатын жаңа нысандарды құру жоспарлануда. Осы іс-шараларды іске асыру туристерге қызмет көрсетудің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге, ағартушылық жұмысты дамытуға және келушілердің экологиялық мәдениетін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мұндай объектілерге келуден түскен қаражат оларды күтіп-ұстауға және дамытуға бағытталуы тиіс.

Шарын МҰТП-нің қолданыстағы заңнамаға сәйкес қолдануға болатын өзіндік бейнелемесі бар. Парктің бейнелемесі  бар кәдесыйлар (белгішелер, ашық хаттар, буклеттер, табиғи нысандардың суреттері бар бұйымдар, халық қолөнер бұйымдары және т.б.) жасау және сату да табыс әкелуі мүмкін, өйткені көптеген келушілер сапарды есте сақтауға тырысады.

Парк қызметінің негізгі бағыттарының бірі ЕҚТА жеке тұлғаларын пайдалану қағидаларына сәйкес жүргізілетін әуесқойлық балық аулауды қоса алғанда, шектеулі шаруашылық қызметті реттеу болып табылады (ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің м.а. 2010 жылғы 1 қыркүйектегі № 554 Бұйрығы, 22.11.2022 ж. жағдай бойынша өзгерістермен).

Оның қарамағындағы заңды тұлға мәртебесі бар Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтар ұсынатын қызметтер үшін тарифтердің мөлшері Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрінің 2024 жылғы 2 қазандағы №232 бұйрығымен (бұдан әрі – бұйрық) бекітілген және Әділет министрлігінде 2024 жылғы 3 қазанда №35202 болып тіркелген.

Қосымша қаражат талап төлемдерінен және тәркіленген мүлікті сатудан түсуі мүмкін. ҚР «ЕҚТА туралы» Заңы парк қызметкерлеріне табиғи кешендерге келтірілген залалды өтеу туралы талап қою құқығын береді. Заңда белгіленген жағдайларда бұзушылықтар туралы материалдар мемлекеттік органдарға беріледі. Алынған қаражат парктің ағымдағы шотына түседі. Тәркіленген қару-жарақ, көлік, аулау құралдары және заңсыз өнімдер сот шешіміне дейін паркте сақталады.

Шарын МҰТП орналасқан Алматы облысында туристік ағынның өсуіне байланысты рекреациялық аумақтарды абаттандыру мен көгалдандыруға қажеттілік бар. Жергілікті флораның сәндік түрлерінің отырғызу материалына сұраныс артып келеді. Қажетті персонал болған жағдайда парк көгалдандыру және қорғаныс екпелерін құру үшін осындай отырғызу материалын өсіріп, сата алады. Парк аумағында 3 га уақытша тәлімбағы жұмыс істейді, онда сату үшін әртүрлі ағаш-бұта түрлері өсіріледі.

«ЕҚТА туралы» ҚР Заңымен шаруашылық қызметі шектеулі аймақта өтімді қоқыстарды жинауға рұқсат етілді.

Барлық аталған кіріс көздері бюджеттік қаржыландыруға қосымша болып табылады.

Шарын МҰТП аумағында табиғи-географиялық жағдайларға байланысты орманды жанама пайдалану (жидектер, дәрілік шикізат жинау, шабындық, мал жаю, ара шаруашылығы, күтіп-баптап кесу) іс жүзінде мүмкін емес, ал қорық режимі бар учаскелерде мұндай қызмет түрлеріне толық тыйым салынған. Сондықтан парк орманды жанама пайдаланудан кіріс алмайды.

1.5.2. Материалдық-техникалық база

Шарын МҰТП материалдық-техникалық базасының тізбесі 20 түрлі техниканы қамтиды (6-кесте). Көлік құралдары мен арнайы техниканың ішінде – 5 трактор, 1 өздігінен түсіретін көлік, 4 өрт сөндіру машинасы, оның ішінде 2жеңіл балқитын конструкциялық көліктер (ЖБКК), сондай-ақ 14 патрульдік көліктер бар. Бұдан басқа, негізгі құралдар туристік жабдықтарды, шаруашылық заттарды және басқа да мүліктерді қоса алғанда, әртүрлі жабдықтардың 395 атауын қамтиды. Жалпы, негізгі құралдар қанағаттанарлық жағдайда және парктің күнделікті қызметінде белсенді қолданылады. Дегенмен, кейбір көлік құралдары мен мамандандырылған жабдықтар жөндеуді қажет етеді немесе есептен шығарылуы керек.

Шарын МҰТП аумағында қолданыстағы нормативтерге сәйкес қажетті өрт сөндіру құралдарымен толық жабдықталған өрт мүкәммалын сақтауға арналған екі қойма жұмыс істейді. Қолда: 1 бірлік – өрт камазы, 3 бірлік – ЖБКК, 4 бірлік – 2 тіркемесі бар трактор, 1 бірлік – Мегалайк экскаваторы, 1 бірлік – сыйымдылығы 5 тонна өрт цистернасы, 31 Шелек, 47 күрек, 210 өрт сөндіргіші, 19 балта, 22 аспалы өрт сөндіргіші, 15 өрт сөндіргіш және 7 мотопомпалар бар.

Сонымен қатар, паркте 59 радиостанция, оның ішінде 5 стационарлық, 18 мобильді және 36 киілетін радиоқабылдағыш бар. Барлық инспекторлар нысанды киім-кешекпен және қызметтік қарумен жабдықталған. 27 қызметтік қару бар, оның ішінде: тапанша – 23 бірлік, карабиндер – 4 бірлік. Барлық қару инспекторлық құрамға бекітілген, ал оны сақтау үшін әкімшілік ғимаратта барлық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетін арнайы қару-жарақ қоймасы қарастырылған. Әр ауысымда 1 патрульдік көлік бар. Парк аумағын күзету автокөліктермен жүзеге асырылады, қызметтік жылқылар – 6 бас. Шарын МҰТП-де табиғат мұражайында сақталған ботаникалық және энтомологиялық коллекциялар бар. Мониторинг жүргізу үшін жабдықтар бар: көрпе қаптар  – 4 бірлік, шатыр – 2 бірлік, дүрбі – 1 бірлік, фотоаппарат – 1 бірлік, GPS навигатор – 1 бірлік, фототұзақ – 16 бірлік, рация – 4 бірлік.

Жұмыстардың көлемі мен күрделілігінің артуын, сондай-ақ табиғи ресурстарды қорғау мен ұтымды пайдалануға бағытталған міндеттердің кеңеюін ескере отырып, парктің материалдық-техникалық базасын нығайту қажеттілігі айқын байқалады. Бұл негізгі және айналымдағы құралдарды қамтиды.

Парк дирекциясы қорғалатын аумақты күзетумен және экологиялық бақылаумен қатар, биотехникалық және ғылыми-зерттеу жұмыстарын да жүргізеді, бұл өз кезегінде заманауи әрі толыққанды материалдық базаның болуын талап етеді. Тиісті ресурстарсыз бұл міндеттерді тиімді орындау мүмкін емес.

Негізгі құралдар парктің табиғатты қорғау және шаруашылық қызметін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарып, қойылған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз етеді.

6-кесте – Материалдық-техникалық активтер және қажеттілік

| МТБ нысандары | Ағымдағы қамтамасыз ету | Норма | Тапшылық |
| --- | --- | --- | --- |
| Автокөлік құралдары |  |  |  |
| Өрт сөндіру көлігі | 1 | 2 | 1 |
| Патрульдік автокөлігі | 14 | 9 | 0 |
| Трактор | 5 | 4 | 0 |
| Мотоцикл | 0 | 14 | 14 |
| Жабдық және өндірістік-шаруашылық мүкәммал |  |  |  |
| Стационарлық жұмысстанциясы | 5 | 8 | 3 |
| Киілетін радиостанция | 36 | 45 | 9 |
| Шынжырлы ара | 10 | 4 | 0 |
| Төрт корпусты соқа | ё | 2 | 0 |
| ЛФ агрегаты | 1 | 1 | 0 |
| Аспалы өрт сөндіргіш | 31 | 28 | 0 |
| Күн батареясы | 4 | 5 | 1 |
| Дүрбі | 10 | 20 | 10 |
| Компьютер | 22 | 22 | 0 |
| 2х1 Принтер | 6 | 11 | 5 |
| Мотопомпа | 7 | 4 | 0 |
| Өртке су себетін түтік құбыр | 6 | 10 | 4 |
| Қоқыс жәшігі | 45 | 45 | 0 |
| Шатыр | 2 | 6 | 4 |
| Бейнекамера | 2 | 6 | 4 |
| Сейф | 7 | 13 | 6 |
| Рацияға арналған батарея | 200 | 67 | 0 |
| Су резервуары | 1 | 5 | 4 |
| Көрпе қап | 14 | 20 | 6 |
| Қару-жарақ пен оқ-дәрілерді сақтауға арналған сейф | 4 | 10 | 6 |

### 2. ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ-ЛАНДШАФТТЫҚ АЙМАҚТАРҒА БӨЛУ

2.1. Аумақты қолданыстағы функционалдық аймақтарға бөлу

Функционалдық аймақтарға бөлу – мемлекеттік табиғи-қорық қоры объектілерін қорғау мен пайдаланудың оңтайлы режимін белгілеу мақсатында ерекше қорғалатын табиғи аумақты функционалдық аймақтарға бөлу. Функционалдық аймақтарға бөлу ұлттық паркті жоспарлы ұйымдастырылуының негізі болып табылады, оған сәйкес ЕҚТА қызметінің барлық нысандары дамуы тиіс.

«Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 45-бабының ережелеріне сәйкес мемлекеттік ұлттық табиғи парктер аумағын кеңістікте ұйымдастыру мынадай функционалдық аймақтарды бөлу жолымен жүзеге асырылады:

1.	қорық режимі аймағы;

2.	экологиялық тұрақтандыру аймағы;

3.	туристік және рекреациялық қызмет аймағы;

4.	шектеулі шаруашылық қызмет аймағы.

Реттелетін экологиялық туризм нысандарын қоспағанда, қорық режимі аймағы шегінде МҰТП аумағының шаруашылық қызметі мен рекреациялық пайдаланылуы толығымен алып тасталады. Осы аумақта мемлекеттік табиғи қорықтар үшін көзделген режимге ұқсас қорықтық қорғау режимі белгіленеді. Қорық режимі аймағының ауданы мемлекеттік ұлттық табиғи парктің жалпы аумағының 10-40 пайызын құрауы тиіс.

Экологиялық тұрақтандыру аймағында шаруашылық және рекреациялық қызметке тыйым салуды көздейтін қорықтық қорғау режимі қолданылады. Тек реттелетін экологиялық туризм, бұзылған табиғи кешендер мен мемлекеттік табиғи-қорық қорының объектілерін қалпына келтіру жөніндегі жұмыстарды жүргізу, сондай-ақ ара шаруашылығын жүзеге асыру үшін қажетті уақытша құрылыстар тұрғыза отырып, стационарлық омарталарды орналастыруға жол беріледі.

Туристік және рекреациялық қызмет аймағында мемлекеттік табиғи-қорық қорының табиғи кешендері мен объектілерін сақтауға бағытталған қорықтық қорғау режимі қолданылады. Осы аймақ шегінде туристік маршруттар мен соқпақтарды ұйымдастыруды, бивак тұрақтарын, қөру алаңдарын, жағажайларды, қайық станцияларын және су көлігі мен мүкәммалды жалға беру пункттерін белгіленген рекреациялық жүктемелер нормаларын сақтай отырып жайластыруды қоса алғанда, аумақты реттелген туристік және рекреациялық пайдалануға (аңшылықты қоспағанда) жол беріледі. Сондай-ақ, ара шаруашылығын жүргізу үшін қажетті уақытша құрылыстар тұрғыза отырып, стационарлық омарталарды орналастыруға жол беріледі.

Шектеулі шаруашылық қызмет аймағында  әкімшілік-шаруашылық мақсаттағы объектілерді орналастыруға және парктің күзеті мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету, сондай-ақ келушілерге қызмет көрсету үшін қажетті шаруашылық қызметті жүзеге асыруға жол беріледі. Бұл аймақта әуесқойлық (спорттық) балық аулауды жүзеге асыруға, рекреациялық орталықтарды, қонақ үйлерді, кемпингтерді, мұражайларды және туристік қызмет көрсетудің өзге де объектілерін салуға және пайдалануға болады.

Парк аумағында бөлінетін функционалдық аймақтар оның аумақтық ұйымының негізгі элементтері болып табылады, ұлттық парктың әртүрлі учаскелерінде табиғатты қорғау қызметі мен рұқсат етілген экономикалық іс-шаралардың қатаң шеңберін анықтайды.

Функционалдық аймақтарды жоспарлау ұйымы парк шегінде кеңістікті пайдалану және бөлу ерекшелігін көрсететін өзара байланысты табиғи және аумақтық-жоспарлау факторларының жүйесі негізінде қалыптасады. Учаскелердің қолжетімділігін, табиғи кешендердің жай-күйін және биоалуантүрліліктің жоғары деңгейін ескере отырып, әрбір аймақта меншікті, қатаң реттелетін режим белгіленеді. Мұндай аймақтарға бөлу табиғи кешендерді тиімді қорғауды қамтамасыз етеді және реттелетін экологиялық туризмді дамытуға жағдай жасайды, бұл қосымша түсімдерге және табиғатты қорғау қызметін нығайтуға ықпал етеді.

Шарын МҰТП аумағын алғаш рет «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі №175 заңында көзделген функционалдық аймақтар бойынша бөлу 2008 жылы «Шарын МҰТП инфрақұрылымын дамытудың Бас жоспарын әзірлеу бөлігінде техникалық-экономикалық негіздемені түзету» жобасы шеңберінде, парк алаңын одан әрі кеңейтуді ескере отырып жүзеге асырылды. 2009-2014 жылдар аралығында функционалдық аймақтарға бөлу құрылымы өзгеріссіз қалды.

2015 жылы «Қазақ орман орналастыру кәсіпорны» РМҚК орман орналастыру жұмыстарын жүргізу барысында парк аумағында орман орамдары белгіленді және 2016-2018 жылдары өзгеріссіз сақталған жаңа функционалдық аймақтарға бөлу орындалды. 2019 жылы функционалды аймақтардың аудандарын бөлуге түзетулер енгізілді.

Қазіргі уақытта Шарын МҰТП функционалдық аймақтарға бөлу 7-кестеде берілген (Б ҚОСЫМШАСЫ, 7-сурет).

7-кесте – Шарын МҰТП функционалдық аймақтары мен қорғау режимдері

| № | Функционалды аймақ | Ауданы, га | Жалпы ауданның % | Қорғау режимі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Қорық режимі аймағы | 9 428 | 7,42 | Қорық |
| 2 | Экологиялық тұрақтандыру аймағы | 13 147 | 10,35 | Белгілі бір шектеулі рұқсаттармен қорықтық аймақ |
| 3 | Туристік және рекреациялық қызмет аймағы | 49 248,9 | 38,76 | Қорықша режимі |
| 4 | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы | 55 226,1 | 43,47 | Реттелетін |
| Барлығы |  | 127 050 | 100 |  |

Соңғы жылдары Шарын МҰТП, әсіресе оның негізгі табиғи көрікті жерлеріне – Шарын шатқалы – Қамалдар аңғары, ерен тоғайы және Темірлік – Кіші шатқалға (Бестамақ) келушілердің тұрақты өсуі байқалды. Мұндай жағдайларда аумақты ұтымды пайдалануды ретке келтіру және парктің қолданыстағы функционалдық аймақтарын қайта қарау қажеттілігі туындады.

Функционалдық аймақтарға бөлуді түзету экологиялық, тарихи, ғылыми, эстетикалық және рекреациялық құндылығы жоғары өңірдің бірегей табиғи кешендерін сақтауды, қалпына келтіруді және орнықты дамытуды қамтитын ұлттық паркті құрудың негізгі мақсаттары мен міндеттерін ескере отырып жүргізіледі. Бұл ретте өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз етуге де маңызды мән беріледі.

Функционалдық аймақтарға бөлу схемасын жаңарту кезінде келесі негізгі параметрлер ескерілді:

- табиғи кешендердің, бірегей және эталондық учаскелердің, мемлекеттік табиғи-қорық қоры нысандарының, сондай-ақ олардың сақталуы мен орнықтылығын бағалауды қоса алғанда, табиғи және тарихи-мәдени мұраның ағымдағы жай-күйі;

- табиғи экожүйелердің әртүрлілігі және оларды қорғаумен қамтамасыз ету дәрежесі;

- аймақтық масштабтағы экожүйелердің типтілігі мен бірегейлігі;

- парк аумағында және оның қорғау аймағында белгіленген қорғау режимін сақтау қажеттілігі;

- популяция, түр, ценотикалық, экожүйе және ландшафт деңгейлерінде биологиялық әртүрлілікті сақтауды қамтамасыз ету;

- бұзылған табиғи кешендерді, табиғи-қорық қорының нысандарын және табиғи және тарихи-мәдени мұра элементтерін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар;

- сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген флора мен фауна түрлерінің болуы және кеңістікте таралуы, сондай-ақ қорғалатын және кәсіпшілік жануарлар түрлерінің саны мен негізгі мекендеу орындары;

- парк аумағын және оның қорғау аймағын экологиялық-ағарту, ғылыми, туристік, рекреациялық және шектеулі шаруашылық мақсаттарда пайдалануды реттеу;

- топырақ-өсімдік жамылғысының антропогендік өзгеру дәрежесі;

- туризмнің қазіргі жағдайы мен даму перспективалары, сондай-ақ оның экологиялық тұрақты өсуі үшін жағдай жасау;

- балық шаруашылығын ұйымдастырудың әлеуеті мен мүмкіндіктері;

- ғылыми қызметті одан әрі дамыту перспективаларын ескере отырып, ғылыми зерттеулер, экологиялық мониторинг жүргізу және Табиғат жылнамасын жүргізу үшін жағдайлар;

- тұрақты дамуын қамтамасыз ету мақсатында аумақты рекреациялық және шектеулі шаруашылық пайдалану жағдайында табиғатты қорғаудың ғылыми негізделген әдістерін енгізу;

- экологиялық ағартушылық міндеттері.

Функционалдық аймақтарға бөлуді түзету кезінде мынадай факторлар қосымша ескерілді: жер бедерінің морфологиялық ерекшеліктері және аумақтың қолжетімділігі; ландшафттардың эстетикалық құндылығы; бальнеологиялық және рекреациялық ресурстардың болуы және оларды орнықты пайдалану әлеуеті; шаруашылық қызмет түрлері және антропогендік әсер ету дәрежесі; іргелес аудандарда сыртқы жер пайдаланушылардың болуы; өңірдің ағымдағы жай-күйі мен әлеуметтік-экономикалық даму перспективалары.

Туристік соқпақтардың жай-күйі, келушілердің қалауы, сондай-ақ тез шайылатын және қираған жолдары бар учаскелерде қозғалу қауіпсіздігі талданған. Сонымен қатар, түзету кезінде парк аумағына тән қауіпті табиғи құбылыстар мен процестер – опырылымдық-қорымдық үдерістері, сел ағындары, эрозиялық көріністер және беткейлердің қайта өңделуі ескерілді. Олардың болуы жекелеген қызмет түрлерін шектеу және инфрақұрылым нысандарын орналастыру кезінде қауіпсіздік шараларын сақтау қажеттілігін анықтайды.

Сондай-ақ, туристік және рекреациялық қызмет аймағы шегінде орналасқан жекелеген учаскелерде туристік және рекреациялық инфрақұрылымды орналастыру мүмкіндігін айқындайтын жер бедерінің ерекшеліктері ескерілді. Шарын өзенінен су құбыры пайдалануға берілгендіктен, қолданыстағы инженерлік желіні орналастыруды және оны қауіпсіз пайдалану мен табиғи кешендердің сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды ескере отырып, жекелеген орамдардың шекаралары қайта қаралды.

Тізбесі ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 21 маусымдағы №521 және 2006 жылғы 28 қыркүйектегі №932 қаулыларымен бекітілген мемлекеттік табиғи-қорық қоры нысандарының орналасуы мен мәртебесіне, сондай-ақ ҚР Үкіметінің  2006 жылғы 31 қазан №1034 қаулысында ескерілген сирек кездесетін, Қызыл кітапқа енгізілген флора мен фауна түрлерін кеңістікте орналастыруға ерекше назар аударылды. Бұл ретте қарақұйрықтардың көбею орындарының орналасуы ескеріліп, төлдеу маусымында олардың тыныштығын қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылданды.

Шарын МҰТП аумағын функционалдық аймақтарға бөлуді түзету нәтижелері 8-10 кестелерде көрсетілген (Б ҚОСЫМШАСЫ, 8-9-сурет).

8-кесте – Орман орамдары бойынша функционалдық аймақтарды өзгерту

| № | Айналым/орамдар | Ауданы, га | Аударым алаңы, га | Бұрынғы аймақтарға бөлу | Қазіргі аймақтарға бөлу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 122 | 1711 | 1711 | Туристік және рекреациялық қызмет аймағы | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы |
|  | 123 | 1006 | 1006 | Туристік және рекреациялық қызмет аймағы | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы |
|  | 124 | 596 | 596 | Туристік және рекреациялық қызмет аймағы | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы |
|  | 125 | 1452 | 1452 | Туристік және рекреациялық қызмет аймағы | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы |
|  | 102/1,2,3 | 1411 | 1147 | Туристік және рекреациялық қызмет аймағы | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы |
|  | 103/1 | 1631 | 1083 | Туристік және рекреациялық қызмет аймағы | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы |
|  | 126/4,5 | 863 | 221 | Туристік және рекреациялық қызмет аймағы | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы |
|  | 96 | 677 | 677 | Туристік және рекреациялық қызмет аймағы | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы |
|  | 93/1,2 | 1853 | 324 | Туристік және рекреациялық қызмет аймағы | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы |
|  | Барлығы |  | 8 217 |  |  |
|  | 5/17,18,32 | 104 | 1,3 | Экологиялық тұрақтандыру аймағы | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы |
|  | 39/15 | 152 | 17 | Экологиялық тұрақтандыру аймағы | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы |
|  | 29/34,19,9 | 165 | 1,5 | Экологиялық тұрақтандыру аймағы | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы |
|  | 36/7,5,4,31 | 117 | 3,6 | Экологиялық тұрақтандыру аймағы | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы |
|  | 8/13,16 | 77 | 1,2 | Экологиялық тұрақтандыру аймағы | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы |
|  | 38/23 | 123 | 0,7 | Экологиялық тұрақтандыру аймағы | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы |
|  | 40/26 | 89 | 0,4 | Экологиялық тұрақтандыру аймағы | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы |
|  | 34/37 | 148 | 1 | Экологиялық тұрақтандыру аймағы | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы |
|  | Барлығы |  | 26,7 |  |  |
|  | 45/5,20,18,8,7, 15,16,22,21, 11,4,2,10,12, 6,19,13 | 136 | 26,7 | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы | Экологиялық тұрақтандыру аймағы |
|  | Барлығы |  | 26,7 |  |  |
|  | 55 | 1610 | 1610 | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы | Туристік және рекреациялық қызмет аймағы |
|  | 60 | 1522 | 1522 | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы | Туристік және рекреациялық қызмет аймағы |
|  | 116 | 1746 | 1746 | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы | Туристік және рекреациялық қызмет аймағы |
|  | Барлығы |  | 4 878 |  |  |
|  | Барлығы | 17 189 | 13 148,4 |  |  |

9-кесте – Функционалдық аймақтар және қорғау режимдері

| Функционалдық аймақтар | Бастапқы аудан (2008 ж.) |  | Түзетілген аудан (2019 ж.) |  | Түзетілген аудан (2025ж.) |  | Түзету кезінде аудандардың өзгеруі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аудан, га | % жалпы ауданнан | Аудан, га | % жалпы ауданнан | Аудан, га | % жалпы ауданнан | Аудан, га | % жалпы ауданнан |
| Қорық аймағы (қорғаудың қорық режимі) | 9 428 | 7,42 | 9 428 | 7,4 | 9 428 | 7,4 | - | - |
| Экологиялық тұрақтандыру аймағы (қорғаудың қорықтық режимі) | 13 147 | 10,35 | 13 147 | 10,3 | 13 147 | 10,3 | - | - |
| Туристік және рекреациялық қызмет аймағы (қорғаудың қорықша режимі) | 77 739 | 61,19 | 49 248,9 | 38,8 | 45 909,9 | 38,03 | 3 339 | –2,6 |
| Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы(қорғаудың реттелетін режимі) | 26 736 | 21,04 | 55 226,1 | 43,5 | 58 565,1 | 44 | +3 339 | +2,6 |
| Барлығы | 127 050 | 100 | 127 050 | 100 | 127 050 | 100 | –3 339 +3 339 | –2,6 +2,6 |

Ескертпе: Функционалдық аймақтарды қайта бөлу нәтижесінде 26,7 га аумақ экологиялық тұрақтандыру аймағынан шектеулі шаруашылық қызмет аймағына ауыстырылды, сонымен қатар дәл осындай көлемдегі аумақ (26,7 га) шектеулі шаруашылық қызмет аймағынан экологиялық тұрақтандыру аймағына ауыстырылды. Осылайша, аталған аймақтардың жалпы аудандары өзгеріссіз қалды.

10-кесте – Түзету кезінде функционалдық аймақтардың аудандарын өзгерту

| № |  | Аудандарды бір аймақтан екінші аймаққа ауыстыру мақсаты | Қорық режимі аймағы, га | Экологиялық тұрақтандыру аймағы, га | Туристік және рекреациялық қызмет аймағы, га | Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аймақтың ауданы түзетуге дейін, 2008 ж. |  |  | 9 428 | 13 147 | 77 739 | 26 736 |
| 1 |  | МҰТП туристік-рекреациялық және шектеулі-шаруашылық қызметін оңтайландыру үшін | - | - | –28 490,1 | +28 490,1 |
| Аймақтар бойынша жалпы теңгерім |  |  | - | - | –28 490,1 | +28 490,1 |
| Түзетуден кейінгі аймақ ауданы, 2019 ж. |  |  | 9 428 | 13 147 | 49 248,9 | 55 226,1 |
| 1 | МҰТП туристік-рекреациялық және шектеулі-шаруашылық қызметін оңтайландыру үшін |  | - | - | –3 339 | +3 339 |
| Аймақтар бойынша жалпы теңгерім |  |  | - | - | –3 339 | +3 339 |
| Түзетуден кейінгі аймақ ауданы, 2025 ж. |  |  | 9 428 | 13 147 | 45 909,9 | 58 565,1 |

Осылайша, жүргізілген түзету қорытындысы бойынша жалпы ауданы 127 050 га шарын МҰТП функционалдық аймақтарының аудандарын бөлу төмендегідей көрініс табады:

- Қорық режимі аймағы (қорғаудың қорық режимі) – 9 428 га (7,42%); аудан өзгеріссіз қалды.

- Экологиялық тұрақтандыру аймағы (ғылыми және шектеулі рекреациялық іс- шараларға арналған белгілі бір шектеулі рұқсаттармен қорғаудың қорық режимі) – 13 147 га (10,35%); 26,7 га аумақта жүргізілген шектеулі шаруашылық қызмет аймағымен өзара өтемді қайта бөлу нәтижесінде аталған аймақтың ауданы өзгерген жоқ.

- Туристік және рекреациялық қызмет аймағы (қорғаудың қорықша режимі) – 45 909,9 га (36,13%); ауданы 3 339 га азайды.

- Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы (қорғаудың реттелетін режимі) – 58 565,1 га (46,10%); ауданы 3 339 га ұлғайтылды.

Жалпы, қорғаудың қорық режимімен 22 575 га қамтылды, бұл парктің жалпы ауданының 17,77%-н  құрайды.

Функционалдық аймақтарға бөлу бойынша картографиялық материалдар осы жобаға қосымшада ұсынылған.

Төменде Шарын МҰТП шекараларында бөлінген функционалдық аймақтардың әрқайсысына сипаттама берілген. Функционалдық аймақтардың ұсынылатын алаңдары «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» ҚР Заңының 45-бабының талаптарына және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру немесе кеңейту жөніндегі жаратылыстану-ғылыми және техникалық-экономикалық негіздемелердің жобаларын әзірлеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің м.а.2010 жылғы 1 қыркүйектегі №558 бұйрығымен бекітілген техникалық-экономикалық негіздемені түзету қағидаларының нормаларына қайшы келмейді.

Қорғау режимдері. «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әрбір функционалдық аймақ үшін табиғатты пайдаланудың белгілі бір рұқсаттары мен шектеулерін көздейтін өзіндік қорғау режимі белгіленеді.

Қорық режимі аймағы (9 428 га; 7,42%). Бұл аймақтың негізгі мақсаты табиғи үдерістерді, типтік және бірегей экожүйелерді, сондай-ақ өсімдіктер мен жануарлар әлемінің биологиялық әртүрлілігі мен генетикалық қорының компоненттерін сақтау және табиғи күйде зерттеу болып табылады. Қорық учаскелерін бөлу келесі критерийлерге негізделді:

- типтік және эталондық экожүйелердің (биогеоценоздардың) және орман түзілімдерінің табиғи күйінде сақталуы;

- флора мен фаунаның сирек кездесетін, эндемик және осал түрлерінің, сондай-ақ сирек кездесетін өсімдіктер қауымдастығының таралған жерлерін қоса алғанда, бірегей табиғи кешендер мен қорғалатын нысандардың болуы.

Осы аймақ шегінде мемлекеттік табиғи қорықтар үшін белгіленген режимге ұқсас қорғаудың қорық режимі қолданылады («ЕҚТА туралы» ҚР Заңының 40-бабы). Ол реттелетін экологиялық туризм нысандарын қоспағанда, аумақтың экономикалық қызметі мен рекреациялық пайдаланылуын болдырмайды.

Қорық режимі аймағы шегінде табиғи кешендердің табиғи жай-күйін бұзуға қабілетті кез келген іс-қимылдар мен табиғат пайдалану нысандарын жүзеге асыруға тыйым салынады. Төменде көрсетілген іс-қимылдар рұқсат етілмейді:

- табиғи кешендердің, экожүйелердің және олардың компоненттерінің өзгеруіне әкелетін кез келген әсерлер;

- аумақтың табиғи гидрологиялық режимін өзгертетін қызмет;

- Шарын паркінің қызметімен байланысты емес ғимараттар, құрылыстар, жолдар, құбырлар, электр желілері және өзге де коммуникациялар салу;

- геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу және пайдалы қазбаларды өндіру;

- топырақ жамылғысының бұзылуы, минералдардың шығуы мен тау жыныстарының шығуының бұзылуы;

- санитарлық кесуді, күтіп-баптауды кесуді, азық-түлік, дәрілік және техникалық өсімдіктерді дайындауды, тұқым жинауды, шөп шабуды, мал жаюды және оның бұзылуына әкеп соқтыратын өсімдік әлемін пайдаланудың өзге де түрлерін қоса алғанда, орман пайдаланудың барлық түрлері;

- аңшылық және балық аулау;

- аң аулау, жою, сондай-ақ олардың тіршілік ету ортасын нашарлататын кез келген әрекет;

- жануарлар мен өсімдіктердің бөтен түрлерін енгізу, сондай-ақ жерлердің табиғи сыйымдылығынан тыс жекелеген түрлердің санын ұлғайту жөніндегі шаралар;

- парктің коллекциялары үшін жасалған материалдарды қоспағанда, коллекциялық материалдарды жинау;

- өсімдіктер мен жануарлардың зиянкестерімен және ауруларымен күресу үшін немесе жануарлар санын реттеу үшін химиялық және биологиялық құралдарды қолдану;

- үй жануарларын жаю;

- уәкілетті органдар белгілеген нормативтерден асатын шу және өзге де жасанды акустикалық әсерлер;

- ландшафттардың табиғи келбетін өзгертуге, экологиялық жүйелердің тұрақтылығын бұзуға немесе ерекше құнды табиғи ресурстарды сақтауға қауіп төндіретін кез келген әрекет.

Қорық аймағы шегінде табиғи кешендерді сақтауға бағытталған қатаң шектелген қызмет түрлеріне ғана жол беріледі. Рұқсат етілетін жағдайлар:

- парктің ғылыми бөлімі жүзеге асыратын жыл бойы маршруттық және стационарлық бақылауларды ұйымдастыруды қоса алғанда, ғылыми зерттеулер жүргізу;

- орман және дала өрттерінің алдын алу және сөндіру бойынша жерүсті және авиациялық жұмыстарды орындау;

- реттелетін экологиялық туризмді жүзеге асыру;

- парк аумағын басқару жоспарына сәйкес қорғау, сақтау және қалпына келтіру іс-шараларын іске асыру.

Экологиялық тұрақтандыру аймағы (13 147 га; 10,35%). Бұл аймақтың негізгі мақсаты табиғи кешендер мен объектілердің сақталуын қамтамасыз ету, табиғи-қорық қорының бұзылған элементтерін қалпына келтіру, сондай-ақ ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жағдайлар жасау болып табылады. Аймақтың құрамына тұрақты, типтік, өзгеріске ұшырамаған немесе шаруашылық қызметі бұзылмаған экожүйелер мен табиғи нысандар, соның ішінде флора мен фаунаның сирек кездесетін, эндемик және осал түрлерінің мекендейтін жерлері кіреді. Аймақ аумағында шаруашылық және рекреациялық қызметке тыйым салуды көздейтін қорғаудың қорық режимі қолданылады. Төмендегілер рұқсат етіледі:

- реттелетін қысқа мерзімді экологиялық туризмді ұйымдастыру; бұзылған табиғи кешендер мен табиғи-қорық қорының нысандарын қалпына келтіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу;

- ара шаруашылығына қажетті уақытша құрылыстар тұрғыза отырып, стационарлық омарталарды орналастыру;

- сондай-ақ қорық режимі аймағында рұқсат етілген барлық қызмет түрлерін іске асыру.

Туристік және рекреациялық қызмет аймағы (45 909,9 га; 36,13%). Аталған аймақтың негізгі мақсаты табиғи кешендер мен қорғалатын объектілердің сақталуын қамтамасыз ете отырып, аумақты туристік-рекреациялық мақсатта қатаң реттелген түрде пайдалануды жүзеге асыру болып табылады.  Аймаққа паркке келушілердің реттелетін қысқа және ұзақ тұруына арналған учаскелер кіреді.

Аймақтың функционалдық учаскелері негізгі көлік коммуникациялары бойында және табиғи, тарихи-мәдени нысандардың аумақтарын қамтитын туризм және демалыс орталықтарына жақын орналасқан. Осы аумақта табиғи кешендер мен табиғи-қорық қорының нысандарын сақтауға бағытталған қорғаудың қорықша режимі қолданылады. Рекреациялық жүктеме мен аумақты пайдаланудың ғылыми негізделген нормативтері сақталған кезде реттелетін туристік және рекреациялық пайдалануға (аң аулауды қоспағанда) жол беріледі.

Туристік және рекреациялық қызмет аймағы шегінде туристік маршруттар мен соқпақтар ұйымдастырылады, бивак тұрақтар, қарау алаңдары, қолайсыз ауа райынан паналайтын орындар, дайындалған отын қоры бар от жағуға арналған орындар, қоқыс жинағыштар, дәретханалар жабдықталады, сондай-ақ табиғи, тарихи-мәдени және өзге де көрсету нысандарын орналастырудың аншлагтары мен схемалары белгіленеді.

Ландшафттық ерекшеліктер мен табиғи-климаттық жағдайларды ескере отырып, ЕҚТА-ны қорғаудың жалпы талаптарынан басқа, бұл аймақта келесі шектеулер мен тыйымдар белгіленеді:

- қорғалатын ландшафттардың табиғи келбетінің өзгеруіне немесе экологиялық жүйелердің бұзылуына, соның ішінде жол құрылысына, рекреациялық мақсаттарға байланысты емес нысандарды орналастыруға және тұрғызуға, жер жыртуға және ауыл шаруашылығын пайдаланудың өзге де нысандарына әкеп соғатын жұмыстарға тыйым салынады;

- ландшафттарды өзгертуге негізделген ағаш кесудіжәне табиғат қорғау іс-шараларында қарастырылған өзге де кесуді қоспағанда, ағаш кесудің барлық түрлеріне тыйым салынады;

- жерлердің нормативтік сыйымдылығына сәйкес шөп шабу және мал жаю шектеледі;

- ұзақ қызмет мерзімі бар немесе қалпына келтіруді қажет ететін жеке туристік жолдарды пайдалануға уақытша шектеу енгізілуі мүмкін;

- магистральдық емес жалпыға ортақ жолдарды пайдалануға тыйым салынады;

- саңырауқұлақтарды, жидектерді, дәрілік өсімдіктерді кәсіпшілік жинауға, сондай-ақ шайырды, ағаш шырындарын және басқа да қосалқы орман материалдарын дайындауға тыйым салынады.

Реттелетін туризм мен рекреацияны қамтамасыз ету үшін «ЕҚТА туралы» ҚР Заңының 46-бабының 2-тармағына және парк инфрақұрылымын дамытудың Бас жоспарына сәйкес мемлекеттік ұлттық табиғи парк жеке және заңды тұлғаларға жер учаскелерін қысқа мерзімді пайдалануға (5 жылға дейін) немесе ұзақ мерзімді пайдалануға (25 жылға дейін) беруге құқылы. Мұндай учаскелер тек туристік және рекреациялық қызмет аймақтары немесе шектеулі шаруашылық қызмет аймағы шегінде – бұрыннан инфрақұрылымы бар аумақтарда да, оны құруға арналған учаскелерде де бөлінуі мүмкін. Әрбір берілген учаскені пайдалану шарттары мен тәртібі жер учаскесін пайдаланудың тиісті шартында айқындалады.

Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы (58 565,1 га; 46,10%) парктің жұмыс істеуі үшін қажетті әкімшілік-шаруашылық мақсаттағы нысандарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес негізгі жер пайдаланушымен жалдау шарттарының негізінде орналасқан жеке және заңды тұлғалардың нысандарын орналастыруға арналған. Осы аймақта күзет, қорғау және қалпына келтіру іс-шараларымен қатар қорғаудың реттелетін режимі сақталған кезде шаруашылық қызметті жүзеге асыруға жол беріледі.

Аймақ аумағында әкімшілік-шаруашылық мақсаттағы нысандар орналастырылуы және парктің күзеті мен жұмыс істеуін, сондай-ақ келушілерге қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін шаруашылық қызмет түрлері жүзеге асырылуы мүмкін. Әуесқойлық (спорттық) балық аулауды ұйымдастыруға, рекреациялық орталықтарды, қонақ үйлерді, кемпингтерді, мұражайларды және туристік қызмет көрсетудің өзге де нысандарын салуға және пайдалануға рұқсат етіледі.

Бұл аймақта келесі қызмет түрлеріне рұқсат етіледі:

- орманды жанама пайдалану (шектеулі мал жаю, марал өсіру, шөп шабу, саңырауқұлақтарды, жемістер мен жидектерді әуесқойлық жинау);

- ағаш түрлері мен бұталарды, дәрілік шөптерді және басқа да өсімдіктерді отырғызу материалын дәстүрлі пайдаланудың шектеулі алаңдарында өсіру;

- санитариялық кесу, күтіп-баптау кесулерін жүргізу, өтпелі кесулерді қоспағанда, бұл ретте алынған сүректі қайта өңдеу;

- кәдесыйлар, қолөнер және халықтық қолөнер бұйымдарын өндіру;

- балық өсіру материалын және жергілікті балықтардың тауарлық түрлерін өсіру;

- көшпелі және стационарлық омарталарды пайдалана отырып, ара шаруашылығы;

- әуесқойлық (спорттық) балық аулау;

- мелиоративті балық аулау;

- ғылыми-зерттеу мақсатында балық аулау;

- көбейту мақсатында аулау.

- инфрақұрылымды реттелетін кеңейту (жолдар, кафелер, дүкендер және т.б.).

Осы аймақта шаруашылық қызметті жүзеге асыру кезінде жабайы жануарлардың көші-қон дәліздерін сақтауды, өсімдіктердің сирек, эндемикжәне осал түрлерінің, сондай-ақ типтік (эталондық) және бірегей өсімдіктер қауымдастығының өсу орындарын қорғауды қамтамасыз ету қажет. Ғылыми және табиғатты қорғау маңызы бар жекелеген бағалы ағаштарды, жер бедерінің сирек морфоқұрылымдарын, геологиялық ескерткіштерді және өзге де табиғи нысандарды қорғауға ерекше назар аудару керек.

Әуесқойлық (спорттық) балық аулауға, мелиорациялық аулауға, ғылыми-зерттеу мақсатында аулауға және ұдайы өндіру мақсатында аулауға уәкілетті органның тиісті рұқсаттары болған кезде, биологиялық негіздеме негізінде және мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысын алған жағдайда ғана жол беріледі. Әуесқойлық (спорттық) балық аулау парк ақылы негізде беретін жолдамалар бойынша жүзеге асырылады.

Аймақ шегінде санитарлық-эпидемиологиялық жағдайды қатаң бақылауды сақтау, өсімдіктер мен жануарлардың аурулары мен зиянкестерінің таралуын болдырмау, сондай-ақ бөтен түрлердің енуіне және таралуына байланысты биологиялық инвазиялардың алдын алу қажет.

Қорғау аймағы. Алматы облысы әкімінің 2012 жылғы 9 ақпандағы №23 қаулысына сәйкес Шарын МҰТП паркінің айналасында парк аумағын қолайсыз сыртқы әсерлерден сақтаудың және қорғаудың ерекше режимін қамтамасыз етуге арналған ауданы 35 923 га қорғау аймағы орнатылған. Сол қаулы шеңберінде Алматы облысының аумағында Шарын МҰТП қорғау аймағы шегінде табиғатты пайдалану режимі айқындалды.

Көрсетілген қаулыға сәйкес, Шарын МҰТП қорғау аймағы шегінде табиғи ресурстарды орнықты және ұтымды пайдалануға бағытталған жер пайдаланушылардың дәстүрлі шаруашылық қызметінің негізгі түрлеріне жол беріледі.

Ұлттық парктің қорғау аймағында парктің табиғи кешендері мен экологиялық жүйелеріне зиян келтіретін кез келген қызмет түрлерін жүзеге асыруға тыйым салынады. Атап айтқанда, келесілер рұқсат етілмейді:

- жаңа елді мекендерді құру немесе қолданыстағы елді мекендерді кеңейту;

- нысандарды орналастыру, жобалау, салу және пайдалану, сондай-ақ экологиялық жүйелерге теріс әсер ететін технологияларды енгізу;

- флора мен фаунаға улы химикаттарды, тыңайтқыштар мен гербицидтерді пайдалана отырып, ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығының қарқынды түрлерін қолдану;

- атмосфераға ластаушы заттарды шығару, ағынды суларды ашық су көздеріне және жер бедеріне ағызу, қалдықтарды орналастыру;

- тау-кен өндірісі;

- әуесқойлық (спорттық) және кәсіпшілік аңшылық;

- радиоактивті материалдар мен өнеркәсіптік қалдықтарды көму;

- табиғи ағынның төмендеуіне немесе тоқтауына әкеп соғатын бөгеттер, тоғандар, гидротехникалық құрылыстар және өзге де нысандар салуды қоса алғанда, ұлттық парктің экологиялық жүйелерінің гидрологиялық режимін өзгертетін қызмет;

- жануарлар мен өсімдіктердің бөтен түрлерін енгізу;

- ұлттық парктің экологиялық жүйелеріне зиянды әсер етуі мүмкін кез келген басқа қызмет.

Ұлттық парктің күзет аймағының аумағында парктің экологиялық жүйелерінің жай-күйіне теріс әсер етпесе, шаруашылық қызметтің әртүрлі түрлерін жүзеге асыруға жол беріледі. Атап айтқанда, рұқсат етіледі:

- орман шаруашылығы қызметін жүргізу;

- мал жаю мен шөп шабуды қоса алғанда, жерді пайдаланудың дәстүрлі нысандары, сондай-ақ биологиялық әртүрлілікті ұзақ мерзімді сақтауға және орнықтылыққа бағытталған өзге де қызмет түрлері;

- туристік және рекреациялық қызмет;

- минералды суларды, бальнеологиялық және климаттық ресурстарды пайдалану;

- кәсіптік және әуесқойлық (спорттық) балық аулау, сондай-ақ балық өсіру;

- орман және дала өрттерін сөндіру бойынша жерүсті және авиациялық жұмыстарды жүргізу;

- бұзылған жерлерді қалпына келтіру;

- орман және өзге де өсімдіктер қауымдастығын қалпына келтіру;

- жабайы табиғаттың тіршілік ету ортасы мен санын қалпына келтіру;

- туристердің келу орындарын жайластыру, өсімдіктер мен жануарлардың эндемик, сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлерін жасанды көбейту, өсіру және көбейту бойынша тәлімбақтарды орналастыру, сондай-ақ қызметтік ғимараттар (кордондар) салу және парк қызметкерлеріне қызметтік жер учаскелерін беру үшін жер учаскелерін пайдалану.

Алматы облысы әкімдігінің «Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің қорғау аймағын және табиғат пайдалану режимін белгілеу туралы» қаулысына қосымшаның 3-тармағында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде қорғау аймағы шегінде жануарлар мен өсімдіктер дүниесі нысандарының мекендеу ортасын және көбею жағдайларын сақтау жөніндегі шаралар көзделуге және іске асырылуға тиіс. Көші-қон жолдары мен жануарлардың шоғырлану орындарының сақталуын, сондай-ақ ұлттық парк құрамында қорғалуға жататын жабайы жануарлардың мекендеу орындары және басқа да табиғи нысандар ретінде ерекше құндылығы бар учаскелерге қол сұғылмауын қамтамасыз ету қажет.

2.2. Экологиялық-ландшафттық аймақтарға бөлу және табиғи кешендерді бағалау

Экологиялық-ландшафттық аймақтарға бөлу. Қазақстан Республикасының физикалық-географиялық аудандастыру схемасына сәйкес Шарын МҰТП аумағы қоңыржай белдеудің шөлді ландшафты аймағында, солтүстік субзонада, Тянь-Шань облысында, Солтүстік Тянь-Шань провинциясында, Шілік-Кетмен таулы-ойпатты округінде, Кетмен жотасының солтүстік беткейінің физикалық-географиялық ауданында орналасқан, жазық-тау бөктеріндегі шөлдідалалы (шөлді, шөлейт және далалы сораңды-жусанды және дәнді өсімдіктер даласы), аласа таулы шөлейт (сораңды-жусанды дала) далалар басым.

Зерттеу аймағының ландшафттары аймақтың географиялық орналасуына, геологиялық даму тарихына, қазіргі кездегі аридті морфолитогенездің бағытына, ғасырлар бойы экономикалық пайдалану нәтижесінде қолайсыз табиғи және табиғи-антропогендік үдерістердің көрінісіне байланысты кеңістіктік құрылымдық ұйымның өзіндік ерекшелігімен сипатталады.

Аймақтық ландшафттар белгілі бір морфоструктуралық құрылымдармен шектелген және жазық және таулы кластарға жатады. Таулы ландшафттар аумақтың 1,49%-н, тау бөктеріндегі жазықтар аумақтың 98,51% құрайды.

Топырақ-биоклиматтық белгілері бойынша тау бөктеріндегі жазықтардың ландшафттары шөлді және шөлейтті (құрғақ дала) типтерге жатады. Ландшафт түрі картографиялық модельдегі ландшафттардың аймақтық құрылымдық ұйымдастырылуының төменгі таксономиялық бірлігі және негізгі бейнеленетін нысандары болып табылады. Аумақтың генезисін, неоген-төрттік кезеңдегі геодинамикалық үдерістердің көрінісі мен бағытын ескере отырып, жер бедерінің деңгейлі дифференциациясы бойынша кластар класшаларға бөлінеді: тауалды жазықтары және аласа таулар. Өз кезегінде, қабылданған типологиялық классификацияға сәйкес аккумуляциялық және эрозиялық түзілімдерден құралған тауалды ландшафттарын біз ландшафттардың үш түріне бөлеміз: аллювийлік-пролювийлік, пролювийлік-делювийлік және денудациялық. Біріншісі солтүстіктен оңтүстікке қарай Іле өзенінің арнасынан Кетмен тау жотасының етегіне дейін кең жолақпен созылады. Екіншісі Шарын өзені шатқалының бүйірі бойында фрагментарлы түрде оқшауланып қалыптасқан.. Ең төменгі гипсометриялық деңгейлер аккумуляциялық аллювийлік-пролювийлік (аумақтың 31,45%), пролювийлік-делювийлік (аумақтың 39,44%) және денудациялық (аумақтың 22,02%) жазықтың шөлді ландшафттарын алып жатыр. Карта Б қосымшасында көрсетілген, 10-сурет.

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарымен, аллювийлік-шалғынды, шалғынды-батпақты топырақтардағы ағашты-бұталы, әртүрлі шөпті-дәнді-жусанды өсімдікті, сортаңдарда шалғынды, сұр-қоңыр қиыршық тасты топырақтарды сораңды-жусанды-сексеуілді өсімдіктерден тұратын жайылмалық шөгінділер қабатынан тұратын, аллювийлік-пролювийлік жазық өзен жайылмасы мен неоген–төрттік кезеңде геодинамикалық үдерістермен едәуір қайта өңделген Іле өзенінің жайылмадан жоғары террасалар шегінде қалыптасқан. Бұл ландшафт түрлердің алуан түрлілігімен сипатталады (1-5).

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлеріндегі аллювийлік-шалғындық және шалғынды-батпақты топырақтардағы әртүрлі шөпті-дәнді-қияқты өсімдікті, соғды еренінің қатысуымен ұсақ жапырақты бұталы сирек орманды, қиыршық тас, малта тас, құмдақ, саздақтардан тұратын жайылма үстіндегі террасалар фрагменттерінен тұратын аллювийлік жазық (Шарын өзенінің жайылмасы) (1).

Шарын өзенінің атырауыжәне оның батыс бүйірінің бойындағы суармалы жерлермен, кей жерлерде шабындықтар мен жайылымдық жерлерімен, аллювийлік-шалғындық тұзданған, шалғынды-батпақты тұзданған топырақтар мен сортаңды шалғындық топырақтардағы, қияқты-ажырықты-бидайықты галофитті әртүрлі шөпті өсімдікті, суару каналдарының жүйесі, селитебтік және көліктік кешендерімен, саздақ, құмдақ, құмдардан тұратын, тілімденген шамалы еңіс жазық (2).

Жоспарлы ландшафтық құрылымға айтарлықтай контраст енгізетін келесі ландшафт түрлері анық көрінеді: ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлерімен, сұр-қоңыр ұсақталған тасты топырақтардағы, сораңды-жусанды, баялышты-жусанды өсімдікті, эрозиялық тілімденген, белесті, шамалы еңіс жазық (3). Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлерімен, сұр-қоңыр тұзданған топырақ пен құмдардағы, сексеуілді, эфемерлі - лессингтүсті жусанды өсімдікті, құм жамылғысы бар, қиыршық-малта тастармен толықтырылған құмдақтар мен саздақтардан тұратын, шамалы еңіс жазық (4). Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлерімен, сұр-қоңыр шөлді аз дамыған ұсақ тасты топырақтардағы, бұйырғынды-тас бұйырғынды, сораңды-жусанды өсімдікті, қиыршық-малта-ұсақталған тастардың борпылдақ шөгінділер қабатынан тұратын, аздап ойыстау, шамалы еңіс жазық (5).

Үлкен Бұғыты жотасының шығыс баурайлары бойында аккумулятивті пролювийлік-делювийлік жазық қалыптасқан. Ол борпылдақ шөгінділер қабаттарынан түзілген, сұр-қоңыр және қоңыр тұзданған, нашар дамыған малтатасты топырақтарда таралған сораң-жусан өсімдіктерімен сипатталады және екі түрмен ұсынылады: 1) сұр-қоңыр ұсақ тасты аз дамыған топырақтардағы, бұйырғынды-тас бұйырғынды өсімдікті, қиыршық тастар, малта тастар, конгломераттар, саздақ, құмдақтардан тұратын еңіс жазық (6); 2) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлерімен, сұр-қоңыр және қоңыр тұзданған аз дамыған ұсақ тасты топырақтардағы, сирек жусанды-дәнді, эфемерлі-жусанды-бұйырғынды өсімдікті, саздақ, құмдақ, малта тастардан тұратын, еңіс жазық (7).

Шарын өзенінің оң жақ (Сарытоғай өңірі) және сол жақ жағалаулары бойында денудациялық, әлсіз белесті еңісті жазық айқын бөлінеді. Ол палеоген-неоген кезеңдерінің көлденең орналасқан саз қабаттарынан түзілген; палеоген-неоген саздары шығып жатқан, сұр-қоңыр ұсақ тасты топырақтардағы, жыңғылдары бар сораңды-баялышты-жусанды өсімдікті, палеоген-неоген саздарының горизонталь қабаттарынан тұратын,  аласа белесті еңіс жазық (8).

Аккумулятивті аллювий-пролювий жазығының шөлейт ландшафттары бір ғана түрмен сипатталады – конустармен күрделенген, эрозиялық тілімденуі бар еңісті, әлсіз белесті жазық Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлерімен, сұр-қоңыр ұсақ тасты топырақтардағы, бетегелі-бозды, жусанды-бетегелі бұталы далалы, қиыршық тастар, малта тастар, конгломераттар, саздақ, құмдақтардан тұратын, эрозиялық тілімденген, ысырынды конуспен күрделенген, аласа белесті еңіс жазық (9).

Фондық далалық ландшафттар – еңісті әлсіз толқынды жазық, ол қиыршық тастар, малта тастар, конгломераттар, саздақ, құмдақтардан түзілген. Өсімдік жамылғысын сораңды-жусанды, бетегелі-бозды, бұталы дала қауымдастықтары құрайды. Топырағы - ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлерімен, тұзданған, құба тасты топырақтар (10).

Қосалқы мәнге ие ландшафт – тауалды құба және ашық қоңыр ұсақ тасты топырақтардағы, бұталы-сұлыбасты-қырғыз бетегесі өскен далалы, қиыршық тас, малтатас, конгломерат, саздақ, құмдақтардан тұратын, ысырынды конуспен күрделенген, еңіс жазық(11).

Аласа таулы ландшафттар парктің 1,6%-н алып жатыр және жалғыз түрмен сипатталады – шөлейттіктектоникалық-денудациялық аралдық аласа тау. Ол палеозойдың қатпарлы метаморфтық, эффузивті-шөгінді жыныстарынан түзілген. Өсімдік жамылғысы – эфемерлі - жусанды-қара баялышты, сексеуіларалас қауымдастықтар. Топырағы – ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлерімен, таулы қоңыр және сұр-құба аз дамыған ұсақ тасты топырақтар (12).

Шарын МҰТП аумағын функционалдық аймақтарға бөлу жер бедерінің морфогенетикалық ерекшеліктерін, табиғи кешендердің антропогендік және табиғи әсерлерге тұрақтылығын, қазіргі экзогендік үдерістердің қарқындылығын, сондай-ақ олардың биотикалық және табиғатты қорғау құндылығын ескеретін кешенді экологиялық-ландшафттық талдау негізінде орындалды. Осы критерийлер негізінде парк аумағында бөлінген ландшафттардың түрлері төрт негізгі функционалдық режимге жіктеледі: қорық, шектеулі шаруашылық қызмет аймағы, туристік және рекреациялық қызмет аймағы және экологиялық тұрақтандыру аймағы.

Қорықтық режим аймағында ең құнды және осал табиғи кешендер шоғырланған, олар жоғары дәрежеде сақталуымен және кез келген ықпалға төзімділігінің өте төмендігімен ерекшеленеді. Бұл жерде негізінен соғды еренінің қатысуымен қалыптасқан жайылмалық-аллювийлік және жайылма үсті биотоптары, сондай-ақ айқын эрозиялық тілімденуі бар, шағын еңісті шөлейт жазықтар, қиыршықтасты сұр-қоңыр топырақтар және сораңды-жусанды формациялар басым. Осы аймаққа сондай-ақ топырақ қабаты жұқа, сирек жусанды-бұйырғынды өскіндері бар пролювийлік-делювийлік беткейлік кешендер және аллювийлік конустардың дамуымен күрделенген шөлейт-далалық жазықтар кіреді. Бұл ландшафтар экологиялық тұрғыдан ең төмен тұрақтылыққа ие және антропогендік жүктемелерге, дефляцияға және беткі құрылымдардың бұзылуына аса сезімтал, сондықтан қатаң табиғат қорғау режимін енгізу қажеттігін талап етеді.

Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы антропогендік ықпалға салыстырмалы түрде жоғарырақ төзімділігі бар табиғи кешендерді қамтиды. Мұнда жайылмалық-аллювийлік учаскелер, жайылымдық жүктемесіне орташа төзімділігі бар әлсіз еңісті шөлейт жазықтар, аумақтың шығыс бөлігіндегі пролювийлік-делювийлік беткейлік ландшафтар, сондай-ақ сызықтық эрозия түрлері байқалатын сазды шөгінділерден құралған денудациялық жазықтар орналасқан. Аймақтың елеулі бөлігін бетегелі-селеулі және жусанды-далалық қауымдастықтар дамыған шөлейт және құрғақ дала белдеуіндегі тауалды жазықтары, сондай-ақ бұталы-жусанды формациялар таралған фрагменттік аласа таулы тектоникалық-денудациялық учаскелер құрайды. Бұл ландшафтарда жүктемені міндетті түрде бақылау және эрозиялық үдерістерге мониторинг жүргізу шарттары сақталған жағдайда реттелетін табиғат пайдалануға жол беріледі.

Туристік және рекреациялық қызмет аймағы қысқа мерзімді рекреациялық жүктемелерге салыстырмалы түрде тұрақты аумақтарды қамтиды. Бұл аймаққа жайылмалық-аллювийлік және атыраулық кешендер, сондай-ақ ландшафттық контрастылығымен ерекшеленетін әлсіз еңісті шөлейт жазықтар кіреді. Сонымен қатар, реттелетін рекреациялық жүктемені арнайы жабдықталған соқпақтар болған жағдайда көтере алатын пролювийлік-делювийлік беткейлік учаскелер және шатқал жиегіндегі негізгі қарау алаңдарын қалыптастыратын денудациялық жазықтар да осы аймаққа жатады. Жер бедер формаларының әртүрлілігімен ерекшеленетін шөлейт-далалық аумақтар бұл аймақ құрылымын толықтырады. Салыстырмалы түрде жоғары тұрақтылығына қарамастан, бұл ландшафттарда эрозиялық үдерістер мен өсімдік жамылғысының деградациясының алдын алу үшін келушілер санын қатаң реттеу талап етіледі.

Экологиялық тұрақтандыру аймағы беткі шөгінділердің тұрақсыздығымен және эрозияға бейімділігінің жоғары болуымен сипатталатын табиғи кешендерді біріктіреді, бұл оларды табиғи тепе-теңдікті сақтаудағы негізгі элементтерге айналдырады. Оның құрамына гидрологиялық режимді сақтауда маңызды рөл атқаратын жайылмалық-аллювийлік және жайылма үсті аумақтары, дефляциялық үдерістерге ұшырайтын еңісті қиыршықтасты-малтатасты жазықтар, сондай-ақ жоғары эрозиялық белсенділігімен ерекшеленетін пролювийлік-делювийлік беткейлік ландшафттар кіреді. Шатқал жиегіндегі қарқынды тілімдену аймақтары болып табылатын сазды денудациялық жазықтар және жартылай шөлейт далалық кешендер де осы аймақтың құрамына енеді. Бұл ландшафтардың негізгі функциясы – беткейлік үдерістердің тұрақтандырылуын қамтамасыз ету, гидрологиялық тепе-теңдікті сақтау және топырақ пен өсімдік жамылғысының деградациясының алдын алу.

Ландшафтардың функционалдық аймақтар бойынша бөлінуі олардың морфологиясы, топырақ-өсімдік құрылымы, табиғат қорғау тұрғысынан маңызы, жүктемелерге төзімділік дәрежесі және экзогендік үдерістердің сипаты сияқты ерекшеліктерін көрсетеді. Бұл Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағын кеңістіктік ұйымдастыру мен табиғат қорғау шараларын жоспарлауға ғылыми негізделген алғышарттармен қамтамасыз етеді.

Табиғи кешендерді бағалау. Шарын МҰТП жыл сайынғы «Табиғат жылнамасы» шеңберінде экожүйелер компоненттеріне жүйелі мониторинг жүргізеді. Мемлекеттік инспекторлар өз айналымдарында қоршаған ортаның жай- күйі туралы бастапқы деректерді үнемі жинайды – жабайы жануарларды есепке алуды, өсімдіктерге фенологиялық бақылауларды жүргізеді, метеорологиялық көрсеткіштерді және су нысандарының жай-күйін тіркейді. Жиналған материалдар ғылыми бөлімге беріледі, онда Шарын МҰТП Табиғат жылнамасында өңделеді және көрсетіледі. Осылайша, фаунаға, флораға, климаттық жағдайларға (ауа температурасы, жауын-шашын, маусымның ұзақтығы) және гидрологиялық режимге (Шарын өзенінің су деңгейі мен шығыны) кешенді мониторинг жүргізілуде, бұл парктің экожүйелеріндегі өзгерістерді динамикада бақылауға мүмкіндік береді.

Фаунаның негізгі түрлерінің санының динамикасы (2021-2025) (11-кесте, 11-сурет).

11-кесте – 2021-2025 ж.ж. жануарлар санының динамикасы

| Түрі | Жеке есепке алу түрі2021 ж. | Жеке есепке алу түрі 2022 ж. | Жеке есепке алу түрі 2023 ж. | Жеке есепке алу түрі 2024 ж. |  | Жеке есепке алу түрі 2025 ж. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қарақұйрық | 288 | 298 | 327 | 729 |  | 818 |
| Елік | 56 | 55 | 57 | 56 |  | 58 |
| Жабайы қабан | 79 | 63 | 72 | 69 |  | 72 |
| Сібір тау ешкісі | 387 | 385 | 371 | 365 |  | 369 |
| Қасқыр | 7 | 2 | 4 | 4 |  | 4 |
| Түлкі | 67 | 48 | 61 | 47 |  | 51 |
| Қоян | 593 | 317 | 657 | 398 |  | 385 |
| Борсық | 59 | 54 | 64 | 62 |  | 60 |
| Шибөрі | 67 | 45 | 37 | 40 |  | 45 |

11-сурет – 2021-2025 ж.ж. жануарлар санының динамикасы

Қарақұйрық – Шарын МҰТП шөлді-дала учаскелеріне тән жануар.. 2021-2025 жылдар аралығында Шарын МҰТП-де жабайы жануарлар саны елеулі өзгерістерге ұшырап, бұл табиғи және антропогендік факторлардың ықпалын көрсетті. Ең айқын өзгерістер қарақұйрық саны бойынша байқалды: 2021 жылы 288 басты құраған бұл түрдің саны 2025 жылы 818 басқа дейін өсіп, шамамен үш есеге артты. 2025 жылға қарай тіркелген мұндай күрт өсім қарақұйрықтардың парк аумағына қайта оралуымен және мекендеу ортасы жағдайларының жақсаруынан кейін олардың көбеюімен түсіндірілуі мүмкін. . Сонымен қатар, сібір тау ешкісінің саны теріс динамикаға ие: ол 2021 жылы 387 бастан 2025 жылға қарай 369 басқа дейін төмендеді, бұл бес жыл ішінде шамамен 10%-ға біртіндеп төмендегенін көрсетеді. Елік санының аздап төмендеуі байқалды, бірақ жалпы бұл түр тұрақты болып қалды (жыл сайын шамамен 17-20 бас).

Кейбір жыртқыштар мен ұсақ сүтқоректілер популяциясының саны аздап құбылып отырады. Қасқыр саны 2021 жылғы 7 бастан 2024 жылы 4 басқа дейін қысқарды. Сол кезеңде түлкі саны да 67 бастан 51 басқа дейін төмендеді. Ірі және орта жыртқыштардың санының азаюының ықтимал себептері ретінде қоректік қордың қысқаруы (қояндар мен кеміргіштердің азаюы) және адам тарапынан болатын ықтимал мазалау факторлары қарастырылады.Қоян саны айтарлықтай құбылмалы болды: 2021 жылы шамамен 593 басқа жеткен жоғары көрсеткіштен кейін 2022 жылы 317 басқа дейін күрт төмендеу байқалды, 2023 жылы 657 басқа дейін жартылай қалпына келді, ал 2024 жылы қайтадан 398 басқа түсті. Мұндай ауытқулар, ықтимал, ауа райының жағдайларымен және қоректік қордың циклділігімен (шөптесін өсімдіктердің өнімділігімен) байланысты. Басқа түрлер арасында жабайы қабан санының біршама төмендеуі тіркелді (2021 жылы 79 бастан 2025 жылы 72 басқа дейін). Шибөрі саны 2021 жылы 67 басқа жетіп, кейін 2025 жылға қарай 45 басқа дейін кеміді.

Жалпы алғанда, парк фаунасының динамикасы 2021-2022 жылдары құрғақшылық пен су тапшылығы әсер еткен қолайсыз кезең болғанын көрсетеді. Осы жағдайдан кейін кейбір түрлердің (қарақұйрық, қоян) жағдайы жақсарса, тауешкілер мен бірқатар жыртқыштар үшін жағымсыз тенденциялар толығымен жойылмады.

Климаттық өзгерістердің флора мен фаунаға әсері. Мониторинг 2021-2024 жылдардағы климаттың өзгеруі Шарын МҰТП экожүйелеріне айтарлықтай әсер еткенін көрсетеді (12-кесте). Көрсетілген кезеңде жауын-шашынның жиілігі мен көлемінің төмендеуі байқалды, әсіресе 2021-2022 жылдары, бұл жаздың құрғақ мезгілдеріне әкелді. Мысалы, 2021 жыл өте ыстық жазбен (максималды температура +38°C-қа жетті) және ұзақ суық кезеңмен (қысқы маусымның ұзақтығы шамамен 157 күн), жалпы жауын-шашын тапшылығымен (жазғы жауын-шашын шамамен 60 мм) сипатталды. Керісінше, 2023 жылы қыстың жұмсаруымен ұзақ жылы кезең (аязсыз маусымның 277 күніне жуық) байқалды (суық кезең ~87 күнге дейін қысқарды). 2023 жылдың қысы салыстырмалы түрде қысқа және жұмсақ болды, дегенмен температураның күрт өзгеруі болды (қыста ауа температурасының ең төменгі мәні –24°C-қа дейін төмендеп, жекелеген жылымық кезеңдерінде +14,5 °C-қа дейін көтеріледі.).

12-кесте – Метеорологиялық өзгерістер туралы ақпарат

| Ауа температурасы, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  |
| жаз | қыс | жаз | қыс | жаз | қыс | жаз | қыс | жаз | қыс |  |
| +24 | +4 | +38 | –17 | +38 | –20 | +36,5 | -24 | +40 | -14 |  |
| Жауын-шашын, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110,5 | 78,4 | 60,0 | 35,2 | 64,0 | 40,2 | 80,3 | 94,9 | 172,4 |  | 58,5 |

Климаттық көрсеткіштердің мұндай жоғары өзгергіштігі өсімдіктер мен жануарларға әсер етеді: жылы мезгілдің ұзаруы және жұмсақ қыс тұяқтылардың қыстауы мен өсімдіктердің ерте өсуі үшін жағдайды жақсарта алады, ал қатты жылу мен құрғақшылық жем-шөптің деградациясына әкеледі. Жауын-шашын тапшылығының дала мен шөлді аймақтардың өсімдіктеріне әсері ерекше байқалады. Құрғақ жылдары (мысалы, 2020-2022) өсімдік жамылғысының нашарлауы, жайылымдар мен шөпқоректілердің жемшөп қорының өнімділігінің төмендеуі байқалды. Ылғалдың жетіспеушілігі көптеген суаттардың кебуіне және шөптердің қурап қалуына әкелді, бұл өз кезегінде жануарларды су мен жем іздеп қоныс аударуға мәжбүр етті. Осылайша, қарақұйрықтардың парктен тыс жерлерде, елді мекендерге жақын жерде, қатты құрғақшылық кезінде және жұмыс істеп тұрған суару көздері болмаған кезде жаппай кетуі тіркелді. Бұл фаунаның климаттық жағдайларға тікелей тәуелділігін көрсетеді: соңғысы нашарлаған кезде жануарлар әдеттегі биотоптардан кетеді. Сонымен қатар, 2024 жылы климаттық жағдай жақсарды: жауын-шашынның көп мөлшері жауды, бұл су ресурстарын едәуір толықтырды және өсімдіктердің жағдайын жақсартты. Биылғы жылы су тапшылығы байқалмады және өсімдіктердің қалпына келуі жабайы табиғатқа жағымды әсер етті (бұл 2024 жылға қарай кейбір түрлердің көбеюімен байланысты). Осылайша, температура мен жауын-шашын режимінің өзгеруі (жыл мезгілдерінің ұзақтығының өзгеруін қоса) Шарын МҰТП флорасы мен фаунасына тікелей әсер етіп, олардың тіршілік ету ортасы мен популяция динамикасын анықтайды.

Жабайы жануарларды суару мәселелері және оларды сумен қамтамасыз ету шаралары. Соңғы жылдары жабайы жануарлар үшін қолжетімді су көздерінің тапшылығы, әсіресе құрғақшылық кезеңдерінде, ең өзекті мәселелердің бірі болып отыр. 2020-2021 жылдардың аптап ыстық жазында көптеген табиғи бұлақтар құрғап қалды, ал қолданыстағы жасанды суаттар қол жетімсіз болды немесе жарамсыз жағдайға түсті. Атап айтқанда, Темірлік өңіріндегі суатқа тартылған, Кеңес дәуірінде салынған су құбыры істен шығып, сол жердегі суару орындары жұмыс істемей қалды. Бұл жағдай, климаттық факторлармен бірге, тұяқтылардың (ең алдымен қарақұйрықтардың) парктің құрғақ аудандарынан елді мекендер маңындағы су көздеріне жаппай ығысуына себеп болды.

Жануарларды сумен қамтамасыз ету мәселесін шешу үшін парк әкімшілігі бірқатар шаралар қабылдады. 2017 жылы парк күшімен Үлкен Бұғыты тауының оңтүстік-шығыс беткейінде тұрақты суат жасау мақсатында 3 км су құбыры жүргізілді. Алайда ең ауқымды жұмыстар 2022 жылға сәйкес келеді: БҰҰ Даму Бағдарламасының қолдауымен Темірлік телімінде және Үлкен Бұғыты тауларында жалпы ұзындығы 7,5 км жаңа су құбыры тартылып, негізгі суару нүктелеріне су жеткізу қамтамасыз етілді. Сонымен қатар бұлақтарды тазалау және қосымша суаттар орнату жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде 2023 жылдың басына қарай бұрын құрғап қалған бірқатар су көздері қайта қалпына келтірілді.

2023 жылы жылдық жоспарға сәйкес суат жағдайларын жақсарту жұмыстары жалғастырылды: жабайы жануарларға арналған суаттарды ұйымдастыру үшін бірнеше бұлақ тазартылды. Үлкен Бұғыты тауларындағы №12 айналымда бұлақтардан суару орындарына дейін қосымша 1,5 км құбыр жүргізілді. Бұдан бөлек, тұяқтыларды қыста қолдау мақсатында парк 2023 жылдың қысқы маусымына 9,4 тонна жүгері сатып алды. Бұл шаралар жануарлардың су мен жем іздеп қорғалатын аумақтан тыс жерлерге жаппай ауысуын азайтуға көмектесті.

2024 жылы жұмыс жалғасын тапты: негізгі бұлақтар қайтадан тазартылды, ал жасанды суаттардың жағдайы ең ыстық күндері тұрақты бақылауда болды. 2024 жыл жауын-шашынды болып, парк аумағында су тапшылығы байқалмады. Қыста жануарларды қоректендіру үшін 1,7 тонна жүгері сатып алынды.

Алдағы уақытта құрғақшылық кезеңдеріне экожүйелердің төзімділігін арттыру мақсатында жасанды суаттардың санын көбейту жоспарлануда.

Антропогендік факторлар және олардың экожүйеге әсері. Климаттық әсерлерден бөлек, Шарын МҰТП табиғи кешендеріне антропогендік факторлар да ықпал етеді. Негізгі факторлар – инфрақұрылымдық нысандар мен парк маңындағы өндірістік қызмет. Парктің аумағы арқылы немесе өте жақын жерінен «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық трассасы және Алматы-Шонжы автожолдары өтеді. Көлік қозғалысының жоғары қарқындылығынан туындайтын тұрақты шу, діріл және шығарындылармен ластану жануарларға күйзеліс әсерін тигізіп, атмосфераны ластау арқылы жергілікті флораға теріс ықпал етеді. Бақылаулар көрсеткендей, автомобиль жолдарына іргелес аумақтарда кейбір сүтқоректілер түрлері бұл жерлерден бойын аулақ салып, не өздерінің белсенділігін төмендетеді.

Ерекше алаңдаушылық туғызатын мәселе – парктің маңында жүргізіле бастаған тау-кен жұмыстары. 2022 жылдан бастап Шарын МҰТП шекаралық аймағында «Жетісу Вольфрамы» ЖШС вольфрам кенін өндіруді бастады. Жұмыс жүргізілетін орын сібір таутекесі мен қарақұйрықтың маусымдық көші-қон жолдарында орналасқан. Ауыр техниканың шуы, жарылыстар, жүк көліктерінің қозғалысы жануарлардың қалыпты мінез-құлқын бұзады. Қазіргі бақылаулар бойынша, антропогендік фактордың әсерінен парктің осы бөлігінде таутеке мен қарақұйрық саны біршама азайған. Егер табиғат қорғау шараларынсыз қазба жұмыстары жалғаса берсе, бұл жануарлар тұрақты мекендеу алаңдарынан ығысуы мүмкін.

Фаунаға тікелей мазасыздық тудырудан бөлек, тау-кен өндіру жұмыстары топырақ пен судың ластану қаупін тудырады (рудалық шаң, ықтимал шайынды сулар), бұл өсімдіктерге және жем-шөптік алқаптардың сапасына жанама түрде әсер етуі мүмкін.

Қазіргі уақытта ЕҚТА аумағында аталған жолдар мен «Жетісу Вольфрамы» ЖШС қызметінен басқа өнеркәсіптік кәсіпорындар жоқ, алайда олардың әсері табиғи кешен үшін айтарлықтай сезілуде. Парк әкімшілігі антропогендік жүктемені тұрақты бақылау мен бағалаудың, сондай-ақ экожүйенің қолайлы жағдайын сақтау үшін оны азайту шараларын әзірлеудің қажеттілігін атап өтеді.

Шарын өзенінің гидрологиялық режимі және ерен тоғайының жағдайы. Шарын ерен тоғайы өзен арнасы бойымен созылып жатыр; өзеннің су режимі бұл реликтті орманның сақталуы мен жаңартылуының негізгі факторы болып табылады. Шарын МҰТП-ның бірегей нысаны – соғды еренінен тұратын реликті ерен тоғайы – Шарын өзенінің гидрологиялық режимімен тікелей байланысты. Кеңес дәуірінің өзінде-ақ ғалымдар ерен тоғайының жағдайы мен оның динамикасы жер асты суларының деңгейіне және өзендегі тасқын суларының режиміне тәуелді екенін анықтаған.

2020-2024 жылдары Шарын өзенінің су ағымында және деңгейінде айтарлықтай ауытқулар байқалды, бұл орман экожүйелеріне әсер етпей қоймады. Өзеннің орташа жылдық су шығыны 2020 жылғы 45,8 м³/с көрсеткішінен 2023 жылы 23,9 м³/с-қа дейін қысқарып, тек 2024 жылы қайтадан 44,2 м³/с деңгейіне көтерілді. Сонымен қатар өзен арнасындағы судың орташа деңгейі де өзгеріп отырды: мысалы, 2021 жылғы құрғақшылықта су деңгейі айтарлықтай төмен болды (орташа 113 см, 2020 жылғы 123 см-мен салыстырғанда), ал 2024 жылы 127 см-ге дейін жетті (13 және 14-кестелер).

2021-2023 жылдардағы өзен суының азаюы қар аз түскен қыс кезеңдерімен, жауын-шашынның аз болуымен, сондай-ақ су жинау алабындағы антропогендік әсерлермен байланысты.

13-кесте – Шарын өзенінің орташа су ағыны

| 2020 ж. | 2021 ж. | 2022 ж. | 2023 ж. | 2024 ж. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45,8 м2 сек | 34,1 м2 сек | 32,8 м2 сек | 23,9 м2 сек | 44,2 м2 сек |

14-кесте – Шарын өзенінің орташа су деңгейі

| 2020 ж. | 2021 ж. | 2022 ж. | 2023 ж. | 2024 ж. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 123,2 | 113,2 | 124,7 | 114,8 | 127 |

Шарын өзенінің жоғарғы ағысында гидроэлектрстанциясының (ГЭС) құрылысы жүргізілді, бұл өзеннің табиғи гидрологиялық режимін одан әрі өзгертті. ГЭС құрылысы су ағысының маусымдық бөлінуіне әсер етті: тасқын суларының бір бөлігі ұсталып қалып, көктемгі су тасулары азайды. Ал дәл осы көктемгі тасқындар ерен тоғайының жайылма топырағын ылғалмен қамтамасыз ету үшін аса маңызды.

Көптеген зерттеушілердің пікірінше, тасқын суларының қысқаруы мен өзеннің таяздауы ереннің табиғи түрде қалпына келуін қиындатады. Ереннің жас өскіндері тек ылғалды жылдары, жерасты суларының деңгейі жоғары болғанда ғана пайда болады; ал құрғақшылық кезеңдерінде ылғалдың жетіспеуінен жас шыбықтар да, жетілген ағаштар да жаппай қурайды.

Алдын ала деректер ерен тоғайын сақтап қалу өзеннің қолайлы гидрологиялық режимін қамтамасыз етусіз мүмкін еместігін көрсетеді. Әсіресе көктемгі қар еріген кезеңде экологиялық маңызды су ағымын жеткілікті деңгейде ұстап тұру қажет, өйткені ол тоғай маңындағы жерасты суларын толықтырудың негізгі көзі болып табылады. Арнаға кез келген қосымша өзгерістер енгізу немесе су ағынын реттеу (ГЭС жұмысы, суару үшін су алу) тоғайдың деградациясын одан әрі күшейтуі мүмкін. Осылайша, Шарын өзенінің гидрологиялық режиміндегі өзгерістер орман алқабының тозуына әкелді: ағаштардың бір бөлігінің қурауы, жас ереннің жоқтығы және тығыз орман жамылғысының ауданының қысқаруы байқалады. Бұл бірегей табиғи кешенді сақтау үшін паркке су режимін қолдауға бағытталған шараларды жүзеге асыру қажет (мысалы, құрғақшылық жылдары жекелеген телімдерді жасанды түрде су басу, ГЭС-тің жұмыс режимі бойынша су шаруашылығы ұйымдарымен ынтымақтастық орнату) және тоғайдың жай-күйін тұрақты бақылау жалғастырылуы тиіс. Қазіргі уақытта гидрологиялық фактор Шарын МҰТП ормандарының жағдайын айқындайтын негізгі фактор екені анық, ал оның климат пен адам әрекетінің әсерінен өзгеруі экожүйелердің тұрақтылығына елеулі қауіп төндіреді.

2020-2024 жылдарға арналған Шарын МҰТП-ның «Табиғат жылнамасы» деректерін талдау парк экожүйелерінің динамикасында табиғи және антропогендік факторлардың күрделі өзара байланысын көрсетеді. Мониторинг нәтижелері бойынша жануарлардың негізгі түрлері санының айтарлықтай ауытқуы тіркелген, бұл ең алдымен климаттың өзгеруімен (құрғақшылық, экстремалды температуралар) және суару мәселелерінің шешілуі немесе шешілмеуімен байланысты. Қабылданған шаралардың (суаттар жүргізу, қоректік қолдау) арқасында шөпқоректілердің жағдайын белгілі бір деңгейде тұрақтандыруға мүмкіндік туды, бұл 2024 жылға қарай қарақұйрық пен басқа да түрлердің санының өсуінен көрінеді. Алайда жануарлардың тауда мекендейтін  түрлері мен жыртқыштар үшін теріс факторлардың әсері (антропогендік ықпал, қорек қорының азаюы) әлі де айқын сезіледі. Климаттық өзгерістер флора мен фаунаға ықпал етуді жалғастырып, бейімделген басқару шараларын қажет етеді. Су ресурстарын қорғауға ерекше көңіл бөлінуі тиіс: Шарын өзені – парктің «қан тамыр жүйесі» – бірегей ерен тоғайын және басқа да жағалау экожүйелерін сақтау үшін табиғи режимнің тұрақтылығын талап етеді. Антропогендік жүктемелерді (жолдар, пайдалы қазбаларды өндіру) қатаң бақылау және шектеу олардың зиянды әсерін барынша азайтуға мүмкіндік береді. Тек мониторинг деректеріне және болжамдарға негізделген кешенді, ғылыми негізделген табиғат қорғау тәсілі Шарын МҰТП табиғи кешендерін сақтап, оларды климаттың өзгеруі мен өсіп келе жатқан антропогендік қысым жағдайында тұрақты дамытуға мүмкіндік береді.

2.3. Функционалдық аймақтарды түзету бойынша ұсыныстар

## Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің функционалдық аймақтарын және инфрақұрылымды дамыту жөніндегі бас жоспарды түзету техникалық-экономикалық негіздемесін қайта қарау – аумақтарды пайдалану тәртібін қолданыстағы заңнаманың талаптары мен экожүйелердің экологиялық тұрақтылығына сәйкестендіру қажеттілігіне байланысты жүргізілуде. «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» ҚР Заңының 45-бабына сәйкес, ұлттық парктерде төрт функционалдық аймақ белгіленеді: қорықтық режим аймағы; экологиялық тұрақтандыру аймағы; туристік және рекреациялық қызмет аймағы; шектеулі шаруашылық қызмет аймағы.

## Әрбір аймақтың өзіне тән қорғау режимі және рұқсат етілетін қызмет түрлері бар. Өзгерістерді енгізу барысында аталған заңның 44-47-баптарындағы ұлттық парктерді құру мақсаттары, аймақтар бойынша қорғау режимі, сондай-ақ туристік және шектеулі шаруашылық қызметі жүзеге асырудың ерекшеліктерін айқындайтын нормалар ескерілді. Төменде ұсынылып отырған өзгерістерге қатысты ғылыми негіздеме келтірілген. Ол нормативтік терминология мен қолданыстағы заң талаптарына сүйене отырып дайындалған.

## Аймақтарды өзгерту қажеттілігі және қорғау режиміне сәйкестік. Қазіргі және жоспарланып отырған шаруашылық қызметті талдау көрсеткендей, парктің бірқатар телімдері экожүйелердің тұрақтылығын қамтамасыз ету және қорғау режимін сақтау мақсатында функционалдық мәртебесін өзгертуді талап етеді.

## Зоналарды түзетудің негізгі принциптері мыналардан тұрады:

- Аймақ режиміне қызмет түрінің сәйкестігі: Әрбір аумақ тек өзіне тиесілі функционалдық аймақта рұқсат етілген қызмет түрлерімен ғана пайдаланылуы қажет. Белгілі бір телімде қолданыстағы режимде көзделмеген нысандар немесе инфрақұрылым орналастырылған жағдайда, заң талаптарын бұзуға жол бермеу үшін оның аймақтық мәртебесін өзгерту қажет болады.

- Экожүйелердің тұрақтылығын ескеру: Аймақтарға бөлуі экожүйелердің антропогендік жүктемеге төтеп беру қабілетін ескере отырып қайта қаралады. Мысалы, ерекше осал немесе қалпына келтірілетін аумақтар қатаң режимде (қорықтық немесе экологиялық тұрақтандыру аймағында) сақталады, ал негізгі табиғи кешендерге зиян келтірмей инфрақұрылым дамытуға мүмкіндік бар телімдер неғұрлым жұмсақ режимдегі аймақтарға ауыстырылады. Бұл парктің мақсаттарына сәйкес биологиялық және ландшафттық әртүрлілікті сақтауды, сондай-ақ рекреациялық жүктеменің рұқсат етілген деңгейде болуын қамтамасыз етеді.

- Қорғау және басқаруды қамтамасыз ету: Қызметтік нысандарды (кордондар, жолдар, коммуникациялар) орналастыру парктің қорғалуына және оны тиімді басқаруға ықпал етуі тиіс және қорықтық режимге қайшы келмеуі қажет. Осы мақсатта әкімшілік-шаруашылық нысандарды шектеулі шаруашылық қызметке рұқсат етілген аймақтарға орналастыру орынды болып табылады, бұл Заңның 45-бабында белгіленген нормаларға сәйкес келеді.

- Инженерлік инфрақұрылымды интеграциялау: Жаңа инженерлік коммуникациялар (су құбыры, жолдар және т.б.) мен туристік инфрақұрылымды дамыту инфрақұрылымның бас жоспарына сәйкес жоспарланып, заңда мұндай нысандарды салуға рұқсат етілген аймақтарда ғана жүзеге асырылуы тиіс. Бұл парктың қолжетімділігін арттыра отырып, қажетті ресурстармен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді және табиғатқа түсетін әсерді қатаң бақылауда ұстайды.

- Реттелетін табиғатты пайдалану: Аумақтарды ауыстыру кезінде дәстүрлі табиғатты пайдалану мәселелері ескеріледі. Шаруашылық қызметі шектеулі аймақтарда заң табиғи ресурстарды шектеулі түрде пайдалануға рұқсат береді –мысалы, малды шектеулі жаю, шөп шабу немесе жабайы өсетін өсімдіктерді әуесқойлық деңгейде жинау – егер мұндай қызмет түрлері қорғалатын нысандарға зиян келтірмейтін болса. Жергілікті халық немесе парк қызметтері осындай қызмет түрлерін жүзеге асыратын жерлерде аймақтарға бөлу осы нормаларға сәйкестендіріледі. Қабылданған тәсіл бірегей табиғи кешендерді сақтауды оларды ағартушылық, рекреациялық және шаруашылық мақсаттарда ұтымды пайдаланумен үйлестіруді қамтамасыз етеді. Төменде аймақтарды өзгертудің екі негізгі бағыты бойынша негіздемелер егжей-тегжейлі қарастырылады.

Туристік және рекреациялық қызмет аймағынан шектеулі шаруашылық қызмет аймағына аумақтарды көшіру. Туристік және рекреациялық қызмет аймағы негізінен келушілердің реттелетін демалысына арналған. Заң бұл аумақта қорықша режимін белгілейді, оған сәйкес бақыланатын туристік пайдалануға (аңшылықсыз) рұқсат етіледі: туристік маршруттар мен соқпақтар салу, бивактар мен бақылау алаңдарын жабдықтау, бірақ қатаң түрде рекреациялық жүктеменің белгіленген нормалары шегінде. Аталған аймақта күрделі құрылыс пен шаруашылық нысандар туралы айтылмайды, бұл олардың болмауын  немесе тек ең аз көлемде ғана рұқсат етілетінін білдіреді. Сонымен бірге, шектеулі шаруашылық қызмет аймағы ұлттық парктің жұмыс істеуі мен келушілерге қызмет көрсету үшін қажетті инфрақұрылым нысандарын орналастыруға және тиісті қызметті жүзеге асыруға арналған. Заңның 45-бабына сәйкес, дәл осы шектеулі шаруашылық қызмет аймағында парктің әкімшілік-шаруашылық нысандары орналасуы, қажетті инженерлік-шаруашылық жұмыстар жүргізілуі, демалыс орталықтары, қонақ үйлер, кемпингтер, мұражайлар және туристерге қызмет көрсететін өзге де нысандар салынуы және пайдаланылуы мүмкін. Осылайша, егер бұрынғы рекреациялық аймақ шегінде тұрақты нысандар немесе инженерлік коммуникациялар пайда болған немесе жоспарланған болса, олардың заңды түрде болуы аймақты шектеулі шаруашылық қызмет аймағына өзгерткеннен кейін ғана мүмкін болады.

Рекреациялық аймақтан шектеулі шаруашылық қызмет аймағына жекелеген учаскелерді көшірудің негіздемелері:

- Су құбырын салу. Шарын өзенінен парк аумағын кесіп өтетін су құбырын жүргізу инженерлік ізденістер мен құрылыс жұмыстарына жатады және рекреациялық қызметке рұқсат етілген әрекеттер тізбесіне кірмейді. Туристік және рекреациялық қызмет аймағында мұндай жобалар реттелмеген, ал шектеулі шаруашылық қызмет аймағы парк пен сыртқы пайдаланушылардың қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін желілік инфрақұрылым нысандарын салуға мүмкіндік береді. Су құбыры трассасы өтетін айналымдарды шектеулі шаруашылық қызмет аймағына ауыстыру заң талаптарымен негізделеді: инженерлік коммуникациялар салу тек шаруашылық қызметке рұқсат беретін аймақ режимі сақталған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Сонымен қатар, бұл қадам экожүйелерге келетін зиянды барынша азайтуға ықпал етеді – құбыр бойымен шектеулі режимдегі жіңішке жолақты айқындау техногендік жүктемені жергілікті деңгейде шоғырландырып, құрылыс аяқталғаннан кейін қалпына келтіру шараларын жүргізуді жеңілдетеді. Су құбырын пайдалану кезеңінде шектеулі шаруашылық қызмет аймағытабиғатты қорғау мекемесінің бақылауымен, барлық экологиялық талаптарды сақтау және қажетті рұқсаттардың болуы жағдайында, оны күтіп-ұстауға (жөндеу, профилактика) арналған құқықтық негізді қамтамасыз етеді.

- Парктің ішкі жол желісі. Аймақтарға қайта бөлуді қарау барысында ұлттық парк аумағындағы ішкі жолдар өтетін телімдер (оның ішінде топырақты және далалық жолдар) ескерілді. Аталған жолдар күзет қызметтерінің патрульдеуін және жедел байланысын қамтамасыз етумен қатар, келушілердің негізгі туристік нысандарға жетуіне мүмкіндік береді. Сонымен бірге, жолдарды салу және күтіп-ұстау топырақ жамылғысы мен өсімдік жамылғысының бұзылуымен байланысты шаруашылық қызмет түріне жатады, бұл экологиялық тұрақтандыру аймағында немесе туристік-рекреациялық қызмет аймағында арнайы рұқсатсыз жүзеге асырылуына жол берілмейді. Осы аумақтардың құқықтық мәртебесін олардың нақты пайдаланылуымен сәйкестендіру мақсатында олар шектеулі шаруашылық қызмет аймағына ауыстырылады. Бұл аймақта жолдарды салу және пайдалану аймақтың қорғау режиміне қайшы келмейді, өйткені ол ұлттық парктің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажетті қызмет түрлеріне жатады. Бұл жол инфрақұрылымын (тазалау, жөндеу) табиғатты қорғау талаптарын сақтай отырып, жоспарлы әрі заңды түрде жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, жолдарға шектеулі шаруашылық мәртебе беру қажет болған жағдайда келушілер үшін қозғалысты шектеуге, рекреациялық ағындар мен қызметтік көлікті нақты ажыратуға жағдай жасайды. Шектеулі пайдалану аймағындағы жолдар парк әкімшілігінің тұрақты бақылауында болады. Әкімшілік көлік қозғалысының экожүйелерге әсері белгіленген рұқсат етілген нормалардан аспауын қадағалайды және қажет болған жағдайда жол жиегі мен трассалар бойындағы экожүйелерді рекультивациялау жұмыстарын жүргізеді.

- Жоспарланатын туристік инфрақұрылым объектілері. Бас жоспар туристерге қызмет көрсетуге арналған жаңа нысандарды құруды көздейді, олардың қатарына визит-орталық, табиғат музейі, кемпинг немесе демалысқа арналған абаттандырылған тұрақтар кіруі мүмкін. Заңнамаға сәйкес туристерге қызмет көрсету нысандарын салу және пайдалану тек шектеулі шаруашылық қызмет аймағында ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Сондықтан мұндай нысандарды орналастыру жоспарланған нысандар туристік және рекреациялық қызмет аймағынан шығарылып, шектеулі шаруашылық қызмет аймағына енгізілуі керек. Бұл құрылыс жүргізу мен оны кейінгі пайдалану үшін заңдық негізді қамтамасыз етеді, ҚР Заңының 46-бабына сәйкес – яғни инфрақұрылымды дамыту жобасына сүйене отырып және уәкілетті органдармен келісілген жалға алу/келісім жағдайында. Мысалы, белгілі бір айналымда туристік база немесе эко-отель салу жоспарланған болса, сол айналымды шектеулі пайдалану аймағына аудару міндетті, әйтпесе құрылыс қорғау режиміне қайшы болар еді. Аймақтарға бөлуді өзгертуден кейін экологиялық нормаларды сақтай отырып (әсерін бағалау, рекреациялық жүктеме және т.б.) құрылысқа кірісуге болады, , сондай-ақ аймақ режимін пайдалана отырып қызметті реттеу мүмкіндігі (шулы ортаға шектеу, санитарлық талаптар және т.б.) бар.
Маңыздысы, мұндай нысандар экожүйеге антропогендік әсерге төзімді немесе бұрын зақымдалған жерлерде орналастырылатын болады, сондықтан парктің жалпы экологиялық құндылығын төмендетпейді.

Аталған аумақтарды туристік және рекреациялық қызмет аймағынан шектеулі шаруашылық қызмет аймағына ауыстыру функционалдық аймақтарға бөлуді жерді нақты және жоспарланған пайдалану жағдайына сәйкестендіруге мүмкіндік береді. Бұл парк аумағын басқарудың заңдылығын және тиімділігін арттырады: инфрақұрылымдық және шаруашылық нысандар заңмен реттелген, табиғатты қорғау шараларымен сүйемелденетін арнайы бөлінген орындарда шоғырланатын болады. Сонымен қатар, аймақтарды нақты ажырату парктің қалған рекреациялық аумақтарын артық техногендік жүктемесіз, неғұрлым табиғи күйінде сақтауға мүмкіндік береді, бұл жабайы жануарлар үшін де, туристер үшін де қоршаған ортаның сапасын жақсартады. Айта кететін жайт, тіпті қорғау режимі салыстырмалы түрде жеңілдетілген аймаққа ауыстырылғаннан кейін де бұл телімдер ұлттық парк құрамында қала береді, яғни оларға басқару жоспарында көзделген қорғау, сақтау және қалпына келтіру шаралары қолданылуын жалғастырады. Басқаша айтқанда, функционалдық аймақты өзгерту қорғау мәртебесінен айыруды білдірмейді, бұл – аумақтың әртүрлі сипаттағы телімдерін икемді әрі заңды түрде басқаруға мүмкіндік беретін техникалық түзету ғана.

Экологиялық тұрақтандыру аймағынан шектеулі шаруашылық қызмет аймағына аумақтарды ауыстыру. Ұлттық парк аумағындағы экологиялық тұрақтандыру аймағы қорғау режимі жағынан барынша қорықтық режимге жақын болып сипатталады. Заңның 45-бабына сәйкес, экологиялық тұрақтандыру аймағының жерлерінде қатаң реттелетін экологиялық туризм мен бұзылған табиғи кешендерді қалпына келтіру жөніндегі іс-шараларды қоспағанда, кез келген шаруашылық қызмет пен рекреацияға тыйым салынады. Әдетте бұл аймаққа ерекше қорғауды немесе қалпына келтіруді қажет ететін учаскелер жатады (мысалы, қорықтық ядроның айналасындағы аумақтар, сирек экожүйелер, антропогендік әсерге жоғары сезімтал территориялар). Осы аймақтан жерлерді қорғау режимі неғұрлым жеңіл аймаққа ауыстыру әрдайым парктің тұрақты жұмыс істеуі үшін аса қажет нысандарды орналастыру қажеттілігімен байланысты маңызды негіздер болған жағдайда ғана жүзеге асырылады. Жүргізілген түзету шеңберінде экологиялық тұрақтандыру аймағының бір бөлігін шектеулі шаруашылық қызмет аймағына жатқызу орынды деп танылған жағдайлар айқындалды. Мұның негіздемелері төмендегідей:

Кордондар мен қызметтік базаларды орналастыру. Экологиялық тұрақтандыру аймағында формалды түрде орналасқан, алайда іс жүзінде инспекторлық кордондар немесе кішігірім қызметтік құрылыстар (қоймалар, бақылау пункттері) бар бірнеше жергілікті телімдер анықталды. Олардың орналасуы тарихи тұрғыдан орынның қолайлылығымен байланысты болуы мүмкін (мысалы, қорықтық аймақтың шекарасында, оны қорғау мақсатында). Алайда экологиялық тұрақтандыру аймағы режимінің қатаңдығына байланысты кез келген құрылыстардың және тұрақты персоналдың болуы осы аймақ талаптарына қайшы келеді. Осы қайшылықты жою мақсатында тиісті шағын аумақтар шектеулі шаруашылық қызмет аймағына ауыстырылады. Жоғарыда көрсетілгендей, заңнамада әкімшілік-шаруашылық объектілерді дәл осы аймақта орналастыруға тікелей рұқсат етілген, сондықтан аймақ мәртебесін өзгерту кордондардың орналасуын заңдастырады. Практикалық тұрғыдан алғанда, мұндай шешім табиғатты қорғау тиімділігін арттырады: инспекторлар талаптарды бұзбай кордонды абаттандыруға (құрылыстарды нығайту, автономды инженерлік коммуникацияларды қамтамасыз ету) мүмкіндік алады. Шектеулі шаруашылық қызмет аймағында олар кордонға апаратын соқпақтарды салуға, жабдықтау үшін көлік пайдалануға, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында бекет маңындағы шөптесін жамылғыны алдын ала өртеп тазалау сияқты шараларды жүзеге асыруға құқылы. Яғни экологиялық тұрақтандыру аймағында жол берілмейтін, бірақ аумақты қорғау үшін қажетті барлық шаралар заңды түрде орындалатын болады. Сонымен қатар, ауыстырылатын аумақтардың көлемі минималды екені маңызды (әрбір кордон маңында шамамен 1-3 гектар) және олар құнды табиғи кешендерге әсер етпейді, керісінше, экологиялық тұрақтандыру аймағының кең аумағындағы шаруашылық қызмет орындары ретінде ғана көрініс табады. Қоршаған аумақ қорықтық режимін сақтайды, ал кордонның оған тигізетін ықпалы қатаң бақылауда болады.

- Далалық жолдардың өтуі. Бірнеше жағдайда далалық жолдар бұрын экологиялық тұрақтандыру аймағына жатқызылған аумақ арқылы өтеді.  Бұл аймақ ешқандай экономикалық қызметке жол бермейтіндіктен, оның ішіндегі жолдың үнемі болуы режиммен қақтығыс тудырады. Заңды сақтау мақсатында осы жолдарды иеліктен шығару жолақтарын шектеулі шаруашылық қызметінің жеке аймағына бөлу ұсынылады. Іс жүзінде бұл қолданыстағы далалық жолдың бойымен өтетін, оларды күтіп-ұстауға рұқсат етілетін тар дәлізді білдіреді.. Осының нәтижесінде, біріншіден, парк жолды жұмысқа жарамды күйде ресми түрде ұстап тұруға, яғни жөндеу жұмыстарын жүргізуге және үйінділерден тазалауға мүмкіндік алады, бұл бұрын экологиялық тұрақтандыру аймағында құқықтық өрістен тыс болатын; екіншіден, мұндай жұмыстардың барлығы шектеулі табиғатты пайдалану режимінің талаптарына сәйкес уәкілетті органдардың бақылауымен және рұқсатымен жүзеге асырылатын болады.. Ұлттық парктің шектеулі шаруашылық қызметі аймағында кез-келген инфрақұрылымды құру экологиялық сараптаманы және табиғатты қорғау шараларын сақтауды қажет ететіндігін атап өткен жөн. Сондықтан жолақты жолға ауыстыру кезінде өтемдік іс-шаралар кешені қарастырылады: жолдың енін шектеу, жабайы жануарларға арналған өткелдерді орнату, бұзылған учаскелердегі өсімдіктерді қалпына келтіру және т.б. аймақтарға бөлу өзгергеннен кейін бұл талаптарды телімдерді пайдалану шарттарына ресми түрде енгізуге болады.

- Биотехникалық іс-шаралар өткізу. Паркті басқару жоспарларында жекелеген аумақтарда биотехникалық жұмыстар көзделуі мүмкін, мысалы, жануарларға арналған жасанды суаттарды, азықтандыру алаңдарын құру, жемшөп өсімдіктерін себу немесе сирек кездесетін түрлердің тіршілік ету ортасын жақсартатын басқа да шаралар. Экологиялық тұрақтандыру аймағы бұзылған табиғи кешендерді қалпына келтіру іс-шараларына мүмкіндік берсе де, биотехникалық іс-шаралар әрдайым бұл анықтамаға сәйкес келе бермейді, әсіресе егер біз жерді мақсатты түрде жақсарту туралы айтатын болсақ (бұл пассивті қалпына келтіруге қарағанда басқарылатын әсерге жақын). Сонымен қатар, мұндай жұмыстар техниканы қолдануды, уақытша құрылыстар салуды (мысалы, азықтандыру алаңдарын), материалдарды әкелуді талап етуі мүмкін – бұл ресми түрде шаруашылық қызметіне жатқызылады. Сондықтан кейбір телімдерде, онда тұрақты биотехникалық шаралар жоспарланса, оларды шектеулі шаруашылық қызмет аймағына ауыстыру ұсынылады. Бұл режимде кез келген араласу табиғи-қорық қорын сақтау мен қалпына келтіруді ескерген жағдайда заңды негізде жүзеге асырылады. Қыс кезеңінде жабайы жануарларға қосымша азық қажет, яғни оларды азықтандыру керек. Бұл жағдайда жануарларды дәнді дақылдармен қамтамасыз етуді көздейтін биотехникалық шаралар жүргізіледі. Сонымен қатар, паркте мекендейтін жабайы жануарлардың тұрғын аудандарға мәжбүрлі қоныс аударуын болдырмау үшін жыл сайын дәнді дақылдар егілуі – азықтық алаңдар құрылуы қажет, бұл азық қорын нығайтуға және тұрақтандыруға мүмкіндік береді. Азықтық алаңдарды әрбір парк аймағында ұйымдастыру ұсынылады, ал олардың ауданы кемінде 2 гектар болуы тиіс.

- Көрсетілген себептерден басқа, кейбір фрагменттерді экологиялық тұрақтандыру аймағынан аудару аймақ шекараларын оңтайландыруды да ескереді. Бастапқы аймақтарға бөлу сәтінен бастап өткен уақыт ішінде парктің табиғаты туралы жаңа деректер жинақталды. Экологиялық тұрақтандыру аймағының белгілі бір телімдері рұқсат етілген қызмет (қорғау, экотуризм немесе дәстүрлі табиғатты пайдалану) шектеулі режимде жүргізілуі үшін жеткілікті тұрақтылыққа ие болуы мүмкін. Заң (44-бап) ұлттық парк тек қатаң қорғау үшін ғана емес, сонымен қатар ғылыми, рекреациялық және шектеулі шаруашылық мақсаттарда реттелетін пайдалану үшін де құрылатынын қарастырады. Сондықтан аймақтардың шекараларын қайта қарау аумақты неғұрлым ұтымды бөлуге мүмкіндік берді: ең құнды және осал нысандар қорғалатын немесе экологиялық тұрақтандыру режимінде қалады, ал қалыпты жүктемеге төтеп бере алатын телімдер басқарылатын пайдалану ресурсы болу үшін шектеулі шаруашылық қызмет аймағына ауыстырылады. Бұл парктің табиғатты қорғау және әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан тиімділігін арттырады. Барлық өзгерістер ұлттық парктің барлық аймақтарында басқару жоспарына сәйкес табиғи кешендерді қорғау, бақылау және қалпына келтіру жүргізіле беретіндігімен келісілді, яғни табиғатты қорғаудың негізгі қағидаттары бұзылмайды.

Шарын МҰТП инфрақұрылымын дамытудың Бас жоспарын түзету және функционалдық аймақтарға бөлудің ұсынылған өзгерістері нақты ғылыми-құқықтық негіздемеге ие. Олар аумақтың әрбір бөлігін пайдалану түрін заңда белгіленген қорғау режиміне және экожүйелердің экологиялық мүмкіндіктеріне қатаң сәйкестендіруге бағытталған. Бірқатар айналымдарды туристік және рекреациялық қызмет аймағынан шектеулі шаруашылық қызмет аймағына ауыстыру инфрақұрылымдық жобаларды (сумен жабдықтау, жолдар, туристік нысандар) заңды түрде іске асыруға және қорық нормаларын бұзбай парк қызметтерін орналастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл негізгі рекреациялық орындарды олардың табиғи тартымдылығы мен тұрақтылығын сақтай отырып, шамадан тыс техногендік әсерден қорғайды. Телімдерді экологиялық тұрақтандыру аймағынан шектеулі шаруашылық қызмет аймағына ауыстыру қоршаған ортаға әсерді қатаң бақылау кезінде парктің жұмыс істеуін (қорғау, коммуникациялар, биотехникалық шаралар) қамтамасыз ету қажеттілігінен туындады. Әр жағдайда өзгерістердің шекаралары минималды жеткілікті және ғылыми негізделген – режимді өзгертпестен жасай алмайтын фрагменттер ғана әсер етеді.

Осылайша, аймақтарға бөлуді түзету парктің қауіпсіздігін әлсіретпейді, бірақ оны сараланған және тиімді етеді. Заңнамалық нормалар («ЕҚТА туралы» ҚР Заңының 44-47-баптары) қатаң сақталды: ауыстырудан кейінгі қызмет түрлері жаңа аймақтар үшін рұқсат етілген шектерде болады және қажетті рұқсаттар мен шектеулермен бекітіледі. Парктің экожүйелері экономикалық белсенділіктің белгіленген жерлерде шоғырлануына және табиғи ядролардың өзгеріссіз қалуына байланысты қосымша қорғаныс алады. Бұл ұлттық парктің стратегиялық мақсатына сәйкес келеді – биологиялық әртүрлілікті қоғам мүддесі үшін тұрақты пайдалану кезінде сақтау. Функционалдық аймақтардағы ұсынылған өзгерістер Бас жоспар бойынша парк инфрақұрылымын одан әрі дамыту, туристік әлеуетті және табиғи кешендерді қорғаудың тиімділігін арттыру үшін қажетті шарт болып табылады. Нәтижесінде Шарын МҰТП табиғатты қорғау мен рұқсат етілген табиғатты пайдалану арасындағы режим белгілеген тепе-теңдік шегінен шықпай, қорғау және ағартушылық-рекреациялық мекеме ретінде өз қызметтерін жақсы орындай алады.

3. ТУРИСТІК ЖӘНЕ РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

3.1. Туристік-рекреациялық инфрақұрылым: қазіргі жағдайы

МҰТП-да табиғи кешендерді қорғау және зерттеу жөніндегі міндеттермен қатар туристік-рекреациялық қызметті дамытуға және халықтың экологиялық білімін арттыруға көп көңіл бөлінеді. Парк жұмысының басым бағыттарының бірі табиғатты қорғау мақсаттары мен аумақты рекреациялық пайдаланудың үйлесіміне ықпал ететін тұрақты туризмді қалыптастыру болып табылады. Бұл ретте табиғатқа ұқыпты қарауды, экожүйелерге барынша аз әсер етуді және келушілердің экологиялық мәдениетін арттыруды көздейтін экологиялық туризмді дамытуға басты назар аударылады.

2025 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша Шарын МҰТП аумағында 4 туристік маршрут жұмыс істейді: «Шарын ерен тоғайы», «Шарын шатқалы – Қамалдар аңғары», «Қорымдар мен қорғандар», «Темірлік – Кіші шатқал». Алғашқы үш маршруттың паспорттары ҚР АШМ Орман шаруашылығы және жануарлар әлемі комитетінің 2016 жылғы 25 ақпандағы №58 бұйрығымен бекітілген «Темірлік-Кіші шатқал» маршрутының паспорты АШМ Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 2017 жылғы 1 маусымдағы №17-1-40/5236 ОШЖДК хатымен бекітілген. Барлық туристік маршруттар мен соқпақтар картада сызба түрінде көрсетілген (B ҚОСЫМШАСЫ, 12-сурет).

Қазіргі уақытта барлық маршруттар жыл бойы жұмыс істейді. Турмаршруттардың жалпы ұзындығы 30,5 км құрайды:

1. «Шарын ерен тоғайы» бағыты экологиялық, ғылыми-танымдық туризм өткізілетін қорық режимі аймағында өтеді. Ұзындығы 2,5 км. Маршрутты өту уақыты – 1 сағат 30 минут. Шарын ерен тоғайы Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің 1964 жылғы 19 наурыздағы №447-р қаулысымен табиғат ескерткіші болып жарияланды.

Рекреациялық жүктеме нормасы күніне 120 адам, айына 3600 адам, жылына 43 200 адам.

Оның ауданы 5 014 га. құрайды. Палеоген дәуірінің реликті соғды ерені ылғал сүйгіш ағаш болып табылады. Дәл осы жерде соғды еренінің табиғи екпелері бастапқы түрінде сақталған. Олар орманның негізгі түрін құрайды, фитоценоздар орман жамылғысының шамамен 35% алады. Соғды ерені Шарын өзенінің аңғары жағдайында өте кең экологиялық амплитудаға ие. Ол жайылмалық топырақтың тұздануына және кебуіне төтеп береді, сондықтан ол биік жайылмада және жайылмаүсті террассаларында жиі кездеседі. Жайылма террассаларында ерен сексеуіл, теріскен, қылша өсімдіктерінің үстемдігі бар шөлді қауымдастықтардың құрамына кіріп, бірегей қауымдастықтар құрады. Өзеннің жоғары жайылма террасаларында тораңғы кең таралған, ол да соғды еренімен жасты болып табылады, яғни ерен тоғайына тән реликт әрі эндемик түр саналады.

Табиғат ескерткішінің аумағында сүтқоректілердің 24-ке жуық түрі кездеседі. Қызыл кітапқа 2 түр енген, герпетофаунаның – 17 түрі, құстардың 50-ден астам түрі мекендейді.      Өсімдіктер әлемі бай және алуан түрлі. Тек сирек кездесетін және эндемик түрлер 50-ден астам түрді құрайды. Бұл маршрутта 20 адамға арналған 3 коттедж үйі, 100 орындық жазғы самалжай және 60 адамға арналған киіз үй түріндегі самалжай бар.

2. «Шарын шатқалы – Қамалдар аңғары» бағыты. Ұзындығы 3 км, оны 1 сағат 45 минутта өтуге болады.

Жер қыртысының жарылымында орналасқан.. Жазықтың созылымы ендік бағытта, батыстан шығысқа қарай бағытталған. Оңтүстік блоктың қозғалысы солтүстікке қарай жүзеге асып, оның солтүстік блокқа қарай ығысуына әкелген. Осыған байланысты аталған жарылым жоғары ығысу жарылымы ретінде жіктеледі.          Рекреациялық жүктеме нормасы күніне 800 адам, айына 24000 адам, жылына 288000 адам.

Оңтүстік блок таскөмір кезеңінің жыныстарынан құралған: жанартаулық лавалар мен туфтар, олардың жасы шамамен 330 миллион жыл. Жарылым жанында плагиоандезиттерден тұратын жас жанартаудың өзегі орналасқан. Оның жасы шамамен 12 миллион жыл. Аталған жанартау өзегі кейіннен шайылып, бүкіл ауданмен бірге көл айдынына батып, солтүстік блокты құрайтын қиыршықтас пен малтатас қабатшалары бар сазды жыныстармен жабылған.. «Қамалдар аңғарында» қатты жарықшақтанған әрі үгілуге ұшыраған плагиоандезиттердің үстінде қабатталған сарғыш-сұр түсті саздар жатқаны айқын көрінеді, олардың құрамында мергельдердің, гравилаттардың және құмтастардың қабатшалары мен линзалары кездеседі.. Бұл көл шөгінділерінің жасы неоген, 10-нан 30 миллион жылға дейін. Шатқалға барар жолда бақылау-өткізу пункті (БӨП) бар. Сондай-ақ, 2 қарау алаңы, 1 – арнайы түсу, 2 – автотұрақ, 14 –самалжай, от жағуға арналған 3 орын бар.

3. «Қорымдар мен қорғандар» маршруты. Ұзындығы 12 км, көлікпен 1 сағат 15 минутта Шонжы – Алматы тас жолынан басталатын барлық маршрутты жүруге болады.
      Парктің аумағында көптеген қорғандар бар – тас немесе жер үйіндісі – қорған түрінде қабір үсті құрылымы бар жер үсті немесе жерасты қабірлері.

Топырақ пен тастан үйілген, мерзімделуі белгісіз, диаметрі 8–12 м, биіктігі 0,2–0,4 м болатын қорғандар. Сарытоғай қорымына 108 қорған мен сақина тәрізді тас қоршаулар кіреді. Қорған үйінділері топырақ пен тастан құралған, диаметрі 3–16 м, биіктігі 0,1–0,2 м. Барлығы 17 қорған мен бір қоршауға қазба жұмыстары жүргізілген.. Жерлеу үйінділерінде салт бойынша мәйіт басымен солтүстік-батысқа қарай рналасқан. Жерлеу құралдары арасында қыш ыдыстар, ағаш тостаған, темір пышақтар, қола алқа, жануарлардың сүйектері табылды.

Рекреациялық жүктеме нормасы күніне 60 адам, айына 1 800 адам, жылына 21 600 адам. Ашылған сәттен бастап маршрут сұранысқа ие емес, осыған байланысты ұлттық парк оны жабу мәселесін қарастыруда.

4. «Темірлік-Кіші шатқал» маршруты.

«Темірлік – Кіші шатқал» маршруты Алматы қаласынан 250 км қашықтықта шығыс бағытта орналасқан Алматы-Нарынқол тас жолымен айрықтан Ақсай кентіне дейін 44 км жүреміз, содан кейін ауылдан солға бұрылып, тас жолдан қара жолға шығып, Шарын МҰТП және бақылау-өткізу пунктінің шекарасына дейін, ұзындығы 10 км нүктеге дейін жетеміз.

Көктемде далада жол жүру кезінде әдемі гүлденген даланы көре аласыз, гүлдердің жағымды хош иісін сезе аласыз. Бұл шексіз дала өз халқын жоңғарлардың шапқыншылығынан қорғау үшін өз жері үшін күрескен қазақтардың мыңжылдық тарихын қамтиды. Соқпақ туристік және экскурсиялық сипатқа ие. Маршруттың ұзақтығы 2 сағат 45 мин, ұзындығы 13 км маршрутты өту кезінде экскурсанттардың назары табиғатпен жасалған пирамидалардың, қамалдардың, мұнаралардың, мүсіндердің әсемдігі мен ұлылығына аударылады.

Рекреациялық жүктеме нормасы күніне 400 адам, айына 12000 адам, жылына 144000 адам.

Қызықты геологиялық көрікті жерлер Темірлік өзенінің таулы сағасына жақын орналасқан. Мұнда кембрий палеомұхитының қалдықтары болып табылатын және иректелген пироксениттермен, габбромен және балқарағаймен ұсынылған офиолиттердің өте керемет экспозициясы бар. Темірлік өзені теңіз деңгейінен 939 метр биіктікте, ал ұзындығы 10 км.

Қазіргі уақытта Шарын МҰТП аумағында туристік-рекреациялық мақсаттағы келесі объектілер орналасқан (15-кесте).

«Шарын ерен тоғайы» туристік маршрутында (13-сурет) келушілердің жайлы демалуына және экологиялық туризмді ұйымдастыруға жағдай жасалған. Мұнда 100 орындық кең жазғы самалжай және 60 адамға арналған киіз үй түріндегі бірегей самалжайы орналасқан. Саяжай аумағында 2017-2018 жылдары абаттандыру жұмыстары жүргізілді: тұрақ алаңы, кірме жолы төселді, 13 орындық, сыйымдылығы 1 тонна 4 қоқыс контейнері, 6 қоқыс жәшігі және 1 ақпараттық стенд орнатылды. Қонақтарға ыңғайлы болу үшін алты орындық қонақ үйде спутниктік теледидар жабдықталған.

15-кесте – Шарын МҰТП туристік инфрақұрылымының қолданыстағы объектілері

| № | Нысан | Саны | Қабат | Орналасқан жері | Сыйымдылығыадам. | Қазіргі жағдайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коттедж | 2 | 2 | Сарытоғай шатқалы | 14 | Дәретхана, душ, пешпен жылыту, орталықтандырылған электр қуаты |
| 2 | Қонақ үй | 1 | 1 | Сарытоғай шатқалы | 6 | Дәретхана, душ, пешпен жылыту, орталықтандырылған электр қуаты |
| 3 | Қонақ үй | 1 | 1 | Шонжы а. | 34 | Дәретхана, душ, пешпен жылыту, орталықтандырылған электр қуаты |
|  | Барлығы: | 4 |  |  | 54 |  |

Инфрақұрылымды дамытуға 2022 жылы түрлі шаруашылық керек-жарақтары сатып алынды, сондай-ақ облыстық туризм басқармасымен және Қазақстандық туристік қауымдастықпен бірлесіп «Шарын ерен тоғайы» туристік маршрутында қосымша туристік көрсеткіштер, ақпараттық стендтер, қоқысқа арналған контейнерлер, орындықтар мен самалжайлар орнатылды. Бұл шаралар нысанның табиғи және экологиялық бағытын сақтай отырып, аумақты түзету деңгейін арттыруға және туристердің демалуы үшін жағдайларды жақсартуға ықпал етті.

Түзету мақсатында «Ақсақал ағаш» аумағы қоршалып, 30 орындық самалжай салынды. Сондай-ақ 9 көрсеткіш таңба орнатылды.

Биіктігі 1 метр, ұзындығы 22 метр «Ерен тоғайы – Ясеневая роща» мәтіні бар жарықдиодты жарнама құрылғысы орнатылды.

Келген туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қорық режимін және өрт қауіпсіздігін бұзбау үшін ерен саяжайының айналасында ұзындығы 780 метр қоршау орнатылды.

13-сурет – Шарын ерен тоғай саяжайы

«Шарын шатқалы – Қамалдар аңғары» туристік маршрутында туристерді қабылдау және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қолайлы жағдайлар жасалған. Қазіргі уақытта мұнда екі қарау алаңы, жаяу түсуге арналған баспалдақ, автотұрақ, сондай-ақ келушілердің жайлылығын арттыруға бағытталған туристік инфрақұрылым объектілері жабдықталған. Бағыттың инфрақұрылымын жақсарту мақсатында Алматы-Хоргос тас жолынан Шарын шатқалына апаратын жолға ағымдағы жөндеу жүргізілді, 3х6 м көлеміндегі 2 баннер, 2х4 м көлеміндегі 3 баннер жаңартылды және 8 ақпараттық тақта орнатылды, 13 ескерту белгісі жаңартылды.

2023 жылы «Шарын шатқалы – Қамалдар аңғары» туристік маршрутында жылжымалы тамақтану пункті, глэмпингтер, демалыс аймақтары, бақылау алаңдары мен қалдықтарды бөлек жинауға арналған контейнерлерді қамтитын «Sharyn» заманауи визит-орталығы жұмысын бастады. Нысандар штаттық режимде жұмыс істейді және туристерге қызмет көрсету сапасын арттыруға ықпал етеді.

Сондай-ақ ұзындығы 22 км қара жолға жөндеу жұмыстары жүргізілді, шатқалға түсу үшін баспалдақ қайта жаңартылды, парктің атауы жазылған стела орнатылды, бақылау пункттері шатырмен жабдықталды және Шарын өзенінің жағасында «шомылуға тыйым салынады» ескерту белгілері орналастырылды (3 дана). Шатқалдың төменгі жағында келушілерге қызмет көрсету үшін касса салынып, қоқыстарды бөлек жинауға арналған контейнерлер орнатылды. Сонымен қатар, жаяу жүргіншілер мен велотуристер үшін екі демалыс орны жабдықталған (14-сурет), ал шатқалға барар жолда туристердің есебі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бақылап-өткізу пункті (БӨП) жұмыс істейді.

14-сурет – Шарын шатқалында жаяу және велотуристерге арналған демалыс орны

«Темірлік – Кіші шатқал» туристік маршрутында Темірлік өзенінің жағасында және кіші шатқалда демалушыларға арналған (15-сурет) арнайы демалыс орындары мен от жағуға арналған орындар бар, 8 көрсеткіш белгі, 2 дәретхана, ағаш орындықтар және бір самалжай орнатылған. Сыйымдылығы 1 тонна 5 қоқыс жәшігі, 2 контейнер және 3 дәретханаға жөндеу және жаңарту жұмыстары жүргізілді. Туристік маршруттың инфрақұрылымын жақсарту мақсатында 2022 жылы 7 дана жол көрсеткіштері мен ескерту белгілері орнатылды.

2025 жылғы 23 қазандағы жағдай бойынша Шарын МҰТП аумағында туристік-рекреациялық мақсатта қысқа мерзімді пайдалануға берілген объектілер жоқ.

15 – сурет – Темірлік өзені аңғары

Экологиялық туризмді дамыту және паркті дамытудың Бас жоспарын іске асыру мақсатында 2021 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 7 қарашадағы №1063 қаулысына сәйкес жер телімдерін беруге байқау өткізілді. Байқау нәтижелері бойынша 2021 жылғы 4 наурызда №1 лот бойынша жалғыз қатысушы және тендердің жеңімпазы болып «QazagGeography» республикалық қоғамдық бірлестігі танылды, онымен бірлескен қызмет туралы шарт жасалып, әділет органдарында тіркелді.

Осы келісім шеңберінде жатақхана, визит-орталық, тамақтану нүктелері, глэмпинг, кемпинг, қазақ ауылы, балалар алаңы, керуен, тұрақ және Шарын өзені арқылы өтетін көпірді қоса алғанда, туристік-рекреациялық мақсаттағы бірқатар объектілердің құрылысы көзделген. Бұл объектілердің бір бөлігі күрделі, екіншісі маусымдық, уақытша сипатқа жатады.

«QazagGeography» республикалық қоғамдық бірлестігінің инвесторы туристердің демалуы үшін орындықтар, қарау алаңдары мен қоқыстарды бөлек жинауға арналған контейнерлер орнату жұмыстарын орындады. Бұдан басқа, Алматы – Кеген тас жолынан Шарын шатқалына қарай және БӨП жанында парктің атауы бар стелалар орнатылды, бұл оның танылуына және келушілер үшін навигацияны жақсартуға ықпал етеді.

3.2. Туризмді дамытудың әлеуметтік-экономикалық факторларын талдау

Парк Ұйғыр (103 900 га), Еңбекшіқазақ (12 730 га) және Кеген (10 420 га) аудандарының аумағында орналасқан.

Төменде үш ауданның әрқайсысының қысқаша сипаттамасы және олардың 2020-2024 жылдардағы даму қорытындылары берілген.

Ұйғыр ауданы

Аудан Алматы қаласының солтүстік-шығысында 243 км және Талдықорған қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 365 км жерде орналасқан. Аудан аумағы 8,787 мың км2-ге тең, бұл облыс аумағының 3,9% - на сәйкес келеді. Ауданның әкімшілік бөлінісіне 25 елді мекенді қамтитын 14 ауылдық округ кіреді. Аудан орталығы – Шонжы ауылы. 2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша аудан халқының саны 61,5 мың адамды (облыс халқының 3,2%) құрады, бұл ретте барлық тұрғындар ауыл тұрғындары болып табылады. Соңғы жылдары халық санының азаю үрдісі байқалады. Халықтың орташа тығыздығы 1 км2-қа 7,1 адамды  құрайды, бұл орташа облыстық көрсеткіштен төмен (1 км2-қа 9,2 адам).

Климаттық жағдайлар өте қатал, күрт континентті, құрғақ-ыстық жаз және қарсыз суық қыс тән. Аймақ жартылай шөлейт аймаққа жатады, жылдық орташа жауын-шашын мөлшері таулы өңірлерде 859 мм, ал жазықта 133 мм. Мұндай жағдайларда тек суармалы егіншілік мүмкін, өйткені егіншілік жылына кемінде 500 мм жауын-шашын қажет етеді. Ауданның жер бедері әр түрлі: биіктігі 500 м-ден (Іле өзенінің аңғары) 3000 м-ге дейін (тау шыңдары) өзгереді. Елді мекендер негізінен тау бөктерінде, 1270-1470 м биіктікте орналасқан. Аязсыз кезеңнің ұзақтығы – 135-170 күн. Көктемгі аяз мамырдың бірінші жартысында тоқтайды, ал күзгі аяз қыркүйектің үшінші онкүндігінде басталады.

Ауданның жер қойнауы құмды-қиыршық тасты және сазды кен орындарына бай. Аудан аумағында Қазбұлақ құрылыс туф кен орны, Қалжат қоңыр көмір кен орны, Кетмен әктас кен орны, сондай-ақ Қарадала массивінің ыстық минералды көздері орналасқан. Аудан шегінде мұнай-газдың перспективалы учаскелері анықталды, алайда өнеркәсіптік кен орындары әлі барланған жоқ. Пайдалы қазбалардың ең көп таралған түрлері табиғи түзілімдерге жататын құрылыс материалдарымен ұсынылған.

Ауданда 61 500 адам тұрады, оның ішінде 24,7 мың адам – қазақтар (40,2%), 36,7 мың адам – ұйғырлар (59,7%).

Аудан экономикасының негізгі саласы ауыл шаруашылығы болып табылады. Аудан – мал шаруашылығы және өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндірумен, мал басына жем-шөп дайындаумен айналысады.

Соңғы 10 жылдағы аймақтың дамуы (2015-2024)

2024 жылы Ұйғыр ауданында өнеркәсіп өндірісінің көлемі 22,5 млрд теңгені құрады, бұл 2015 жылмен салыстырғанда 6,8 есе көп (3,3 млрд теңге). Облыстың өнеркәсіптік өндірісінің жалпы көлеміндегі аудан үлесі 0,2% құрайды.

Ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 2024 жылы 50,3 млрд теңгеге жетіп, 2015 жылмен салыстырғанда 2,9 есе өсті (17,3 млрд теңге). Соңғы он жылда шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 115% - ға өсті, олардың жалпы саны 5855 бірлікті құрады. ШОБ өнімін шығару көлемі 17,0 млрд теңгеге жетті, бұл 2015 жылмен салыстырғанда 2,7 есе көп.

2024 жылы негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 25,3 млрд теңгені құрады, бұл 2015 жылғы деңгейден төмен (32,7 млрд теңге). Облыс инвестицияларының жалпы көлеміндегі аудан үлесі – 1,8%.

2023 жылы құрылыс жұмыстарының көлемі 13,4 млрд теңгені құрады, бұл 2015 жылғы көрсеткіштен (17,2 млрд теңге) төмен. 2024 жылы тұрғын үйдің іске қосылуы 18 608 м2 құрады, бұл 2015 жылмен салыстырғанда 3 631 м2 артық (14 977 м2). Құрылыс негізінен жеке құрылыс салушылардың қаражаты есебінен жүргізілді.

Ауданда жұмыспен қамтудың тұрақты өсу қарқыны, жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі және халық табысының артуы байқалады. Экономикалық белсенді халық 2015 жылдан 2024 жылға дейінгі кезеңде 32,4 мың адамға жетті, оның 31,0 мыңы жұмыспен қамтылған. Жұмыспен қамту деңгейі 94,4% - дан 95,8% - ға дейін өсті.

Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар саны 9,0 мың адамды (экономикалық белсенді халықтың 26,4%) құрады, ал 2015 жылы олардың үлесі 28,1% құрады. Осы кезеңде 5,3 мың жаңа жұмыс орны құрылды, 7,8 мың адам жұмысқа орналастырылды. Қоғамдық жұмыстарға 5,6 мың адам қатысып, 2,9 мың адам қайта даярлаудан өтті. Жұмыссыздық деңгейі 34% - ға төмендеп, 1,4 мың адамды құрады.

Ауданның 2024 жылғы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары

2024 жылы өнеркәсіп өндірісінің көлемі 22,5 млрд теңгені құрады, нақты көлем индексі – 2022 жылғы деңгейге 137,3%.

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі 50,3 млрд теңгеге жетті, бұл 2023 жылмен салыстырғанда 3,5 млрд теңгеге артық. Нақты көлем индексі 95,5% құрады.

2025 жылдың 1 қаңтарына ауданда: ірі қара мал – 73 818 бас, қой мен ешкі – 172 201 бас, жылқы – 16 489 бас, түйе – 31 бас, құс – 1 556 958 бас саналады.

Сойылған мал салмағындағы өндіріс 33,6 мың тоннаны құрады (2023 жылға қарай 109,1%), өндірілген сүт көлемі – 13,6 мың тонна (109,4% – 12,4 мың тонна 2023 жылы), жұмыртқа – 3,8 млн дана (100,2% – 3,793 млн. дана).

Ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алқабы – 23 276 га, оның ішінде суармалы-21 203 га, суармалы жайылым – 2 073 га.  Дәнді дақылдар 5 828 га, оның ішінде бидай – 820 га, арпа – 587 га, жүгері – 4 423 га құрайды.  Дәнді дақылдардың өнімділігі 21-22 ц/га, жүгері – 72 ц/га, жалпы жинақ – 31,9 мың тонна. Майлы дақылдардың ауданы – 20 га, өнімділігі – 13 ц/га, картоп – 86,8 га, өнімділігі – 233 ц/га (2,0 мың тонна). Көкөністер-431,5 га, өнімділігі 278 ц/га (12,8 мың гтонна). Жемшөп – 16,8 мың га. Бақтардың ауданы – 4 095 га, оның 78% – өрік (3 193 га, жеміс беретін – 2 145 га), алма – 902 га (жеміс беретін – 644 га), жүзімдіктер – 678 га құрайды.

Ауданда жылына 1 440 тонна өнімді қайта өңдеу қуаты бар «Агропроцессинг Ширин» ЖШС зауыты жұмыс істейді. Бау-бақша шаруашылығымен 350 шаруа қожалығы айналысады, оның ішінде 53 ірі шаруа қожалығы (оның ішінде «Шонжы Агро» ЖШС – 460 га, «Шабдалы» – 250 га, «Тиирмен Агро» – 126 га, «Eco Park garden» – 140 га).

2024 жылы шағын және орта бизнес секторы тұрақты даму динамикасын көрсетуді жалғастырды. Аудан аумағында 5 855 кәсіпкерлік субъектісі жұмыс істеді, онда 9 196 адам жұмыспен қамтылды. Өндірілген өнімнің жалпы көлемі 17,07 млрд теңгені құрады, ал аудан бюджетіне түсімдер 2,9 млрд теңгеге жетті, бұл өткен жылдың көрсеткішінен екі есе көп.

Салық түсімдерінің өсуі, ең алдымен, бірқатар ірі кәсіпорындардың қызметімен қамтамасыз етілген. «Прима Кус» ЖШС құс кешені (693 млн теңге), «Housing ART» ЖШС жүк тасымалдау кәсіпорны (573 млн теңге), сондай-ақ 290 млн теңге салық аударымдарын аударған «Алан Күзет» күзет агенттігі елеулі үлес қосты.

Сауда және қызмет көрсету саласында да белсенді даму байқалады. Жыл бойы халыққа қызмет көрсетудің жаңа нысандары ашылды: 2 азық-түлік және 2 көкөніс дүкені, 2 автокөлік бөлшектері дүкені, 2 кафе, 1 кофехана, 2 жанармай құю станциясы, кондитерлік цех, медициналық орталық, сән салондары, қоғамдық монша, 1 киім дүкені, маусымдық ойын орталығы және балаларға арналған сөйлеуді дамыту орталығы. Осының арқасында ауданда 73 жаңа жұмыс орны құрылды, бұл жұмыспен қамтудың өсуіне және халықтың өмір сүру деңгейінің артуына ықпал етеді.

Ауданның құрылыс саласы да оң қарқын көрсетті. 2024 жылы орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі 13,42 млрд теңгені құрады, бұл өткен жылғы деңгейден 31,2% - ға жоғары. 18 608 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді, бұл 2023 жылмен салыстырғанда 2797 м2 артық. Тұрғын үй инфрақұрылымын дамыту жалғасуда. 2021 жылы басталған Шонжы ауылындағы  60 пәтерлі №1 тұрғын үйдің құрылысы аяқталды. Аяқталуы 2025 жылдың соңына жоспарланған  60 пәтерлі №2 үйдің құрылысы бойынша жұмыстар жүргізілуде. Сонымен қатар, ағымдағы жылы Шонжы ауылында 20 жалдамалы тұрғын үйдің, 60 пәтерлі №3 үйдің, сондай-ақ Үлкен Ақсу және Тасқарасу ауылдарында жеке тұрғын үйлерге арналған инженерлік желілердің құрылысы басталды.

2024 жылы инвестициялық белсенділіктің өсуі байқалды. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың жалпы көлемі 25,28 млрд теңгені құрады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 2,52 млрд теңгеге артық. Инвестициялардың нақты көлемінің индексі 107% - ға жетті.

Қаржыландыру әртүрлі көздер есебінен жүзеге асырылды. Республикалық бюджеттен 440,5 млн теңге, жергілікті бюджеттен – 7,79 млрд теңге бағытталды. Инвестициялардың едәуір бөлігі 6,15 млрд теңге кәсіпорындардың өз қаражатынан түсті, ал 10,9 млрд теңге басқа көздермен қамтамасыз етілді.

Инвестициялық белсенділіктің өсуі және кәсіпкерлік сектордың дамуы Ұйғыр ауданының қарқынды әлеуметтік-экономикалық дамуын, оның өндірістік және инфрақұрылымдық әлеуетінің нығаюын айғақтайды.

Аудан бойынша көлік жолдарының жалпы ұзындығы 1104 км құрайды, оның ішінде: республикалық маңызы бар жолдар – 236 км, облыстық жолдар – 383 км, елді мекендердің жолдары – 475 км.

Ұйғыр ауданы Қалжат кедендік өткелі арқылы Қазақстандық экспорттық тауарлардың шығуын қамтамасыз ете отырып, Қытай мен ТМД елдері арасындағы көлік дәлізі ретінде стратегиялық рөл атқарады.

2024 жылы бес жол жобасын жүзеге асыруға 1,7 млрд теңге қарастырылды. Жұмыстар Шонжы, Дардамты, Рахат, Ақтам елді мекендерінде жүргізілді, сондай-ақ «Ауыл – ел бесігі» бағдарламасы шеңберінде Үлкен Ақсу ауылының жолдарын орташа жөндеу жұмыстары және жалпы 30,6 км жол салу жоспарланған.

Есептік кезеңде Шонжы, Дардамты және Үлкен Ақсу елді мекендерінде 21,2 км жол жөнделді және қабылданды.

Телефон байланысымен қамтамасыз ету деңгейі 1000 адамға шаққанда 165,1 телефонды құрайды, бұл Алматы облысының ауылдық жерлері бойынша орташа көрсеткіштен (1000 тұрғынға шаққанда 130,1) асады. Негізгі байланыс операторы «Қазақтелеком» АҚ болып табылады. Ауданда жалпы саны 12 210 нөмірлі 22 цифрлық электрондық станция, 22 электрондық-автоматты станция және 5 CDMA әуе-электрондық станция жұмыс істейді. Ауданның барлық елді мекендері ұялы байланыспен және ғаламтормен қамтамасыз етілген, ал бес ауылда оптикалық-талшықты байланыс желісі орнатылған, бұл көрсетілетін қызметтердің сапасын едәуір арттырды.

Ауданның барлық 25 елді мекені (100%) орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген. 2024 жылы Ават ауылындағы сумен жабдықтау объектісі бойынша 32,2 млн теңгеге құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталды, нысан пайдалануға қабылданды. Сүмбе ауылын сумен жабдықтау жүйесін салу жобасы бойынша республикалық бюджет есебінен 983 млн теңге бөлінді, оның 957,1 млн теңгесі игерілді. Құрылысты аяқтау 2025 жылға жоспарланған.

2024 жылы халықты әлеуметтік қолдау шараларына 210 млн теңге бағытталып, 389 отбасынан 2212 адам қамтылды.

Жалпы жұмыспен қамтуға жәрдемдесу желісі бойынша 2024 жылы тұрақты жұмысқа 1442 адам орналастырылды, бұл жоспарлы көрсеткіштің 128%  құрайды (1 123 адам).

2024-2025 оқу жылында Ұйғыр ауданында 30 орта мектеп және 1 негізгі мектеп жұмыс істейді, онда 11 391 оқушы оқиды. Оқу процесін 1 914 педагог, оның ішінде ағымдағы жылы қабылданған 56 жас маман қамтамасыз етеді. Ауданда 42 мектепке дейінгі білім беру ұйымдары жұмыс істейді, онда 2 414 бала тәрбиеленуде.

Ауданда 1 аудандық мәдениет үйі, 5 ауылдық Мәдениет үйі және 15 ауылдық клуб жұмыс істейді. Аудандық, облыстық және республикалық іс – шараларға, фестивальдар мен конкурстарға қатысатын екі шығармашылық ұжым – «Жазерке» халық аспаптар ансамблі және «Арзу» ән-би ансамблі белсенді жұмыс істейді. Ауданда 18 кітапхана жұмыс істейді, оның ішінде 1 аудандық және 17 ауылдық.

Халыққа медициналық қызмет көрсетуді «Ұйғыр орталық аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК жүзеге асырады, оның құрамына ауысымда 300 адам қабылдайтын аудандық емхана және 110 төсектік стационар, сондай-ақ 11 дәрігерлік амбулатория, 6 ФАП және 7 медициналық пункт кіреді.

Ауданда балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі, дене шынықтыру-сауықтыру кешені, 12 воркаут-алаң, 2 шағын футбол алаңы және 34 спорт залы жұмыс істейді.

Ауданның туристік саласы тұрақты дамуды көрсетуде. Бүгінгі таңда 65 демалыс орны тіркелген, экотуризм және тау туризмі белсенді дамып келеді.

Кетпен ауылдық округінде екі жаңа демалыс үйінің құрылысы аяқталды, ал Дардамты округінде (Арасан учаскесі) екі демалыс нысаны – «Аламар» және «АкваСпаРезорт» пайдалануға берілді, бұл 35-тен астам жаңа жұмыс орнын құруға мүмкіндік берді.

2024 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша көрсетілген туристік қызметтер көлемі 696,9 млн теңгені құрады, 59 093 келушіге қызмет көрсетілді.

Ұйғыр ауданы бюджетінің 2024 жылғы кіріс бөлігі 8 млрд 267 млн теңгені құрады, болжам 103,1% - ға орындалды (жоспар 8 млрд 15 млн теңге болғанда).

Жалпы, Ұйғыр ауданының 2020-2024 жылдардағы дамуының әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері 16-кестеде көрсетілген.

16-кесте – Ұйғыр ауданы 5 жылдық дамуының әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері

| № | Көрсеткіштер | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кезең соңындағы халық саны (ағымдағы есеп бойынша), мың адам | 62,4 | 63,8 | 63,5 | 62,8 | 61,5 |
| 2 | Туғандар саны, мың адам | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| 3 | Қайтыс болғандар саны, мың адам | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4 | Табиғи өсім |  |  |  |  |  |
|  | мың адам | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
|  | 1000 адамға шаққанда |  |  |  |  |  |
| 5 | Халықтың көші-қоны |  |  |  |  |  |
|  | келгендер, мың адам | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 2,3 |
|  | кеткендер, мың адам | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 3,3 | 4,2 |
|  | көші-қон сальдосы, мың адам | -1,1 | -1,0 | -1,2 | -1,6 | -1,9 |
| 6 | Туу коэффициенті (1000 адамға) | 22,7 | 23,7 | 20,3 | 19,4 | 17,6 |
| 7 | Өлім коэффициенті (1000 адамға) | 7,6 | 9,1 | 6,6 | 6,6 | 6,5 |
| 8 | Некелесу коэффициенті (1000 адамға) | 6,4 | 5,7 | 6,9 | 6,3 | 6,7 |
| 9 | Ажырасу коэффициенті (1000 адамға) | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 1,9 |
| 10 | Табиғи өсім коэффициенті (1000 адамға) | 15,1 | 14,7 | 13,7 | 12,8 | 11,2 |
| 11 | Мектепке дейінгі мекемелердің саны, бірлік (2010 жылдан бастап шағын орталықтарды қоса алғанда) | 49 | 49 | 44 | 41 | 41 |
| 12 | Мектепке дейінгі мекемелердегі балалар саны, мың адам | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
| 13 | Мектептер саны, бірлік | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 |
| 14 | Мектептердегі оқушылар саны, мың адам | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,5 | 11,4 |
| 15 | Колледждер саны, бірлік | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | Колледж оқушыларының саны, мың адам | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 17 | ЖОО саны, бірлік | - | - | - | - | - |
| 18 | ЖОО оқушыларының саны, мың адам | - | - | - | - | - |
| 19 | Тіркелген қылмыстар саны бірлік | 233 | 272 | 234 | 297 | 182 |
| Өмір cүру деңгейі |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Халықтың жан басына шаққандағы орташа номиналды ақшалай табыстары, теңге | 150653 | 186944 | 214165 | 237608 | 242845 |
| 21 | Ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы, теңге | 34439 | 36211 | 43643 | 47259 | 50396 |
| Еңбек нарығы және еңбек жалақысы |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Еңбек нарығы және еңбек жалақысы |  |  |  |  |  |
|  | мың адам | 30,5 | 30,4 | 31,1 | 29,8 | 29,6 |
|  | өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | 96,5 | 99,7 | 102,3 | 95,8 | 99,3 |
| 23 | Жұмыспен қамтылған халық |  |  |  |  |  |
|  | мың адам | 28,9 | 28,8 | 29,5 | 28,2 | 28,0 |
|  | өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | 96,3 | 99,7 | 102,4 | 95,6 | 99,3 |
| 24 | Жалдамалы қызметкерлер, мың адам | 20,3 | 20,0 | 20,1 | 19,2 | 20,9 |
| 25 | Өзін-өзі жұмыспен қамтыған қызметкерлер, мың адам | 8,6 | 8,8 | 9,4 | 9,0 | 7,2 |
| 26 | Жұмыссыз халық |  |  |  |  |  |
|  | мың адам | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
|  | өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | 87,5 | 88,8 | 90,0 | 100,0 | 87,5 |
| 27 | Жұмыссыздық деңгейі, %-бен | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 28 | Жастар жұмыссыздығының деңгейі (15-24 жас), %-бен | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,4 |
| 29 | Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге | 218851 | 225416 | 235217 | 245218 | 282956 |
| 30 | Номиналды жалақы индексі, өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | 134,7 | 124,1 | 118,8 | 108,1 | 115,3 |
| 31 | Нақты жалақы индексі, өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | 126,1 | 115,1 | 104,4 | 107,5 | 112,4 |
| Ұлттық экономика |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Негізгі капиталға инвестициялар |  |  |  |  |  |
|  | млн. теңге | 14220,7 | 12924,3 | 20883,9 | 22756,8 | 25278,4 |
|  | өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | 102,6 | 80,6 |  | 105,4 | 107,0 |
| Экономиканың нақты секторы |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ауыл шаруашылық өнімдерінің (қызметтерінің) жалпы шығарылымы |  |  |  |  |  |
|  | млн. теңге | 41313,0 | 46215,6 | 58185,2 | 53775,9 | 50274,9 |
|  | өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | 108,3 | 104,3 | 104,9 | 100,2 | 95,5 |
|  | одан: |  |  |  |  |  |
|  | өсімдік шаруашылығының жалпы өнімі, млн. теңге | 20990,4 | 20049,0 | 25854,7 | 12439,4 | 7570,5 |
|  | өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | 101,1 | 101,9 | 94,8 | 98,3 | 74,6 |
|  | мал шаруашылығының жалпы өнімі млн. теңге | 20233,3 | 22076,6 | 31809,0 | 41193,4 | 42704,4 |
|  | өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | 112,3 | 106,7 | 115,5 | 101,7 | 104,5 |
| 34 | Ауыл шаруашылығы дақылдарының нақтыланған егіс алаңы, мың га | 22,5 | 22,4 | 23,1 | 23,5 | 25,5 |
| 35 | Негізгі ауыл шаруашылығы дақылдарын жалпы жинауы, мың тонна |  |  |  |  |  |
|  | дәнді дақылдар (күрішті қосқанда) және бұршақ дақылдары | 87,2 | 87,3 | 52,9 | 54,3 | 34,8 |
|  | картоп | 7,7 | 7,8 | 5,2 | 2,7 | 2,0 |
|  | көкөністер | 33,2 | 34,8 | 21,7 | 23,3 | 12,9 |
| 36 | Мал мен құстың саны, жыл соңында, мың бас |  |  |  |  |  |
|  | ірі қара мал | 71,5 | 71,0 | 69,5 | 79,8 | 73,8 |
|  | қоймен ешкі | 206,0 | 208,0 | 181,8 | 138,9 | 179,3 |
|  | шошқа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | жылқы | 15,0 | 15,2 | 12,4 | 15,4 | 16,5 |
|  | үй құсы | 863,8 | 1670,1 | 1239,2 | 1752,6 | 1556,9 |
| 37 | Өнеркәсіптік өндіріс көлемі |  |  |  |  |  |
|  | млн. теңге | 3873,8 | 16473,5 | 31180,1 | 24518,6 | 22511,2 |
|  | өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | 101,3 | 104,3 | 125,3 | 94,6 | 137,3 |
|  | тау-кен өнеркәсібі |  |  |  |  |  |
|  | млн. теңге | - | 21,9 | - | 19,7 | 50,0 |
|  | өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | - | - | - | - | 102,0 |
|  | өңдеу өнеркәсібі |  |  |  |  |  |
|  | млн. теңге | 3729,4 | 11396,1 | 16958,6 | 17403,3 | 21260,5 |
|  | өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | 3,5 рез | 110,0 | 114,5 | 112,4 | 138,2 |
|  | электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны баптау |  |  |  |  |  |
|  | млн. теңге | 396,3 | 611,3 | 811,9 | 1185,7 | 1610,5 |
|  | өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | 113,1 | 117,7 | 104,9 | 139,7 | 104,4 |
|  | Сумен жабдықтау: кәріз жүйесі, қалдықтарды жинау мен таратуды бақылау |  |  |  |  |  |
|  | млн. теңге | 123,3 | 130,3 | 127,5 | 154,0 | 156,3 |
|  | өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | 111,8 | 118,8 | 90,7 | 97,5 | 101,2 |
| 38 | Құрылыс жұмыстарының көлемі |  |  |  |  |  |
|  | млн. теңге | 6599,1 | 3711,6 | 9429,3 | 13692,3 | 13416,7 |
|  | өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | 110,5 | 72,4 | 254,0 | 145,2 | 131,2 |
| 39 | Тұрғын үйлерді енгізу |  |  |  |  |  |
|  | жалпы ауданы мың шаршы метр | 6,720 | 8,539 | 10,728 | 15,811 | 18,608 |
|  | өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | 118,8 | 127,1 | 125,6 | 147,3 | 117,7 |
| 40 | Білім беру объектілерін пайдалануға беру: |  |  |  |  |  |
|  | жалпы білім беретін мектептер, оқушы орындары | - | - | - | 900 | - |
|  | мектепке дейінгі мекемелер, орындар | - | - | - | - | - |
| 41 | Денсаулық сақтау объектілерін пайдалануға беру: |  |  |  |  |  |
|  | ауруханалар, төсек | - | - | - | - | - |
|  | амбулаториялық-емханалық мекемелердің ауысымына бару | 50 | - | - | - | - |
| 42 | Көліктің барлық түрлерінің жүк айналымы |  |  |  |  |  |
|  | млрд. т-км | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | 108,1 | 101,4 | 99,8 | 102,1 | 100,4 |
| 43 | Көліктің барлық түрлерімен жүктерді тасымалдау |  |  |  |  |  |
|  | млн. тонн | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | 100,4 | 103,6 | 101,1 | 101,2 | 100,1 |
| 44 | Көліктің барлық түрлеріндегі жолаушылар айналымы |  |  |  |  |  |
|  | млн. км | 70,6481 | 77,567 | 78,8081 | 79,7 | 85,8 |
|  | өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | 103,9 | 109,8 | 101,6 | 101,2 | 107,6 |
| 45 | Жолаушыларды көліктің барлық түрлерімен тасымалдау |  |  |  |  |  |
|  | млн. адам | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,1 |
|  | өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | 104,2 | 105,9 | 101,8 | 110,8 | 103,4 |
| 46 | Тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны, жыл соңына бірлік | 4876 | 4932 | 5705 | 6264 | 6195 |
| 47 | Шағын және орта кәсіпкерліктің белсенді субъектілерінің саны, жыл соңына бірлік | 4540 | 4612 | 5418 | 6140 | 5961 |
| 48 | Экономикадағы бастапқы құны бойынша негізгі қаражат (жыл соңына), млн. теңге |  |  |  |  |  |
|  | млн. теңге | 39354 | 51754 | 66657 | 46279 | 85131 |
|  | өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | 126,6 | 131,5 | 128,8 | 69,4 | 184,0 |
| Сауда |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Бөлшек сауда айналымы |  |  |  |  |  |
|  | млн. теңге | 7841,2 | 8454,8 | 9960,9 | 11153,3 | 13666,0 |
|  | өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | 99,1 | 99,3 | 99,3 | 100,2 | 115,9 |
| 50 | Көтерме сауда айналымы |  |  |  |  |  |
|  | млн.теңге | 3515,4 | 1736,2 | 910,5 | 5610,4 | 20022,1 |
|  | өткен жылдың тиісті кезеңіне % - бен | 33,1 | 45,7 | 45,8 | 6,6 рез | 3,5 рез |

Еңбекшіқазақ ауданы

Аудан аумағы 8,3 мың км2 (Алматы облысы аумағының жалпы ауданының 3,7%) құрайды, облыстың орталық бөлігінде орналасқан. Әкімшілік орталығы – Есік қаласы. Шығысында – Ұйғыр, оңтүстігінде – Кеген, батысында – Талғар, солтүстігінде Кербұлақ аудандарымен шектеседі.  Ол батыстан шығысқа қарай 200 км, оңтүстіктен солтүстікке қарай 60 км созылады.

Аудан құрамына аудандық бағыныстағы 1 қала (Есік қ.) және 25 ауылдық округ кіреді.

2025 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша халық саны 284,1 мың адамды құрады, халықтың тығыздығы орта есеппен 1 шаршы км аумаққа 29,2 адамды құрайды. Халқы 46 ұлт пен ұлыстан тұрады. Демографиялық жағдай теріс көші-қон сальдосына қарамастан халықтың табиғи өсуімен сипатталады. 2025 жылдың қаңтар-мамыр айларында 2 035 адам дүниеге келді, 752 адам қайтыс болды, бұл 1 283 адамның оң табиғи өсуін қамтамасыз етеді. Сонымен бірге халықтың кетуі байқалады: 7 381 адам келді, 9 385 адам шығарылды. Осылайша, көші-қон сальдосы – 2004 адамды құрады, бұл басқа аймақтарда және ірі қалаларда еңбек мүмкіндіктерін іздеумен байланысты болуы мүмкін.

2025 жылғы қаңтар-маусымда жұмыскерлердің орташа айлық атаулы жалақысы 298 667 теңгені құрады, бұл өткен жылмен салыстырғанда халық табысының өскенін көрсетеді. Ең төменгі күнкөріс деңгейі 60 047 теңгені құрады, бұл өмір сүру деңгейінің салыстырмалы тұрақтылығын көрсете отырып, жалақының ең төменгі күнкөріс деңгейіне қатынасына 5 есе сәйкес келеді.

Еңбекшіқазақ ауданы аграрлық бағыттағы өңірлерге жатады. Маңызды фактор Қазақстанның мәдени және қаржы орталығы – Алматы қаласының орналасуының жақындығы болып табылады.  Аудан жел энергиясының, әсіресе Шелек дәлізінде күн энергиясының айтарлықтай әлеуетіне ие, бұл электр энергиясының жаңартылатын көздерін дамытуға мүмкіндік береді.

2025 жылдың бірінші жартыжылдығында өңір экономикасында барлық негізгі қызмет түрлері бойынша оң динамика байқалды (17-кесте).

17-кесте – Аймақ экономикасы (1-ші жартыжылдық 2025)

| Сала | Көлемі (млн теңге) | 2024 жылға қарай өсу қарқыны ,% |
| --- | --- | --- |
| Өнеркәсіп | 54 786,4 | 124,9 |
| Ауыл шаруашылығы | 33 173,1 | 102,0 |
| Бөлшек сауда | 46 078,5 | 104,7 |

Өнеркәсіпте ең үлкен өсім байқалды – 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 24,9%-ға, бұл өндіріс секторының қалпына келуін және шығарылатын өнім көлемінің кеңеюін көрсетеді.

Бөлшек сауда 4,7%-ға өсті, бұл халықтың сатып алу белсенділігінің артуын көрсетеді. Ауыл шаруашылығы тұрақты оң динамиканы (+2,0%) сақтап, аймақ экономикасының маңызды сегменті болып қала берді.

Аграрлық сектор негізгі өндірістік көрсеткіштердің қалыпты өсуін көрсетеді. 2025 жылы: 11 060,7 тонна мал мен құс союға өткізілді (2024 жылғы деңгейге+2,4%); 32 920,9 тонна сүт өндірілді (+1,9%); 2 086,6 мың дана жұмыртқа алынды (-1,4%).

Мал шаруашылығы өнімдерінің өсуі өнімділіктің артуымен және азықтандырудың неғұрлым тиімді технологияларын енгізумен қамтамасыз етілген. Жұмыртқа өндірісінің шамалы төмендеуі маусымдық факторларға және жекелеген шаруашылықтардағы құс санының азаюына байланысты.

Инвестициялық салада оң динамика байқалады. 2025 жылғы қаңтар-маусымда негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 41,4 млрд теңгені құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 11,3%-ға артық. Негізгі инвестициялар өндірістік инфрақұрылымды, тұрғын үй құрылысын, көлік пен қызмет көрсету саласын дамытуға бағытталған.

Құрылыс жұмыстарының (қызметтерінің) көлемі 23,4 млрд теңгеге жетті, бұл өткен жылғы деңгейден 60,2% - ға жоғары, бұл құрылыс саласының белсенді өскенін көрсетеді.

Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы 32,8 мың шаршы метрді немесе 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 104,8% -ды құрады. Бұл тұрғын үй секторындағы оң үрдістердің сақталуын және тұрғындар үшін тұрғын үйге қолжетімділіктің өсуін растайды.

Әлеуметтік сала халықтың тұрақты табиғи өсуімен және теріс көші-қон сальдосына қарамастан нақты табыстың өсуімен сипатталады.

Экономиканың нақты секторы, әсіресе өнеркәсіпте (+24,9%) және құрылыста (+60,2%) тұрақты өсуді көрсетеді. Ауыл шаруашылығы негізгі өнім түрлері бойынша оң серпінмен тұрақты даму қарқынын сақтайды.

Инвестициялық белсенділік күшейе түсті, бұл инвесторлардың сенімін және инфрақұрылымды дамытудың басым жобаларын іске асыруды айғақтайды. Халықтың өмір сүру деңгейі біртіндеп жақсарып келеді, бұл жалақының өсуімен және күнкөріс деңгейіне тәуелділіктің төмендеуімен расталады.

Кеген ауданы

2025 жылғы 1 қыркүйектегі аудан халқының саны 25,5 мың адамды құрады, бұл Алматы облысы халқының жалпы санының 1,6% құрайды (1 583,5 мың адам). Жыл басымен салыстырғанда халық саны 918 адамға азайды (26,4 мыңнан 25,5 мыңға дейін).

2025 жылдың бірінші жартыжылдығында ауданнан 108 адам кетіп, 431 адам келді. Көші-қон сальдосы +323 адамды құрады, бұл көші-қонның оң динамикасын көрсетеді. Сол кезеңде 209 адам дүниеге келді, 101 адам қайтыс болды, бұл халықтың табиғи өсуін қамтамасыз етеді.

Оң көші-қон сальдосы әлеуметтік-экономикалық жағдайлардың жақсаруымен, жұмыспен қамтудың және кәсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік бағдарламаларын іске асырумен, сондай-ақ бұрын басқа өңірлерге кеткен тұрғындардың бір бөлігінің оралуымен түсіндіріледі.

Әкімшілік ауданға 12 ауылдық округ және 34 елді мекен кіреді.

Өнеркәсіп өндірісінің көлемі 2025 жылғы қаңтар-тамызда 14,5 млрд теңгені құрады (нақты көлем индексі (НКИ) – 88,1%). Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі 15,2 млрд теңгеге жетті (НКИ – 102,6%). Есепті кезеңде: ет – 6,9 мың тонна (2024 жылдың ұқсас кезеңінің деңгейіне 104,4%), сүт – 9,3 мың тонна (106,0%), жұмыртқа – 2,0 млн дана (56,0%) өндірілді.

Ірі қара мал басы 3,8%-ға (52,8 мың басқа дейін), қой мен ешкі – 14,8%-ға (247,6 мың басқа дейін), жылқы – 3,4%-ға (29,0 мың басқа дейін) өсті. Құс басы 10,1%-ға төмендеді (18,6 мың басқа дейін).

Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 6,5 млн теңгені құрады (НКИ – 229,2%). Құрылыс жұмыстарының көлемі 2 518,2 млрд теңгеге жетті (НКИ – 119,4%). 2,8 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді (НКИ – 100,3%).

Жұмыс істеп тұрған шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 5,6%-ға төмендеп, 3 196 бірлікті құрады.

2025 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша мемлекеттік бюджетке 6,8 млрд теңге салық және міндетті төлемдер (болжамға 93,2%) түсті, оның ішінде: республикалық бюджетке – 4,9 млрд теңге (болжамға 92,4%), жергілікті бюджетке – 1,6 млрд теңге (болжамға 95,2%).

2025 жылдың орташа айлық атаулы жалақысы 322,0 мың теңгені құрады, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 16,9% - ға ұлғайды (орташа облыстық деңгейде 389,2 мың теңге).

2025 жылы ауданның білім беру жүйесін қаржыландыруға 8,4 млрд теңге бөлінді. 2025 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша 14 балабақша мен 13 шағын орталық жұмыс істейді; барлығы 1 136 бала мектепке дейінгі біліммен қамтылды. Балаларды мектепке дейінгі біліммен қамту: 2 жастан 6 жасқа дейін – 94,0%, 3 жастан 6 жасқа дейін – 94,8% құрады.

Компьютерлік техникамен қамтамасыз ету – 3,6 оқушыға 1 компьютер, бұл облыс бойынша орташа көрсеткіштен жоғары (1 компьютерге 5,3 оқушы).

Халыққа медициналық көмекті 31 медициналық мекеме, оның ішінде 1 аудандық аурухана, 7 дәрігерлік амбулатория және 23 фельдшерлік-акушерлік пункт көрсетеді.

2024 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда: жалпы өлім-жітім 1,8%-ға (1000 тұрғынға шаққанда 6,65-тен 6,77-ге дейін), қан айналымы жүйесі ауруларынан болатын өлім-жітім 1,7 есеге (100 мың тұрғынға шаққанда 71,0-ден 122,7-ге дейін), қатерлі ісіктерден болатын өлім-жітім 1,6 есеге (100 мың тұрғынға шаққанда 17,2-ден 27,4-ке дейін) өсті. Ана өлімі жағдайлары тіркелген жоқ.

Есепті кезеңде 64 қылмыс тіркелді, бұл 2024 жылмен салыстырғанда 45,0%-ға көп. Қылмыстың ашылу деңгейі 94,1% – ға өсті (2024 жылы-93,7%).

Жол-көлік оқиғаларының саны 16 жағдайды құрады (2024 жылы – 6), нәтижесінде 3 адам қаза тапты (2024 жылы – 7), 32 адам жарақат алды (2024 жылы – 27).

Кеген ауданының 2021-2025 жылдардағы әлеуметтік-экономикалық дамуы

Соңғы бес жылда Кеген ауданында әлеуметтік-экономикалық дамудың әртүрлі бағыттары байқалды. Сыртқы экономикалық факторлардың әсеріне және өндірістік белсенділіктің ауытқуына қарамастан, аудан жалпы инвестициялардың өсуіне, ауыл шаруашылығының дамуына және еңбек нарығының тұрақтануына байланысты оң құрылымдық өзгерістерді көрсетеді.

2021-2024 жылдар кезеңінде ауданда өнеркәсіп өндірісінің көлемі 22,9-дан 31,6 млрд теңгеге дейін өзгерді, алайда 2025 жылы төмендеу тіркелді: қаңтар-тамыз айларында 14,5 млрд теңгеге өнім өндірілді, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 88,1% - ға сәйкес келеді.

Соңғы жылдардағы өнеркәсіптің өсу қарқыны тұрақсыздықпен сипатталады: 2021 жылы құлдырау (-4,6%), 2022 жылы өсу (+4%), 2023 жылы төмендеу (-6,8%) және 2024 жылы қалыпты қалпына келтіру (+3,4%).

2025 жылы НКИ-нің төмендеуі өндіріс пен қайта өңдеу көлемінің уақытша қысқаруымен, сондай-ақ өндірістік белсенділіктің маусымдық ауытқуымен байланысты. Бұл ретте облыстың өнеркәсіптік өндірісіндегі ауданның үлесі елеусіз қалады.

Ауыл шаруашылығы дәстүрлі түрде аудан экономикасының жетекші саласы болып қала береді. Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі бес жыл ішінде 31,2 млрд теңгеден (2021 ж.) 36,5 млрд теңгеге (2024 ж.) дейін ұлғайды, бұл ретте нақты көлем индексі тұрақты түрде 100%-дан асты.

2025 жылғы қаңтар-тамызда 15,2 млрд теңгеге өнім өндірілді, НКИ – 102,6%, бұл аграрлық сектордың тұрақты өсуін көрсетеді.

Ауыл шаруашылығының дамуына ірі қара мал басының ұлғаюы және ет пен сүт өндірісі негізгі үлес қосты. Аудан өсу қарқыны бойынша орташа облыстық деңгейден асатын тұрақты оң динамиканы көрсетеді.

Қарастырылып отырған кезеңдегі инвестициялық белсенділік айтарлықтай өсті. Егер 2021 жылы инвестициялар көлемі 4,8 млрд теңгені құраса, 2024 жылға қарай – 13,6 млрд теңге, ал 2025 жылдың сегіз айында НКИ 229,2%-бен 6,6 млрд теңгеге жетті.

Мұндай өсім инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға, жол желісін, әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға және бизнесті мемлекеттік қолдау шараларына байланысты.

Құрылыс жұмыстарының көлемі: 2021 жылғы 5,2 млрд теңгеден 2024 жылы 7,9 млрд теңгеге дейін ауытқыды. 2025 жылғы қаңтар-тамызда көрсеткіш 2,5 млрд теңгені (НКИ– 119,4%) құрады, бұл 2023 жылғы құлдыраудан кейін құрылыс белсенділігінің қалпына келгенін көрсетеді.

Тұрғын үйді пайдалануға беру де тұрақтылықты көрсетеді: 2022 жылы 2,6 мың шаршы метрден 2024 жылы 5,2 мың шаршы метрге дейін. 2025 жылы 2,8 мың шаршы метр (өткен жылдың деңгейіне 100,3%) пайдалануға берілді. Бұл тұрғын үй секторының тұрақты дамуын көрсетеді.

Бөлшек тауар айналымы 3,4 млрд теңгеден (2021 ж.) 6,0 млрд теңгеге (2024 ж.) дейін ұлғайды, бұл ретте НКИ 2024 жылы 122,2% құрады. 2025 жылдың сегіз айында көлемі 3,1 млрд теңгені құрады, өсім – өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 102,5%. Бұл тұтынушылық белсенділіктің біртіндеп қалпына келуін және ішкі нарықтың дамуын көрсетеді.

Орташа айлық атаулы жалақы 2021 жылы 176,2 мың теңгеден 2025 жылдың екінші тоқсанында 322,0 мың теңгеге дейін өсті, бұл бес жыл ішінде 80%-дан астам өсімді құрайды. Жалақының өсу қарқыны инфляция деңгейінен асып түседі, бұл халықтың нақты табысының өсуін көрсетеді.

Аудандағы жұмыссыздық деңгейі 5,5-5,7% тұрақты деңгейде сақталуда, бұл облыстық көрсеткішке жақын (4,6%).

Аудан бюджетінің кіріс бөлігі 2021-2025 жылдар кезеңінде 2,5 еседен астам – 6,1 млрд теңгеден 15,3 млрд теңгеге дейін ұлғайды. Өсім өз кірістерін (0,75 млрд теңгеден 2,97 млрд теңгеге дейін), сондай-ақ жоғары тұрған бюджеттерден трансферттер көлемін ұлғайтумен қамтамасыз етілді.

Негізгі шығыстар тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа (7,2 млрд теңге), көлік және коммуникацияға (3,2 млрд теңге), әлеуметтік сала мен білімге бағытталды.

Аудан экономикасы макроэкономикалық көрсеткіштердің жалпы орташа өсуімен оң құрылымдық өзгерістерді көрсетеді (18-кесте). Аграрлық сектор дамудың негізгі драйвері болып қала береді және тұрақты өсуді қамтамасыз етеді. Инвестициялар жоғары қарқынмен өсуде, бұл инвесторлардың сенімі мен мемлекеттік қолдаудың тиімділігін көрсетеді. Жалақы тұрақты түрде өсіп, халықтың өмір сүру деңгейін жақсартады.

Негізгі проблемалық аймақтар өнеркәсіптік өсудің төмен қарқыны және ауданның облыстық өндірістің жалпы көлеміне шектеулі үлесі болып қала береді.

18-кесте – Кеген ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуы

| Көрсеткіштер | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 жылдың қаңтар-тамыз айларына |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Өнеркәсіп |  |  |  |  |  |
| Өнім көлемі млн. теңге | 31587,5 | 22949,1 | 23 715,3 | 24 544,8 | 14 460,7 |
| НКИ өткен жылға % - бен | 95,4 | 104,0 | 93,2 | 103,4 | 88,1 |
| Ауыл шаруашылығы өндірісінің (қызметтерінің) көлемі |  |  |  |  |  |
| Өнім көлемі млн. теңге | 31231,5 | 40167,5 | 32997,1 | 36469,4 | 15 164,0 |
| НКИ өткен жылға % - бен | 101,1 | 98,9 | 101,7 | 102,6 | 102,6 |
| Негізгі капиталға инвестициялар |  |  |  |  |  |
| Көлемі, млн.теңге | 4 777,0 | 7 327,0 | 10 548,0 | 13 641,0 | 6 583,1 |
| НКИ өткен жылға % - бен | 80,9 | 147,6 | 138,8 | 126,8 | 229,2 |
| Құрылыс |  |  |  |  |  |
| Өнім көлемі млн. теңге | 5 196,1 | 6 487,6 | 9 304,1 | 7 926,0 | 2 518,2 |
| НКИ өткен жылға % - бен | 99,7 | 121,1 | 137,9 | 83,4 | 119,4 |
| Тұрғын үй |  |  |  |  |  |
| Тұрғын үйді пайдалануға беру, мың шаршы метр | 5,1 | 2,6 | 4,0 | 5,2 | 2,8 |
| өткен жылға % - бен | 2,1 есе | 50,8 | 152,6 | 131,7 | 100,3 |
| Бөлшек сауда |  |  |  |  |  |
| Сауда және қызметтер, млн. теңге | 3 455,1 | 3 828,1 | 4 642,0 | 5 993,7 | 3 096,0 |
| НКИ өткен жылға % - бен | 70,2 | 115,0 | 108,9 | 122,200 | 102,5 |
| Басқа көрсеткіштер |  |  |  |  |  |
| Орташа жалақы, теңге | 176176 | 218104 | 248478 | 277789 | 321971* |
| Жұмыссыздық деңгейі, % | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,5 |  |

3.3. Келуге ұсынылатын мәдени және табиғи нысандар

Шарын МҰТП қызметінің басым бағыттарының бірі экологиялық туризмді және халық арасында экологиялық ағартушылық жұмыстарын дамыту болып табылады. Туризмнің бұл түрі табиғи кешендерді қорғауды іргелес аумақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етумен үйлестіретін тұрақты табиғат пайдалану құралы ретінде қарастырылады.

Табиғатты қорғау мәртебесіне сәйкес МҰТП аумағында келушілердің іс-әрекетін қатаң реттеумен, антропогендік жүктемені бақылаумен және табиғи ландшафттардың тозуын болдырмаумен сипатталатын экологиялық туризмге жол беріледі. Туризмнің жаппай түрлерінен айырмашылығы, экотуризм халықтың экологиялық мәдениетінің деңгейін арттыра отырып, табиғи ортаға әсерді азайтуға бағытталған.

Экологиялық туризм аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуында маңызды функцияларды орындай алады. Ол жергілікті тұрғындар үшін қосымша табыс көзі болып, жергілікті халықты туристік қызметке, жергілікті тауарлар мен қызметтерді өндіруге және сатуға тартады. Бұл ретте экотуризм балама ретінде емес, жұмыспен қамтуды әртараптандыруды және жергілікті экономиканың тұрақтылығын арттыруды қамтамасыз ете отырып, тіршілікті қамтамасыз етудің дәстүрлі түрлеріне (ауыл шаруашылығы, аңшылық, балық аулау) қосымша ретінде қарастырылуы тиіс.

Қазіргі Шарын МҰТП аумағын рекреациялық мақсатта пайдаланудың ұзақ тарихы бар, оның басталуы ХХ ғасырдың 1950 жылдарына жатады. Сол кезеңде қалыптасқан инфрақұрылым қазіргі уақытта жаңартуды және жаңғыртуды қажет етеді. Атап айтқанда, паркте арнайы дайындалған гидтер мен экскурсия жетекшілері, мамандандырылған жабдықтар, абаттандырылған туристік маршруттар мен белсенді демалыс нысандарына арналған алаңдар жоқ. Ақпараттық-ағарту қызметі де белсенді түрде жүзеге асырылмайды, бұл парктің экологиялық туризм орталығы ретіндегі әлеуетін төмендетеді.

МҰТП аумағында экологиялық туризмді дамыту мынадай қағидаттарға негізделуге тиіс:

- рекреациялық аумақтардың биологиялық және ландшафттық әртүрлілігін сақтау;

- экотуризм саласына тартылған өңірлердің экономикалық орнықтылығын қамтамасыз ету;

- экологиялық мәдениет деңгейін және туристік қызметке қатысушылардың хабардарлығын арттыру;

- аумақтың мәдени, тарихи және этнографиялық мұрасын сақтау.

Осы қағидаттарды іске асыру үшін мыналарды қамтитын шаралар кешені қажет:

- келушілердің мінез-құлқын және рекреациялық жүктемені бақылау тетіктерін нақты регламенттеуді енгізу;

- экологиялық білім беру бағдарламаларын әзірлеу және енгізу;

- туристік қызметті басқару жүйесін жетілдіру;

- табиғатты қорғау органдарының, жергілікті қоғамдастықтар мен кәсіпкерлік сектордың өзара іс-қимылы үшін жағдай жасау.

Шарын МҰТП ауданы бойынша едәуір үлкен – 127 050 га және Алматы қаласынан оның аумағына кіргенге дейін шамамен 200 км, облыс орталығы Талдықорған қаласынаншамамен 450 км қашықтықта орналасқан. Оның аумағы арқылы Алматы – Хоргос тас жолының учаскесі күрделі жабыны бар екі автожол, сондай-ақ Шонжы мен одан оңтүстік бағытта орналасқан елді мекендерді жалғайтын автожол өтеді. Аумақтың климаты күрт континентті, жауын-шашын аз. Аумақтың су тапшылығын ескере отырып, МҰТП-да рекреациялық бағыттағы жаппай демалысты ұйымдастыру перспективасы жоқ. Сонымен қатар, қызықты ландшафттардың, археологиялық және палеонтологиялық нысандардың, бай биоәртүрліліктің арқасында МҰТП жақсы эко туристік әлеуетке ие. 19-кестеде туризмнің дамуына қолайлы және оны шектейтін факторлар келтірілген.

МҰТП аумағы жоғары табиғи және мәдени-тарихи құндылығымен ерекшеленеді. Мұнда ғылыми зерттеулер үшін де, танымдық және экологиялық туризм үшін де қызығушылық тудыратын бірегей геологиялық, биологиялық және этнографиялық нысандардың едәуір бөлігі шоғырланған.

19-кесте – Шарын МҰТП-де туризмнің дамуына әсер ететін факторлар

| Аумақтың туристік және рекреациялық тартымдылығын арттыратын сипаттамалар | Аумақтың туристік және рекреациялық тартымдылығын шектейтін сипаттамалар |
| --- | --- |
| Жалпы |  |
| Көрсету нысандарының әртүрлілігі мен бірегейлігі: табиғи геологиялық және биологиялық объектілер, тарихи және археологиялық ескерткіштер Пейзаждардың өзіндік ерекшелігі, эстетикалық тартымдылығы | Ірі елді мекендерден қашықтық Жабына бар жолдардың жеткілікті санының болмауы. |
| Жаппай демалыс |  |
| Ұзақ жылы кезең, жазда сирек жауын-шашын Өзендер бойындағы мол ағаш екпелері және шомылу мүмкіндігі Ландшафттың шолу мүмкіндігі жоғары, жазықтың, Шарын өзені каньондары мен шатқалдарының өзіндік бедері және тау шыңдарының пейзаждағы контрастты үйлесімі айқын байқаладыШарын өзені аңғарындағы гаммада типті шөл ландшафты мен шаған тоғайының айқын контрастылығы | Аумақтың су ресурстарының тапшылығы, су айдындарының болмауы.Қары аз қыс Жаздың өте жоғары температуралары Мерзімді қатты желдер Аумақтың шашыраңқы болуы және жеке көрсету нысандарының бір-бірінен үлкен алшақтығы Шарын шатқалы маңында ағаш екпелерінің және басқа да күннен қорғайтын орындардың болмауы |
| Экологиялық туризм |  |
| Сирек кездесетін омыртқалы жануарлар түрлерінің болуы Сирек және эндемик түрлерді қамтитын флора Өсімдік қауымдастықтарының өзіндік ерекшелігі Бірегей геологиялық құрылымдар мен нысандардың болуы Ландшафт элементтерінің контрастты үйлесімі мен ландшафттардың өзіндік даралығы Аумақтың ауқымдылығы және халық сирек қоныстануы Бірегей тарихи және археологиялық ескерткіштердің болуы | Байқауға болатын тұяқты жануарлардың саны аз Туристік инфрақұрылымды дамытудың жеткіліксіздігі Ызғарлы климат Арнайы ботаникалық, зоологиялық, геологиялық, шытырман оқиғалы маршруттардың болмауы Штатта шет тілдерін меңгерген мамандардың болмауы Туризмнің спорттық-шытырман оқиғалы бағытына арналған арнайы жабдықтар мен нұсқаушылардың болмауы |
| Балық аулау |  |
| Шарын, Темірлік өзендерінде балықтың болуы | Жеткілікті туристік инфрақұрылымның болмауы Балық аулауды ұйымдастырушы мамандардың болмауы |
| Оқу туризмі |  |
| Экожүйелердің, ландшафттардың ерекшелігі, биологиялық нысандардың байлығы мен әртүрлілігі | Аумақ бойынша шашыраңқылық және жеке көрсету нысандарына дейінгі үлкен қашықтық |
| Ғылыми туризм |  |
| Бай флора мен фаунаның болуы және әртүрлілігі, қызықты геологиялық және палеонтологиялық нысандар, сирек кездесетін және эндемикалық түрлер мен экожүйелердің болуы | Штатта әртүрлі биологиялық мамандықтар бойынша мамандардың болмауы |

Табиғи кешендер мен тірі және жансыз табиғат ескерткіштерінің алуан түрлілігі Шарын МҰТП-н экологиялық маршруттарды, экспедициялар мен білім беру бағдарламаларын ұйымдастыру үшін Қазақстанның ең тартымды аумақтарының біріне айналдырады. Оның аумағында сирек кездесетін экожүйелерді, флора мен фаунаның эндемик түрлерін, реликті ормандар мен геологиялық түзілімдерді, сондай-ақ мәдени мұра ескерткіштерін қоса алғанда, ғылыми, эстетикалық маңыздылығын біріктіретін объектілер бар.

Келуге ұсынылатын ең көрнекті табиғи және тарихи-мәдени нысандардың қатарына келесі аумақтар мен табиғи ескерткіштер кіреді:

- Республикалық маңызы бар табиғат ескерткіші – 5014 га алаңдағы Шарын ерен тоғайы саяжайы. Табиғат ескерткіші палегеон кезеңінің реликті – соғды ерені (өзенсүйгіш) құрған жайылма орманды қорғау үшін жасалған.

- Үлкен Бұғыты телімі – минералдар кешені бар бірегей геологиялық нысандар (молибдемит, шеелит, пирит, халькопирит және т.б.), қарақұйрықтардың, текелердің мекендейтін жері, тау бөктеріндегі сексеуілдердің өсуі, сондай-ақ сирек кездесетін және эндемикөсімдіктердің 61 түрі, сондай-ақ олардың қауымдастықтары таралған жер.

- Қызыл Қарасай – шатқалдардағы қарақұйрықтың мекендейтін және төлдейтін орындары, құстардың сирек кездесетін түрлерінің мекендейтін жерлері (ителгі, әсем дуадақ және т.б.). Азияда өте сирек кездесетін реликті бұтасы – бұталы ақсора өсетін Қазақстандағы жалғыз орын, сондай-ақ каньондардағы реликті ерен тоғайының жекелеген тоғайлары мен сирек кездесетін 11 өсімдік түрі өседі.. Ерекше бальнеологиялық құндылығы бар минералды сулары бар гидрологиялық нысандары бар.

- Шарын шатқалы «Қамалдар аңғары» – каньонның тік жартасты беткейлері, палеонтологиялық қазбалар, фауна мен флораның сирек кездесетін түрлері – мысалы, Шарын ақтаспасы, Іле шатырбасы, қашқар қоянжырығы, тораңғы, Колпаков қызғалдағы өсетін және басқа да қызығушылық тудыратын ландшафттық-палеонтологиялық табиғат ескерткіші. «Қамалдар аңғары» жер қыртысының жарылымында, теңіз деңгейінен 1300 метр биіктікте орналасқан. Жартастар мен мұнаралардың биіктігі 370 метр. Шатқалдың ұзындығы– 3 км, ені 200-ден 700 метрге дейін. Шарын шатқалы Алматы қаласынан 195 км қашықтықта орналасқан.

- «Темірлік-Кіші шатқал» Шарын өзенінің құрғақ оң жақ саласы, Бестамақ тауының жанында орналасқан. Кіші шатқал теңіз деңгейінен 1059 метр биіктікте, жер қыртысының жарылымында орналасқан. Жартастар мен мұнаралардың биіктігі 375 метр. Шатқалдың ұзындығы 3 км, ені 100-ден 500 метрге дейін. Оңтүстік блок вулкандық лавалар мен туфтармен көмір кезеңіндегі жыныстардан тұрады, олардың жасы шамамен 300 миллион жыл. Жарылым жанында плагиандезиттерден тұратын жас жанартаудың өзегі орналасқан.

3.4. Туристік ағынның болжамы және туризмнен түсетін кірістер

Бүгінгі туризм – бұл кластерлік тәсіл, яғни мемлекет пен жеке сектордың тығыз өзара іс-қимылы сақталатын экономика саласы. Ол рекреациялық жүктемелерді сақтай отырып, қатаң функционалдық аймақтарға бөлуге сәйкес дамитыны даусыз.

Туристік және рекреациялық қызметтен төлемдер түсімдерінің қазіргі жай-күйіне талдау Шарын МҰТП ұсынған деректер негізінде жүргізілді, аталған қаражат түсімдерінің болжамы осы Бас жоспарға сәйкес инфрақұрылымды дамытуды ескере отырып жасалды.

Қазіргі уақытта МҰТП бюджетіне туризмнен түсетін қаражаттың жалпы сомасы бірнеше құрамдас бөліктерден тұрады:

- аумақта туристік маршруттарды пайдаланғаны үшін төлем;

- МҰТП қызметкерлері көрсететін қызметтер үшін төлемақы;

- МҰТП-ға тиесілі жабдықтарды, автокөліктерді және т. б. жалға алу ақысы;

- табиғат мұражайына бару ақысы;

- әуесқой балық аулауға арналған лицензиялар үшін төлем;

Соңғы бірнеше жылда Шарын МҰТП-ға төлемдердің түсу динамикасы 20- кестеде, ал осы уақыт ішінде паркке келушілер саны 21-кестеде көрсетілген.

2020-2025 жылдардағы туристік ағындардың динамикасы тұрақты өсу үрдісін көрсетеді (22-кесте, 16-сурет). Келушілердің жалпы саны 2020 жылы 16 105 адамнан 2025 жылдың қарашасына дейін 206 452-ге өсті. Ең үлкен туристік ағын мамырдан тамызға дейін, жазғы маусымда байқалады (23-кесте).

Әсіресе, барлық сапарлардың 99%-дан астамын құрайтын «Қамалдар аңғары» маршруты ерекшеленеді.

20- кесте – Туристік және рекреациялық қызметтен түскен түсім көлемі,, мың теңге

| Жыл | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сома (мың теңге) | 15 726,6 | 16 226,3 | 47 224,7 | 64 220,2 | 120 212,3 | 117 126,7 | 209 181,6 |

21-кесте – МҰТП келушілер саны

| Жыл | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Келушілер саны, адам | 20 641 | 16 105 | 34 977 | 51 629 | 131 264 | 124 265 | 206 452 |

Осылайша, Шарын МҰТП-не келетін туристер мен рекреанттар санының жыл сайын ұлғаюы, сондай-ақ оның аумағында жүзеге асырылатын туристік-рекреациялық қызметтен түсетін түсімдер көлемінің ұлғаюы байқалады.

22-кесте – Маршруттар бойынша Шарын МҰТП келушілер саны (2020-2025 жж.)

| Маршрут | Жыл бойынша келушілер саны, адам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Шарын шатқалы – Қамалдар аңғары | - | - | 50 686 | 130 296 | 123 047 | 205 138 |
| Темірлік – Кіші шатқал | - | - | 628 | 355 | 455 | 602 |
| Ерен тоғайы | - | - | 315 | 613 | 763 | 713 |
| Барлығы | 16 105 | 34 977 | 51 629 | 131 264 | 124 265 | 206 452* |

* 2025 жылдың қараша айының соңындағы деректер

Қазіргі уақытта МҰТП бюджетіне қаражат жинау қанағаттанарлық деп санауға болады, өйткені аумақты бақылау және оның рұқсатсыз келуіне жол бермеу тетігі пысықталды. Нәтижесінде бюджет белгілі бір кіріс сомасын алады.

Туристік қызмет МҰПТ-ң өз күшімен де, сондай-ақ шарттық негізде туристік фирмалар арқылы да жүзеге асырылады. Мәселен, ұлттық парк 2019-2025 жылдары келесі туристік фирмалармен шарт жасасты (24-кесте).

16-сурет-Шарын МҰТП келушілер саны 2020-2025 жж.

23-кесте – Ай бойынша келушілер саны

| Ай/жыл | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Қаңтар | 2982 | 3349 | 4633 |
| Ақпан | 1747 | 716 | 5631 |
| Наурыз | 5871 | 3707 | 9217 |
| Сәуір | 8979 | 7942 | 13729 |
| Мамыр | 17236 | 18493 | 25440 |
| Маусым | 17150 | 20748 | 23150 |
| Шілде | 25953 | 19544 | 31287 |
| Тамыз | 18569 | 18408 | 34513 |
| Қыркүйек | 11979 | 13996 | 29120 |
| Қазан | 11344 | 10872 | 26501 |
| Қараша | 5568 | 2901 | 3231 |
| Желтоқсан | 3886 | 3589 |  |
| БАРЛЫҒЫ: | 131 264 адам | 124 265 адам | 206 452 адам |

24-кесте – 2019-2025 жылдары Шарын МҰТП-мен шарт жасасқан туроператорлардың тізімі

| 2019 жыл | 2020 жыл |
| --- | --- |
| - «Rubythroat Birding Tours» ЖШС - «WONDERFUL TRIP TRAVELS» ЖШС - «PANDA TOURS» ЖШС - «Тумар-Транс» ЖШС - «Discover Almaty» ЖШС - «S.N. General Group» ЖШС - «Рафт-Сервис» ЖШС - «Мал Хан Тенгри» ЖШС | - «Rubythroat Birding Tours» ЖШС - «WONDERFUL TRIP TRAVELS» ЖШС - «PANDA TOURS» ЖШС - «Тұмар-Транс» ЖШС - «Discover Almaty» ЖШС - «S.N. General Group» ЖШС - «Рафт-Сервис» ЖШС - «Мал Хан Тенгри» ЖШС |
| 2021 жыл | 2022 жыл |
| - «Rubythroat Birding Tours» ЖШС - « Тумар-Транс» ЖШС - «LIMONLINES» ЖШС - «ТОГАС-ИНТУРСЕРВИС» ЖШС - «Северный Тянь-Шянь» ЖШС | - «Rubythroat Birding Tours» ЖШС - « Тумар-Транс» ЖШС - «LIMONLINES» ЖШС - «ТОГАС-ИНТУРСЕРВИС» ЖШС - «Северный Тянь-Шянь» ЖШС - «TRAVEL AGENGY TOUR ASIA» ЖШС - «ROCKET GO» ЖШС - «EMPIRE TRAVEL QAZAQSTAN» ЖШС |
| 2023 жыл | 2024 жыл |
| - «Rubythroat Birding Tours» ЖШС - «TAURUS ASIA PRODUCTION» ЖШС - «TRAVEL AGENGY TOUR ASIA» ЖШС - «ROCKET GO» ЖШС - «EMPIRE TRAVEL QAZAQSTAN» ЖШС - «ORANGE TOUR» ЖШС - "Skyway LTD" ЖШС - "JABE" ЖШС - ALTRAVEL.KZ ЖШС - COLDEN EAGLE TOUR ЖШС - GLOBAL TOURISM SERVICE - AISHA DELUXE | - «Rubythroat Birding Tours» ЖШС - «TAURUS ASIA PRODUCTION» ЖШС - «TRAVEL AGENGY TOUR ASIA» ЖШС - «ROCKET GO» ЖШС - «EMPIRE TRAVEL QAZAQSTAN» ЖШС - «ORANGE TOUR» ЖШС - "Skyway LTD" ЖШС - "JABE" ЖШС - ALTRAVEL.KZ ЖШС - COLDEN EAGLE TOUR ЖШС - GLOBAL TOURISM SERVICE - AISHA DELUXE |
| 2025 жыл |  |  |
| - «Rubythroat Birding Tjurs» ЖШС - «АЛМАТЫТУР.КЗ» ЖШС - «TRAVEL AGENGY TOUR ASIA» ЖШС - «AVENTURA TRAVEL» ЖШС - «KAZAKH JOURNEYS» ЖШС - «ROCKET GO» ЖШС - «GLOBAL TOURISM SERVICE» ЖШС - «GOLDEN EAGLE TOUR» ЖШС - «AITRAVEL.KZ» ЖШС - «ONEABOVE» ЖШС - «KAZIN INTERNATIONAL» ЖШС - «CLOBAL AIR» ЖШС - «EMPIRE TRAVEL QAZAQSTAN» ЖШС - "Skyway LTD" ЖШС |  |  |

Жоғарыда айтылғандай, МҰТП-де туристерге қызмет көрсету үшін өзіндік инфрақұрылым бар, іс жүзінде МҰТП өз аумағындағы қонақүйде туристерді қоныстандыру саласындағы негізгі ұйым болып табылады.

Шектеулі шаруашылық қызмет аймағында демалудың өте қымбат түрі болып табылатын спорттық балық аулауға рұқсат етіледі. Бұл ретте лицензиялық балық аулауды жүзеге асыратын балықшылар тобын сүйемелдеумен қамтамасыз ету мүмкіндігін көздеу қажет.

Қазіргі уақытта ұлттық парктарде спорттық аң аулауға тыйым салынады. Бұдан басқа, Шарын МҰТП аумағындағы аңшылық жануарлар түрлерінің саны тұрақты табыс алу үшін жеткіліксіз.

МҰТП-де аумақтың геологиялық құрылымының ерекшеліктерімен және палеонтологиялық қазбалармен танысуға арналған биологиялық және арнайы ғылыми турларды ұсыну бойынша мүмкіндіктер пайдаланылмаған күйінде қалып отыр. Көптеген қызықты және танысуға ыңғайлы геологиялық нысандар-МҰТП үшін ерекше ұтымды сәт, келушілердің қосымша санын тартуға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе кең акваториялар мен жағажайлар сияқты жаппай туризм үшін ресурстардың болмауына байланысты өте маңызды.

Қосымша табыс кәдесыйларды, жергілікті материалдардан (түйе және қой жүні, кілемшелер, кептірілген жемістер және т.б.) тұрмыстық мақсаттағы бұйымдарды, арнайы фото және бейнеөнімдерді дайындау және өткізу жөніндегі қызметті әкелуі мүмкін.

МҰТП-де рекреациялық бағыттағы демалысқа мүдделі жаппай тұтынушыны қабылдау үшін инфрақұрылым болмағандықтан, қызметтің осы саласынан қаражат алу мүмкіндігі іске асырылмайды.

Шарын МҰТП аумағында негізінде санаторий-курорттық бағытты дамытуға болатын минералды сулардың шығуы жоқ. .

Әр түрлі деңгейдегі қызметке қызығушылық танытатын туристердің көңілін көтеру және орналастыру үшін қосымша инфрақұрылым құрғаннан кейін, қосымша маршруттарды іске қосу, көрсетілетін қызметтер спектрін кеңейту, кірістердің едәуір өсуін күтуге болады. МҰТП – гі ең перспективалы нысан әлі күнге дейін Шарын шатқалындағы «Қамалдар аңғары» нысанын көрсету болып табылады, өйткені ол көптеген туристтерді тарта алады. Сонымен қатар, Кіші шатқал мен Темірлік шатқалы сұранысқа ие.

3.5. Рекреациялық сыйымдылық және жүктемелер

2025 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша Шарын МҰТП аумағында «Шарын ерен тоғайы», «Шарын шатқалы – Қамалдар аңғары», «Қорымдар мен қорғандар», «Темірлік – Кіші шатқал» 4 туристік маршруттары жұмыс істейді. Барлық туристік маршруттар жыл бойы жұмыс істейді.

Айта кету керек, Шарын МҰТП-де туристік маршруттарды жайластыру жұмыстары үнемі жалғасып келеді және паркке келушілер санының тұрақты өсуімен табиғи ортаны сақтау да маңызды мәнге ие, бұл аумақтың рекреациялық сыйымдылығын арттыруға мүмкіндік береді.

Аумақтардың рұқсат етілген рекреациялық жүктемесі мен рекреациялық сыйымдылығын есептеу – аумақты рекреациялық мақсатта пайдалану кезінде өте маңызды.

Рекреациялық жүктемелер бірқатар экологиялық факторларға (топырақтың типі, ылғалдылығы және механикалық құрамы, қарашірік қабаты, борпылдақ топырақ шөгінділерінің қалыңдығы, беткей еңістігі, ағаштардың құрамы және негізгі ағаш түрлерінің тамыр жүйесінің құрылымы, ағаштардың орташа жасы және т.б.) және МҰТП аумағында кездесетін, оларға әртүрлі дәрежедегі төзімділігі бар табиғи кешендер болып табылатын әрбір ландшафт түрі үшін бөлек анықталуы тиіс.

Туристер мен экскурсанттардың Шарын МҰТП-не баруы көбінесе белгілі бір маршруттар бойынша жүзеге асырылады, ал таптау, әсер етудің ең маңызды факторы ретінде, көбінесе аумақтық емес, сызықтық сипатқа ие. Маршрутқа жүктеме мөлшерін есептеу кезінде келушілердің табиғатқа қатысты «агрессиялық» дәрежесін ескеру қажет. Әдетте, қысқа мерзімді экскурсиялар ең аз агрессиялық түр болып саналады. Олармен салыстырғанда, ұйымдастырылған туризм (яғни, кем дегенде 2 күндік саяхат) 3 есе агрессиялық болады. Тиісінше, келудің осы түріндегі жүктеме нормалары 3 есе азайтылуы керек.

Егер әуесқой туризм туралы айтатын болсақ, жүктеме нормалары экскурсиядан 6-7 есе төмен болуы керек. Бұл ретте агрессиялық көрсеткіштері ретінде келушілердің іс-әрекетіне аз тәуелді салдарлар да (мысалы, аумақты таптау), сондай-ақ табиғатты қорғау ережелерін бұза отырып, олардың тікелей әрекеттерінің нәтижелері қабылданады. Оларға туризмді ұйымдастырушылар жоспардан тыс от шұңқырларын қалыптастыру; жидектерді, гүлдерді, саңырауқұлақтарды, жаңғақтарды, сондай-ақ сталагмиттер мен сталактиттер сияқты табиғаттың әртүрлі «кәдесыйларын» жинау; тұрақтарға қоқыс тастау, шудың әсері және т. б. жатады.

Осы факторлардың барлығын ескере отырып, МҰТП-де әуесқой және ұйымдасқан туристер пайдаланған кезде шамамен рекреациялық жүктеме – күніне 1 маршрутқа 1-20 туристер тобы. Аумақтардың телімдерін жайластыру (ұтымды жол-соқпақ желісін, шағын архитектуралық нысандарды және т.б. құру) МҰТП аумағының рекреациялық сыйымдылығын арттыруға мүмкіндік береді (орта есеппен, 4-5-тен 10-ға дейін және одан да жоғары).

Туристік маршруттардың негізгі элементі – бұл негізгі жүктемені алатын соқпақтың өзі. Жолдағы рекреациялық жүктемені анықтаудың қабылданған әдістері болмағандықтан, оның жай-күйін үнемі бақылау және сапарлардың қарқындылығын түзету қажет.

Соқпақтар салынған экожүйелердің деградация қаупін азайту үшін соқпақ жүктемесін келесі жолдармен мөлшерлеу қажет:

- топтағы адамдар санының шектеулері (барлығы экскурсия жетекшісін жолдан шықпай-ақ ести алатын санға дейін);

- уақыт бірлігіне (күніне, аптасына, айына) сай шектеулер;

- демалыс орындары мен аялдамалар, көпірлер, өткелдер, қоршаулар, баспалдақтар салу, оларды неғұрлым берік материалмен төсеу, қоқыс жинағыштарды орнату және т.б. көмегімен соқпақты, әсіресе сезімтал учаскелерде жайластыру;

- соқпақтағы экскурсанттар мен туристердің іс-әрекетін қадағалап реттеу (шуға, соқпақ жолдан шығып кету, кәдесыйлар жинауға – өсімдіктер, жануарлар, тастар және т. б. тыйым салу);

- дағдарыстық кезеңдерде соқпаққа баруға тыйым салу (осы уақыттарда экожүйедегі жануарлар мазалауға аса сезімтал болады, ауа райы жағдайларына байланысты соқпақ жамылғысының бұзылу қаупі туындайды және т.б.).Жолдағы рекреациялық жүктемені анықтаудың пысықталған әдістері болмағандықтан, оның жай-күйін үнемі бақылау және сапарлардың қарқындылығын түзету қажет.

Жолға, маршрутқа рұқсат етілген жүктемені анықтау үшін экологиялық критерийден басқа (бұл жоғарыда талқыланды) «психологиялық жайлылық» критерийлерін қолдану қажет. Олардың ішіндегі ең бастысы – туристердің немесе экскурсанттардың жекелеген топтары арасындағы байланыстың рұқсат етілген деңгейі. Маршруттарды жоспарлау кезінде келушілер топтары арасындағы қашықтықты алдын-ала есептеу керек, сондықтан олардың ешқайсысы бір-бірін соқпақта да, автотұрақта да көрмейді және естімейді.

Бұл ретте ескеру қажет негізгі факторлар – соқпақтың ұзындығы мен орамдылығы, күрделілігі мен қауіпсіздігі, шу әсер ету аймағының ені, қоршаған жердің ормандылығы, көру нүктелерінің сыйымдылығы, негізгі көрікті жерлерді көруге қажетті уақыт және т. б. Тұрақтар үшін олардың абаттандырылуын, сыйымдылығын, от жағу үшін су мен отынның болуын және т.б. ескеру қажет.

Әр топтағы адамдардың рұқсат етілген санын ескеру бірдей маңызды. Сонымен, көрікті жерлерді аралайтын қарапайым экскурсиялық топ үшін 20-40 адам оңтайлы болып саналады (рұқсат етілген максимум 10-50 адам). Құстарды және басқа да жануарларды бақылаушылар үшін, әсіресе мазалауға аса сезімтал түрлерге қатысты, адам саны аз – 5-15 адамнан тұратын шағын топтардың болғаны жөн. Аумақтың сыйымдылығын есептеу кезінде оның табиғи ерекшеліктері мен жеке экожүйелердің осалдығын ескеру қажет.

Сонымен, Шарын МҰТП-ң ең танымал бағыты – «Қамалдар аңғары» каньоны – антропогендік әсерге өте төзімді топырағымен ерекшеленеді. Каньон бүйірлері тастақты шөл болып табылады, каньон ішінде бағыттың негізгі бөлігі де тастақты беткейлер мен каньон табаны бойымен өтеді.. Мұндай субстрат үлкен антропогендік жүктемелерге төтеп бере алады, бірақ тік түсу кезінде экскурсанттарды ыңғайлы және қауіпсіз көтеру және түсіру үшін жолдың соқпақтарын бейімдеу қажет – ең қиын жерлерді баспалдақтармен, отыруға мүмкіндік беретін демалу алаңдарымен қамтамасыз ету керек. Экскурсанттарды қауіпті жерлерде жартастарға өрмелеуден алшақтату үшін күрделілігі жоғары, бірақ адамдар үшін қауіпсіз және шатқалдың беткейлері мен «мұнаралары» арқылы бірнеше жолдар салу керек. Шарын өзенінің бойындағы өсімдіктер экожүйенің бұзылуына көбірек бейім. Мұнда өзенге қарай түсуді жабдықтау, туристер қауіпсіз жүзе алатын, ең көп баратын жерлерде жағалауды нығайту, аптаған ыстықта үзіліс жасау үшін маршруттың соңында демалушылар жиналатын алаңқайлар мен соқпақтарды табиғи тастардан жасалған жол жабынын жасау қажет. Ағаш астындағы жерлерге ерекше назар аудару керек. Ойластырылған соқпақ жол желісі ұйымдастырылуы керек. Алматы өңіріндегі ең танымал туристік бағыттардың бірі болып саналатын осы маршрутқа баруды алдын ала тіркеу мүмкіндігін қарастыру қажет.

Осы ұсыныстар Шарын МҰТП-ң қалған маршруттарына баруды ұйымдастыруға да қатысты. Барлық жағдайларда маршруттардың экожүйелерінің жай-күйіне мұқият мониторинг жүргізу және қосымша абаттандыру немесе келу санын азайту арқылы оларды сақтау шараларын қабылдау қажет.

Ерен орманына барған кезде маршруттарда ерекше сақ болу керек, өйткені экожүйе өте осал және қатты таптау кезінде жойылуы мүмкін.

Жоспарланған демалыс аймақтарында және бивак алаңдарында парктің типі бойынша абаттандыру қажет (жол-соқпақ желісі, шағын сәулет нысандары), содан кейін 100-150 адам/га дейінгі жүктеме (сәулет жоспарлауындағы парктер үшін қабылданған жүктемелер) мүмкін болады.

Егер мониторинг нәтижесінде маршруттар өтетін экожүйелердің тұрақты күйде (тозбайтын) екендігі анықталса, маршруттарға рекреациялық жүктеме одан әрі ұлғайтылуы мүмкін.

Әлемдік тәжірибеде АҚШ ауыл шаруашылығы министрлігінің ормандарды қорғау қызметі жүйесінде (Калихман және т.б., 1999) рұқсат етілген жүктемелер әдістемесіне балама ретінде әзірленген ландшафттың рұқсат етілген шекті өзгерістерін (РШӨ) анықтау әдістемесі кеңінен қолданылды. Негізгі көрсеткіш аудан бірлігіне уақыт бірлігіне келушілердің рұқсат етілген шекті саны болып табылатын рұқсат етілген жүктемелерді есептеу әдістемесінен айырмашылығы, негізгі көрсеткіш үшін ПДИ әдістемесінде бастапқы табиғи ландшафттардың мүмкін болатын шекті өзгерістері таңдалады.

ЕҚТА жағдайында келушілер саны (туристер мен экскурсанттар) мен табиғи ортаның өзгеруі арасында тікелей және айқын байланыс жоқ. Бұл ретте РШӨ әдістемесі шекті жүктемелердің сандық параметрлерін анықтаудың дәстүрлі тұжырымдалған және бірмағыналы емес жолмен шешілетін проблемасынан қорғалатын аумақта сақталуы тиіс табиғи жағдайлардың сапасын анықтау проблемасына көшуге мүмкіндік береді. Яғни, туристік пайдалану деңгейін бағалаудан табиғи және әлеуметтік жағдайлардың қолайлы жағдайын бағалауға баса назар аудару. РШӨ әдістемесі МҰТП-гі табиғи кешендердің жай-күйіне тұрақты мониторинг жүргізуді талап етеді.

Бұдан басқа, РШӨ әдістемесі басқа да осындай зерттеулермен қатар 2011 жылы ҚР АШМ орман және аңшылық шаруашылығы Комитетінің тапсырысы бойынша ««Терра» қашықтан зондылау және ГАЖ орталығы» ЖШС дайындаған және кейіннен мемлекеттік ұлттық табиғи парктерде (МҰТП) іс жүзінде сыналған ЕҚТА-ға рұқсат етілген туристік-рекреациялық сыйымдылықты және рұқсат етілген рекреациялық жүктемелерді бағалау әдістемесін әзірлеу кезінде пайдаланылды. Қазақстанда «Көлсай көлдері» және Іле-Алатау МҰТП-де бір күндік маршруттарда, сондай-ақ Қырғызстандағы «Чон-Кемин» мемлекеттік табиғи паркінде – көп күндік маршрутта және демалыс базасының аумағында қолданылды. Бұл әдістемені Шарын МҰТП әкімшілігі басқарудың ресурстық, әлеуметтік және әкімшілік жағдайларын жақсарту мақсаттарына сәйкес келетін қолдау үшін одан әрі пайдаланған жөн.

Ұлттық парктің турмаршруттары үшін рекреациялық жүктемелер алғаш рет 2008 жылы «Шарын МҰТП инфрақұрылымын дамытудың Бас жоспарын әзірлеу бөлігінде техникалық-экономикалық негіздемені түзету» жобасын («Терра» қашықтан зондылау және ГАЖ орталығы» ЖШС) дайындау кезінде есептелді. Осы құжатқа сәйкес, Шарын МҰТП-қолданыстағы туристік маршруттардың 100% сұранысын ескере отырып, ай сайын 8 110, ал жылына 56 700  адамды сыйдыра алады.

Шарын МҰТП қызметкерлерінің туристік маршруттарды жайластыру және парк аумағына жетуге болатын жол инфрақұрылымын жетілдіру бойынша тұрақты жүргізіп отырған жұмыстарын ескере отырып, аумақтың рекреациялық сыйымдылығы, демек, рұқсат етілген рекреациялық жүктемелер айтарлықтай өзгерді (25-кесте). 2017 жылы «Темірлік – Кіші шатқал» жаңа маршрутының қолданысқа енгізілуін ескере отырып, Шарын МҰТП маршруттарға сұраныс 100% болған жағдайда күніне 1 380 адамды, айына 41 400 адамды және жылына 496 800 адамды қабылдай алады. Бұл жүктемелер маршруттарды толық , әсіресе экскурсанттар жаяу жүретін бөлігі мен көрікті жерлерде аялдайтын орындарды  абаттандырудан соң рұқсат етіледі. МҰТП аумағының халықаралық ұсынымдары мен ерекшеліктерін ескере отырып, маршруттарға күніне 20 топтан аспайтын, автобус экскурсиялары үшін топта 50 адамға дейін, экскурсиялардың басқа түрлері үшін 15 адамнан аспайтын жүктемелерді сақтаған жөн.

Шарын МҰТП әкімшілігінің «Темірлік – Кіші шатқал» және «Қорымдар мен қорғандар» маршруттарының толық абаттандырылмағандығын ескере отырып, қолда бар 4 турмаршруттың жыл сайын өсіп келе жатқан сұранысын және осыған байланысты оларды табиғи кешендерді сақтау үшін барынша жайластыру қажеттілігін ескере отырып, алдағы 5 жылда ұлттық парктің аумағына жаңа тур маршруттарын әзірлеу ұсынылмайды.

Сонымен қатар, Шарын МҰТП-де туризмнің келесі бағыттарын дамытқан жөн (26-кесте).

25-кесте – Шарын МҰТП аумағында бекітілген туристік маршруттардың тізбесі және оларға рұқсат етілген рекреациялық жүктеменің шамасы

| № | Маршруттың атауы. Маршруттың пункттері | Маусым | Маршрутты тағайындау | Ұйымдастыру нысаны |  | Маршрут ұзақтығы (уақыт) | Маршруттың жалпы ұзындығы, км | Топтағы макисмалды адамдар саны | Рекреациялық жүктеме |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адам/ күн | Адам/ ай | Адам/ жыл |
| Аралас (автобус-жаяу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Шарын ерені саяжайы» Шонжы ауылы-Шарын ерені саяжайы-Шонжы ауылы | Жыл бойы | Экскурсиялық, танымдық |  | Топтық, жеке | 1 сағат 30 мин. | 2,5 | 40 | 120 | 3600 | 43 200 |
| 2 | «Шарын шатқалы-Қамалдар аңғары» Нарынқол – Алматы тас жолы-Шарын шатқалы – Нарынқол-Алматы тас жолы | Жыл бойы | Туристік-экскурсиялық |  | Топтық, жеке | 1 сағат 40 мин. | 3 | 50 | 800 | 24 000 | 288 000 |
| 3 | «Қорымдар мен қорғандар» Шонжы – Алматы тас жолы - Шарын өзенінің сол жағалауындағы биік терраса - №2 айналма жол – Шонжы-Алматы тас жолы | Жыл бойы | Экскурсиялық, танымдық |  | Топтық, жеке | 1 сағат 15 мин. | 12 | 30 | 60 | 1800 | 21 600 |
| 4 | «Темірлік-Кіші шатқал» Нарынқол – Алматы тас жолы - Кіші шатқал - Темірлік шатқал – Нарынқол-Алматы тас жолы | Жыл бойы | Экскурсиялық, танымдық |  | Топтық, жеке | 4 сағат | 13 | 40 | 400 | 12 000 | 144 000 |
| 5 | «Шатқал-Кіші Шатқал-Темірлік» туристік маршруты | Жыл бойы | Экскурсиялық, танымдық |  | Топтық, жеке | 3 сағат | 13,5 | 40 | 200 | 6000 | 72000 |
| БАРЛЫҒЫ |  |  |  |  |  |  | 44,0 |  | 1 580 | 47400 | 568800 |

26-кесте – Шарын МҰТП үшін туризмнің перспективалық бағыттары

| Туризм түрлері | Негізгі қызығушылық | Жас топтары | Гидтерге қойылатын талаптар | Тұру орындары мен шарттары | Жайлылық шарттары | Ерекше шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекреациялық туризм |  |  |  |  |  |  |
| Бейтарап | Қысқа мерзімді танымдық экскурсиялар | Әр түрлі жастағы демалушылар (балалардан қарттарға дейін) | Қарым-қатынас, жақсы дикция, өлкетану бойынша арнайы білім | Қонақ үйлерде, шатырлы қалаларда немесе МҰТП-тен тыс жерлерде тұру. | Төменнен жоғарыға дейін | Автокөліктер, жылқылар, түйелер, кәдесыйлар мен салқын сусындар бар дүңгіршектер, дәретханалар |
| Бейтарап | Танымдық ұзақ көлік экскурсиялары | Жастар және орта жас | Жол желісін жақсы білу, қарым-қатынас, жануарлар әлемі мен өсімдіктер туралы жалпы түсінік | Қонақ үйлер, лагерьлер немесе МҰТП-тен тыс | Төменнен жоғарыға дейін | Автокөлік, қауіпсіздік техникасын сақтау |
| Белсенді | Су спорт түрлері (ағызу), атпен серуендеу | Әр түрлі жастағы, негізінен жастар, орта жас және жасөспірімдер | Жергілікті жерді және спорттық жаттығулар техникасын білу | МҰТП қонақ үйлері, шатырлы лагерьлер немесе МҰТП-нен тыс | Төменнен жоғарыға дейін | Спорттық мүкәммал, құтқару жүзу құралдары монша немесе душ, санитарлық талаптар және техникалық қауіпсіздік |
| Танымдық |  |  |  |  |  |  |
| Бёрдвотчинг | Құстарды жақсы көретіндер | Әр түрлі жастағы | Кәсіби орнитолог | МҰТП қонақ үйлері, шатырлы лагерьлер немесе МҰТП-нен тыс | Орташадан жоғарыға дейін | Көру дүрбісі, бинокльдер, құстарды анықтау бойынша нұсқаулықтар, күннің ерекше режимі, монша немесе душ, санитарлық талаптар |
| Табиғи-этникалық | Ұлттық дәстүрлермен және мәдениетпен таныстыру | Әр түрлі жастағы | Ұлттық дәстүрлер мен тарихты білетін гидтер | Этнографиялық ауыл, киіз үйлер, кордондар, МҰТПнен тыс | Орташа | Ұлттық тұрмыстық бұйымдар, ұлттық тағамдар, қымызхана, халық қолөнері, кәдесый өндірісі, фольклорлық қойылымдар |
| Ғылыми |  |  |  |  |  |  |
| Мамандандыру бойынша | Геология, ботаника, энтомология, зоология және т.б. | Әр түрлі жастағы | Тақырыпты жақсы білу, қажет болған жағдайда шақырылған кеңесшілер | МҰТП қонақ үйлері, шатырлы лагерьлер немесе МҰТП сыртында | Орташадан жоғарыға дейін | Қол тимеген табиғат, зерттеу объектілерінің қолжетімділігі, компьютер, Интернет, көлік |
| Басқалар |  |  |  |  |  |  |
| Әуесқой | Балық аулау | Әр түрлі жастағы | Балық аулау негіздерін білу | МҰТП қонақ үйлері шатырлы лагерьлер | Орташадан жоғарыға дейін (шетелдік және т. б.) | Қайықтар, құтқару қайықтары монша немесе душ, санитарлық талаптар және техникалық қауіпсіздік. Көлік. |
| Оқу | Студенттік далалық тәжірибелер | ЖОО Студенттері | Әр түрлі бағыттағы парк мамандары | Шатырлы қалалар, қонақ үйлер, кордондар | Төмен | Жоғары санитарлық талаптар және техникалық қауіпсіздік |

3.6. Даму болашағы және туроператорлармен, инвесторлармен және серіктестермен өзара әрекеттесу жоспары

МҰТП үшін жеке және заңды тұлғалар (жергілікті тұрғындар, туристік агенттіктер, отандық және шетелдік инвесторлар және т.б.) үшін туристік қызметтен табыс табудағы экономикалық басымдықтарды белгілеу маңызды.

Шарын МҰТП аумағы туристік мақсаттар үшін тартымды. Егер МҰТП әкімшілігі өз аумағында танымдық бағыттағы жаппай туризмді дамыту үшін сыртқы инвесторлармен жалдау құқығындағы ынтымақтастық туралы шешім қабылдаса, бұл бизнесмендер үшін де тартымды , әрі перспективалы болып табылады, өйткені бұл жағдайда демалушылар ағыны қамтамасыз етіледі. Олар үшін барлық қызметтер кешені қажет: қоныстану, ойын-сауық, сауда, медициналық, көлік, телекоммуникация, оны жалға алушылар МҰТП әкімшілігімен келісім-шарт бойынша көрсете алады.

МҰТП-ң қолда бар табиғи ресурстарын рекреация мен туризм үшін неғұрлым қарқынды пайдалануға кедергі келтіретін кейбір проблемалар бар:

•	әр түрлі тұтынушыларға арналған инфрақұрылымның жетіспеушілігі;

•	қызмет көрсетудің жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін материалдық базаның жеткіліксіздігі;

•	туристермен жұмыс істеу үшін білікті кадрлар – гидтердің, алып жүрушілердің және т.б. жетіспеушілігі;

•	жергілікті халықтың парк аумағының туристік мүмкіндіктерімен байланысты бизнеске деген қызығушылығы төмен.

Қазіргі уақытта МҰТП аумағындағы туристік инфрақұрылымның күрделі құрылысының барлық нысандары МҰТП меншігі болып табылады. Алдағы уақытта туристік-рекреациялық мақсаттағы инфрақұрылым желісін кеңейту үшін оны осы бас жоспарға сәйкес Шарын МҰТП-де жаңарту үшін осы салаға күрделі салымдар қажет болады. Егер МҰТП-нің бюджеті және меншікті қаражаты жоспарланған нысандарды салу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, үшінші тарап инвестицияларын тарту қажеттілігі туындайды. Мұндай жағдайларда МҰТП әкімшілігі жаңа құрылысқа, уақытша нысандар салуға және оларды пайдалануға рұқсат беру кезінде барлық бөгде табиғат пайдаланушылардың қызметін реттеу және бақылау мүмкіндігіне ие болуы қажет.

Адамдардың кез келген кәсіпкерлік қызметі мен тіршілік әрекеті МҰТП экожүйесіне қосымша жүктеме туғызады. Мұндай жағдайларда МҰТП әкімшілігінің барлық бөгде табиғат пайдаланушылардың қызметін реттеу мүмкіндігі болуы үшін МҰТП аумағын ұзақ мерзімді дамыту бағдарламасы болуы қажет. Ең алдымен, бұл уақытша нысандардың салынуы мен құрылысына рұқсат беру кезінде маңызды. Жаңа нысандар, егер олар экономикалық басымдық ретінде қолданыстағы инфрақұрылымды демалушыларға жетіспейтін қызметтер мен ұсыныстармен толықтыратын қызметті таңдаған жағдайда ғана аумаққа жіберілуі тиіс.

МҰТП әкімшілігіне келушілердің сұраныстарын қанағаттандырудың сапасы мен толықтығын анықтау үшін бөгде пайдаланушылардан және МҰТП келушілерінен сауалнама арқылы статистикалық ақпарат жинауды жүзеге асыру қажет. МҰТП шекараларында экономикалық қызметке рұқсат беру кезінде ұйымның (жеке тұлғаның, инвестордың және т.б.) МҰТП экологиялық талаптарын қатаң сақтай отырып, ұсынылған бағыттарда, көлемдерде және шекараларда қызметті дамытуға дайындығын ескеру қажет.

Туристік фирмалардың ұсыныстарын МҰТП-ң өзіндік экономикалық қызығушылығымен, МҰТП-не барудың бекітілген маршруттарымен және ережелерімен, сондай-ақ жекелеген экожүйелер мен маршруттарға рұқсат етілген рекреациялық жүктемелермен, сондай-ақ аумақтың рекреациялық сыйымдылығымен міндетті түрде байланыстыру қажет.

Жергілікті халыққа қатысты МҰТП туристік қызметіне қызмет көрсетуге, МҰТП келушілеріне қызмет көрсетудің жалпы бағдарламасына (келушілерді қоныстандыру, азық-түлік жеткізу, жылқыларды жалға беру, кәдесыйлар дайындау, гидтер мен экскурсоводтар жұмысы және т.б.) енгізілуі мүмкін өз бизнесін ұйымдастыруға халықтың экономикалық мүдделілігінің өсуіне ықпал ететін стратегия неғұрлым тиімді болып табылады. Қазіргі уақытта жергілікті тұрғындар гидтер мен экскурсия жетекшілері ретінде жеке экскурсиялық маршруттарға қызмет көрсетуге әлі дайын болмағандықтан, МҰТП-ң міндеті – өз базасында жергілікті тұрғындардан экскурсия жетекшілері мектебін құру. Болашақта олармен ынтымақтастықтың мүмкін нысандарының бірі – оларға экскурсиялық маршруттар мен жолдарды МҰТП-мен келісім-шарт негізінде бекіту.

Бірлескен инфрақұрылымдық жобалар

Инфрақұрылымды дамыту және Шарын МҰТП аумағында туристік-рекреациялық және табиғатты қорғау қызметінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі стратегиялық міндеттерді іске асыру шеңберінде өңірдің шаруашылық жүргізуші субъектілерімен өзара іс-қимыл ерекше маңызға ие. Мұндай өзара іс-қимылдың негізгі қағидаттары қызметтің ашықтығы, әріптестікке бағдарлану, сондай-ақ бірлескен экологиялық-ағарту іс-шараларын жүргізу болып табылады.

«Жетісу Вольфрамы» ЖШС-мен бірлесіп бірқатар инфрақұрылымдық және табиғатты қорғау жобаларын іске асыруды көздейтін «2024-2043 жылдарға арналғанЖол картасы» әзірленіп, бекітілді:

- «Шарын шатқалы – Қамалдар аңғары» маршрутының бақылау пунктіне су құбырын жүргізу (2024-2025 жж.);

- Жабайы жануарларға арналған ұзындығы 5 км суаруды ұйымдастыру;

- Көлік жолын төрт жолаққа дейін кеңейту және бақылау-өткізу пунктін жаңғырту (2024-2026 жж.);

- «Темірлік-Кіші шатқал» бағытына электржелісін жүргізу (2027-2028 жж.);

- Табиғатты қорғау акциялары мен іс-шараларын тұрақты негізде қолдау (2024-2043 жж.).

2025 жылы ынтымақтастықтың негізгі нәтижелерінің бірі «Шарын шатқалы-Қамалдар аңғары» маршрутының бақылау пунктіне салынған 20 шақырымдық су құбырын салу және пайдалануға беру болды. Бұл жоба туристік инфрақұрылымды тұрақты сумен қамтамасыз етуге және келушілердің жайлылығын арттыруға бағытталған. Сонымен қатар, жабайы жануарлардың су ресурстарына қол жетімділігін қамтамасыз ету мақсатында парк аумағында тағы 5 км су құбыры салынды, бұл биоәртүрлілікті сақтауға және экожүйелердің экологиялық жағдайын жақсартуға ықпал етеді. 27-29-кестелерде «Жетісу Вольфрамы» ЖШС және «Qyzylsai» ЖШС туристік-рекреациялық мақсаттағы нысандардың тізімі және олардың қазіргі жағдайы көрсетілген.

Инфрақұрылымдық дамудың маңызды кезеңі мемлекеттік инспектордың отбасымен тұрақты тұруына арналған заманауи қызметтік кордонның ашылуы болды. Бұл нысанның ерекшелігі оның көпфункционалдылығы болып табылады: бөлмелердің бір бөлігі туристерді қабылдауға бейімделген, бұл ішкі туризмді дамытуға және МҰТП қызметкерлерінің отбасы мүшелері үшін қосымша жұмыс орындарын құруға ықпал етеді. Құрылыс кезінде экологиялық таза материалдар пайдаланылды. Кордон құрылысы тек ұлттық парк қызметкерлерінің өз күштерімен, үшінші тарап ұйымдарының қатысуынсыз жүзеге асырылады.

Бірлескен жобаларды іске асыру туристік инфрақұрылымды теңгерімді дамытуға, табиғи кешендерді қорғауға және жергілікті қоғамдастықтардың әлеуметтік-экономикалық әл-ауқатының деңгейін арттыруға бағытталған мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің тиімді моделін көрсетеді.

Шарын МҰТП аумағында туристік-рекреациялық мақсаттағы инфрақұрылымды дамыту мақсатында «ЕҚТА туралы» ҚР Заңының 46-бабына және «Мемлекеттік ұлттық табиғи парктерде туристік және рекреациялық қызметті жүзеге асыру және құрылыс нысандары үшін мемлекеттік ұлттық табиғи парктердің учаскелерін пайдалануға рұқсат беру қағидаларын бекіту туралы» ҚР Үкіметінің 2006 жылғы 7 қарашадағы № 1063 қаулысына сәйкес туристік және рекреациялық қызметті жүзеге асыру үшін бірқатар нысандар салу қажет, олардың бір бөлігі күрделі құрылыс нысандары, бір бөлігі маусымдық құрылыс нысандары болып табылады.

27-кесте – «Жетісу Вольфрамы» ЖШС нысандары

| № | Нысандар | Орналасқан жері, айналымдар | Ауданы, га | Қазіргі жағдайы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сорғы станциясы | 107 айналым 2 орам | 3 | Жабайы жануарларды сумен және суарумен қамтамасыз ету |
| 2 | Көтергіш сорғы станциясы | 94 айналым 1 орам | 1 | Сумен жабдықтауға техникалық қызмет көрсету және бақылауды қамтамасыз ету қажет |
| 3 | 18 км су құбырын төсеу | Алматы-Шонжы жолының бойында 96 айналым 1 орамдар, 95 айналымныі1,2,3,4,5 орамдары, 93 айналымда 1, 2 орамдар | 21,99 | Су құбырын төсеу жабайы жануарларды сумен және суарумен қамтамасыз ету мақсатында орындалады |
| 4 | Сорғы станциясына апаратын жол | 96 айналым 1 орам, 95 айналымның 1,2,3,4,5 орамдары, 93 айналымда 1, 2 орамдар | 43,98 | Жол топырақты, қанағаттанарлықсыз жағдайда. Жол төсемін жөндеу және тегістеу қажет |
| 5 | Электр желілерін тарту | 96 айналым 1 орам, 95 айналымның 1,2,3,4,5 орамдары, 93 айналымда 1, 2 орамдар | 21,99 | «Жетісу Вольфрамы» ЖШС-н электр энергиясымен қамтамасыз ету |

28-кесте – «Жетісу Вольфрамы» ЖШС туристік-рекреациялық нысандары

| 6 | БӨП дейін 20 км су құбырын тарту | «Шарын шатқалы –Қамалдар аңғары» туристік бағыты | 16 | «Жетісу Вольфрамы» ЖШС-не су құбырын тарту ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында орындалады |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | «Темірлік-Кіші шатқал» туристік маршрутын электрмен қамтамасыз ету электр желісін (ЭБЖ) тарту | Алматы-Шонжы жолының бойында | 5,6,13,14 | «Жетісу Вольфрамы» ЖШС-н электрлік энергиямен қамтамасыз ету |
| 8 | БӨП құрылысы | 119 айналым | Шарын шатқалы | «Шарын шатқал-Қамалдар аңғары» туристік маршрутында БӨП салу, өткізу қабілетін арттыру үшін 4 жолақты жолды кеңейту |

29-кесте – «Qyzylsai» ЖШС туристік-рекреациялық нысандары

| № | Нысандары | Орналасқан жері | Ауданы, га | Қазіргі жағдайы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Sharyn» визит орталығы | Шарын шатқалы Қамалдар аңғары, 119 айналым 2 орам | 0,10 | Құрылысы аяқталды, штаттық режимде жұмыс істейді |
| 2 | Глэмпинг | Шарын шатқалы Қамалдар аңғары, 119 айналым 2 орам | 0,20 | Құрылыс аяқталды, штаттық режимде жұмыс істейді |
| 3 | Спа қонақ үйі | Шарын шатқалы Қамалдар аңғары, 119 айналым 2 орам | 0,20 | Құрылыс аяқталмады |
| 4 | Жатақхана | Шарын шатқалы Қамалдар аңғары, 119 айналым 2орам | 0,20 | Құрылыс аяқталды, штаттық режимде жұмыс істейді |
| 5 | Караванинг | Шарын шатқалы Қамалдар аңғары, 119 айналым 2орам | 0,30 | Құрылыс аяқталмады |
| 6 | Қазақ ауыл (Этно ауыл) | Шарын шатқалы Қамалдар аңғары, 119 айналым 2орам | 0,30 | Құрылыс аяқталды, штаттық режимде жұмыс істейді |
| 7 | Ойын алаңы | Шарын шатқалы Қамалдар аңғары, 119 айналым 2орам | 0,10 | Құрылыс аяқталмады |
| 8 | Ресторан | Шарын шатқалы Қамалдар аңғары, 119 айналым 2орам | 0,20 | Құрылыс аяқталмады |
| 9 | Жылжымалы тамақтану орыны | Шарын шатқалы Қамалдар аңғары, 119 айналым 2орам | 0,05 | Құрылыс аяқталды штаттық режимде жұмыс істейді |
| 10 | Кемпинг | Шарын шатқалы Қамалдар аңғары, 119 айналым 2орам | 0,30 | Құрылыс аяқталмады |
| 11 | Шарын өзені арқылы өтетін көпір | Шарын шатқалы Қамалдар аңғары, 119 айналым 7 орам | 0,05 | Құрылыс аяқталмады |
| 12 | Визит орталығы | Кіші шатқал 140 айналым 1,2 орам | 0,10 | Құрылыс аяқталмады |

Туристік-рекреациялық мақсаттағы күрделі нысандарды салу және реконструкциялау үшін пайдалануға беруге болатын ұлттық парктің учаскелері 30 және 31 - кестеде көрсетілген.

30-кесте  Шарын МҰТП-нің туристік-рекреациялық мақсаттағы күрделі нысандарды салу және қайта жаңғырту үшін қысқа мерзімді пайдалануға беруге перспективалы учаскелері

| № | Нысан | Орналасқан жері, | Ауданы, га | Жоспарланған іс-шаралар | Лот № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Қызмет көрсету нысандары | Шарын шатқалы 119 айналым 2 орам | 0,01 | 1)Сауда нүктелері 2) Қоғамдық тамақтану пунктері | 1 |
| 2 | Қызмет көрсету нысандары | Шарын шатқалы 119 айналым 2 орам | 0,01 | 1) Сауда нүктелері 2) Қоғамдық тамақтану пунктері | 2 |
| 3 | Қызмет көрсету нысандары | Шарын шатқалы 119 айналым 2 орам | 0,01 | 1) Сауда нүктелері 2) Қоғамдық тамақтану пунктері | 3 |
| 4 | Қызмет көрсету нысандары | Сарытоғай 45 айналым 16 орам | 0,30 | Сауда нүктелері, тамақтану орындары | 4 |

31-кесте  Шарын МҰТП-нің туристік-рекреациялық мақсаттағы күрделі нысандарды салу және қайта жаңғырту үшін ұзақ мерзімді пайдалануға беруге перспективалы учаскелері

| № | Нысан | Орналасқан жері | Ауданы, га | Жоспарланған іс-шаралар | Лот № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Қазақ ауылы | Шарын шатқалы 118 айналым 1,2 орам, 115 айналым 1 орам,114 айналым 1 орам | 6 га | 500 адамға арналған мейрамхана, киіз үйлер, қонақүй кешені, тұрмыстық қажеттілікке арналған нысандар, ат ойындарын және ұлттық ойындар көрсетуге арналған алаң, дүкендер, СГТ, үй жануарларын ұстауға арналған орын, аумақты көгалдандыру және абаттандыру. | 1 |

Бұл кестелерде инвестициялар, демеушілік, әлеуетті жалға алушылардың қаражаты және т.б. есебінен тұрғызылуы және одан әрі пайдаланылуы мүмкін нысандар лот бойынша бөлінген. Қажет болған жағдайда МҰТП әрбір нысанды дербес лот ретінде көрсете отырып, оларды жобалау және салу бойынша мердігерлерді таңдауға тендер жариялай алады.

Бұдан басқа, мемлекеттік бюджет және парктің меншікті қаражаты есебінен рекреациялық мақсаттағы инфрақұрылым нысандарын құру бойынша қосымша іс-шараларды іске асыру жоспарлануда. Бірлескен қызмет туралы шартқа сәйкес туристік-рекреациялық мақсаттағы уақытша нысандарды орнатып пайдалануға беру үшін перспективалы учаскелердің тізбесі 32-кестеде келтірілген. Мемлекеттік бюджет, инвестициялар және өз қаражаты есебінен туристік-рекреациялық мақсаттағы жоспарланған маусымдық және күрделі нысандар 32-кестеде көрсетілген.

Инфрақұрылым нысандарын орналастыру орындары картада көрсетілген (В қосымшасы, 11-сурет). Олардың барлығы туристік әлеуетті дамыту мен Шарын МҰТП табиғи экожүйелерін сақтау арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз ететін шектеулі шаруашылық қызмет аймағында орналасқан.

32-кесте – Бірлескен қызмет туралы шартқа сәйкес туристік-рекреациялық мақсаттағы уақытша объектілерді орналастыру үшін пайдалануға беруге перспективалы Шарын МҰТП-нің учаскелері

| № | Нысандар | Орналасқан жері | Ауданы,га | Жоспарланған іс-шаралар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Қызмет көрсетуге арналған нысандар | Шарын шатқалы 118 айналым 4 орамдар, 119 айналым 7 орам | 0,10 | 1) Сауда нүктелері 2) Қоғамдық тамақтану пунктері |
| 2 | Қызмет көрсету нысандары | Шарын шатқалы 119 айналым 2 орам | 0,005 | Фотограф және видеограф қызметтерін ұсыну |
| 3 | Қызмет көрсету нысандары | Шарын шатқалы 119 айналым 7 орам, 118 айналым 3 орам | 0,005 | Фотограф және видеограф қызметтерін ұсыну |
| 4 | Қызмет көрсету нысандары | Шарын шатқалы 119 айналым 2 орам | 0,01 | 1) Сауда нүктелері 2) Қоғамдық тамақтану пунктері |

33-кесте – Мемлекеттік бюджет, инвестициялар және өз қаражат есебінен жоспарланып отырған маусымдық және күрделі туристік-рекреациялық нысандар

| № | Нысан | Орналасқан жері,ауданы,га | Жоспарланған іс-шаралар |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БӨП құрылысы | Шарын шатқалы 119 айналым 0,10 га | 4 бөлмелі бір қабатты ғимарат салу, кассаға арналған бір бөлме |
| 2 | БӨП құрылысы | Кіші шатқал-Темірлик 140 айналым, 0,10 га | 4 бөлмелі бір қабатты ғимарат, кассаға арналған бір бөлме құрылысы |
| 3 | Ақылы дәретханалар | Шарын шатқалы 119 айналым 0,05 га | Аумақты алу, абаттандыру және уақытша құрылыстарды орнату |
| 4 | Спорт алаңдары (футбол, волейбол, баскетбол) | Сарытоғай шатқалы Шарын өзені алабы 40 айналым 0,50 га | Қоршалған алаңдар салу, жабдықтау |
| 5 | Туристік маршруттар | Қол жетімді | Аумақты абаттандыру |
| 6 | Бивак алаң-1 | Темірлік 128 айналым 1 орам 0,05 га | Аумақты абаттандыру, құрал-жабдықтарды және алаңға арналған жабдықтарды сатып алу |
| 7 | Бивак алаң -2 | Темірлік 128 айналым 3 орам 0,05 га | Аумақты абаттандыру, құрал-жабдықтарды және алаңға арналған жабдықтарды сатып алу |
| 8 | Бивак алаң -3 | Темірлік 128 айналым 3 орам0,05 га | Аумақты абаттандыру, құрал-жабдықтарды және алаңға арналған жабдықтарды сатып алу |
| 9 | Бивак алаң -4 | Темірлік 128 айналым 3 орам 0,05 га | Аумақты абаттандыру, құрал-жабдықтарды және алаңға арналған жабдықтарды сатып алу |
| 10 | Бивак алаң -5 | Темірлік 120 айналым 7 орам0,05 га | Аумақты абаттандыру, құрал-жабдықтарды және алаңға арналған жабдықтарды сатып алу |
| 11 | Сарытоғай шатқалы табиғат мұражайын көшіру | Сарытоғай шатқалы Шарын өзенінің алабы, 36 айналым 5 орам Кордон №3 Ғимарат ауданы 84, 7 орам | Мұражайды салу, жаңарту және келушілер үшін заманауи кеңістік құру |
| 12 | Глэмпингтер | «Ерен тоғайы» туристік маршрутында 40 айналым 21 орам | Глэмпингтерді орнату, коммуникацияларды қосу, аумақты абаттандыру |
| 13 | Күрке | Парктің туристік маршрутында | Аумақты орнату, абаттандыру |

Осылайша, Шарын МҰТП аумағында туристік және рекреациялық қызметті дамыту үшін оған келушілер санының ұдайы артып келе жатқанын ескере отырып, тиісті мақсаттағы инфрақұрылымды едәуір кеңейту қажет.

Шарын шатқалына барғысы келетін туристтер мен рекреанттар үшін балалар алаңын жабдықтау, стационарлық БӨП, алғашқы медициналық көмек көрсету пунктін салу, шыны әйнектен жасалған көру алаңдарын орнату қажет.

Шонжы ауылында заманауи визит орталығын салып, «Шарын» қонақ үйінде асхана жұмысын ұйымдастыру қажет. Темірлік өзенінде стационарлық БӨП салу, бақылау алаңдары мен кемпинг орындарын жабдықтау қажет. Сонымен қатар, қолданыстағы турмаршруттарын толығымен жабдықтау қажет. Қазіргі уақытта қолданыстағы маршруттардың бір бөлігі жабдықталған. Алайда, барлық бағыттарды одан әрі жабдықтау үшін қаржы бөлу қажет (34-кесте).

34-кесте – Демалыс нысандарын дамытуға арналған іс-шаралар және болжамды шығындар

| Іс-шаралар | Саны, өлшем бірлігі | 5 жылға арналған шығындар, мың теңге |
| --- | --- | --- |
| 1. Қоқыс жинағыштарды дайындау, оларды орнату | 20 контейнер | 800,0 |
| 2. Дәретхана дайындау | 10 дана | 800,0 |
| 3. Самалжай дайындау | 6 дана | 1800,0 |
| 4. Үстелдер мен орындықтар дайындау | 15 комплект | 1500,0 |
| 5. Баспалдақ дайындау | 5 дана | 250,0 |
| 6. Көру алаңдарын дайындау | 5 дана | 1500,0 |
| Барлығы |  | 6650,0 |

Маршруттар бойынша туристік-рекреациялық инфрақұрылымның жоспарланған нысандары 35-кестеде келтірілген.

35-кесте – Жоспарланып отырған туристік-рекреациялық инфрақұрылым нысандары

| Нысан атауы | Сипаттама | Биіктігі | Айналым | Орам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Темірлік өзені (Оң жағалау) |  |  |  |  |
| №1 көру алаңы | Ақпараттық тақта, орындық, темекі шегуге арналған орын Көрсеткіш белгісі (солға) | 1,037 | 120 | 7 |
| №2 көру алаңы | Ақпараттық тақта, орындық, темекі шегуге арналған орын Көрсеткіш белгісі | 1,092 | 120 | 6 |
|  | Көру алаңына көрсеткіш белгісі (тіке) | 1,116 | 120 | 7 |
| Темірлік өзені (Сол жағалау) |  |  |  |  |
| №1 Көру алаңы | Ақпараттық тақта, келу ережелері, қысқаша ақпарат белгісі (жүзуге тыйым салынады), от жағатын орын, самалжай, кемпинг алаңы, дәретхана, бағыт белгісі | 945,732 | 128 | 3 |
| №2 Көру алаңы | Өтпелі көпір, темекі шегуге арналған орын, от жағатын орын, самалжай, шатырлы лагерь, белгі (шомылуға тыйым салынады), дәретхана |  | 127 | 7 |
| №3 алаң | Темекі шегуге арналған орын, ақпараттық тақта, шатырлы лагерь, белгі (шомылуға тыйым салынады)-2, самалжай-3, от жағуға арналған орын-2, дәретхана-1 |  | 127 | 3 |
| №4 алаң | Ақпараттық тақта, келу ережелері, белгі (шомылуға тыйым салынады)-3, темекі шегуге арналған орын, шатырлы лагерьлерге арналған орын-2, от жағуға арналған орын-2, самалжай-3, дәретхана-2, қоқыс жәшігі-2 |  | 120 | 7 |
| Темірлікке түсу бұрылысы | ақпараттық тақта, белгі (сол жағында Темірлік – Кіші шатқал) | Нысандар арасындағы қашықтық -3,8 км | 128 | 1 |
|  | Көрсеткіш белгісі Темірлік (солға) (4,5 км) |  | 139 | 2 |
|  | Ақсайға бұрылу белгісі-Кіші шатқалға шығу |  |  |  |
| Темірлік – Кіші шатқал |  |  |  |  |
| БӨП | Жаңа шлагбаум, банер-2 (маршрут картасы, бару ережелері) Самалжай, көрсеткіш белгісі, дәретхана, темекі шегуге арналған орын |  | 140 | 2 |
| БӨП шығу | (оңнан солға белгісі) |  | 140 | 2 |
| Кіші шатқал белгісі | Бақылау алаңы оңға (шатқалға түсу) |  | 128 | 1 |
| Бақылау алаңы №1 | Ақпараттық тақта, қоршау, темекі шегуге арналған орын, орындық |  | 128 | 1 |
| Бақылау алаңы №2 | Кіші шатқалға түсу Самалжай (төменге баспалдақ) Белгі (шомылуға тыйым салынады)-2, шатырлы лагерь, от жағатын орын, темекі шегуге арналған орын, қоқыс жәшігі, дәретхана, ақпараттық тақта |  | 128 | 1 |
| Темірлік-Кіші шатқал 10 км турмаршруты (Ақсай трассасына шығу) | 50 м жолдан баннер (3*6 баннер) |  |  |  |
| Шарын шатқалы |  |  |  |  |
| БӨП жанында | Ту |  | 118 | 2 |
|  | Арка |  | 119 | 2 |
|  | Шарын жазуы Ақпараттық тақталарды өзгерту 60*140 (12 дана жаңарту +1 жаңа), орындықтарды жаңарту |  |  |  |
| Ерен тоғайы |  |  |  |  |
| Шонжы – Алматы жолынан тікелей жол | 450 м жол және канал арқылы өтетін көпір Гэмблинг-4, ақпараттық тақта |  | 40 | 21 |
| Ақсақал ағаш | Қоршау, самалжай, ақпараттық тақта |  | 34 | 37 |

Айта кету керек, Шарын МҰТП-де туристік маршруттарды жайластыру жұмыстары үнемі жалғасып келеді және паркке келушілер санының тұрақты өсуімен табиғи ортаны сақтауда маңызды мәнге ие, бұл аумақтың рекреациялық сыйымдылығын арттыруға мүмкіндік береді.

3.7. Аймақтастыру мен экологиялық талаптарды ескере отырып, туристік және рекреациялық нысандарын орналастыру бойынша ұсыныстар

Шарын МҰТП аумағында туристік және рекреациялық нысандарды орналастыру функционалдық аймақтарға бөлуді және белгіленген экологиялық нормативтерді сақтауды ескере отырып жүзеге асырылуға тиіс. Бұл шаралар антропогендік жүктемені болдырмаудың, табиғи кешендерді сақтаудың және экотуризмнің тұрақты дамуын қамтамасыз етудің негізгі шарттары болып табылады. Шешімдер қабылдау үшін антропогендік жүктеме дәрежесі мен табиғатты қорғау құндылығы бойынша кеңістіктердің ажырауын көздейтін аумақты функционалдық аймақтарға бөлу схемасы негіз болады (5-сурет).

1. Жоспарлаудың жалпы принциптері

- Туристік инфрақұрылымды дамыту тұрақты туризмді қамтамасыз етуге, экологиялық тәуекелдерді барынша азайтуға және табиғи ландшафтты сақтауға бағытталуы тиіс.

- Нысандарды жобалау мен салуға экожүйелерге шекті жол берілетін жүктемелерді ескере отырып, шектеулі шаруашылық қызмет аймақтары шегінде ғана жол беріледі.

- Ғылыми және қорғау мақсаттарына арналған уақытша немесе жылжымалы құрылыстарды қоспағанда, қорық аймақтары шегінде күрделі құрылыс нысандарын орналастыруға тыйым салынады.

- Аз шығынды, экологиялық қауіпсіз сәулеттік шешімдерге – эко-үйлерге, модульдік павильондарға, шатырларға, бақылау алаңдарына және жеңіл құрылыстардың басқа түрлеріне артықшылық беру керек.

2. Аймақтарға бөлу және орналастыру бойынша ұсыныстар

- Қорық режимі аймағы

Қорық режимі аймағы шегінде қатаң реттелетін экологиялық туризмді қоспағанда, кез келген шаруашылық және рекреациялық қызметке тыйым салынады. Осыған байланысты:

– стационарлық туристік нысандарды, инфрақұрылымды және инженерлік құрылыстарды орналастыруды толығымен алып тастау ұсынылады;

– табиғи ортаға барынша аз әсер ете отырып, күрделі құрылыссыз ғылыми-білім беру бағытындағы экологиялық маршруттар ұйымдастыруға жол беріледі;

– келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және ғылыми бақылаулар жүргізу үшін ғана жеңіл уақытша конструкцияларды (ақпараттық тақталар, навигациялық көрсеткіштер) орналастыруға болады;

– келушілердің барлық қозғалысы бақыланатын өткізу қабілеті бар арнайы әзірленген маршруттар бойынша жүзеге асырылуы тиіс.

- Экологиялық тұрақтандыру аймағы

Бұл аймақ табиғи экожүйелерді қалпына келтіруге және табиғи тепе-теңдікті сақтауға арналған. Күзеттің жоғары деңгейін ескере отырып:

- туристік және рекреациялық нысандарды салуға жол берілмейді;

– табиғи кешендерді қалпына келтіруге және ара шаруашылығын жүргізуге қажетті шектеулі уақытша құрылыстарды (стационарлық омарта) орналастыруға болады;

– жаппай туристік маршруттарды ұйымдастырудан аулақ болу ұсынылады. Қажет болған жағдайда шағын топтар форматында және эко-гидтердің басшылығымен ғана экологиялық ағарту маршруттарын ұйымдастыруға болады;

– туризмнің кез-келген түрі рекреациялық жүктемені қатаң бақылаумен бірге жүруі керек.

- Туристік және рекреациялық қызмет аймағы

Бұл аймақ туристік инфрақұрылымды орналастыруға арналған негізгі аумақ болып табылады. Экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін келесі қадамдар ұсынылады:

– қоршаған ортаға зиян келтірместен негізгі табиғи нысандарға қол жеткізуді қамтамасыз ететін маршруттарды, соқпақтарды, бақылау алаңдарын, бивак тұрақтарын орналастыру;

– қысқа мерзімді демалуға арналған алаңдарды, ақпараттық орталықтарды, туристік жабдықтарды беру нүктелерін жайластыруды көздеу;

– құрылыс кезінде экологиялық таза материалдар мен технологияларды, соның ішінде биодәретханаларды, күн панельдерін, қалдықтарды жинау жүйелерін пайдалану;

–  нысандарды ландшафтқа визуалды әсерді барынша азайтатындай етіп жобалау;

– ең танымал орындардың шамадан тыс жүктемеге жол бермеу үшін туристік ағындарды бірнеше маршруттар арасында бөлуді қамтамасыз ету.

- Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы

Осы аймақта әкімшілік-шаруашылық мақсаттағы нысандарды орналастыруға және паркті қорғау мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету, сондай-ақ келушілерге қызмет көрсету үшін қажетті шаруашылық қызметті жүзеге асыруға жол беріледі.

Ұсынылады:

- әкімшілік-шаруашылық ғимараттарды, қоймаларды, сервистік орталықтарды, жабдықтарды жөндеушеберханаларын орналастыру;

- ұзақ мерзімді туристік қызмет көрсету нысандарын – қонақ үйлерді, қонақжайларды, кемпингтерді, этно-ауылдарды, мұражайлар мен келушілер орталықтарын орналастыру;

- мәдени-ағарту қызметін және экологиялық оқытуды қамтамасыз ететін көпфункционалды рекреациялық орталықтар салу;

- санитарлық және табиғатты қорғау талаптарын сақтай отырып, спорттық (әуесқойлық) балық аулауға арналған аймақтарды ұйымдастыру;

- қалдықтармен жұмыс істеу, ағынды суларды тазарту және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша инфрақұрылымды міндетті түрде қосу;

- табиғи аумақтарға әсерді арттырмай көлікке қолжетімділікті қамтамасыз ету (мысалы, осал экожүйелерден тыс арнайы тұрақ аймақтары).

- Буферлік күзет аймағы (ландшафтты қорғау): экологиялық және санитарлық нормалар сақталған жағдайда ауыл және танымдық туризмді дамытуға бағытталған қонақ үйлерді, этно-ауылдарды және эко-демалыс базаларын ұйымдастыруға болады.

3. Экологиялық талаптар

Барлық жобалар қоршаған ортаға әсерді бағалаудан (ҚОӘБ) өтуі және уәкілетті табиғат қорғау органдарының келісімін алуы тиіс.

- Құрылыс кезінде энергияны үнемдеу, суды тазарту және қалдықтарды кәдеге жарату технологияларын қолдану, сондай-ақ жаңартылатын энергия көздерін (күн панельдері, жел қондырғылары) пайдалану қажет.

- Нысандарды салу кезінде қолданылатын материалдар экологиялық таза, табиғи ландшафтпен үйлесуі және аумақтың визуалды эстетикасын бұзбауы керек.

- Өсімдіктердің, топырақтың, гидрологиялық режимдердің және сирек кездесетін түрлердің популяцияларының жағдайын бақылауды қоса алғанда, антропогендік жүктеме мониторингі жүйесін қарастыру қажет.

4. Әлеуметтік-экономикалық аспектілері

- Жергілікті халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ететін және жергілікті қоғамдастықтарды экотуризм саласына тартатын жобаларға басымдық беру керек.

- Туристік нысандарды орналастыру іргелес елді мекендердің инфрақұрылымын дамытуға, өмір сүру сапасын арттыруға және өңірдің мәдени мұрасын сақтауға ықпал етуге тиіс.

Жалпы, туристік және рекреациялық нысандарды орналастыру табиғи ортаны сақтау мен туристік белсенділікті дамыту арасындағы тепе-теңдікті көздейтін орнықты даму қағидаттары негізінде жүзеге асырылуы тиіс. Аймақтарға бөлуді, табиғатты қорғау нормаларын және экологиялық талаптарды кешенді сақтау Шарын МҰТП әлеуетін оның бірегей экожүйелеріне нұқсан келтірмей тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді.

4. АУМАҚТЫҢ ИНЖЕНЕРЛІК-КӨЛІКТІК ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУМЕН  ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ

Шарын МҰТП инженерлік, көліктік және табиғат қорғау инфрақұрылымын дамыту ерекше қорғалатын табиғи аумақты басқарудың негізгі бағыты болып табылады. Ландшафттардың жоғары табиғи құндылығын, келушілер санының көптігін және парк аумағындағы жекелеген учаскелердің алшақтығын ескере отырып, инфрақұрылымды дамыту жұмыстары табиғатты ұтымды пайдалану, антропогендік жүктемені азайту және келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаттарына негізделеді.

Инженерлік, көліктік және табиғатты қорғаумен қамтамасыз ету шаралары әкімшілік нысандардың, кордондардың, бақылау пункттерінің, туристік маршруттардың жұмысына қолайлы жағдай жасауға, сондай-ақ шатқалдардың, жазық аумақтардың және жайылма ландшафттарының табиғи күйін сақтауға бағытталған. Барлық іс-шаралар кезең-кезеңімен жүзеге асырылады және парк дамуының ұзақ мерзімді жоспарлау жүйесіне енгізілген.

4.1. Инженерлік инфрақұрылым

Шарын МҰТП инженерлік инфрақұрылымы табиғат қорғау, әкімшілік және туристік-рекреациялық объектілердің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жүйелердің жиынтығы болып табылады. Парктің жұмыс істеу шарттары аумақтың ерекшеліктерімен анықталады: кордондардың елді мекендерден едәуір қашықтығы, шатқалдардың жер бедері, сыртқы инженерлік коммуникациялардың тұрақсыздығы және жекелеген учаскелердің автономды жұмыс істеу қажеттілігі.

Инженерлік инфрақұрылым құрамына электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау, кәріз жүйелері, шаруашылық қамтамасыз ету элементтері, сондай-ақ парктің жұмысын қамтамасыз етуі мен қауіпсіз жұмыс істеуі үшін қажет қосалқы инженерлік нысандар кіреді.

2023-2025 жылдары инфрақұрылымды дамыту жөніндегі жұмыстар инженерлік желілердің орнықтылығын, сенімділігін және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуге (36-37-кестелер), сондай-ақ парк қызметкерлері, туристер және ғылыми топтар үшін жағдайларды жақсартуға бағытталған.

36-кесте – Жоспарланған инженерлік коммуникациялар

| № | Нысанның атауы | Орналасқан жері | Ұзындығы, саны | Қажетті іс-шаралар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальт төселген жолдар | Алматы – Шонжы трассасынан Шарын шатқалына дейін | 22 | Құрылыс |
|  |  |  |  | Құрылыс |
| 2 | Қара жол | Шарын ерен саяжайының периметрі бойынша | 15 | Жөндеу |
|  |  | Алматы – Шонжы трассасынан Үлкен Бұғыты тауларына қарай және парк шекарасы бойынша | 70 | Жөндеу |
|  |  | Шарын шатқалы | 22 | Жөндеу |
|  |  | Темірлік №18 айналымы | 35 | Жөндеу |
| 3 | Орман дақылдарын суару үшін арнаны тазару | Шарын өзенінің сол жағалауы, 49 айналым №5 орамының басынан 29 айналымның №3 орамына дейін | 12 км | Тазалау |
| 4 | Қуаты 160 кВА болатын ТП-10/0,4 кВ трансформаторы | Шонжы а. орталық кеңсе | 1 | Орнату |

37-кесте – Ерен тоғайында орналасқан «Төменгі Шонжы» МК жоспарланған жұмыстары

| № | Х | Y | Жұмыстардың атауы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4828209.70 | 365633.40 | Өртке қарсы арна өткелін ауыстыру |
| 2 | 4827937.60 | 365510.70 | Диаметрі 200 мм су шығару құрылғысы |
| 3 | 4827960.70 | 365262.20 | Диаметрі 200 мм су шығару құрылғысы |
| 4 | 4826616.40 | 364264.60 | Жануарлардың миграциясы үшін арнаның үстіндегі плиталарды орнату |
| 5 | 4826251.10 | 363804.90 | Диаметрі 200 мм су шығару құрылғысы |
| 6 | 4825612.00 | 363558.40 | Диаметрі 200 мм су шығару құрылғысы |
| 7 | 4824677.50 | 362609.80 | Өртке қарсы арна өткелін ауыстыру |
| 7/1 | 4824677.50 | 362609.80 | Диаметрі 200 мм су шығару құрылғысы |
| 8 | 4824302.90 | 362177.70 | Өртке қарсы іс-шаралар үшін көшуді қамтамасыз ету мақсатында екі тесікті құбырды жөндеу |
| 9 | 4824283.60 | 362158.10 | Диаметрі 200 мм су шығару құрылғысы |
| 10 | 4823884.90 | 361858.00 | Туристік кластерге арналған арна арқылы өту құрылғысы |
| 11 | 4823531.00 | 361561.10 | Өртке қарсы іс-шаралар үшін көшуді қамтамасыз ету мақсатында екі тесікті құбырды жөндеу |
| 12 | 4822822.90 | 360919.20 | Өртке қарсы іс-шаралар үшін көшуді қамтамасыз ету мақсатында екі тесікті құбырды жөндеу |
| 13 | 4822562.80 | 360192.40 | Суаруды қамтамасыз ету мақсатында арнаның үстіндегі науа желісін ауыстыру |
| 14 15 16 | 4822 435.10 4821619.70 4820879.60 | 360082.40 358575.00 357044.20 | Қолданыстағы арық желісін 4500 м3 аспайтын көлемде механикалық тазалау (4,5 км) |
| 17 | 43º39´32.44´´N | 79º23´42.16´´E | Диаметрі 200 мм су шығару құрылғысын орнату, «К. Исламов» МК |

4.1.1. Электрмен жабдықтау

МҰТП әкімшілік ғимараты Шонжы ауылында орналасқан. Ол электрмен, орталықтандырылған сумен және газдық жылытумен қамтамасыз етілген. Ғимаратта сымды байланыс ұйымдастырылған, стационарлық телефондар мен радиобайланыс орнатылған. Ғимарат 2006-2007 жылдары күрделі жөндеуден өтті.

Кордондарды электрмен жабдықтау әртүрлі тәсілдермен қамтамасыз етіледі. Кордондардың бір бөлігі электр желісіне қосылған және қуат Шонжы ауылындағы шағын қосалқы станциядан келеді. Бірқатар кордондарда, әсіресе елді мекендерден алыс жерлерде электрмен жабдықтау жоқ немесе шектеулі. Мұндай жерлерде күн батареялары мен автономды генераторлар қолданылады, олар тау аймақтарында және Шарын ерен тоғайының кордондарына орнатылған.

Жобада қарастырылған бірнеше жаңа нысан үшін орталықтандырылған электр энергиясын жүргізу және алыс орналасқан кордондарда автономды энергия көздерін пайдалану жоспарланған.

4.1.2. Сумен жабдықтау және кәріз жүйесі

Шонжы ауылындағы әкімшілік ғимарат орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесіне қосылған.

Кордондарда сумен жабдықтау бұлақтардан, ағын сулардан, ұңғымалардан және әкелінетін су есебінен жүзеге асырылады. Көптеген кордондарда инженерлік орталықтандырылған сумен жабдықтау және кәріз жүйелері жоқ, сондықтан сумен қамтамасыз ету табиғи көздердің болуына және әкелінетін сумен толықтыруға байланысты.

Функционалдық аймақтарда визит-орталықтар, глэмпингтер, бақылау-өткізу пункттері орналасқан, осы нысандардың жалпы инфрақұрылым құрамында су жабдықтау және кәріз жүйесі қарастырылған.

Жобада жаңа нысандарды: тұрғын үйлер, Шарын шатқалы мен Кіші шатқал БӨП-терінсумен жабдықтау және септиктерді орнату, сондай-ақ іргелес аумақты абаттандыру көзделген.

Шарын МҰТП сумен жабдықтау жүйесі аумақтың табиғи жағдайлары мен жеке объектілердің орналасу қашықтығына байланысты қалыптасады. Су көздері ретінде табиғи су ағындары мен жасанды инфрақұрылымдық элементтер пайдаланылады.

Сумен жабдықтаудың негізін парктің әкімшілік және қызмет көрсету нысандары орналасқан Шонжы елді мекенінде су беруді қамтамасыз ететін желі құрайды. Бұл елді мекенде орталықтандырылған су құбыры жұмыс істейді, сондай-ақ тұрмыстық қажеттіліктер үшін пайдаланылатын жергілікті кәріз жүйесі жұмыс істейді.

Парктің аумағында сумен жабдықтау табиғи көздерге – бұлақтарға, су ағындарына және туристік маршруттар мен кордондар шегінде қол жетімді өзен арналарының учаскелеріне негізделген. Бұл табиғи су нысандары желілік инженерлік жүйелерге қосылу мүмкіндігі жоқ шалғайдағы объектілердің тұрмыстық және техникалық қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін негіз болады.

Парктің әртүрлі бөліктерінде орналасқан кордондарда инженерлік қамтамасыз ету әртүрлі деңгейде. Кордондардың бір бөлігінде әкелінетін су пайдаланылады, бұл персоналдың шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктерін тұрақты қанағаттандыруды қамтамасыз етеді. Басқа кордондарда су жақын маңдағы табиғи көздерден алынады, қажет болған жағдайда қарапайым сүзуден немесе жергілікті тазартудан өтеді.

Кордондардағы кәріз жүйесі сыртқы (қоқыс) дәретханалармен ұсынылған, бұл инженерлік желілерді жеткізу үшін жағдайлар болмаған шалғайдағы табиғи аумақтар үшін қалыпты шешім. Мұндай санитарлық объектілер табиғи жағдайлар мен қоршаған ортаның ластануына жол бермеу жөніндегі талаптар ескеріле отырып орналастырылады.

Осылайша, Шарын МҰТП сумен жабдықтау және кәріз жүйесі Шонжы елді мекеніне тән орталықтандырылған шешімдердің және табиғи су көздері, әкелінетін су және жергілікті санитарлық құрылыстар пайдаланылатын кордондар мен табиғи маршруттарға тән автономды жүйелердің үйлесімі болып табылады.

4.2. Көлік коммуникациялары

Шарын МҰТП көліктік коммуникациялары негізгі трасса мен шатқал аумағы арасындағы байланысты, сондай-ақ туристік маршруттар мен қызметтік объектілерге қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Негізгі кіреберіс Алматы – Қорғас көлік жолы жағынан жүзеге асырылады, одан Шарын шатқалына қара жол төселген.

2022 жылы ұзындығы 22 км болатын осы қара жол учаскесіне ағымдағы жөндеу жүргізілді, бұл жолдың жағдайын жақсартуға және келушілер мен қызметтік көлік үшін тұрақты жол жүруді қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Жекелеген бөліктерде жол төсемін тегістеу және маусымдық әсерлер салдарынан қираған учаскелерді жаңарту жүргізілді.

Кіреберіс жолдың бойында маршруттар туралы хабардарлықты арттыруға және келушілер үшін навигацияны жеңілдетуге бағытталған ақпараттық тақталар, баннерлер және ескерту белгілері бар. Бұл элементтер көлік инфрақұрылымының туристік нысандармен байланысын қамтамасыз етеді және маршруттардың қолжетімділігін арттырады.

Негізгі жолдан басқа, «Темірлік – Кіші шатқал» туристік маршрутына кіретін Кіші шатқал мен Темірлік тоғайына апаратын топырақ жолдарын жөндеу жұмыстары орындалды. Іс-шараларға жол төсемінің жағдайын жақсарту және жүктемесі жоғары учаскелерді күтіп ұстау кірді.

Ішкі қара жолдар желісі кордондарға, бақылау нүктелеріне және инфрақұрылым нысандарына қол жеткізуді қамтамасыз етуді қоса алғанда, қызметтік және шаруашылық мақсаттарда пайдаланылады. Бұл жолдар парк қызметкерлерінің жедел қозғалысын және жеке учаскелерге тез жеткізуді қамтамасыз етеді, бүкіл басқару жүйесінің тұрақты жұмысына ықпал етеді.

Осылайша, парктің көлік коммуникациялары Алматы – Қорғас тас жолынан кірме жолды, ішкі топырақ жолдарының желісін және олардың бойындағы негізгі табиғи және инфрақұрылымдық объектілерге қолжетімділікті қамтамасыз ететін навигациялық элементтерді қамтиды және болашақта жаңа коммуникациялар жоспарлануда.

4.3. Қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдеу жүйесі

Шарын МҰТП аумағында қатты тұрмыстық қалдықтарды тұрақты шығару жүйесі жұмыс істейді. Қалдықтарды шығаруды жасалған шартқа сәйкес «Сердана Сервис» ЖШС мамандандырылған ұйымы тұрақты негізде жүзеге асырады.

Құжаттарда ҚТҚ шығарудың жыл сайынғы көлемі тіркеледі:

2023 жыл – 20 тонна,

2024 жыл – 22 тонна,

2025 жыл – 26 тонна

Қоқысты шығару мамандандырылған ұйыммен жасалған шарттардың негізінде жүзеге асырылады, ол қалдықтарды санкцияланған полигондарға жеткізуді қамтамасыз етеді. Туристер көп жиналатын орындарда қоқыс контейнерлері орнатылған, сондай-ақ арнайы жабдықталған аймақтар ұйымдастырылған, олардың ішінде темекі шегуге және от жағуға арналған орындар бар. Контейнерлер санитарлық талаптарға сәйкес аумақтың негізгі маршруттары мен туристік-рекреациялық нысандарда орналастырылған.

Құжаттарда қоқысты бөлек жинауға арналған контейнерлердің болуы атап өтілген, алайда алаңдар бойынша нақты бөлу, контейнерлердің сандық көрсеткіштері немесе спецификациясы келтірілмейді. Олар тек келушілердің көп болуымен сипатталатын жерлерде орнатылғаны көрсетілген.

Қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі іс-шаралар кешені аумақтың санитарлық жай-күйін сақтауға және табиғи кешендерге теріс әсерді азайтуға бағытталған. ҚТҚ жинақталуын тұрақты әкету және бақылау экологиялық заңнама талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді және туристік аймақтардың қолайлы санитарлық-экологиялық жай-күйін қолдауға ықпал етеді.

4.4. Табиғатты қорғау шаралары

Шарын МҰТП аумағындағы табиғатты қорғау іс-шаралары туристік маршруттардың санитарлық жай-күйін сақтауға және келушілердің табиғи ландшафттарға ең аз әсерін қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралар кешенін қамтиды. Табиғатты қорғау жұмысының негізі жаппай баратын жерлерде белгіленген инфрақұрылым, сондай-ақ бас жоспарлау талаптарына сәйкес осы объектілерге жүйелі қызмет көрсету болып табылады.

Табиғат қорғау іс-шаралары табиғи кешендердің орнықты жай-күйін сақтауға, жануарлар дүниесін қорғауды қамтамасыз етуге, өрттің алдын алуға және аумақтың санитарлық жай-күйін қолдауға бағытталған.

Өртке қарсы іс-шаралар. Парк аумағында тосқауыл функциясын орындайтын және өрттің таралуын болдырмауға арналған минералданған жолақтар желісі жұмыс істейді. Минералданған жолақтардың жалпы ұзындығы 108 км. Жолақтар жылына 2 рет тазартылады және жұмыс күйінде ұсталады.

Өртке қарсы іс-шаралар жүйесіне мыналар кіреді:

- өртке қарсы жолдарды жөндеу және күтіп ұстау;

- сортименттік жолды тегістеу;

- жол төсемін жөндеу үшін қиыршық тасты дайындау және жеткізу жұмыстары;

- өртке қарсы бағыттардағы көпірлерді жөндеу;

- өртке қарсы аншлагтарды дайындау және орнату;

- ғимараттар мен құрылыстарды отқа төзімді материалмен өңдеуді жүргізу;

- бөлімшелерге қажетті материалдармен және жабдықтармен қамтамасыз ету.

Бөлімшелер арасындағы байланыс үшін өртке қарсы жұмыстарды үйлестіруді қамтамасыз ететін телефон және радиобайланыс пайдаланылады.

Биотехникалық іс-шаралар. Аймақтың климаттық ерекшеліктерін, әсіресе ыстық және құрғақ жазды ескере отырып, парк аумағында жабайы жануарларды сумен қамтамасыз етуде қиындықтарға тап болады. Жазғы кезеңде Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген қарақұйрық су тапшылығына байланысты парктен тыс жерлерге қоныс аударуға мәжбүр. Осыған байланысты Темірлік учаскесінің жайылымдық алқаптарында Сүмбе ауылдық округі тарапынан суаттарды ұйымдастыру үшін пластикалық құбырлар төселді, бүгінгі күні 4,5 км жерасты су құбырлары төселді.

Су құбырлары желісі Кеңсай шатқалында ұзындығы 1,5 км және Үлкен Бұғыты тауларында – 3,5 км. Асбест-цемент құбырларын пайдалана отырып, жануарларға арналған суаттар жабдықталған. Жалпы, парк күшімен 9,5 км су құбыр желілері салынды. Сонымен қатар, жылдық іс-шаралар жоспарына сәйкес жабайы жануарларды сумен қамтамасыз етудің оңтайлы жағдайларын жасау үшін бірнеше бұлақ тазартылды.

«Жетісу Вольфрамы» ЖШС-мен ынтымақтастық шеңберінде парктің 94-ші айналымында орналасқан зауыттың сорғы станциясынан Шарын шатқалына дейін ұзындығы 5,0 км құбыр төселді, онда екі жерде жабайы жануарларға арналған суағарлар ұйымдастырылды.

Жәндіктермен қоректенетін құстарға ұя салу бойынша орман орналастыру жобасы аясында ерен саяжайында және №13 кордонның айналасында бірнеше ұя ілулі, бұл орман зиянкестерімен күресудің биологиялық әдісі.

Қысқы кезеңде жабайы жануарлар қосымша азықтандыруға мұқтаж болады. Биотехникалық іс-шараларға жануарларды астық жемімен қамтамасыз ету, қоректендіргіштер, азықтық алаңдар, тұздар мен суаттар орнату, маусымдық есеп жұмыстары, сондай-ақ әрбір парктің аумағында ауданы кемінде 2 гектар болуы тиіс жемшөп алқаптарын қалыптастыру үшін жемшөп дақылдарын егу кіреді. Бұл іс-шаралар жыл сайын жүргізіліп, жабайы жануарлардың қоректік базасын қолдауға және олардың тіршілік ету жағдайларын жақсартуға бағытталған (17-сурет, 37-кесте).

Биотехникалық жұмыстардың құрамына мыналар кіреді:

- астаулар мен қосымша қоректендіру алаңдарын орнату;

- тұз жалатпаларын жабдықтау;

- суаттармен қамтамасыз ету;

- көктемгі және күзгі есепке алу іс-шараларын өткізу;

- жабайы жануарларды азықтандыру үшін жем сатып алу.

| Есеп жұмыстары |  |
| --- | --- |
| Қырғауылдар мен кекіліктерді тамақтандыру |  |

17-сурет – Шарын МҰТП аумағында өткізілетін биотехникалық іс-шаралардың мысалдары

38-кесте – 2021-2025 жылдары орындалған биотехникалық іс-шаралар көлемі, мың теңге

| Іс-шара | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жаңа астауларды, азықтандыру алаңдарын, тұз жалатпалары мен суаттарды, шатырларды орнату: шатырлар, қырғауылдарға арналған астаулар | - | - | - | - | - |
| Есеп жұмыстарын жүргізу (көктемде және күзде) | 135,0 | 320,0 | 300,0 | - | - |
| Жабайы жануарларды азықтандыру үшін жем сатып алу | 424,65 | 350,0 | 511,7 | 397,6 | 203,7 |
| Суаттарды орнату | - | 433,2 | - | - | - |
| Барлығы | 559,65 | 1103,2 | 811,7 | 397,6 | 203,7 |

5. ШАРЫН МҰТП ДАМУЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ, АҒАРТУШЫЛЫҚ ЖӘНЕ РЕСУРСТЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

### 5.1. Ғылыми-зерттеу және мониторинг қызметі

Шарын МҰТП ғылыми-зерттеу қызметі оның жұмыс істеуінің негізгі бағыттарының бірі болып табылады және ҚР «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Заңының 44-бабына және ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 13 наурыздағы №25-02-01/94 бұйрығымен бекітілген табиғат қорғау мекемелерінде ғылыми қызмет пен ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

Шарын МҰТП ғылыми қызметінің негізгі бағыттарына мыналар жатады:

- экожүйелерді, өсімдіктер қауымдастығын, сондай-ақ геологиялық және гидрологиялық объектілерді қамтитын табиғи кешендерге түгендеу жүргізу;

- флора мен фаунаның әртүрлі таксономиялық топтарының биологиялық әртүрлілік объектілерін есепке алу және зерттеу;

- өсімдіктер мен жануарлардың жекелеген түрлерін қайта жерсіндіру және жерсіндіруге байланысты мәселелерді зерттеу;

- табиғи ресурстарды өндірудің рұқсат етілген көлемін анықтауды қоса алғанда, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану қағидаттарын зерттеу;;

5.Табиғи процестерді бақылауды жүзеге асыру және алынған деректерді «Табиғат жылнамасында» тіркеу – ЕҚТА экожүйелеріндегі өзгерістерді тіркеуге арналған, бұл өзгерістер табиғи, сондай-ақ антропогендік немесе техногендік факторлардың әсерінен туындайды.

Шарын МҰТП-де ғылыми-практикалық ұсынымдарды әзірлеу табиғи кешендер мен биологиялық әртүрлілікті қорғаудың тиімділігін арттыруға, ұтымды пайдалануға және қалпына келтіруге бағытталған. Бұдан басқа, экологиялық-ағартушылық, ғылыми, туристік, рекреациялық және шектеулі шаруашылық қызмет мақсатында ЕҚТА және оның қорғау аймағы шегіндегі қызметті реттеу мәселелеріне ерекше назар аударылады.

Заңды тұлға мәртебесі бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда табиғат жылнамасын жүргізу жөніндегі әдістемелік нұсқауларға сәйкес (ҚР АШМ Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің 2007 жылғы 18 сәуірдегі № 156 бұйрығымен бекітілген) Шарын МҰТП қызметкерлері жыл сайын «Табиғат жылнамасы» шеңберінде зерттеулер кешенін жүргізеді.

Бұл зерттеулердің негізгі бағыттарына мыналар жатады:

- табиғи жағдайларда, табиғи және антропогендік факторлардың әсерінен де ұлттық парк пен оның қорғау аймағы аумағындағы табиғи процестердің жағдайы мен динамикасы туралы ақпаратты жинау және талдау;

- парктің табиғи-аумақтық кешендерінің жағдайы мен өзгерістерін бағалау;теріс антропогендік әсерлердің алдын алу немесе жою, сондай-ақ мемлекеттік табиғи-қорық қорының табиғи-аумақтық кешендері мен нысандарын олардың табиғи күйінде сақтау жөнінде ұсынымдар әзірлеу.

Шарын МҰТП-ң ғылыми бөлімінің мамандары мемлекеттік инспекторлармен бірлесіп, ерен тоғайында жүретін табиғи үдерістерді зерттеуге ерекше көңіл бөледі. Бұл аумақта ерен ормандарының жай-күйіне мониторингтік бақылаулар жүргізіліп, арнайы жабдықталған алаңдарда фенологиялық зерттеулер іске асырылады.Шарын МҰТП аумағындағы ғылыми-зерттеу қызметі бес жылдық кезеңге әзірленетін бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. Шарын МҰТП-нің 2018-2022 жылдарға арналған ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспарын Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі, Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті (2018 жылғы 22 қаңтардағы № 110/16-5) бекітті.

Осы құжатқа сәйкес 2018-2022 жылдары ұлттық парк аумағында 7 тақырып бойынша зерттеулер жүргізілді (39-кесте).

Парк аумағында жыл бойы фенологиялық және метеорологиялық бақылаулар жүргізіледі. Әр кордонның жанында тиісті төлқұжаттар ресімделген фенологиялық алаңдар салынған (18-сурет).

Күзет қызметінің инспекторлары ғылым бөлімі қызметкерлерінің жетекшілігімен өсімдіктер әлеміне жүйелі бақылау және жануарларды есепке алу жұмыстарын жүргізеді. Осы іс-шаралар аясында фенологиялық бақылау күнделіктері жүргізілуде.

Ғылым бөлімі фенологиялық және метеорологиялық бақылаулар жүргізу, сондай-ақ жануарларды есепке алу бойынша әдістемелік құралдар әзірледі. Аталған материалдар далалық зерттеулердің сапасын арттыру және біріздендіру үшін инспекторларға берілді. Сонымен қатар, парктің орнитофаунасын анықтау бойынша әдістемелік ұсыныстар дайындалды, оларды инспекторлар аумақта жұмыс істеген кезде де пайдаланады.

Бақылау бланкілері өңдеу үшін ғылым бөліміне үнемі келіп тұрады, содан кейін алынған мәліметтер жүйеленеді және «Табиғат жылнамасының» кезекті томына енгізіледі.

18-сурет – Ғылыми бақылау алаңдарын жаңарту

Табиғат шежіресі ЕҚТА табиғи кешендерінің жағдайы және оларда болып жатқан өзгерістер туралы кешенді ақпаратты жинақтайтын бастапқы далалық бақылаулар негізінде жасалады.

Табиғат шежіресін жүргізу үшін деректерді жинау және жүйелеу бойынша негізгі жұмысты парктің ғылыми бөлімі, МҰТП инспекторлық қызметінің қатысуымен жүзеге асырады. Ғылыми бөлімнің қызметкерлері «Табиғат жылнамасы» бағдарламасы бойынша инспекторларға үнемі оқыту сабақтарын өткізеді. Бекітілген ауданда айналып өтуді жүзеге асыратын әрбір инспектор табиғи ортаның фенологиялық өзгерістерін, жануарлардың мінез-құлқын, олардың қозғалысын және өзге де байқалатын құбылыстарды тіркейді. Алынған нәтижелер ғылыми бөлімге беріледі, онда олар өңдеуден, талдаудан және кейіннен жалпылаудан өтіп, МҰТП «Табиғат жылнамасының» жыл сайынғы томының негізін құрайды.

Парктің ғылыми қорында үш энтомологиялық жәндіктер қорабы жинақталған. Коллекцияларды сақтауға арналған арнайы бөлменің болмауына байланысты олар парк мұражайында орналасқан. Сонымен қатар, қорға гербарий, сондай-ақ жыл сайын жаңа материалдармен толықтырылатын өсімдіктер мен жануарлар әлемінің фототекасы кіреді.

Ғылыми қызметкерлердің деректерін өңдеудің далалық күнделіктері мен журналдары, сондай-ақ күзет қызметі қызметкерлерінің күнделіктері ғылым бөліміне уақтылы беріледі. Құжаттама бірыңғай түрде жүзеге асырылады, барлық материал

39 кесте – Шарын МҰТП ғылыми-зерттеу жұмыстарының 2018-2022 жылдарға арналған жоспары

| № | Тақырыптардың атауы, бөлімдер | Орындау мерзімі | Ғылыми жетекшілер | Орындаушылар, оның ішінде жауапты. | Жұмыстың мазмұны | Күтілетін нәтижелер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Табиғи мониторинг Табиғат жылнамасында процестер мен нәтижелерді бекіту | тұрақты | Г.Н.Нысанбаева – Шарын МҰТП директорының ғылым жөніндегі орынбасары | Ж. Т. Сартбаев – ғылым бөлімінің бастығы, А. Н. Батырханова- аға ғылыми қызметкер, Д.Х. Нұрымов - кіші ғылыми қызметкер, А. Е. Нұрғалиев- кіші ғылыми қызметкер, инспекторлар | Ұлттық парктің экожүйелерінде болып жатқан өзгерістерді бағалау мақсатында табиғи кешендердің жағдайынан бақылау. Өсімдіктер мен жануарлардың сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлерін бақылау. | Табиғи кешендердегі фенологиялық және климаттық өзгерістердің динамикасы |
| 2 | Шарын МҰТП флора түрлерінің гербарий коллекциясын толықтыру | 2018-2022 жж. | Б.М. Сұлтанова – б.ғ.к., ҚР БҒМ ҒК «Ботаника және фитоинтродукция институты« ШЖҚ РМК ғылыми қызметкері | А. Н. Батырханова - аға ғылыми қызметкер, Д. Х. Нұрымов - кіші ғылыми қызметкер | Гербарий жинау, Ғылыми-анықтамалық басылымдар бойынша флора түрлерін анықтау. | Жоғары өсімдіктер флорасының гербарий коллекциясын құру және Шарын МҰТП флорасының конспектін дайындау |
| 3 | МҰТП орнитофаунасын түгендеу және оның маусымдық аумақтық таралуы. | 2018-2022 жж. | С.Х.Зарипова – биология магистрі, ҚР БҒМ ҒК «Зоология институты« ШЖҚ РМК ғылыми қызметкері | Ж. Т. Сартбаев – ғылым бөлімінің бастығы, Д. Х. Нұрымов - кіші ғылыми қызметкер, М. М. Жұмаров - жануарлар дүниесін қорғау және өсімін молайту бөлімінің бастығы | Құстардың мекендейтін жерлерін, оның ішінде индикаторлық, сирек және аңшылық түрлерін анықтау. Ұзақ мерзімді бақылау үшін сайттарды таңдау. Мониторинг бағдарламасын әзірлеу. Жыл сайынғы маусымдық бақылаулар. | Құс түрлерінің тізімін жасау, индикаторлық түрлерді қорғау жөніндегі ұсынымдар, МҰТП аумағында мониторингтік учаскелерді бөлу, жыл сайынғы маусымдық байқаулардың нәтижелері бойынша дерекқорды әзірлеу және жүргізу |
| 4 | Соғды еренінің табиғи өскіндерінің жай-күйін орман шаруашылығы-экологиялық бағалау және оның жаңаруын зерттеу | 2018-2022 жж. | М.В.Шабалина – а/ш.ғ.к., қауымдастырылған профессор, Орман ресурстары және орман шаруашылығы факультеті деканының орынбасары ҚазҰАЗУ | Құстардың мекендейтін жерлерін, оның ішінде индикаторлық, сирек кездесетін және аңшылық түрлерін анықтау. Ұзақ мерзімді бақылау үшін алаңдарды таңдау. Мониторинг бағдарламасын әзірлеу. Жыл сайынғы маусымдық бақылаулар. | Табиғи жаңаруды анықтау үшін сынақ алаңдарын салу; соғды ерені көшеттерінің табиғи жаңару барысының орман шаруашылығы-таксациялық көрсеткіштерін зерттеу | Соғды еренінің өскіндерін орман шаруашылығында бағалау, табиғи жаңаруға және плантациялық өсіруге жәрдемдесу бойынша ұсыныстар |
| 5 | Шарын МҰТП-гі қансорғыш қосқанатты жәндіктерді (Sulicidae, Simuliidae, Ceratopogonidae, Tabanidae тұқымдасы) түгендеу | 2018-2019 жж. | К. С. Кошкимбаев – б.ғ.к. оқытушысы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ | Ж. Т. Сартбаев – ғылым бөлімінің бастығы, А. Е. Нұрғалиев – кіші ғылыми қызметкер | Фауна бойынша материалдарды жинау, фенологиялық бақылаулар жүргізу, қан сорғыш жәндіктерінің салыстырмалы санын анықтау, олардың көбеюінің негізгі биотоптарын анықтау. | Tabanidae тұқымдасының жәндіктер топтамасын құру, МҰТП қызметкерлеріне қансорғыш қосқанатты жәндіктерді жинау және анықтау әдістерін үйрету. |
| 6 | Шарын және Темірлік өзендерін мекендейтін балық түрлерінің қазіргі жай-күйіне мониторинг жүргізу | 2018-2019 жж. | Т. Т. Баракбаев – философия докторы (PhD), ихтиология зертханасының меңгерушісі «Қазақ балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты« ЖШС | Ж.Т. Сартбаев – ғылым бөлімінің бастығы, А.Е. Нургалиев – кіші ғылыми қызметкер | Ихтиологиялық материал жинау, балық ресурстарының түрлік құрамын анықтау, сирек кездесетін және жойылып бара жатқан балық түрлерінің жай-күйін талдау (ихтиофауна құрамында мұндай балық түрлері болған жағдайда). Ихтиофаунаның жағдайын бақылау. | Ихтиофаунаның қазіргі құрамының динамикасы, сирек кездесетін және жойылып бара жатқан балық түрлерінің жағдайын бағалау (ихтиофаунаның құрамында мұндай балық түрлері болған жағдайда). |
| 7 | Шарын және Темірлік өзендерінің гидробиоценоздардың жай-күйін бағалау | 2020-2021 жж. | Ж. О. Мәжібаева-магистр с.х.н «Қазақ балық шаруашылығы ғылыми - зерттеу институты» ЖШС гидроаналитика және гидробиология зертханасының ғылыми қызметкері | Ж. Т. Сартбаев – ғылым бөлімінің бастығы, А. Е. Нұрғалиев – кіші ғылыми қызметкер | Гидробиологиялық сынамаларды жинау, жем-шөп базасының жай-күйін талдау | Таксономиялық құрамы, саны мен биомассасы, доминанттардың құрамы, негізгі топтар мен түрлердің саны мен биомассасы |

парк кітапханасында сақталады және пайдалануға қол жетімді. Кітапхана қорында әртүрлі ғылыми тақырыптар бойынша 77 есеп бар.

Мониторинг мақсатында фаунаның алты индикаторлық түрі таңдалды. Көрнекі бақылаулардың нәтижелері бойынша жай-күйі қанағаттанарлық деп бағаланатын өсімдіктердің индикаторлық түрлерінің саны анықталды. Шарын ерен тоғайының аумағында тұрақты бақылаулар жүргізілетін алты фенологиялық алаң салынды.

Өзінің ғылыми-техникалық базасының болмауы паркке жекелеген көрсеткіштердің параметрлерін қажетті аспаптық өлшеуді толық көлемде жүргізуге мүмкіндік бермейді. Осыған байланысты ғылыми бөлім деректердің бір бөлігін «Қазгидромет» РМК алады.

Алматы қаласының «Гидрометеорологиялық мониторинг орталығы» ЕМК-мен бірлескен ғылыми қызмет туралы №3 Шартқа сәйкес, Сарытоғай шатқалындағы (52 телім) Шарын өзенінің гидрологиялық бекетінде, сондай-ақ ЕҚТА аумағында – №5, №15, 119-айналымдарында - "«Каньон» автоматты метеорологиялық станциясын қоса алғанда, гидрометеорологиялық бақылау пункттері орнатылған. Бұл пункттер «Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында гидрометеорологиялық мониторинг және мемлекеттік бағдарламалар бойынша бақылаулар жүргізу пункттерін құру» жобасы шеңберінде жұмыс істейді және Шарын МҰТП Табиғат жылнамасын жасау үшін қажетті ақпараттың берілуін қамтамасыз етеді.

2022 жылы соғды ерені тұқымының өнімділігін визуалды бағалау кезінде О.Г. Каппердің 5 балдық шкаласы қолданылды. Алынған мәліметтерге сәйкес, өнімділік 3 баллды құрады, бұл тұқымдық жемістердің орташа деңгейіне сәйкес келеді.

Соғды еренінің табиғи жаңару процестерін зерттеу үшін әдеттегі ерен орманының телімі таңдалды, оның шегінде бір учаскеге 0,25 га (50 × 50 м) сынақ алаңы салынды. Сынақ алаңында қарама-қарсы бұрыштарды қосатын диагональды екі жолақты жіп тартылған, оның бойында өлшемі 2×2 м (ауданы 4 м2) есепке алу алаңдары орналастырылған. Әрбір алаң шегінде табиғи түрде жаңарған бұтақтар мен жас шыбықтар жас топтары бойынша есепке алынады, кейіннен олардың саны 1 гектарға қайта есептеледі.

Әрбір сынақ алаңында бұтақтар мен жас шыбықтарды есепке алуды жүргізгеннен кейін алынған деректер жинақталады, жас топтары бойынша орташа арифметикалық мән анықталады, одан кейін нәтижелер 1 гектарға қайта есептеледі.

Шарын мемлекеттік ұлттық паркінің ғылыми-зерттеу бөлімі бірқатар ғылыми және білім беру мекемелерімен, сондай-ақ мамандандырылған ұйымдармен белсенді ынтымақтастықта жұмыс істейді. Олардың қатарына Жерді қашықтықтан зондтау және ГАЖ орталығы, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің (ҚазҰАУ) орман шаруашылығы, жер және су ресурстарын басқару факультеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің биология және биотехнология факультеті, Қазақ географиялық қоғамы, Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Зоология институты, «Қазгидромет» мемлекеттік кәсіпорнының Алматы филиалы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, С. Сейфуллин атындағы агротехникалық университет және «География және су қауіпсіздігі институты» АҚ кіреді.Тұрақты негізде Шарын МҰТП ғылыми-техникалық кеңесінің отырыстары өткізіледі, онда табиғи кешендерді зерттеуге, оларды ғылыми, туристік және рекреациялық мақсаттарда ұтымды пайдалануға байланысты өзекті мәселелер қаралады.

2019 жылы «Шарын МҰТП табиғи ортасының рекреациялық әлеуетінің қазіргі жағдайы» ұжымдық монографиясы жарық көрді. Басылымда Шарын МҰТП ерекше қорғалатын табиғи аумағының табиғи кешендері мен рекреациялық әлеуетін жан-жақты талдауды көрсететін авторлық ұжымның көпжылдық ғылыми зерттеулерінің нәтижелері ұсынылған. Монографияда табиғи компоненттердің қалыптасуы мен жұмыс істеуінің физикалық-географиялық факторлары ғылыми негізделген, рекреациялық әлеуеттің қазіргі жағдайына талдау жүргізілген, аумақтың орман-өсімдік және табиғи жағдайларының көрнекілігі мен экологиялық маңыздылығына сипаттама берілген. Бұдан басқа, паркті қазіргі заманғы функционалдық аймақтарға бөлу мәселелері қаралды, шектеулі шаруашылық қызмет аймақтары анықталды, ғылыми зерттеулердің перспективалық бағыттары, сондай-ақ Шарын МҰТП аумағын басқарудың ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді мақсаттары тұжырымдалды. Табиғатты тұрақты пайдалану қағидаттарын ескере отырып, табиғи ресурстарды пайдалануды оңтайландыру мәселелеріне ерекше назар аударылды. Монография туризм, рекреация, табиғатты қорғау және орман шаруашылығы саласындағы оқырман мамандарының кең ауқымына, сондай-ақ әртүрлі деңгейдегі білім алушыларға (студенттер, магистранттар, докторанттар), оқытушыларға, ғылыми қызметкерлер мен басқарушыларға арналған. Авторлар энциклопедиялық толықтығы бар бұл жұмыс пайдалы ақпарат көзіне айналады және қоғамдық және экологиялық ұйымдар өкілдерінің қызығушылығын тудырады деп үміттенеді. Монографияны жариялау ғылыми, білім беру және табиғат қорғау бағыттарының интеграциясының жоғары деңгейін, сондай-ақ мекеменің Қазақстанның экологиялық ғылымы мен тұрақты туризмін дамытуға қосқан үлесін көрсететін Шарын МҰТП ғылыми-зерттеу қызметінің маңызды нәтижесі болып табылады.

Монографияда келесі материалдар жарияланды:

ШАРЫН МҰТП ТАБИҒИ ОРТАСЫНЫҢ РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ

Бірінші бөлім. ШАРЫН МҰТП ҚҰРЫЛУЫНЫҢ ТАРИХИ  АЛҒЫШАРТТАРЫ

1.1. Шарын өзенінің бассейнін географиялық зерттеу тарихы (Керімбай Б.С.).

1.2. Ұлттық табиғи парктің құрылу тарихы (Ахметов Е.М., Абдуллаев Б.А., Нысанбаева Г.Н.)

Екінші бөлім. ӨЗЕН БАССЕЙНДЕРІНІҢ ТАБИҒИ-АУМАҚТЫҚ КЕШЕНДЕРІН ЖҮЙЕЛІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕСІ

I тарау. ЛАНДШАФТТАРДЫ ЗЕРТТЕУДЕГІ ГЕОЖҮЙЕЛІК-БАССЕЙНДІК ТӘСІЛДІ ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ.

II тарау. ЛИТОГЕНДІК НЕГІЗ

2.1. Шарын субгеожүйесінің қалыптасуының геологиялық-геоморфологиялық факторлары (Керімбай Н.Н.).

2.2. Шарын МҰТП геологиялық құрылымы және рельефі (Нұрымов Д.Х., Әшімов А. А.).

III тарау. КЛИМАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАР

2.3. Шарын өзені бассейнінің климаттық көрсеткіштері (Керімбай Н.Н.).

2.4. Шарын МҰТП аумағының климаты (Ахметов Е.М., Нысанбаева Г.Н., Нұрғалиев А. А.).

IV тарау. ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

2.5. Қазіргі физикалық-географиялық жағдайларды қалыптастыратын гидрологиялық және гидрогеологиялық факторлар (Керімбай Н.Н.)

2.6. Шарын МҰТП аумағының жер үсті сулары (Нұрымов Д.Х., Әшімов А. А.).

V тарау. ТОПЫРАҚ ЖАМЫЛҒЫСЫ ЖӘНЕ ӨСІМДІКТЕР МЕН ЖАНУАРЛАРДЫҢ БИОАЛУАНТҮРЛІЛІГІ

2.7. Топырақ түзілу жағдайларының ерекшеліктері (Сұлтанова Б.).

2.8. Шарын МҰТП өсімдік жамылғысының ботаникалық әртүрлілігі (Огарь Н.П., Гельдыев Б.В., Сұлтанова Б.).

2.9. Шарын МҰТП флорасы (Огарь Н.П., Гельдыев Б.В., Сұлтанова Б., Нұрымов Д.Х.).

2.10. Шарын МҰТП фаунасы (Грачов А.А., Есенбекова П.А., Жұмаров М.М.).

Үшінші бөлім. ШАРЫН МҰТП АУМАҒЫНДАҒЫ ЖӘНДІКТЕРДІҢ ТҮРЛІК ӘРТҮРЛІЛІГІ (Байжанов М. Х., Сартбаев Ж. Т.)

3.1. Қансорғыш қосқанаттылар (масалар, шіркейлер, соналар) биоәртүрлілігін зерттеу нәтижелері.

3.2. Жәндіктердің индикаторлық түрлері.

3.3. Қансорғыш қосқанаттылар мен басқа омыртқасыздардың коллекцияларын қалыптастыру, оларды далада есепке алу.

Төртінші бөлім, ШАРЫН МҰТП АУМАҒЫНЫҢ ОРМАН ӨСІРУ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫ (Екебаев С.К., Мазаржанова К.М., Қазангапова Н.)

4.1. Орман өсіру шағын ауданының табиғи жағдайлары.

4.2. Ерен тоғайы.

4.3. Табиғи парк аумағындағы орман шаруашылығы қызметі.

4.4. Ормандардың қоршаған ортаны қорғаудағы рөлі.

4.5. Орман қорының жағдайының динамикасын талдау.

Бесінші бөлім. Шарын МҰТП ТШК-нің қазіргі жағдайы (Ахметов Е.М., Нысанбаева Г.Н.)

5.1. Репрезентаттық және экологиялық маңыздылық.

5.2. Шектеулі шаруашылық қызмет аймағы.

5.3. Іргелес аумақтарда жерді пайдалану.

5.4. Қазіргі кездегі аумақтың функционалдық аймақтарға бөлу.

5.5. Шарын МҰТП-нің ғылыми қызметі.

5.6. Басқарудың перспективалық жоспарлары.

Алтыншы бөлім. Туристік-рекреациялық қызметті дамыту және табиғи ресурстарды қорғау (Ахметов Е.М., Нысанбаева Г.Н., Юнусов К.П.)

6.1. Туристік қызметті дамыту үшін табиғи, тарихи-мәдени және әкімшілік ресурстарды зерттеу (Огарь Н.П., Гельдыев Б.В.).

6.3. Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және қорғау (Керімбай Б.С., Ахметов Е.М., Нысанбаева Г.Н.).

6.2. Қолданыстағы туристік маршруттардың сипаттамасы.

Болашақта Шарын МҰТП аумағындағы ғылыми зерттеулердің көпшілігі табиғи процестердің мониторингін, «Табиғат жылнамада» нәтижелерді тіркеуді, өсімдік түрлерінің коллекциясын толықтыруды және соғды еренінің өскіндерін бақылауды қоса алғанда, ұзақ мерзімді негізде жүзеге асырылуы тиіс.

Шарын МҰТП-нің 2023-2027 жылдарға арналған ғылыми-зерттеу жұмыстары Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар Министрлігінің орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі Комитеті бекіткен ҒЗЖ бекітілген жоспарына сәйкес жүргізіледі (2022 жылғы 21 қарашадағы № 27-5/293-НҚ бұйрығы) (40-кесте).

ҒТК № 4 хаттамасына сәйкес 11.09.2023 жылы ғылым бөлімі басшысының ауысуына байланысты ғылыми-зерттеу жұмыстарының орындалуына ғылыми бөлім басшысы Б.Абдуллаев жауапты болып табылады.

Жоспарға бес тақырыптық бағыт кіреді:

- Табиғи процестердің мониторингі және «Табиғат жылнамасында» нәтижелерді бекіту;

- Парктің ағаш-бұта өсімдіктерінің биологиялық әртүрлілігін зерттеу;

40-кесте – Шарын МҰТП ғылыми-зерттеу жұмыстарының 2023-2027 жылдарға арналған жоспары

| № пп | Тақырып, бөлім атауы | Орындау мерзімдері | Ғылыми басшылар | Жауапты орындаушылар | Жұмыстың қысқаша мазмұны | Күтілетін нәтижелер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Табиғи үдерістерді бақылау және нәтижелерді «Табиғат жылнамасына» тіркеу. | Тұрақты | Г. Н. Нысанбаева – Шарын МҰТП директоры. | Ғылыми бөлім және тексерістегі инспекторлар | Ұлттық парктің экожүйелерінде болып жатқан өзгерістерді бағалау мақсатында табиғи кешендердің жай-күйін бақылау. Өсімдіктер мен жануарлардың сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлерін бақылау. | Ұлттық парктің табиғи процестерінің даму динамикасын қамтитын Табиғат жылнамасының тиісті жылдық және бес жылдық кітаптары құрастырылады. |
| 2. | Парк аумағындағы ағаш-бұта өсімдіктерінің биологиялық әртүрлілігін зерттеу. | 2023-2027 жж. | М. К. Шыныбеков –а.ш.ғ.м., ҚазҰАЗУ «Орман ресурстары және аң аулау» кафедрасының аға оқытушысы Ж. К. Рақымбеков – а.ш.ғ.м.,, Ғылыми қызметкер «ҚазОШАҒЗИ» ЖШС А. Н. Бөкейхан" Алматы филиалы. | Ж.Т. Сартбаев –ғылым бөлімінің басшысы, Д.Х. Нұрымов-аға ғылыми қызметкері. | Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағын табиғи-климаттық аймақтарға жіктеу бойынша бөлу. Жіктелген табиғи-климаттық аймақтар бойынша ағаш түрлерін және бұталар мен шала бұталардың түрлерін анықтау бойынша жұмыстар жүргізу. Ерекше қорғауды талап ететін ағаштар мен бұталардың сирек кездесетін және жоғалып кету қаупі төнген түрлерінің тізімін құрастыру, табиғи-климаттық аймақтар бойынша ағаш-бұта түрлерінің таралу картасы және ағаштар мен бұталардың сирек кездесетін, эндемикалық түрлерімен танысу үшін экологиялық маршруттарды анықтау. Гербарийды жинау және құрастыру. | Табиғи-климаттық аймақтар бойынша ағаш-бұта өсімдіктерінің түрлері анықталды, биологиялық сипаттама жүргізілді, экологиялық жағдайы бағаланды. Табиғи-климаттық аймақтар бойынша ағаш-бұта түрлерінің таралу картасы құрылады, сирек кездесетін эндемикалық ағаш-бұта түрлерімен танысу үшін экологиялық маршруттар құрылды. Гербарий құрастырылды. |
| 3. | Тіркеу құрылғыларының фотосуреттерін қолдана отырып, сүтқоректілердің биоалуантүрлілігін зерттеу, парк аумағында жануарлардың мониторингі мен есебін жүргізу. | 2023-2027 жж. | Акимжанов Д.Ш. биолог -аңшылықтанушы, PhD экология ғылымдарының докторы, ҚазҰАЗУ. | М.М. Жұмаров -аға ғылыми қызметкер, А.Е. Нұрғалиев - жануарлар дүниесінің өсімін көбейту бөлімінің басшысы. | Сүтқоректілердің, оның ішінде сирек кездесетін және кәсіптік түрлердің тіршілік ету ортасын анықтау, ұзақ мерзімді мониторинг жүргізу үшін жерді талдау. Мониторинг бағдарламасын әзірлеу. | Сүтқоректілер түрлерінің тізімі жаңартылады, индикаторлық түрлерді қорғау жөніндегі нұсқаулық әзірленеді, жыл сайынғы бақылаулар мен мониторинг нәтижелері бойынша ұсыныстар беріледі. |
| 4. | Құстарды бақылау және есепке алу және Шарын МҰТП аумағында тіршілік ету ортасын анықтау (2018-2022 жж. туынды тақырып жалғасуда). | 2023-2027 жж. | Акимжанов Д.Ш. биолог - аңшылықтанушы, PhD экология ғылымдарының докторы, ҚазҰАЗУ. | М.М. Жұмаров -аға ғылым қызметкері, Г.С. Орынбаева-кіші ғылым қызметкері, тексерістегі инспекторлық құрам. | Мониторинг жүргізу аумағында құстардың тіршілік ету ортасын түгендеу және анықтау жыл сайынғы маусымдық бақылаулар. Құс түрлерінің тізімін құрастыру және жаңарту . | Жыл сайынғы маусымдық мониторинг нәтижелері бойынша құс түрлерінің тізімі жасалды және жаңартылды. Құстардың түрлерін қорғау бойынша ұсыныстар жасалды. |
| 5. | «Реликті ерен тоғайындағы орман көшеттеріне табиғи-климаттық факторлардың әсері». | 2023-2024 жж. | К.М. Мазаржанова – С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ-дың «Орман ресурстары және орман шаруашылығы» кафедрасының қауымдастырылған профессоры, а.ш.ғ.к. А.О. Нұрсұлтанова-Орман ресурстары және орман шаруашылығы кафедрасының докторанты, С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті. | Ж.Т. Сартбаев- ғылым бөлімінің басшысы, Д.Х. Нурумов – аға ғылым қызметкері. | Аумақтың географиялық, табиғи және климаттық жағдайларының ерекшеліктерін зерттеу; Дендрохронологиялық әдістермен жылдық сақиналар бойынша климаттық өзгерістерді анықтау. Ерен тоғайының ғасырлық тарихи хронологиясын құру; | Климаттың өзгеруінің орман екпелеріне әсері ерен тоғайының географиялық орналасу ерекшеліктерін ескере отырып дендрохронологиялық әдістермен айқындалатын болады; Ерен тоғайының ғасырлық тарихи хронологиясы жасалады; Ерен тоғайының тарихи құндылығы туралы нақты мәліметтер ұсынылады. |

- Сүтқоректілердің биоалуантүрлілігін фототұзақтарды қолдану арқылы зерттеу, жануарларды бақылау және есепке алу;

- Құстарды бақылау және есепке алу, олардың тіршілік ету ортасын анықтау (тақырыптың жалғасы 2018-2022жж.);

- Реликті ерен тоғайындағы орман көшеттеріне табиғи-климаттық факторлардың әсерін бағалау.

Жыл сайынғы «Табиғат жылнамасын» жүргізу үшін парк аумағында сынақ алаңдары орнатылды: 1 – жәндіктерді, 5 – өсімдіктерді және 1 – қосмекенділерді бақылау. Бастапқы деректер мен бақылауларды жинауды мемлекеттік инспекторлар ғылыми қызметкерлер әзірлеген әдістемелер бойынша жүзеге асырады. Әрбір инспектор бекітілген айналма жолда бақылаулар жүргізеді, ал жиналған материалдар ғылыми бөлімге беріледі, олар Шарын МҰТП-нің «Табиғат жалнамасына» өңделеді және енгізіледі.

Табиғи процестердің мониторингі және «Табиғат жылнамасындағы» нәтижелерді бекіту.

2023-2027 жылдары Шарын МҰТП-нің 2018-2022 жылдарға арналған ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспарында көрсетілген «Табиғат жылнамасында» табиғи процестердің нәтижелерін бақылау және тіркеу тақырыбы бойынша зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Мониторинг шеңберінде метеорологиялық өзгерістер туралы ақпарат талданады, Шарын өзенінің орташа су деңгейі туралы деректер жазылады, сондай-ақ жануарлар санының динамикасы бақыланады. Алынған нәтижелер парк аумағындағы табиғи жағдайлар мен биотикалық әртүрліліктің өзгеру тенденцияларын бағалауға мүмкіндік береді, бұл табиғатты қорғау іс-шараларын жоспарлауға және Шарын МҰТП экожүйелерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз етуге ықпал етеді.

Парк аумағындағы ағаш-бұта өсімдіктерінің биологиялық әртүрлілігін зерттеу.

Шарын МҰТП-нің флора құрамын қалыптастыруда үлкен Бұғыты тау жотасының бұталы өсімдіктері ерекше маңызға ие. Мұндағы бұталы қауымдастықтар әртүрлі экологиялық жағдайлармен шектелген салыстырмалы түрде шағын аудандарда кең таралған және тұрақты фитоценотикалық бірлестіктерді құрайды.

Таулардың жоғарғы бөлігінде көпгүлді ырғай (Cotoneaster multiflorus Bunge), Альберт итмұрыны (Rosa alberti Regel), жалпақтікенді итмұрын(Rosa platyacantha), шайқурай тобылғы (Spiraea hypericifolia L.) және түкті жемісті тобылғы (Spiraea lasiocarpa Kar. & Kir.) сияқты бұта түрлері басым таралған.

Жартасты шатқалдарды Тянь-Шань шиесі (cerasus tianschanica Pojark) кездесетін петрофитті бұталы қауымдастықтар алып жатыр, ақтікен (Atraphaxis replicata), сондай-ақ Балқаш қарағаны (Caragana balchaschensis) кездеседі. Жартасты таулардың айналасында қырғыз қарағаны (Caragana kirghisorum) және қырықбуын қылша (Ephedra equisetina) кездеседі.

Таулы қыраттарда жоңышқаасты көделі-шырмауықты-сәулегүлді өсімдік қауымдастықтары қалыптасқан, олардың құрамына жоңғар сәулегүлі (Helianthemum songaricum Schrenk), трагакантты шырмауық (Convolvulus tragacanthoides Turcz.) және көде (Stipa orientalis Trin.) кіреді. Таулардың солтүстік беткейлері мен шыңдарында арша жеке топтар түрінде өсіп, сирек орманды алқаптар түзеді.

Ірі шатқалдардың террасалары бетегелер (Stipa spp.) басым болатын, сондай-ақ бұталы ақтікен (Atraphaxis frutescens) мен теріскен таралған өсімдік қауымдастықтарымен қамтылған. Шатқалдардың құрғақ арналарында қырғыз қарағаны (Caragana kirghisorum), аққабықты қараған (Caragana leucophloea), ақтікен (Atraphaxis replicata) және бұталы ақтікен (Atraphaxis frutescens) қатысатын күрделі бұталы формациялар кездеседі.

Тастақты шөлдер жартас учаскелері мен қорымдарға тән сирек өсімдік бірлестіктерімен сипатталады. Мұнда шырмауықтар тұқымдасының өкілдері – трагакантты шырмауық (Convolvulus tragacanthoides), сәулегүлдер тұқымдасынан – жоңғар сәулегүлі (Helianthemum songaricum), сондай-ақ жусан тұқымдасынан – рутажапырақты жусан (Artemisia rutifolia Steph. ex Spreng.) және қияқ жусан (Artemisia juncea) кездеседі. Қорымдарда қырықбуын қылша (Ephedra equisetina) мен қызылтамырлы қылша (Ephedra intermedia) қалың өскіндер түзеді.

Үлкен Бұғыты тауларының жазық учаскелерінің солтүстік бөлігінде топырақтың тұздануына жоғары төзімділігімен сипатталатын Балқаш сексеуілі (Arthrophytum balchaschense) кездеседі. Сонымен қатар, ойпаттың төменгі бөлігінің тұзды және сортаңды учаскелерінде Қазақстанның шөлді экожүйелеріне тән тасбұйырғын қауымдастықтары кең таралған, дегенмен Іле ойпатында олар шектеулі аумақты алып жатыр.

Фототіркегіш құрылғыларды қолдана отырып, сүтқоректілердің биоалуантүрлілігін зерттеу, парк аумағындағы жануарларды бақылау және есепке алу.

Жыл бойы Шарын МҰТП аумағында мемлекеттік инспекторлар бекітіп берген айналымдарда орнатылған фототұзақтарды пайдалана отырып, жабайы жануарларды тұрақты бақылау жүзеге асырылады. Автоматты камераларды қолдану парктің фаунасы өкілдерінің едәуір санын тіркеуге мүмкіндік берді. Олардың ішінде Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген сирек кездесетін және қорғалатын түрлер атап өтілді: қарақұйрық (Gazella subgutturosa), Орталық Азия өзенінің құндызы (lutra lutra seistanica), сабаншы (Otocolobus manul) және түркістан сілеусіні (Lynx lynx isabellinus).

Жұмыс барысында сүтқоректілер түрлерінің тізімі жаңартылады, алынған мәліметтерге талдау жасалады және индикаторлық түрлерді қорғау бойынша ұсыныстар жасалады. Жыл сайынғы мониторинг нәтижелері бойынша популяциялардың жай-күйін бағалауды және оларды сақтау шаралары бойынша ұсыныстарды қамтитын қорытынды есеп қалыптастырылады.

Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағындағы құстарды бақылау, есепке алу және олардың мекендеу ортасын анықтау.

Құстар – Шарын МҰТП аумағында тұрақты тұратын омыртқалылардың жалғыз класы, олардың түрлік құрамы маусымға байланысты айтарлықтай өзгереді. Жазда паркте аумағында ұя салатын түрлер басым болады, қыста олардың көпшілігі оңтүстікке қоныс аударады, ал көктемгі және күзгі көші-қон кезеңінде қоныс аударатын құстардың ондаған түрі парк арқылы ұшады.

Жыл бойғы мониторинг барысында сирек кездесетін және қорғалатын түрлердің ұя салатын учаскелері тіркелді: тазқара (Aegypius monachus), жамансары (Buteo buteo), ителгі (Falco cherrug), сақалтай (Gypaetus barbatus), дегелектер (Ciconia nigra) және басқалар. Өсіру кезеңінде – жұмыртқа салудан бастап балапандардың ұшуына дейін – ұялардың күйі мен құстардың мінез-құлқына үнемі бақылау жүргізілді.

Қараша айында №69 айналымында көші-қон кезінде паркте кездесетін екі дуадақ дарасы (Otis tarda), он сегіз барылдауық үйрек дарасы (Anas platyrhynchos) және екі үлкен аққұтан (Ardea alba) тіркелді.

Жазда Шарын МҰТП орнитофаунасыны130-дан астам түрді қамтиды, бұл Қазақстанның барлық ұя салатын құс түрлерінің шамамен 30%-н құрайды. Жалпы парк аумағында жыл ішінде құстардың 246 түрі тіркелген (Қазақстанның авифаунасының 48,1%), оның 44 түрі Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген – бұл сирек кездесетін және қорғалатын түрлерінің жалпы санының 39,2%.

Бақылаулар мен мониторинг нәтижелері бойынша маусымдық өзгерістерді талдауды және сирек кездесетін түрлер популяцияларының жай-күйін бағалауды қамтитын қорытынды есеп дайындалады.

Реликті ерен тоғайының өскіндеріне табиғи-климаттық факторлардың әсері.

Зерттеу барысында 38 ағаштан 58 өзек жиналып, 11 кесінді жасалды, олардың негізінде учаскенің дендрохронологиялық шкаласы салынды. Жылдық сақиналарын талдау CooRecorder 9.7 және CDendro мамандандырылған бағдарламаларын қолдана отырып жүзеге асырылды, бұл өсудің ерте және кеш жылдарын, сондай-ақ ағаштың өсуіне оң немесе теріс әсер еткен климаттың төтенше кезеңдерін анықтауға мүмкіндік берді.

Жыл сақиналарының ені туралы мәліметтер TUCSON форматында сақталды (DPL және RW файлдары). Статистикалық тексеру және ықтимал қателерді жою үшін COFECHA бағдарламасы пайдаланылды, ал хронологияларды стандарттау ARSTAN көмегімен орындалды. Олардың негізінде учаскенің орташа хронологиясы (Grissino-Mayer, Holmes, Fritts, 1996 әдістемесі бойынша) орташа арифметикалық мәндерді қолдана отырып есептелген (41-кесте).

Екінші террассада (2TR) 16 ағаштың 24 үлгісі таңдалды, бірақ олардың бір бөлігі ағашты тасымалдау немесе шірік кезінде өзектердің зақымдалуына байланысты жарамсыз болып шықты. Талдау үшін жеті ағаштың ішінен бір бағытта (А немесе В) таңдалады, өйткені  діннің диаметрі бұрғының ұзындығына сәйкес келді және өзекке жетуге мүмкіндік берді.

Жыл сақиналарын талдау көрсеткендей, бұл террассадағы ағаштардың өсуі 1944 жылы басталды, ал 1915 жылға жататын төменгі қабаттар ағаштың ыдырауына байланысты жойылды. Шірік салдарынан төменгі тоғыз жылдық сақина толығымен жоғалып кетті. Алғашқы толық өсу сериясы 1957 жылдан басталып, 2021 жылы аяқталады, дегенмен үлгілердің бір бөлігі өсудің соңғы жылдарында зақымдалды. Осылайша, зерттелген ерен үлгілерінің жасы шамамен 71 жасты құрайды, бұл өсу динамикасын және ағаштардың аймақтың табиғи-климаттық жағдайларының өзгеруіне реакциясын көрсетеді.

41-кесте – COFECHA бағдарламасына сараптама

| Өзектер алынған ағаштардың саны | Үлгі кодтары | Алынған үлгі бағыты |  | Негізгі тұтқалар |  | Корреляция | Сақиналардың жылдық саны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бастапқы | соңғы |  |  |
|  |  | А | В |  |  |  |  |
| 1 | 2TR | 1A |  | 1957 | 2021 | .58 .63 .72 .74 | 64 |
| 2 | 2TR |  | 1В | 1954 | 2020 | .54 .53 .75 .66 | 66 |
| 3 | 2TR | 2А |  | 1963 | 2022 | .24B .21B .56 .48 | 59 |
| 4 | 2TR | 3А |  | 1944 | 2015 | .38A .44 .35B .51 .62 | 71 |
| 5 | 2TR |  | 3В | 1956 | 2016 | .40B .54 .66 .71 | 60 |
| 6 | 2TR |  | 4В | 1973 | 2022 | .46 .56 .69 | 49 |
| 7 | 2TR | 5А |  | 1957 | 2018 | .35B .42A .44 .37A | 61 |
| 8 | 2TR |  | 5В | 1951 | 1990 | .12B .21B | 39 |
| 9 | 2TR | 6А |  | 1947 | 2019 | .18B .19B .33A .36A .41A | 72 |
| 10 | 2TR |  | 7В | 1966 | 2018 | .17B .21B .39B | 52 |
| 11 | 2TR | 9А |  | 1971 | 2022 | .49 .64 .61 | 51 |
| 12 | 2TR |  | 9В | 1975 | 2023 | .49 .59 .32A | 48 |
| 13 | 2TR | 10А |  | 1969 | 2003 | .40A .42A | 34 |
| 14 | 2TR | 11А |  | 1965 | 2022 | .20B .43 .57 | 57 |
| 15 | 2TR |  | 11В | 1969 | 2022 | .40A .35B .45 | 53 |
| 16 | 2TR | 12А |  | 1987 | 2022 | .41A .39A | 35 |
| 17 | 2TR |  | 12В | 1985 | 2022 | .45 .46 | 37 |
| 18 | 2TR | 13А |  | 1966 | 2015 | .22B .30A .55 | 49 |
| 19 | 2TR |  | 13В | 1969 | 2022 | .32A .42A .54 | 53 |
| 20 | 2TR | 14А |  | 1955 | 2022 | .56 .59 .47 .43 | 67 |
| 21 | 2TR |  | 14В | 1951 | 2022 | .52 .59 .74 .73 | 71 |
| 22 | 2TR | 15А |  | 1953 | 2023 | .43 .52 .62 .60 | 70 |
| 23 | 2TR |  | 15В | 1952 | 2023 | .54 .59 .65 .26A | 71 |
| 24 | 2TR | 16А |  | 1956 | 2022 | .58 .52 .36B .41A | 66 |
| Av segment correlation |  |  |  |  |  | .28 .42 .42 .51 .52 |  |

2024 жылы Шарын МҰТП-нің 20 жылдығына арналған «Шарын МҰТП экологиясы мен биоалуантүрлілігін сақтау жолдары» атты Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары жарияланды. Конференцияға «География және су қауіпсіздігі институты» АҚ Басқарма Төрағасы мен Геотуризм және геоморфология зертханасының меңгерушісі қатысты (19-сурет).

Жинақта ұлттық парктер аумақтарындағы биоалуантүрлілікті қорғаудың өзекті мәселелері, сондай-ақ экологиялық тепе-теңдікті сақтау стратегиялары ұсынылған. Жұмыс көптеген мамандарға арналған: зоологтар, аңшылық және табиғатты қорғау ұйымдарының қызметкерлері, ЖОО оқытушылары, докторанттар мен студенттер.

19-сурет – Конференцияға қатысушылар

«Шарын МҰТП экологиясы мен биоалуантүрлілігін сақтау жолдары» жинағында келесі мақалалар жарияланды:

1. Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің жетістіктері мен болашағы Нысанбаева Г.Н.

2. Шарын МҰТП қауіпті геологиялық-геоморфологиялық процестерін зерттеу үшін жоғары дәлдіктегі аспаптарды қолдану. Халықов Е.Е., Тогыс М.М., Лый Ю.Ф., Абдуллаев Б.А.

3. Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі мысалында көрінімділікті талдау (visibility analysis) әдісін қолдану мүмкіндіктері. Шарапханова Ж.М., Орынбаева Г.С.

4. Баянауыл МҰТП аумағында топыраққа зерттеу жүргізу. Камкин В.А., Күншуақова Д.Н.

5. 2023 жылғы «Жоңғар-Алатауы» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің табиғи климаттық жағдайларында жауын-шашын динамикасын талдау. Балтабеков К.К.

6. «Шарын МҰТП» аумағында мекендейтін қарақұйрықтардың (Gazella subgutturosa) қазіргі жағдайы. Акимжанов Д.Ш., Нысанбаева Г.Н., Шыныбеков М.К., Жумаров М.М., Орынбаева Г.С.

7. Алматы мемлекеттік табиғи қорығындағы қар барысының экологиялық мониторингі. Сайлауханұлы А.

8. Ақсу-Жабағылы қорығындағы Түркістан сілеусінінің (Lynx Lynx isabellinos) саны мен таралуы. Жүніспаев Б.С.

9. Іле Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі Қаскелең шатқалының жоғарғы белдемі мен Үлкен Шұқыр сайында қасқырдың (Canis lupus Linnaeus, 1758) ұдайы кездесуі бойынша мониторинг жүргізудің нәтижелері. Жапарқұлов Т.М.

10. «Жоңғар Алатауы» МҰТП аумағындағы Тянь-Шань қоңыр аюының (ursus arctos isabellinus horsfield 1826) қазіргі уақыттағы таралу аумағы мен саны. Есжанов Б., Иманғали С., Молдахан Ж.

11. Жабайы шошқаның таралу ареалы. Байзол А.

12. Бетпақдала таралымындағы киіктерге жүргізілген мониторингтік жұмыстар Алданов Қ.Қ.

13. Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында маралдардың (Cervus elapus Linnaeu,1758) таралуы. Акижанова Н.Т., Мазаржанова К.М., Бағат А.Т.

14. Хайуанаттар бағына арналған орынды таңдау және жануарларды өсірудегі талаптар Байбатшанов М.К., Акилбеков С.О., Бейсенбаева М.Т.

15. Алматы мемлекеттік табиғи қорығындағы қырғидың биологиясы мен экологиясы Ізтелеу Ж.Е.

16. Бурабай ұлттық паркінің орнитофаунасын зерттеу және сақтау. Балташева С.Ж., Боссерт Ю.С., Архипов Е.В.

17. «Көлсай көлдері» МҰТП орнитофаунасы бойынша материалдар. Абаев А.Ж., Арынов Б. Б.

18. Алматы хайуанаттар бағында жыртқыш құстарды өсірудегі басты талаптар. Сламбаева А.Б., Абаева К.Т., Байбатшанов М.К., Акилбеков С.О.

19. Ақсу Жабағылы мемлекеттік қорығындағы Myophonus caeruleus көк құс популяциясының жағдайына экологиялық мониторинг жүргізу. Усипова А.Б.

20. Экология, популяция, трансформацияланған экожүйелердің Қарқаралы МҰТП аумағында шымыр кесірткенің аумақтық таралуымен байланысын талдау. Әлібекова Ж.А.

21. Атырау облысында ерекше қорғалатын жануарлар мен өсімдіктердің түрлерінің биологиялық ерекшелігін зерттеу. Гарифуллина А.Р.

22. Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі аумағында орналасқан палеонтологиялық қазба орындарын зерттеу тарихы. Назымбетова Г.Ш.

23. «Ертіс орманы» МОТР РММ биоалуантүрліліктің табиғи процестерінің дамуын табиғи кешенде зерттеу. Жүнісов А.К.

24. «Ақжайық» мемлекеттік табиғи резерватының аумағындағы ихтиофаунаның қазіргі жағдайы. Сабирова С.Ж., Кузьменко С.В.

25. «Сайрам-Өгем» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі аумағындағы су айдындардың ихтиофаунасы. Исхахов Ғ.Ж., Айнабеков Б.Т., Жеңісбекұлы Ғ., Үсен Ғ.Ж.

26. Шарын МҰТП жартылай қаттықанаттылар (Heteroptera) фаунасына материалдар. Есенбекова П.А., Нысанбаева Г.Н., Сартбаев Ж.Т.

27. Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі территориясындағы жол аралары (Hymenoptera, Pompilidae)., Марденова Г.Е., Нурумов Д.Х., Орынбаева Г.С., Жумаров М.М.

28. Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің нағыз шыбындар (Diptera, Muscidae) тұқымдасы. Байжүніс М.Ж., Орынбаева Г.С., Нурумов Д.Х., Жумаров М.М.

29. Кетмен жотасының (Оңтүстік-Шығыс Қазақстан) ұшқыш шыбыны (diptera, syrphidae) фаунасы. Златанов.Б.В., Айтжанова М.О.

30. «Шарын» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі ұсақ қанатты қарыстаушылар тұқымдас тармағының  (lepidoptera, geometridae, sterrhinae) фаунасы. Назымбетова Г.Ш., Таранов Б.Т.

31. Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығы аумағында кездесетін жәндіктер. Сәлімұлы М.

32. «Көлсай көлдері» МҰТП жартылай қанатты (Hemiptera, Heteroptera) фаунасына материал. Есенбекова П. А., Уәлиева Б.

33. Баянауыл МҰТП-нің жәндіктер әлемінің тізімін жасау. Титов С.В., Жаслан М.Ж.

34. Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі жәндіктері (Insecta). Есенбекова П.А., Канапьянова А.Н.

35. ҚР ҒЖБМ ҒК «Зоология институты» РМК, Сырдария-Түркістан МӨТП. Сырдария-Түркістан мемлекеттік өңірлік табиғи паркі жәндіктер фаунасына материалдар. Есенбекова П.А., Агатай Ғ., Төре Н.

36. Шарын МҰТП аумағындағы Бұғыты тауындағы өсімдік түрлері мен олардың биіктік белдеулеріне байланысты таралуы. Шыныбеков М.К., Кертешев Т.С., Акимжанов Д.Ш., Сартбаев Ж.Т., Юнусов К.П.

37. Кетпен жотасындағы соғды еренінің (fraxinus sogdiana Bunge, соқты Шаған) жаңа орналасқан жері. Димеева Л. А.Құрмантаева А.А., Пермитина В.Н., Иманалинова А.А., Ысқақов Р.Т.

38. Соғды шағанының ерекшеліктері. Нурсултанова А.О., Мазаржанова К.М., Нурумов Д.Х.

39. Қaзaқcтaндa opмaн opнaлacтыpу жұмыcтapы өзiнiң дaмуындa ұзaқ жәнe күpдeлi жaғдaйлapдaн өтуi. Абаева К.Т., Мырзабаева Г.А., Токтасынова Ф.А., Игембаева А.К., Сламбаева А.Б.

40. Қостанай облысының аралды қарағай ормандары. Әмірова Ж.Ә., Мазаржанова К.М.

41. «Көлсай көлдері» МҰТП аумағындағы Hippophae rhamnoides L. өсімдігінің экологиялық және дендрологиялық жағдайы. Арынов Б.Б., Ахметов Е.М., Ахметов Х.А.

42. Opмaн opнaлacтыpу жұмыcындa қoлдaнылaтын бaғдapлaмaлap және оpмaндapдың экoнoмикaлық бaғaлaнуы. Абаева К.Т., Мырзабаева Г.А., Токтасынова Ф.А., Игембаева А.К., Сламбаева А.Б.

43. Іле Алатауында өсетін picea shrenkiana түрінің сабағы мен қылқанының анатомиялық және морфологиялық ерекшеліктері. Ахтаева Н.З., Турсымбай К.С., Усербаева С.А.

44. «Көлсай көлдері» МҰТП аумағында сирек кездесетін Schmalhausenia nidulans (Regel) Petr. түрлерінің мекендейтін жерлері мен популяциясының жағдайы. Съедина И.А., Отрадных И.Г., Уалиева Б.Б. Syedina I.A. Otradnykh I.G., Ualyeva B.B.

45. Алматы қорығы жағдайында сиверс алма ағашын (malus sieversii ledeb. M. Roem) зерттеу және сақтау. Думан А.Е., Акрамов М.Б.

46. Алма қотыры (Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter) Жоңғар-Алатау МҰТП аумағында патогеннің таралуы. Урманов Г.А.

47. Алматы қорығының флорасындағы агрессивтілік дәрежесі негізінде өсімдіктердің инвазиялық түрлерін зерттеу. Қуанышпекова Д.О.

48. Бурабай мемлекеттік ұлттық саябағында жеуге болатын саңырауқұлақтардың алуан түрлілігі мен өсу ерекшеліктері. Боссерт Ю.С., Балташева С.Ж.

49. «Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи резерваты» РММ-нің территорисяндағы сирек кездесетін өсімдіктер. Жаушыбаева А.Ж.

50. Жоңғар Алатау МҰТП  жабайы жемісті ормандарындағы бөтен өсімдік түрлерінің орман алқабы мен экологиялық бәсекелестігі. Игембаев С.Б.

51. АҚШ пен Қазақстан арасындағы туристік қатынастар. Орынбасарова Г.О., Куандыкова Э.М., Сагидолдина Ж.Е., Муташева Г.С.

52. Шалқар-тебізінің таңғажайыптары. Тұрмағанбетова М.С., Ақашова Ш.С.

53. Қазақстанның тұрақты дамуы жағдайында қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық тетіктері. Айтжан Б.Е.

54. Биологияны оқытуда электронды бағдарламаларының негіздерін зерттеу. Богданова Д.П.

Аумақтың биологиялық және ландшафттық әртүрлілігін зерттеуге кешенді көзқарас қажеттілігін ескере отырып, Шарын МҰТП ғылыми жұмысының басым бағыттары:

- флора, фауна және экожүйелердің жағдайы туралы деректерді жүйелі түрде жинау және өңдеу арқылы «Табиғат жылнамасына» енгізу;

- экожүйелердің әртүрлілігін анықтау және жіктеу, парк аумағын бейнелейтін анықтамалық учаскелерді бөлу;

- парктің және оған іргелес аумақтардың биоәртүрлілігін кешенді бағалау үшін экожүйелердің негізгі компоненттерін (өсімдіктер, флора, фауна, сирек және индикаторлық түрлер популяциясы) зерттеу;

- динамиканы, жағымсыз тенденцияларды анықтау және олардың алдын алу бойынша уақтылы шаралар қабылдау үшін функционалдық аймақтарды салыстыра отырып, эталондық экожүйелердің негізгі түрлеріндегі биоәртүрліліктің тұрақты мониторингі;

- картографиялық модельдерде деректерді көрсете отырып, экожүйелердің антропогендік трансформация дәрежесін және рекреациялық жүктемесін бағалау критерийлерін әзірлеу;

- бұзылған экожүйелер мен олардың компоненттерін қалпына келтіру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және іске асыру;

- экожүйелердің кеңістіктік құрылымын зерттеу және Шарын МҰТП экожүйелерінің картасын және сирек кездесетін түрлердің биоәртүрлілігін, экологиялық жағдайы және мекендеу орындарын түгендеу, бағалау, сондай-ақ топырақты, өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қалпына келтіру жөніндегі іс-шараларды жоспарлау үшін негіз ретінде қызмет ететін 1:50 000 масштабты қорғау аймағын құру;

- парк аумағы мен қорғау аймағы үшін түгендеу, бағалау және болжамды-ұсынымдық сипаттағы тақырыптық карталарды жасай отырып, ландшафттардың, топырақ пен өсімдік жамылғысының кеңістіктік құрылымын талдау;

- Шарын МҰТП геоақпараттық жүйесін (ГАЖ) құру, оның ішінде тақырыптық карталар және парк қызметінің барлық салалары бойынша іздестіру-сұрау үлгісіндегі үнемі жаңартылып отыратын дерекқорлар.

Барлық зерттеулер ГАЖ-да әрі қарай өңдеу үшін GPS көмегімен нақты координаттарды бекітумен бірге жүруі керек. Парк әкімшілігі GPS құрылғыларының қажетті санын қамтамасыз етуі керек, ал әрбір ғылыми қызметкердің дербес компьютері болуы керек.

Ғылыми зерттеулер үшін ең маңыздысы қорық режимі мен экологиялық тұрақтандыру аймақтары болып табылады, өйткені олар ең үлкен табиғи құндылық пен генофондты сақтайды.

Ғылыми жұмыстар парктің өз күшімен де, консультанттарды, сарапшыларды және мамандандырылған ұйымдарды тарта отырып, шарттық негізде орындалуы мүмкін.

### 5.2. Экологиялық-ағартушылық және ақпараттық қызмет

Экологиялық-ағарту қызметі Шарын МҰТП жұмысының негізгі бағыттарының бірі болып табылады және «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар» туралы ҚР заңының 44-бабына сәйкес жүзеге асырылады.

Бұл қызметтің негізгі мақсаты-экологиялық мәдениетті және табиғатқа жауапкершілікпен қарауды қалыптастыру, табиғи және мәдени мұраны қорғау идеяларын насихаттау, сондай-ақ ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың маңыздылығы туралы халықтың хабардарлық деңгейін арттыру. Экологиялық-ағартушылық бағдарламаны іске асыру халыққаШарын МҰТП мақсаттары мен міндеттерімен таныстыруға, оның бірегей табиғи кешендерін, геологиялық объектілерін және мәдени-тарихи ескерткіштерін көрсетуге, сондай-ақ келушілерде туған өлкенің табиғи ортасы мен тарихына құрмет пен ұқыптылық сезімін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Осы жұмыс шеңберінде жыл сайын экологиялық сананы дамытуға және халықты табиғат қорғау қызметіне тартуға бағытталған түрлі іс-шаралар ұйымдастырылады және өткізіледі (20-сурет), оның ішінде:

    - дәрістер, сұхбат және тақырыптық кездесулер өткізу;

    - экологиялық мерекелерді, акциялар мен іс-шараларды, оның ішінде жыл сайынғы «Парктер шеруін» ұйымдастыру;

    - экологиялық десанттар мен сенбіліктер өткізу;

    - бұқаралық ақпарат құралдарында сөз сөйлеу, жарияланымдар мен сұхбаттар;

    - табиғатты қорғау тақырыптарының экспозициялары мен көрмелерін ұйымдастыру;

    - экологиялық форумдар, семинарлар мен дөңгелек үстелдер өткізу;

    - буклеттер, парақшалар және өзге де ағартушылық полиграфиялық өнімдер шығару;

    - МҰТП аумағын студенттер мен оқушылар үшін оқу және практикалық мақсаттарда пайдалану;

- табиғат мұражайына және парк аумағындағы тақырыптық маршруттар бойынша экскурсиялар өткізу.

20-сурет – Шарын МҰТП ұжымының түрлі экологиялық іс-шараларға қатысуы

Шарын МҰТП қызметкерлерінің 2015-2024 жылдары өткізген экологиялық-ағарту іс-шараларының көлемі 42-кестеде келтірілген.

42-кесте – Экологиялық-ағарту іс-шаралары (2015-2024)

| Іс-шара | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дәрістер мен сұхбат | 29 | 31 | 36 | 38 | 42 | 58 | 20 | 57 | 46 | 48 |
| Эко десант және сенбіліктер | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 15 |
| Көрмелер | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Ағаш отырғызу | 1895 | 1900 | 1910 | 1900 | 1930 | 2050 | 2040 | 1987 | 2000 | 2152 |
| Экскурсиялар | 16 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Акциялар | 17 | 18 | 19 | 24 | 23 | 20 | 20 | 20 | 33 | 40 |
| Буклеттер шығару | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1700 | 2000 | 2215 | 190 | 200 | 200 |
| Эко форум, семинарлар | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 17 | 29 | 29 | 10 | 10 |

Халыққа экологиялық білім беруді арттыру мақсатында Шарын МҰТП жыл сайын ақпараттық парақшалар мен буклеттер таратады, сондай-ақ бұқаралық іс-шаралар өткізу үшін 5-10 тақырыптық плакаттар дайындайды. Парктің табиғат мұражайына бару тұрақты оң динамиканы көрсетеді: егер 2016 жылы келушілер саны 169 болса, 2025 жылға қарай – 616 адам (2017 ж. – 267; 2018 ж. – 277; 2019 ж. – 285; 2020 ж. – 250; 2021 ж. – 148; 2022 ж. – 124; 2023 ж. – 403; 2024 ж. – 412 адам).

Ақпараттық қызмет бұқаралық ақпарат құралдары арқылы белсенді жүргізілуде-табиғатты қорғау акциялары мен іс-шаралары туралы мақалалар жарияланады, «24 KZ», «Жетісу», «Мир», «KTK», «Қазақстан» арналарында тұрақты түрде телевизиялық көрсетілімдер ұйымдастырылады.

Өткізілетін экологиялық акциялардың тақырыбы үнемі кеңейіп келеді. Жыл сайын Жер күні, Құстар күні, Нағыз ағаш сияқты дәстүрлі іс-шаралар өтеді. Бұдан басқа, басқа да бастамалар іске асырылуда: «Таза ауыл», «Бұлақ көрсең – көзін аш», «Қызғалдақтың отаны – Қазақстан», «Таза өзенге – таза жағалау», «Таңғажайып табиғат – талантты шебердің туындысы», «Бір тал кессең – он тал ек», «Жерімнің тазалығы – менің тазалығым», «Таза табиғат – денсаулық кепілі», «Табиғат – ортақ үйіміз», «Туған өлкемнің таңғажайып табиғаты», «Өз талыңды отырғыз», «Табиғатты аялайық!»,  «Мен экологиямен біргемін», «Табиғат балалардың көзімен», «Табиғат сақшылары», «Бүкілқазақстандық ағаш отырғызу күні», «Туған жерімнің табиғаты», «Таза болса табиғат – аман болар адамзат», «Таза болса ауа – жанға шипа дауа», «Туған өлкем, қандай көркем», «Жасыл өлке», «Табиғат туындылары», «Атадан мал қалғанша, тал қалсын», «Табиғат – тіршіліктің бастауы», «Экология – ел тағдыры», «Біз таза ауыл үшін», «Экологиялық десант», «Табиғат – шабытымның бастауы», «Қалдықсыз ғалам», сондай ақ «Табиғат мұражайына ашық есік күндері» акциялары.

Шарын МҰТП аумағы оқу және экскурсиялық мақсаттарда белсенді пайдаланылады, бұл студенттер мен оқушылардың экологиялық мәдениеті мен практикалық дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді. 2009 жылы «Шарын шатқалы – табиғаттың геологиялық ескерткіші» тақырыбы бойынша екі оқу экскурсиясы ұйымдастырылды, оған 120 адам, соның ішінде Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің (ҚазҰТЗУ) геология факультетінің студенттері мен жергілікті мектеп оқушылары қатысты.

2016 жылы парк базасында әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің (ҚазҰУ) екінші курсының алты студенті және Алматы Еуразиялық технологиялық университетінің бір студенті өндірістік практикадан өтті. Осы жылы 15 оқу экскурсиясы өткізілді, оның ішінде Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің (ҚазҰПУ) және әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студенттері үшін.

Кейінгі жылдары Шарын МҰТП Қазақстанның түрлі жоғары оқу орындарымен ынтымақтастықты жалғастырды. Мәселен, 2017 жылы Қазақ ұлттық аграрлық университетінің төртінші курс студенті, 2018 және 2019 жылдары – Орталық Азия университетінің студенттері, 2020 жылы – «Экология» мамандығы бойынша ҚазҰАУ студенті және Халықаралық қазақ – қытай тіл колледжінің студенті, 2021 жылы – ҚазҰАУ студенті, ал 2022 жылы –  «Туризм» мамандығы бойынша Халықаралық бизнес университетінің (UIB) студенті өндірістік тәжірибеден өтті. 2023 жылы практиканттар болмады, ал 2024 жылы ҚазҰАУ-дың бір студенті практикадан өтті.

Бұдан әрі экологиялық-ағарту қызметі шеңберінде Шарын МҰТП жыл сайынғы «Парктер шеруін», «Таза Қазақстан» акцияларына қатысу, түрлі табиғат қорғау акцияларын ұйымдастыру және өткізу, дәрістер мен әңгімелер оқу, оқу экскурсияларын өткізу, сондай-ақ дәстүрлі және сол сияқты ЕҚТА-ға келушілермен және жергілікті тұрғындармен жұмыстың басқа да нысандарын ұйымдастыру және оның ішінде дәстүрлі және заманауи қызметтің тиімділігін арттыру бағдарламасына сәйкес  (43-кесте).

Жалпы, өңір халқына экологиялық білім беру деңгейін арттыруды мынадай міндеттерді іске асыру есебінен қамтамасыз ету жоспарлануда:

- халықтың әртүрлі санаттарының экологиялық сауаттылығы мен хабардар болу деңгейін арттыру;

43-кесте – Экологиялық ағартушылық саласындағы қызметтің тиімділігін арттыру бағдарламасы

| № | Іс-шаралардың атауы | Көлем | Орындау мерзімі | Күтілетін нәтижелер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бөлім жұмысын аудандық білім бөлімімен, мектеп директорларымен, әкімдіктермен бірлесіп жоспарлау. | 3 | Жыл сайын, Қаңтар-ақпан | Парктің оң имиджін құру |
| 2 | Мектептерде табиғатты қорғау қызметіне байланысты құралымдарды ұйымдастыру (үйірмелер, орманшылықтар, топтар) | 2-3 | наурыз | Кадрларды даярлау, жұмыста дағдыларды игеру |
| 3 | «Таза Қазақстан», «Парктер шеруі» табиғат қорғау акциясын өткізу | 30 | Жыл сайын наурыздан мамырға дейінгі айлар | Парк идеяларын насихаттау, табиғатқа ұқыпты қарауға тәрбиелеу |
| 4 | Бейне өнімдерін жасау | Барлық өткізілетін іс-шаралар бойынша | Тұрақты | Өз фильмдер жинағын, парк мұрағатын құру |
| 5 | Жарнамалық-баспа қызметі: Күнтізбелер Брошюралар Буклеттер плакаттар | 2000-3000 дана | Маусым-шілде айлары | Қорғалатын объектілер, флора мен фауна туралы халық пен паркке келушілердің хабардар болу деңгейін арттыру, туризмді насихаттау |
| 6 | Бұқаралық ақпарат құралдарымен тығыз ынтымақтастық | Өткізілетін іс-шараларға БАҚ өкілдерін шақыру | Тұрақты | Парк рейтингін арттыру, оң имидж құру |

- жергілікті деңгейдегі экологиялық проблемаларды шешуге қоғамның белсенді қатысуын ынталандыру;

- тұрғындарда экологиялық жауапты дүниетаным мен мінез-құлық үлгілерін қалыптастыру;

- экологиялық білім беру саласындағы қызметті жүзеге асыратын мекемелермен, ұйымдармен және бастамашыл топтармен ынтымақтастықты нығайту.

5.3. Жоспарланған материалдық ресурстар және кадрлық қамтамасыз ету

Шарын МҰТП материалдық-техникалық базасы 2004 жылы Ұйғыр орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесінің базасында ұйымдастырылғаннан бастап көптеген жылдар бойы құрылды.

Қазіргі уақытта парк негізгі құралдарға, жабдықтарға және жарақтарға, соның ішінде өрт сөндіру құралдарына, қару-жарақ пен байланыс құралдарына қажеттілікті сезінуде (44-47-кесте). Қажеттілікті есептеу қолданыстағы нормативтік актілер негізінде жүргізілді:

1) Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы Министрінің 2015 жылы 20 шілдедегі №18-02/664 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 2 қыркүйекте №11995 болып тіркелді. Соңғы өзгеріс 03.02.2025

2) «Қазақстан Республикасы мемлекеттік орман инспекциясының және мемлекеттік орман күзетінің лауазымды адамдарын айырым белгілері бар (погонсыз) нысанды киіммен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы Министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 18-02/292 бұйрығы.

44-кесте – Негізгі құралдарға қажеттілік (автомототракторлық, өрт сөндіру, ауыл шаруашылығы техникасы)

| № | Техника тобы және атауы | Барлығы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стандарт бойынша талап етіледі | Стандарт бойынша талап етіледі | Стандарт бойынша талап етіледі |
| 1 | Өрт сөндіру көлігі | 2 | 1 | 1 |
| 2 | ШОПК | 1 | 3 | - |
| 3 | Дөңгелекті трактор | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Экскаватор | - | 1 | - |
| 5 | Мотоцикл | 14 | - | 14 |
| 6 | Радиостанциялар барлығы: | 76 | 59 | 17 |
| 7 | Стационарлық | 8 | 5 | 3 |
| 8 | Мобильді | 23 | 18 | 5 |
| 9 | Тасымалдау | 45 | 36 | 9 |
| 10 | Спутниктік навигация құралы | 22 | 7 | 15 |
| 11 | Камаз | - | 1 | - |
| 12 | Саз | 1 | 1 | - |
| 13 | Газель | 1 | 1 | - |
| 14 | Квадроцикл | 2 | - | 2 |
| 15 | Гольфкар | - | 4 | - |
| 16 | ҰҰА | 2 | 2 |  |
| 17 | Жүк тиегіш | 1 | - | 1 |
| 18 | Патрульді көлік | 16 | 10 | 6 |

45-кесте – Орман күзет қызметі үшін техника мен жабдыққа қажеттілік

| № | Атауы | Қажеттілік |
| --- | --- | --- |
| 1 | Өрт сөндіру көлігі | 1 |
| 2 | Дөңгелекті трактор 3 т | - |
| 3 | Дөңгелекті трактор дөңгелекті 1,4 т | - |
| 4 | Жоғары өту мүмкіндігі бар көлігі | 1 |
| 5 | Жүк көтергіштігі жоғары борттық көлік 2,5-3,0 тонн | - |
| 6 | Арбасы бар мотоцикл | - |
| 7 | Өнімділігі минутына 600-800 л болатын тасымалданатын өрт сөндіру мотопомпасы немесе аспалы тістегерішті сорап | 2 |
| 8 | МЛ-100, ПМЛ-Л типті шағын көлемді портативті өрт сөндіру орман мотопомпасы | 3 |
| 9 | Диаметрі 26, 51 немесе 66 қума метр қысымды өрт сөндіргіш түтік | 10 |
| 10 | Шатыр 10-орын | 1 |
|  | Шатыр 20-орын | 1 |
| 11 | Т-100 тракторындағы және басқа типтегі тракторлардағы бульдозер | - |
| 12 | Орманға арналған трактор соқа | - |
| 13 | Жандырғыш аппарат | 3 |
| 14 | Орманға арналған ранцты өрт сөндіргіш-бүріккіш | 20 |
| 15 | Бензинмен жұмыс істейтін ара (бензопила) | - |
| 16 | Күрек | 20 |
| 17 | Өрт сөндіруге арналған балта-кетпен | 10 |
| 18 | Хлопушка (өрт сөндіру құралы) | 50 |
| 19 | НП-1 сулағышы немесе басқа маркалы, кг | 40 |
| 20 | Мотопомпалар мен бензопилаға арналған химиялық заттар мен жанармай тасымалдауға арналған сыйымдылығы 20 л канистр | 3 |
| 21 | Радиусы 30-50 км тасымалды радиостанция | 9 |
| 22 | Кезекші арнайы киім және аяқ киім, жиынтық | 15 |
| 23 | Сыйымдылығы 20 литр ауыз су ыдысы мен канистр | 2 |
| 24 | Су кесесі | 10 |
| 25 | Алғашқы көмек жинағы | 10 |

46-кесте – Қаруға деген қажеттілік

| № | Қызметтік қарудың атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Калибр | Қажеттілік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тапанша | дана | 23 | 9,0 | - |
| 2 | Карабин | дана | 4 | 7,62 | - |

47-кесте – Жабдық пен жараққа қажеттілік

| № | Атауы | Саны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бензин генераторы | 1 |
| 2 | Күн батареялары | 24 |
| 3 | Зарядтау құрылғысы бар бейнекамера | 2 |
| 4 | Зарядтау құрылғысы бар фотоаппарат | 1 |
| 5 | Түнгі көру аспабы (көлікке) | 4 |
| 6 | Автокөлікке арналған бейнежазғыш | 7 |
| 7 | KENWOODTK 2206 KNB – 29N аккумуляторы | 36 |
| 8 | Рацияға арналған антенна, көліктік HUSTLER | 6 |
| 9 | Фототұзақ | 6 |
| 10 | Таяқша | 9 |
| 11 | Түнгі көру аспабы | 3 |
| 12 | Құжаттарға арналған сөмке | 20 |
| 13 | Проектор | 1 |
| 14 | Төсек қаптар | 10 |
| 15 | М-49М метеостанциясына арналған жабдықтар кешені | 1 |
| 16 | Кейстегі далалық метеожиынтық | 1 |
| 17 | Алғашқы көмек жинағы | 30 |
| 18 | 10 есе призмалы бинокль | 15 |
| 19 | Бейне және фотокамера штативі | 1 |
| 20 | Биомед4 микроскопы | 1 |
| 21 | Қашықтағы нысандарды түсіруге арналған CanonEF 100-400 mmf/4.5-5.6 LISUSM ұзақ фокустық обьектив | 1 |

Ғылым, ақпарат және мониторинг бөлімінің, сондай-ақ экологиялық ағарту және туризм бөлімінің далалық сапарлары кезеңінде ЖЖМ қажеттілігі 48-кестеде көрсетілген.

48-кесте – 2026-2030 жылдары ғылым, ақпарат және мониторинг, экологиялық ағартушылық және туризм бөлімдерінің далалық іссапарлары үшін жанар-жағармай материалдарына қажеттілік

| № | Іс-шара | Литр саны |
| --- | --- | --- |
| 1 | МҰТП Табиғат жылнамасын жүргізу | 1200 |
| 2 | МҰТП өсімдіктерін түгендеу | 600 |
| 3 | Тіркеу құрылғыларының фотоларын қолдана отырып, сүтқоректілердің биоалуантүрлілігін зерттеу, парк аумағында жануарлардың мониторингі мен есебін жүргізу | 600 |
| 4 | МҰТП фаунасын түгендеу | 600 |
| 5 | Туристік маршруттар мен соқпақтардың жағдайын бақылау | 600 |
|  | Барлығы | 3600 |

Туристік-рекреациялық қызметті дамыту, ғылыми зерттеулерді жетілдіру және табиғи кешендерді қорғаудың тиімділігін арттыру қажеттілігінің артуына байланысты Шарын МҰТП ұйымдық құрылымы мен штат санын қайта қарау талап етіледі. Парктің ғылыми бақылаулар жүргізуге, экологиялық ағартуға, инфрақұрылымды дамытуға және туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты функционалдық міндеттерін кеңейту білікті мамандар санын ұлғайту және тиісінше еңбекақы төлеу қорын қосымша қаржыландыру қажеттілігін негіздейді (49-кесте).

49-кесте – Шарын МҰТП ұсынылатын ұйымдастырушылық құрылым және штаттық персонал

| № | Лауазымдардың атауы | Бірліктер саны |
| --- | --- | --- |
| Әкімшілік-басқару аппараты-4 |  |  |
| 1 | Директор | 1 |
| 2 | Директор орынбасары | 2 |
| 3 | Референт | 1 |
| Жануарлар дүниесін қорғау және өсімін көбейту бөлімі – 26 |  |  |
| 4 | Жануарлар дүниесін қорғау және қалпына келтіру бөлімінің жетекшісі | 1 |
| 5 | Аңшы-биолог | 3 |
| 6 | Мемлекеттік инспектор | 22 |
| Өсімдіктер дүниесін қорғау және өсімін көбейту бөлімі -9 |  |  |
| 7 | Өсімдіктер дүниесін қорғау және қалпына келтіру бөлімінің жетекшісі | 1 |
| 8 | ӨДҚҚК жөніндегі инженер – мемлекеттік инспектор | 1 |
| 9 | Мемлекеттік инспектор | 6 |
| 10 | Орман шебері | 1 |
| Ғылым бөлімі – 8 |  |  |
| 11 | Ғылым бөлімінің жетекшісі | 1 |
| 12 | Аға ғылыми қызметкер | 2 |
| 13 | Кіші ғылыми қызметкер | 3 |
| 14 | Табиғат мұражайының қызметкері | 1 |
| 15 | Жүйе әкімшісі | 1 |
| Туризм және экологиялық-ағартушылық бөлім – 8 |  |  |
| 16 | Туризм бөлімінің басшысы | 1 |
| 17 | Экскурсия жетекшісі | 3 |
| 18 | Экологиялық ағартушылық бойынша маман | 2 |
| 19 | Туризм менеджері | 2 |
| Қаржы және ұйымдастыру жұмысы бөлімі –7 |  |  |
| 20 | Бас бухгалтер | 1 |
| 21 | Бас бухгалтердің орынбасары | 1 |
| 22 | Бухгалтер | 1 |
| 23 | Экономист – мемлекеттік сатып алулар жөніндегі маман | 1 |
| 24 | Кадрлар жөніндегі инспектор | 1 |
| 25 | Материалдық құндылықтарды есепке алу жөніндегі бухгалтер | 1 |
| 26 | Есеп айырысу бухгалтері | 1 |
| 27 | Өндіріс жетекшісі | 1 |
| 28 | Қойма меңгерушісі | 1 |
| 29 | Инженер-механик | 1 |
| Барлығы |  | 65 |

Шарын МҰТП қызметінің тиімділігін арттыру, сондай-ақ табиғи кешендерді қорғау, туризмді дамыту және ғылыми зерттеулер жүргізу бойынша өзіне жүктелген функциялардың орындалуын қамтамасыз ету мақсатында жекелеген бөлімдердің құрылымы мен штат санына өзгерістер енгізу ұсынылады.

Жануарлар дүниесін қорғау және өсімін көбейту бөлімі. Фаунаның сақталуы мен өсімін бақылауды күшейту мақсатында 6 бірлік мемлекеттік инспекторлар мен 2 бірлік аңшылықтанушы-биологтарды енгізу ұсынылады. Нәтижесінде бөлім саны 18-ден 26 бірлікке дейін артады.

Өсімдіктер дүниесін қорғау және өсімін көбейту бөлімі. Өсімдік ресурстарының жағдайын тиімді қадағалауды қамтамасыз ету үшін орман шеберінің 1 бірлігін және мемлекеттік инспектордың 1 бірлігін қосу ұсынылады. Бөлімнің жалпы саны 7-ден 9 бірлікке дейін өседі.

Ғылым бөлімі. Ғылыми-зерттеу және талдау қызметін дамыту, сондай-ақ цифрлық инфрақұрылымды жетілдіру мақсатында табиғат мұражайы маманының 1 бірлігін, жүйелік әкімшінің 1 бірлігін және метеоролог-фенологтың (кіші ғылыми қызметкердің) 1 бірлігін енгізу ұсынылады. Осылайша, бөлімнің штаты 3 бірлікке артады.

Туризм және экологиялық-ағартушылық бөлім. Туристік-рекреациялық бағдарламаларды кеңейту және экскурсиялық қызмет көрсету сапасын арттыру үшін нұсқаушы-экскурсия жетекшілерінің 2 бірлігін және туризм жөніндегі менеджерлердің 2 бірлігін қосу ұсынылады. Бөлімнің жалпы саны 8 бірлікті құрайды.

Қаржы және ұйымдастыру жұмыстары бөлімі. Бухгалтерлік есеп пен ішкі бақылауды оңтайландыру үшін материалдық құндылықтарды есепке алу бойынша 1 бірлік бухгалтер мен 1 бірлік бухгалтерін қосу ұсынылады.

Ұсынылған өзгерістер нәтижесінде Шарын МҰТП жалпы штат саны 19 бірлікке артып, 65 штат бірлігін құрайды.

Бұдан басқа, ұлттық парк аумағын абаттандыру бойынша жұмыстар көлемінің ұлғаюына және өртке қарсы қауіпсіздікті күшейту қажеттілігіне байланысты Шарын МҰТП техникалық персоналының құрамы мен санына өзгерістер енгізу ұсынылады (50-кесте).

Атап айтқанда:

• шаруашылық және жөндеу-қызмет көрсету жұмыстарын орындау үшін маусымдық жұмысшылардың 30 бірлігін енгізу;

• өртке қарсы қадағалау мен өртке жедел ден қоюды күшейту үшін 4 бірлік өрт күзетшісін қосу;

• персонал мен  паркке келушілерді медициналық сүйемелдеуді қамтамасыз ету үшін фельдшердің 1 бірлігін қарастыру.

Осылайша, 2026 жылы техникалық персонал санын 78,5 штаттық бірлікке дейін ұлғайту көзделіп отыр.

Шарын МҰТП функционалдық міндеттерін кеңейтуді және жүргізілетін жұмыстар көлемін ұлғайтуды ескере отырып, инфрақұрылымдық және ғылыми дамудың жекелеген бағыттарын қосымша қаржыландыруды көздеу қажет.

50-кесте – Шарын МҰТП-нің ұсынылатын техникалық персоналы

| № | Лауазымдардың атауы | Бірліктер саны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Қауіпсіздік техникасының инженері | 1 |
| 2 | Радиобайланыс | 1 |
| 3 | Күзетші | 5 |
| 4 | Жүргізуші | 5 |
| 5 | Тракторшы | 2 |
| 6 | Дәнекерлеуші | 1 |
| 7 | Жұмысшы | 6 |
| 8 | Мұражай меңгерушісі | 1 |
| 9 | Радист | 1 |
| 10 | Бөлме тазалаушы | 6 |
| 11 | Электрик | 1 |
| 12 | Маусымдық жұмысшы | 30 |
| 13 | Газ операторы | 1 |
| 14 | Өрт сөндіру машинасының жүргізушісі | 3 |
| 15 | Өрт сөндіру күзетшісі | 1 |
| 16 | Архивариус | 0,5 |
| 17 | Мемлекеттік сатып алулар жөніндегі маман | 1 |
| 18 | Заң кеңесшісі | 1 |
| 19 | ОӨСС бастығы | 1 |
| 20 | Слесарь | 1 |
| 21 | Уақытша өрт сөндіруші жүргізушісі | 2 |
| 22 | Радиооператор | 1 |
| 23 | Фельдшер | 1 |
| 24 | Жұмысшы | 5 |
| Барлығы |  | 78,5 |

Атап айтқанда, мыналарға қаражат көздеу қажет:

• ғылыми ақпаратты сақтау және бөлісу орталығына, сондай-ақ экологиялық білім беру алаңына айналатын ғылыми және көпшілік кітапхананы құру;

• парктің табиғи және мәдени мұрасын насихаттау үшін әкімшілік ғимараттардың жанында ашық аспан астында экспозициялар ұйымдастыру;

• жасыл көшеттер мен шағын сәулет нысандарын пайдалана отырып, бірыңғай сәулет-ландшафт ансамбльдерін қалыптастыруды қамтитын орталық үй-жайлар мен орманшылықтардың аумақтарын абаттандыру.

Аталған іс-шараларды іске асыру қажеттілігі аумақтың туристік тартымдылығын арттыруға, ғылыми және ағартушылық жұмысты жетілдіруге, сондай-ақ келушілер мен қызметкерлер үшін қолайлы және қауіпсіз орта құруға байланысты.

Бұдан басқа, қолданыстағы және жаңадан сатып алынатын техниканы пайдалану үшін жанар-жағармай материалдарын сатып алуға қаражат көздеу, сондай-ақ штат санының болжамды кеңеюіне байланысты қосымша қаржыландыруды ескеру қажет.

Жабдықтардың, материалдар мен қызметтердің құны нарықтық бағалардың серпінін ескере отырып, жыл сайынғы бюджеттік өтінімді қалыптастыру кезінде нақтылануға жатады.

5.4. МҰТП-ны экономикалық қамтамасыз ету және дамыту болжамы

Шарын МҰТП-н дамытуға арналған шығындар өндірістік және туристік-рекреациялық мақсаттағы инфрақұрылымды құруға, материалдық-техникалық базаны нығайтуға, инженерлік желілер мен коммуникацияларды құруға және жөндеуге, қолда бар қызметкерлер штатын ұстауға және қажетті жаңа мамандарды тартуға, экологиялық-ағарту іс-шараларын жүргізуге, ғылыми зерттеулерді жүзеге асыруға, биотехникалық, орман қорғау және өртке қарсы іс-шараларды орындауға арналған шығындардан тұрады.

Құрылыс пен нақты тауарлардың құны қазіргі уақытта жыл сайын айтарлықтай өзгеріп отыратындығына және тауарлар мен қызметтер нарығындағы бағалардың өзгеруіне байланысты болғандықтан, шығындарды есептеу жүргізілмейді.

Құрылысы мемлекеттік бюджет немесе мемлекеттік-жекешелік әріптестік есебінен көзделетін инфрақұрылым объектілерін құру кезіндегі көлік шығыстарын тікелей бас мердігер есептейтін болады. Сондай-ақ, әрбір объект бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу кезеңінде құрылыс және реконструкциялау жөніндегі барлық шығыстар нақтыланатын болады. Құрылыс бойынша тікелей жұмыстарды ұйымдастыру кезінде жергілікті мердігерлерді тартуға болады, бұл құрылыс құнын едәуір төмендетуге мүмкіндік береді.

Көрсетілген техника мен жабдыққа деген қажеттіліктен басқа, ұлттық парк мынадай мақсаттарға қол жеткізу үшін қаражат бөлуді көздеуі қажет:

- ғылыми бөлім үшін ЖЖМ сатып алу;

- химиялық зертхананы жабдықтау және жарақтандыру;

- ғылыми және қоғамдық кітапхана құру;

- қызметкерлердің біліктілігін арттыру;

- конференцияларға қатысу;

- Шарын МҰТП-нің ғылыми жұмыстары мен еңбектерін басып шығару;

- табиғатты қорғау акцияларын өткізу;

- тұрақты және жоғары жылдамдықты Internet байланысы;

- тәжірибе алмасу үшін Қазақстан Республикасының және шетелдердің басқада ЕҚТА-на іс-сапарлар;

- компьютерлік техниканың заманауи бағдарламалық жасақтамасын сатып алу және осы бағдарламаларды меңгеруге үйрету;

- М 1:100 000, 1: 50 000 топографиялық карталарын сатып алу

ҚОРЫТЫНДЫ

Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің инфрақұрылымын дамытуға арналған Бас жоспарды әзірлеу және түзету «География және су қауіпсіздігі институты» АҚ тарапынан, Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетіне қарасты «Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» РММ тапсырысы бойынша, 2025 жылғы 14 қазандағы №104 жұмыстарды мемлекеттік сатып алу жұмыстары туралы келісімге сәйкес жүзеге асырылды.

Шарын МҰТП инфрақұрылымын дамыту үшін Бас жоспарды әзірлеу және түзету Шарын МҰТП-нің 2018-2025 жылдардағы қызметін талдау, сондай-ақ ұлттық парктің табиғатты қорғау, ғылыми, шектеулі шаруашылық, экологиялық-ағартушылық және туристік-рекреациялық қызметін оңтайландыруды ескере отырып, экожүйелердің сақталуын қамтамасыз ету үшін инфрақұрылым объектілерін жоспарлауды ретке келтіру қажеттілігіне байланысты.

Шарын МҰТП 2004 жылы Алматы облысының ерекше экологиялық, тарихи, ғылыми, эстетикалық және рекреациялық құндылығы бар бірегей табиғи кешендерін сақтау және қалпына келтіру үшін 93 150 га алаңда құрылды. 2009 жылы парктің аумағы 32 900 гектарға ұлғайтылды. Қазіргі уақытта парк Алматы облысының Ұйғыр, Кеген және Еңбекшіқазақ аудандарының шегінде 127 050 гектар аумақты алып жатыр.

Шарын МҰТП шекарасында бөгде пайдаланудың 5 (бес) учаскесі бар, олар тұтастай алғанда 680,05 га аумақты алып жатыр. Күзет аймағында жалпы ауданы 16 151,96 га жер пайдаланушылардың учаскелері орналасқан.

Соңғы жылдары Шарын МҰТП келушілер санының арту үрдісі байқалғандықтан, аумақты ұтымды пайдалануды ретке келтіру және функционалдық аймақтарға бөлуді өзгерту қажеттілігі туындады. Түзетуден кейін жалпы ауданы 127 050 га Шарын МҰТП функционалдық аймақтары алаңдарының арақатынасы келесідей: қорық режимі аймағы – 9 428 га (7,42%); экологиялық тұрақтандыру аймағы – 13 147 (10,35%); туристік және рекреациялық қызмет аймағы – 45 909,9 га (36,13%); шектеулі шаруашылық қызмет аймағы – 58 565,1 га (46,10%).

Алматы облысы әкімінің 2012 жылғы 9 ақпандағы №23 қаулысына сәйкес Шарын МҰТП периметрі бойынша оның аумағын ерекше қорғауды және қолайсыз сыртқы әсерлерден қорғауды қамтамасыз ету үшін 35 923 га алаңда қорғау аймағы белгіленді.

Қазіргі уақытта Шарын МҰТП-де штаттық қызметкерлер саны 46 адамды құрайды, сондай-ақ паркте 58,5 бірлік техникалық персонал бар. Туристік және рекреациялық қызметті дамытудың, ғылыми зерттеулерді жетілдірудің және табиғи кешендерді қорғауды оңтайландырудың шұғыл қажеттілігіне байланысты ұлттық парктің құрылымы мен штат санына кейбір өзгерістер енгізу ұсынылады. Осы өзгерістер жүзеге асырылғаннан кейін Шарын МҰТП штат саны 19 бірлікке артып, 65 бірлікті құрайды. Бұдан басқа, ұлттық парк аумағын абаттандыру бойынша жұмыстар көлемінің ұлғаюына және өртке қарсы шараларды күшейту қажеттілігіне байланысты техникалық персоналдың құрамы мен санына кейбір өзгерістер енгізіп, оны 78,5 адамға дейін жеткізу ұсынылады.

Қазіргі уақытта парктің балансында өндірістік және күзет қызметін қамтамасыз ететін 24 нысан бар. Олардың едәуір бөлігі күрделі жөндеуді қажет етеді, ал жекелеген нысандар апатты жағдайда болып, міндетті түрде бұзылуға жатады.. Сонымен қатар, бірқатар жаңа нысандарды – кордондарды, бақылау мұнарасын, тосқауылдарды, бақылау-өткізу пункті мен табиғат мұражайын салу, сондай-ақ электр желілерін жүргізу, ауыз су беру және жаңа жол төсеу қажеттілігі бар.

Шарын МҰТП туристік-рекреациялық инфрақұрылымының құрамында 2 коттедж және 2 қонақ үй жұмыс істейді, сондай-ақ жыл сайын Шарын шатқалының аумағында бірқатар маусымдық құрылыстар орнатылады. Шарын ерен тоғай саяжайын, Шарын шатқалы мен «Темірлік – Кіші шатқал» турмаршруттарды одан әрі абаттандыру жұмыстары жүргізілуде.

Парк аумағында инвестициялар есебінен туристік-рекреациялық мақсаттағы инфрақұрылымның қажетті нысандарын құру үшін ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді пайдалануға беруге болатын учаскелер бар. Сондай-ақ, мемлекеттік бюджет, арнайы шот және инвестициялар қаражаты есебінен туристік-рекреациялық мақсаттағы маусымдық және күрделі объектілерді салу қажет учаскелер бар.

Болашақта қолданыстағы және жоспарланған нысандарды электр энергиясымен, жылумен, сумен, кәріз жүйелерімен, байланыс құралдарымен қамтамасыз ету, ұлттық парк аумағын санитарлық тазарту жүйесін жақсарту және бірқатар инженерлік коммуникациялар (жолдар, көпірлер, ұңғымалар, гидроқұрылыстар және т.б.) салу жөніндегі бірқатар іс-шараларды орындау қажет.

Шарын МҰТП орналасқан аймақ әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері мен адам дамуы индексінің тұрақты өсуімен ерекшеленеді. Жыл сайын туристік саланы дамыту бойынша үлкен жұмыстар жүргізілуде.

Жалпы, Шарын МҰТП аумағы туристік мақсаттар үшін тартымды. Мұнда инвестиция салынған жағдайда бірқатар туристік бағыттарды дамытуға болады.

Қазіргі уақытта ұлттық парк аумағында 4 турмаршрут жұмыс істейді: «Шарын ерен тоғайы», «Шарын шатқалы – Қамалдар аңғары»", «Қорымдар мен қорғандар», «Темірлік – Кіші шатқал». Маршруттар толық абаттандырылған жағдайда Шарын МҰТП күніне 1 380 адамды, айына 41 400 адамды және жылына 496 800 адамды қабылдай алады. Ашылған сәттен бастап «Қорымдар мен қорғандар» туристік бағыты сұранысқа ие емес, осыған байланысты ұлттық паркке оны жабу ұсынылады.

Ұлттық парктің табиғи кешендерінде әр түрлі ғылыми-зерттеу жұмыстары үнемі жүргізіліп тұрады, олардың нәтижелері Табиғат жылнамасында, жарияланған мақалалар мен конференцияларда көрсетіледі.

Шарын МҰТП қызметкерлері жыл сайын түрлі экологиялық-ағарту іс-шараларын жоспарлап, өткізеді. Бұдан әрі экологиялық ағарту жөніндегі қызметтің тиімділігін арттыру бағдарламасын дамыту көзделеді.

Ұлттық парк аумағында өртке қарсы, биотехникалық іс-шаралар үнемі орындалады, уақытша тәлімбақта жергілікті халыққа сату үшін әртүрлі ағаш-бұта тұқымдарының отырғызу материалы өсіріледі. Кәдесый өнімдерін шығаратын цех жұмыс істейді.

Шарын МҰТП түрлі қызметінің тиімділігін арттыру және оның алдында тұрған аумақты қорғау, табиғи кешендерді ұтымды пайдалану және туристік-рекреациялық қызметті дамыту жөніндегі міндеттерді орындау үшін жаңа объектілер салу ғана емес, сонымен қатар техника мен жабдықтар сатып алу қажет. Бұдан басқа, ғылыми-зерттеу жұмыстарын және экологиялық-ағарту іс-шараларын жүргізуді қаржыландыру қажет.

А ҚОСЫМШАСЫ

1-сурет – Жер бедері

2-сурет – Өсімдіктер

3-сурет – Қызыл кітапқа енген сүтқоректілердің негізгі түрлерінің таралуы

4-сурет – Қызыл кітапқа енген құстардың негізгі түрлерінің ұя салатын орындары

5-сурет – Қызыл кітапқа енген бауырымен жорғалаушылар мен қосмекенділердің негізгі түрлерінің мекендейтін жерлері

Б ҚОСЫМШАСЫ

6-сурет – Функционалдық аймақтарға бөлу, 2019 ж.

7-сурет – Функционалдық аймақтарға бөлу, 2025 ж.

8-сурет – «Функционалдық аймақтарға бөлу, 2025 ж.» картасының фрагменті (Шарын МҰТП айналымдары шегінде функционалдық аймақтары өзгертілген орамдар)

9-сурет – Экологиялық-ландшафттық аймақтарға бөлу

В ҚОСЫМШАСЫ

10-сурет – Инфрақұрылым нысандары мен туристік маршруттар